***Załącznik nr 1
– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia***

Postępowanie na **„Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie strony IS-PIB, wraz ze stworzeniem części handlowej i przeniesieniem danych z obecnej strony.”**

Potrzebna jest nowa strona IS-PIB dostosowana do bieżących technologii i dzisiejszych standardów tworzenia witryn. Prace nad stroną będą podzielone na dwa etapy:

**Etap I:**

Stworzenie strony głównej wraz z menu głównym / górnym i zawartymi w nim linkami. Materiały graficzne dostarcza IS-PIB.

**Linki Aktualności:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw>
<https://bip.insp.waw.pl/>

<https://insp.pl/is-pib/oferty-pracy>

<https://insp.pl/is-pib/ogloszenia-i-sprzedaz>

**Linki Projekty:**
<https://projektorlik.pl/>

<https://www.szkolnyklubsportowy.pl/>

<https://insp.pl/pfnteam100>

<https://narodowabazatalentow.pl/>

<https://www.sport-olimpijski.pl/>

Pozostałe linki (np. sekcja Instytut), do czasu przeniesienia danych, mają prowadzić do obecnej strony IS-PIB.

Czas na wykonanie: **do maksymalnie 3 tygodni od dnia podpisania Umowy.**

**Etap II:**

Stworzenie wszystkich podstron wraz z przeniesieniem danych z obecnej strony, a także części handlowej – możliwości zamawiania badań / publikacji artykułów z obsługa płatności on-line.

Czas na wykonanie: **do maksymalnie 3 miesięcy od momentu zakończenia Etapu I.**

Strona ta musi spełniać założenia / parametry techniczne zawarte w pliku „Nowa strona INSP.pdf. Charakteryzować się stroną główną w formie „ciągłej”, ale z możliwością dodawania sekcji / zmiany ich kolejności. Nowa strona musi zawierać także moduł handlowy, przez który będzie można zakupić badania, ekspertyzy, czy artykuły naukowe. Moduł handlowy musi zatem być spięty z płatnościami
on-line.

Układ wstępny sekcji na stronie i górnego / głównego menu wg załącznika „Graf\_menu.pdf”.
Wstępny wygląd strony głównej wg załącznika „INSTYTUT SPORTU\_strona\_blue.jpg”