**Załącznik Nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

**UMOWA nr 272/………/2021**

zawarta w dniu ............................... r. w Kleszczewie, pomiędzy:

**Gminą Kleszczewo**, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

reprezentowaną przez Bogdana Kemnitz – Wójta Gminy Kleszczewo,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kleszczewo – Agaty Kaczmarek,

zwaną dalej **„Zamawiającym”**

a

…………………………………………………………………………………………………..

NIP......................... Regon.............................

reprezentowanym przez ...................................................................................................................

zwanym dalej **„Wykonawcą”**.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275   
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – została zawarta umowa   
o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. **„Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2021/2022”,** dalej zwane Przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, w tym załączników do niej, tj.:
3. Specyfikacją Warunków Zamówienia, łącznie z załącznikami, zwaną dalej SWZ;
4. Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;
5. ofertą Wykonawcy;

- stanowiących integralną część niniejszej umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz, że wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi   
   i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały i urządzenia odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, w szczególności: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności   
   z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.
3. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości używanych materiałów, jak również przedstawienia wyników tych badań.

**§ 2.**

**Termin realizacji Przedmiotu umowy**

Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy :

1. Rozpoczęcie robót: wymagana gotowość do świadczenia robót – max **2 dni od daty zawarcia umowy**.

2. Zakończenie robót: **9 miesięcy od dnia podpisania umowy**.

3. Termin przystąpienia do realizacji poszczególnych zakresów robót (czas reakcji) ………..(max 5) dni roboczych od daty otrzymania zlecenia danego zakresu robót - *zostanie ustalony w oparciu o złożoną do przetargu ofertę.*

4. Rozpoczęcie poszczególnych zakresów robót będzie określane na bieżąco w zleceniach kierowanych do Wykonawcy.

5. Czas reakcji oznacza przystąpienie Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji poszczególnych zakresów robót na zgłoszenie Zamawiającego dokonane na następujący adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………..

6. Czas reakcji Wykonawca określił w złożonej ofercie i będzie on liczony od momentu wpływu na adres, o którym mowa w ust. 5, zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.

7. Za zakończenie realizowania Przedmiotu Umowy Strony uznają wykonanie wszelkich zobowiązań ciążących na Wykonawcy.

**§ 3.**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

* 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości wynikającej z przemnożenia cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (kalkulacji)   
     i ilości usług faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.
  2. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia do kwoty:

**Cena netto: …………… złotych *(słownie: …………………………..……. złotych)*, podatek VAT ……..%; ………… złotych, cena brutto ……………………………………………………… złotych *(słownie: ……………………………………….……… złotych).***

* 1. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględniają wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy **…………………………...**
  3. Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie sukcesywnie za wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót.
  4. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem bezusterkowego odbioru robót.
  5. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
  6. Fakturę należy wystawić na: **Gminę Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, NIP 777-31-57-115.**
  7. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom   
     i dalszym podwykonawcom.
  8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa   
     w ust. 9 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
  9. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
  10. Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 11 zwróci się do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą;
  11. niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  12. złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  13. dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
  14. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
  15. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
  16. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się, iż w fakturze VAT dokumentującej należne mu wynagrodzenie wskaże rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia   
      z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, który powinien się znajdować   
      w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  17. Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 15 powyżej, wynikający z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, uważany będzie za brak współdziałania Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 6 powyżej, spowodowanego brakiem możliwości dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ust. 15 powyżej.

**4**

**Warunki realizacji Przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy   
   i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.
2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji prac budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenie miejsca prac i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji prac na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać   
   go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 6 przy realizacji Przedmiotu umowy.
8. Naruszenie wymogu określonego w ust. 6 skutkować będzie:
   1. obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy,
   2. uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia.
9. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.   
   o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą.
10. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo   
    do ubezpieczenia wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania kwalifikacji dodatkowych.
11. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami osoby posiadającej aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.
12. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z prac rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami   
    i odpadami opakowaniowymi
14. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy,   
    o którym mowa w §3 umowy.

**§ 5.**

**Obowiązki Stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapewnienie nadzoru nad przebiegiem wykonania robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy,

b) zapłata za wykonane i odebrane roboty;

c) przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnych z warunkami określonymi w SWZ i postanowieniami niniejszej umowy w szczególności:

* 1. rozpoczęcia prac w terminie w terminie wymienionym w § 2 ust. 1
  2. zabezpieczenia miejsca prac z zachowaniem najwyższej staranności;
  3. przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania prac przed ich zniszczeniem;
  4. zgłoszenia (z odpowiednim wyprzedzeniem) Przedmiotu Umowy do odbiorów   
     i uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
  5. dbania o należyty porządek na terenie miejsca wykonywania robót;
  6. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia otoczenia miejsca wykonywania robót na koszt własny,
  7. usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach, stwierdzonych w czasie odbiorów,
  8. wykonywania zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji w czasie jej trwania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością,

b) szkody spowodowane osobom trzecim w trakcie wykonywania zleconych prac.

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych   
w niniejszym paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §3 umowy.

**§ 6.**

**Podwykonawcy**

1. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy   
art. 462 - 465 ustawy Prawa zamówień publicznych:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być mniej korzystny niż ten określony w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym   
i Wykonawcą,

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszą być zgodne z wymogami określonymi w SWZ oraz w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy ma prawo złożenia pisemnych zastrzeżeń do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń   
w terminie wskazanym uważa się za akceptację projektu umowy.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4) jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy   
i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Podwykonawcą robót dla poniżej określonej części zamówienia:

……………....…………………………………………………………………….…

będzie: ……………………………………..……………….....

**§ 7.**

**Sposób realizacji zamówienia**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia pn. „**Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2021/2022**", osób wykonujących następujące czynności:
2. równanie dróg (operator równiarki) w wymiarze pełnego etatu (minimum   
   2 pracowników),
3. wałowanie dróg (operator walca drogowego), w wymiarze pełnego etatu (minimum 2 pracowników).

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, w szczególności poprzez:

1. żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzanie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym   
   w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy   
   o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
5. **oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. **Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania**;
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Wykonawca najdalej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu, w formie załącznika do umowy, wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy(ów) świadczących czynności, o których mowa w ust. 1   
   w ramach robót budowlanych

**§ 8.**

**Przedstawiciele Stron**

1. Nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego sprawować będzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego – **Jarosław Radniecki**,podinspektor ds. infrastruktury   
   i dróg.Osoba ta jest upoważniona w imieniu Zamawiającego do nadzorowania   
   i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli gotowości sprzętu   
   i materiałów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia na zadanie pod nazwą:**Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2021/2022roku.**
3. Wykonawca wyznacza osobę: **……………..**, która jest upoważniona w jego imieniu   
   do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów   
   z Zamawiającym.

**§ 9.**

**Odbiory**

Przedmiot umowy stanowić będzie przedmiot odbioru.

1. Przedmiotem odbioru częściowego będą roboty obejmujące określoną przez Zamawiającego część zamówienia.
2. Odbiory poszczególnych części zamówienia, następować będą na bieżąco po ich wykonaniu.

**§ 10.**

**Ubezpieczenie Wykonawcy**

* 1. Wykonawca w wyznaczonym terminie przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na warunkach określonych powyżej, przez okres na jaki została zawarta umowa.
  3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   
     w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zapłaty.

**§ 11.**

**Gwarancja**

1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- na równanie, profilowanie i uwałowanie………….…….. (nie mniej niż 6 m-cy),

- na wykonane naprawy dróg…………………(nie mniej niż 12 miesięcy)

1. Okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas napraw dokonanych na skutek zgłoszonych reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie Umowy, w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie je usunąć, po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego, zgodnie   
   z zasadami określony w ust. 5.
3. Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie usunie ujawnionych wad Zamawiający może usunąć je sam lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi. Koszty wykonania zastępczego obciążą Wykonawcę, który zobowiązuje się uregulować je w terminie   
   14 (czternastu) dni od daty dostarczenia mu faktury VAT.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bezpłatnych usług gwarancyjnych na warunkach zawartych w złożonej ofercie. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego oznacza przystąpienie Wykonawcy do rozpoczęcia usuwania usterki na zgłoszenie Zamawiającego dokonane na następujący adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………..
5. Czas reakcji Wykonawca określił w złożonej ofercie i będzie on liczony od momentu wpływu na adres, o którym mowa w ust. 5, zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

**§ 12.**

**Kary umowne**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
2. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy,
4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
   o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak aktualizacji polisy OC o czym mowa w §8, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy,
5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy,
6. za niewprowadzenie zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy,
7. za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
8. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych §13 ust. 2 pkt. a) i c) umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z różnych tytułów z zachowaniem maksymalnego limitu z tytułu łączenia kar w wysokości do 30% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
10. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.
11. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

**§ 13.**

**Odstąpienie od umowy**

* + 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
    2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1. gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, bez wezwania Wykonawcy i bez wyznaczania dodatkowego terminu do jej wykonania;
2. w przypadku zaistnienia opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 30 dni w wykonaniu Przedmiotu umowy;
3. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
4. gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;
5. jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie z §12 Umowy, przekroczą kwotę 30% Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.
   * 1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający:
6. nie przystąpił do odbioru robót w terminie dodatkowo mu wyznaczonym nie krótszym niż trzy dni, lub bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
7. nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania i upływu czasu   
   w wezwaniu tym określonego nie krótszego niż trzy dni.
   * 1. Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej Stronę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
     2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
     3. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
     4. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;
     5. Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
     6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

**§ 14.**

**Zmiany umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć   
   w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej:
   1. zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy,
   2. zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto,
   3. zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia, harmonogram robót, harmonogram płatności inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, nie wykraczające poza zakres świadczenia określony w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiany, te mogą dotyczyć:

* zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą  elementu robót budowlanych,
* zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych,
* rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy,
* zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
  1. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
* opis propozycji zmiany,
* uzasadnienie zmiany,
* obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie  miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
* opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
  1. Zmiany, o których mowa w pkt. 3) mogą być wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem jest jedna z niżej wymienionych okoliczności :
* obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu),
* poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,
* zmiana obowiązujących przepisów,
* podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
* usprawnienie w trakcie użytkowania,
* w przypadku zlecenia robót dodatkowych konieczności zlecenia dodatkowych robót,
* opóźnienia,  utrudnienia,  zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
* zaistnienie nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w nich warunkach,
* siła wyższa.
  1. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, wymagającej zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany te będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowić będzie projekt zamienny oraz:
* kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub
* kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
  1. Zmiana terminu wykonania umowy może mieć miejsce w przypadku:
* wstrzymania lub przerwania robót, znajdującego potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem wskutek:

1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych),
2. zawieszenia robót przez Zamawiającego,
3. wystąpienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót,
4. siły wyższej,

W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu).

* Wykonania robót zamiennych lub dodatkowych – o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie formalności prawnych z tym związanych,
* Zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania umowy) wywołujące konieczność zmiany zakresu robót,

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

* 1. zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko   
     w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego),
  2. zmiany w zakresie udziału podwykonawcy oraz innego podmiotu uczestniczącego   
     w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej,
  3. korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
  4. zmiany nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
  5. zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego

**§ 15.**

**Dane osobowe**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: [urzad@kleszczewo.pl](mailto:urzad@kleszczewo.pl), tel.: 061 817 60 17.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się   
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod[@kleszczewo.pl](mailto:a.palkowska@kleszczewo.pl) oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO   
   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Naprawę dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2021/2022” prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dane podane w umowie przetwarzane będą w celu jej zawarcia   
   i wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy pzp. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[1]](#footnote-2);
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[2]](#footnote-3).

Nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej
6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

**§ 16.**

**Postanowienia końcowe**

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**§ 17.**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta Wykonawcy
2. Kalkulacja ofertowa
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
4. Specyfikacja warunków zamówienia

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-3)