Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy
Numer zamówienia: ZPIF.271.1.36.2023

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………...
 (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
telefon: …………………
e-mail: ……………………………….
OFERTA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie” prowadzonego przez Gminę Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, oświadczam, co następuje:

1. Zapoznałem się z treścią specyfikacji warunków zamówienia, w tym projektowanymi postanowieniami Umowy o PPP i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: … zł netto, tj. łącznie … zł brutto.
3. Cena obejmuje Wynagrodzenie bez uwzględniania Dostosowania i Indeksacji, łącznie obejmujące:
  1. Opłatę za Etap Budowy w łącznej nominalnej wysokości … zł netto, tj. łącznie … zł brutto.
  2. Opłatę za Eksploatację w łącznej nominalnej wysokości … zł netto, tj. łącznie … zł brutto.
4. Wraz z ofertą składam model finansowy, przygotowany wg wytycznych wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz harmonogram spłaty.
5. Informuję, że złożona oferta nie będzie / będzie*1 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ust. 1 Ustawy Pzp.
6. Zapewniam wykonanie Parkingu wielopoziomowego o liczbie miejsc parkingowych …
7. Oferuję wykonanie Etapu Budowy w terminie … miesięcy od Daty Wejścia w Życie.
8. Podział ryzyk:

L.p.	Opis ryzyka	Opis ryzyka w Umowie o PPP	Ryzyko przejęte przez Partnera Prywatnego (wpisać TAK lub NIE), w razie pozostawienia kolumny pustej, Zamawiający uzna, że wpisano „NIE”
1.	Ryzyko związane z Decyzjami Administracyjnymi	Partner Prywatny ponosi ryzyko przekroczenia przez organy administracyjne terminów wskazanych w przepisach Prawa, przewidzianych dla wydawania Decyzji Administracyjnych innych niż Decyzja Środowiskowa – w zakresie zmiany terminów lub Rekompensaty
2.	Ryzyka związane z protestami społecznymi	Partner Prywatny ponosi ryzyko związane z wystąpieniem strajków powszechnych lub innych niepokojów społecznych, w tym publicznych demonstracji, mających bezpośredni wpływ na wykonanie i funkcjonowanie Parkingu, z wyłączeniem okoliczności dotyczących pracowników lub osób działających na zlecenie Partnera Prywatnego – w zakresie zmiany terminów lub Rekompensaty;
3.	Ryzyka związane z wystąpieniem Zmian Prawa mających wpływ na realizację Etapu Eksploatacji z wyłączeniem przepisów obniżających normy technologiczne	Partner Prywatny ponosi ryzyko wystąpienia Zmian Prawa w zakresie zmian dotyczących budowy lub Eksploatacji Parkingu w zakresie elektromobilności lub przepisów Prawa dotyczących elektromobilności – w zakresie zmiany terminów lub Rekompensaty

1. Oświadczam, iż należę do sektora mikro / małych / średnich / dużych * przedsiębiorstw (zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie/z wykorzystaniem podwykonawców w zakresie:
………………………………. - ……………………………………………..
………………………………. - ……………………………………………..
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
Model finansowy
Harmonogram spłaty
……………………………………………………………………………………………………………...
Oferta została złożona na ……… …………………………………………...kolejno ponumerowanych stronach.