Załącznik nr 7 do SWZ

/projekt umowy/

UMOWA NR ………………………………

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Budowa ulicy Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

W dniu ……………2024 r. pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1,
NIP: 5432066155, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Jarosława Borowskiego – Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

a ……………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………… NIP: ………………………, REGON: ………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Wierzbowej wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje -  Budowa ulicy Wierzbowej w Bielsku Podlaskim (budowa nawierzchni: jezdni, chodników dla pieszych, zjazdów,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia nawierzchni utwardzonych,

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości; na odcinku od ul. Obwodowej do wysokości działki nr ewid. 6/2 jest wykonany wodociąg PVC Ø 90 mm,

- budowa linii oświetlenia ulicznego na całym zakresie z uwzględnieniem oświetlenia przejść dla pieszych,

- oznakowanie pionowe i poziome ruchu drogowego na całym zakresie,

- w razie potrzeby – przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowanymi elementami pasa drogowego.

2. Teren, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa nie znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa kolejowego.

3. Należy dokonać wywłaszczenia części nieruchomości przyległych do obecnego pasa drogowego celem prawidłowego rozwiązania układu komunikacyjnego (przewiduje się około 50 podziałów nieruchomości).

4. Rozwiązania projektowe należy skoordynować z wykonywaną obecnie dokumentacją projektową rozbudowy ul. Obwodowej.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi:

- pozyska aktualną mapę do celów projektowych,

- przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będzie konieczne),

- uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót oraz przygotuje wniosek,

- opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania,

- wykona badania geotechniczne gruntu,

- opracuje operat wodnoprawny i przygotuje niezbędne dokumenty i wniosek do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykonaniem wszelkich, niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz (o ile będzie konieczne),

- opracuje przedmiary robót,

- opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),

- opracuje dokumentację techniczną na przedmiot niniejszego zamówienia,

- udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych,

- na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań i przedłożenie jej Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do  zatwierdzenia,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego, w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu 
o wykonaną dokumentację na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1), art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4) i art. 21 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

- Opracowana dokumentacja powinna zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. + CD (pdf) – opracowany zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane,

- projekt architektoniczno- budowlany – 5 egz. + CD (pdf) – opracowany zgodnie z przepisami ustawy
 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane,

- projekt techniczny (wykonawczy) – 3 egz. + CD (pdf) – opracowany zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane,

- przedmiar robót – 2 egz. + CD (w formacie Excel) – przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm),

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 3 egz. + CD (MS WORD) – przez którą należy rozumieć opracowanie, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do kreślenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 zez zm.),

- kosztorys inwestorski – 2 egz. + CD (w formacie Excel) – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- kosztorys ofertowy – 2 egz. + CD (w formacie Excel),

- opracowanie dotyczące badań geotechnicznych gruntu – 2 egz. + CD (pdf),

- operat wodnoprawny (o ile będzie konieczne) – 2 egz.+ CD (pdf),

- projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. + CD (pdf),

- informacje BIOZ – 5 egz. + CD (pdf).

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

- rozporządzaniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresie i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r. poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z  2021 r. poz. 2454 ze zm.).

OBOWIĄZKI STRON

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §1 z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- udzielenia odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- wyjaśniania na żądanie Zamawiającego wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRAC

§ 4

- Wykonawcy za realizację zamówienia określonego w §1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto ………………… zł + podatek VAT …% …………… zł = brutto ……………………… zł,

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………

- Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej danych i dokumentów oraz koszty związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez uprawnione jednostki wchodzą w skład wynagrodzenia umownego określonego w ust.1.

- Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu kompletnej dokumentacji oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Wraz z fakturą Wykonawca dołącza oświadczenie, że realizuje usługę bez udziału Podwykonawców lub przy udziale Podwykonawców (wymienić Podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu prac).

- Fakturę należy wystawić na następujące dane:

  - Nabywca: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155,

  - Odbiorca: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, opłacone będzie w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………………………zgodnie z zasadami podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany na fakturze na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………………………jest dostosowany do dokonywania zapłaty zgodnie z zasadami podzielonej płatności.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca realizuje roboty przy udziale Podwykonawcy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, co do których termin płatności upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie upłynął termin płatności żadnych faktur Podwykonawców, do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie Podwykonawców o braku roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowiązań wynikających z umów o Podwykonawstwo.

- Faktury, do których nie zostaną załączone dowody lub oświadczenia, o których mowa w ust.7, nie będą stanowiły podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie od momentu ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w ust.7. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust.7.

§ 5

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową opracowaną zgodnie z §1 umowy.

    - Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu dokumentacja ma służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja projektowa została opisana zgodnie z art.99-102 ustawy PZP, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.

    - Odbiór prac projektowych nastąpi w ,siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

    - Jeżeli podczas odbioru dokumentacji, Zamawiający stwierdzi  braki/wady, które uniemożliwiają  złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia robót (np. brak poszczególnych części opracowania, uzgodnień, opinii i innych dokumentów), Zamawiający odmówi odbioru, co równoznaczne  jest z nieterminowym  wykonaniem umowy i naliczy kary zgodnie z §8 ust.1 pkt 1) umowy.

    - W przypadku gdy stwierdzone braki/wady umożliwiają złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin nie dłuższy niż 7 dni roboczych na usunięcie braków/wad dokumentacji, pod rygorem naliczenia kar zgodnie z §8 ust.1 pkt 2) umowy.

    - Za datę wykonania prac projektowych przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

    - Protokół, o którym mowa w ust.3 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT w wysokości określonej w §4 ust.1 umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

§ 6

- Wykonawca zleca podwykonawcom następujący zakres prac:

- ............................................................. - ............................................................................................

- ............................................................. - ............................................................................................

zakres powierzonych podwykonawcy prac                  nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawiciel podwykonawcy

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez podwykonawcę.

§ 7

- Do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wyznacza zespół projektowy w składzie zgodnym ze złożonym w postępowaniu wykazem osób tj.:

- ………………………………………………… (imię i nazwisko) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej – nr uprawnień …………………………………………………

- ………………………………………………… (imię i nazwisko) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej – nr uprawnień …………………………………………………

- ………………………………………………… (imię i nazwisko) – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej – nr uprawnień ………………………………………………

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust.1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz doświadczenie takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganego w SWZ i wskazanych w wykazie osób.

- Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga zgody Zamawiającego i wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:

Pana Jarosława Strapczuka oraz Pana Krzysztofa Górskiego – tel. 85 731 81 55.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów udostępniających zasoby, na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny) powoływał się w ofercie: nazwa innego podmiotu:  ……………………………………………………………..……………………………………… w zakresie: ……………………………………………….……………………………………………………………  w formie: ………………………………………………...…………………….…………………………………………

- Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa 
w ust.5 jedynie za uprzednia zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot udostępniający zasoby musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy PZP. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

## KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE  OD UMOWY

## § 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac projektowych określonego w §3 umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad/braków dokumentacji określonego w §5 ust.5 umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku opisania przedmiotu umowy niezgodnie z art.99-102 ustawy PZP – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku zmiany któregokolwiek z projektantów przedstawionych w ofercie, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak udziału podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ) w realizacji zamówienia, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

  - w przypadku nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa §2 ust.2 pkt 1- 2) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w §9 ust.3 umowy.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust.6.

- Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- Podstawą obliczenia kary umownej określonej procentowo, jest wartość wynagrodzenia brutto określona w dniu podpisania umowy.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust.1 nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 umowy.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia poniższych zdarzeń:

- Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

- suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w §8 ust.1 umowy przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust.2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

RĘKOJMIA

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy do dnia oddania obiektu do użytkowania zrealizowanego na podstawie dokumentacji, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust.1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. Przy wyznaczeniu terminu Zamawiający uwzględni czas niezbędny do usunięcia wady przy uwzględnieniu zakresu wniesionej uwagi.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt Wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu stwierdzonych wad dokumentacji skutkujących wzrostem kosztów budowy bądź wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych.

PRAWA AUTORSKIE

§ 11

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji projektowej, na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.1, następuje w dacie zapłaty   wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 umowy.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

- Wraz z przeniesieniem praw autorskich w ramach wynagrodzenia umownego na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których przedmiot umowy utrwalono.

ZMIANY UMOWY

§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy po upływie 6  miesięcy realizacji umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

  - poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,

  - sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy na wykonanie usługi i okres ich obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązań podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niż powyżej .

3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy jest usługa oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną nie może przekroczyć 10 % wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1 w dniu zawarcia umowy.

5.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

  - wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych,

  - wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień,

  - wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,

  - Zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźni się w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,

  - warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

  - jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające przedłużą terminy uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie niniejszej umowy,

  - niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez druga stronę umowy lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Wniosek / protokół winien wskazywać okoliczność wynikającą z ust.5 umowy będąca podstawą zmiany umowy oraz wyliczenie dni opóźnienia.

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

§ 13

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust.1 nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.

§ 15

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1610 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zm.)

§ 17

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz.902).

§ 19

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. – Zamawiającemu i 1 egz. – Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                         			             WYKONAWCA: