U M O W A   NR                      .

W  dniu .........................2018r.,  pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM’’, NIP 586-010-46-93, Regon 190064136 w imieniu i na rzecz której działa:

# Rektor - Komendant  – kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

a

firmą ………………………………………………………………………………………….. NIP ………………………………, Regon: ………………………….., reprezentowaną przez:

…………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”  została zawarta  umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego: Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia zewnętrznego, ewakuacyjnego 
i awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach Akademii Marynarki Wojennej.

2. Niniejszą umowę zawiera się zgodnie z postanowieniem art.4 ust.8, ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zmianami), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

# § 2

Termin rozpoczęcia prac ustala się w następnym dniu po podpisaniu umowy, natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się:

- Do 30.04.2018r.

a. 5-letni przegląd instalacji odgromowej bud. nr: 7, 354, 355, 500.

- Do 31.10.2018.

- 5-letni przegląd instalacji elektrycznej bud. nr: 4, 9, 10, 265, 600;

- roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego bud. nr: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 278, 300, 353, 354, 355, 365, 600;

- roczny przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu w bud. nr: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 256, 278, 300, 353, 354, 355, 365, 600;

- roczny przegląd oświetlenia zewnętrznego bud. nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 256, 265, 278, 300, 353, 354, 355, 365, 500, 507, 600;

# § 3

- Zamawiający oświadcza, iż inspektorem nadzoru jest :
      a) w sprawach elektrycznych:
       – Pan Alfred Szłapka nr upr. elektrycznych St- 966/74

§ 4

Przekazane obiekty podlegają ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i w zakresie  zachowania pierwotnego stanu technicznego. Wykonawca odpowiada w szczególności za wyrządzone Zamawiającemu szkody w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, od dnia przekazania obiektów Wykonawcy do dnia odebrania przez Zamawiającego wykonanego  przedmiotu umowy.

§ 5

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia na terenie objętym badaniami bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania zasad  przeciwpożarowych  zgodnie 
z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.

- W  zakresie  wymienionym  w  ust. 2. Wykonawca  podlega  również  kontroli  właściwych organów  Zamawiającego  w  obecności  inspektora nadzoru a także innych uprawnionych organów.

- W  przypadku rażącego stwierdzenia  nieprzestrzegania  przez  Wykonawcę  przepisów  
w  zakresie określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający jest uprawniony do  natychmiastowego  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy.

§ 6

Zastosowane  materiały /urządzenia/ muszą  posiadać atesty wymagane przepisami prawa 
i dopuszczenia upoważnionych instytucji / certyfikaty, świadectwa zgodności /.

§ 7

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
a w szczególności nie może dokonać cesji wierzytelności.

§ 8

- Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie umowne (ryczałtowe)   w   kwocie ……….. zł brutto (słownie: ………………………..00/100), uzgodnionej na podstawie oferty sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w 2 etapach w następujący sposób:

a. ..………… zł brutto  -  po wykonaniu prac wymienionych w § 2  ust.1  pkt  a;

b…………… zł brutto  -  po wykonaniu prac wymienionych w § 2  ust.2  pkt  a, b,  c, d;

§  9

- Wykonawca, po przeprowadzeniu przeglądów stanowiących przedmiot umowy, przekaże    Zamawiającemu „Protokoły kontroli okresowej” oddzielnie dla każdego obiektu, które stanowiły podstawę do wystawienia faktury.

2.   Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, wraz kompletem wymaganych dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 i 2 stanowiących załączniki do umowy.

3.   Wyklucza się przedpłaty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.  Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie   najpóźniej 30 dni od wykonania przedmioty Umowy wraz z kompletem zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów.

§ 10

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego Zamawiającego: KREDYT BANK O/GDAŃSK, filia nr 4 w Gdyni nr 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000 na konto Wykonawcy w ………………………………………., przy czym za datę zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

# 1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  umownego, określonego w § 8 umowy za  każdy  dzień  opóźnienia;

b.  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, za badania, od których wykonania odstąpiono.

# 2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne:

a.  za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 za wykonanie przedmiotu umowy, od których realizacji odstąpiono.

# 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego      przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

# 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia    umownego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

# 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac ani 
z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 12

- Zamawiający zastrzega, że oprócz przypadków wymienionych w Tytule XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia niezwłocznie od umowy, jeżeli:

a.   zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy;

b.   zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  
      okres co najmniej 14 dni;

d.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego;

e.   Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień §11 ust. 2 umowy.

§ 13

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.

§ 14

Wszelkie  zmiany  Umowy  mogą  być  dokonywane  jedynie  za  zgodą  obu  stron,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności w formie aneksu do umowy.

§ 15

- Postanowienia umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że  konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było  przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomość o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3 jednobrzmiących egzemplarzach:  
2 -  dla  Zamawiającego  i  1  - dla  Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y						W Y K O N A W C A

Uzgodniono pod względem:

finansowym

prawnym