Egzemplarz nr …

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Załącznik do Zarządzenia nr ……..

Dyrektora ZDMiKP

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC 
NA TERENIE BYDGOSZCZY

2024/2025

Zatwierdzony przez:

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 2024

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	3

II. CEL AKCJI ZIMOWEJ	3

III. ORGANIZACJA PRACY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC	4

1. Kategorie zagrożenia dotyczące zimowego utrzymania jezdni.	4

2. Obsada dyżurów.	5

3. Pogotowie zimowe.	5

4. Współdziałanie jednostek podczas prowadzonej Akcji Zimowej w przypadku wystąpienia utrudnień na drogach.	6

IV. INFORMACJE O SYTUACJI NA ULICACH W OKRESIE ZIMY.	6

V. WYWÓZ ŚNIEGU.	7

VI. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ W REJONACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG	7

VII. ZASADY FINANSOWANIA	10

ZAŁĄCZNIK NR 1  Wykaz ulic wg standardów utrzymania	11

ZAŁĄCZNIK NR 2  Wykaz chodników,  przejść ulicznych,  strefy  płatnego parkowania,  przystanków  transportu  zbiorowego i tras rowerowych	23

ZAŁĄCZNIK NR 3  Wzory dokumentów	69

# I. WSTĘP

Plan Zimowego Utrzymania Ulic jest programem działania w okresie trwania Akcji Zimowej 
i dotyczy utrzymania przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych (załącznik nr 1) i drożności ciągów pieszych (załącznik nr 2). Kierującym wszystkimi działaniami w okresie trwania Akcji Zimowej jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Podstawą działań są:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627    z późn. zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

- dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. 
z 1953r. Nr 23, poz. 93 z późn zm.) oraz związane z nimi akty wykonawcze i uchwała Rady Miejskiej w Bydgoszczy Nr XLIX/496/94 z dnia 17.02.94 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i nadaniu statutu.

# II. CEL AKCJI ZIMOWEJ

Celem Akcji Zimowej jest utrzymanie przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych według standardów zimowego utrzymania dróg. Standard zimowego utrzymania ulic przedstawia tabela nr 1. Ulice wykazane w Planie Zimowego Utrzymania Ulic utrzymywane są według 
standardu I. Do standardu II zimowego utrzymania zalicza się ulice, które nie są wymienione 
w załącznikach, w tym drogi gruntowe.

Tabela nr 1

STANDARD  ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC

| Standard | Opis warunków | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ruchu na jezdni | śnieg | śliskość zimowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Jezdnia czarna | Dotyczy jezdni i poboczy | - gołoledź - 4 godziny |
| I | - sucha | - luźny - 4 godziny | - szron - 4 godziny |
|  | - mokra | - błoto pośniegowe - 8 godziny | - szadź - 4 godziny |
|  | Przejezdność całodobowa | - zajeżdżony - nigdy | - pośniegowa - 8 godziny |
|  |  | - zaspy - nigdy | - lodowica - 8 godziny |

Do standardu I zimowego utrzymania zalicza się:

- 	jezdnie,

- 	place publiczne,

- 	główne ciągi piesze,

- 	schody stanowiące główne ciągi piesze,

- 	torowiska i zwrotnice tramwajowe oraz pętle tramwajowe i autobusowe,

- 	przystanki tramwajowe i autobusowe,

- 	chodniki leżące przy głównych ciągach (ulicach I standardu utrzymania nie ujęte 
w załącznikach gdzie obowiązek oczyszczania spoczywa na dozorcach lub administratorach posesji leżących przy tych ulicach lub placach),

-   strefy płatnego parkowania „A” i „B”,

-   parkingi systemu Park & Ride oraz Park & Go,

-   trasy rowerowe.

Szczegółowe zestawienie ulic (jezdni) zaliczonych do I standardu utrzymania zawiera załącznik nr 1. Zestawienie chodników, przejść dla pieszych, przystanków transportu zbiorowego, tras rowerowych, stref płatnego parkowania oraz parkingów systemu Park & Ride oraz Park & Go zawiera załącznik nr 2.

Utrzymanie chodników należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:

- 	Pryzmowanie zgarniętego śniegu na krawędzi chodnika w taki sposób aby nie utrudniało 
to normalnego ruchu pieszego i kołowego. Nie wolno pryzmować śniegu, lodu oraz błota na przejściach dla pieszych, przejazdach, zieleńcach, rynsztokach, w pobliżu studzienek ściekowych, wokół drzew i krzewów oraz dojść do śmietników.

- 	Oczyszczanie min. chodników i przystanków, przejść dla pieszych, tras rowerowych winno nastąpić między godzinami wskazanymi w zgłoszeniu e- mailowym określającym kategorię przyjętego Stanu gotowości.

- 	Wywożenie śniegu i błota z dróg i placów wewnątrzosiedlowych i na zewnątrz posesji winno odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc składowania śmieci.

- 	Utrzymanie porządku w miejscu składowania wywożonego śniegu.

# III. ORGANIZACJA PRACY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC

Za utrzymanie dróg w okresie zimy odpowiada ZDMiKP. Całością akcji zimowego utrzymania kieruje Dyrektor ZDMiKP przy pomocy zespołu roboczego.

Siedzibą Zespołu jest budynek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy przy ul. Redłowskiej 8 pok. nr 14 tel. 582-27-14, 15.

Zadania Zespołu są następujące:

- 	koordynacja zadań wszystkich służb miejskich w celu zwalczania skutków zimy,

- 	koordynacja zadań wszystkich jednostek oraz przedsiębiorstw biorących udział w Akcji Zimowej w celu szybkiego przeciwdziałania gwałtownym atakom zimy (zawieje i zamiecie śnieżne, bardzo niskie temperatury, katastrofalne opady śniegu).

Bezpośrednio całością Akcji Zimowej na terenie miasta Bydgoszczy kieruje Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy mgr inż. Wojciech Nalazek poprzez swojego pełnomocnika – Naczelnika Wydziału Utrzymania i Ewidencji inż. Jacka Piotrowskiego 
ul. Redłowska 8 (tel. 582-27-14 lub 15).

## 1. Kategorie zagrożenia dotyczące zimowego utrzymania jezdni.

Stan A	- 	stan pogotowia dla wykonawców.

Stan B	- 	przy występującej dużej liczbie przerw na drogach II standardu utrzymania i utrudnieniach na drogach I standardu utrzymania.

Stan C	- 	przy wystąpieniach przerw na drogach I standardu utrzymania.

W zależności od występującego stanu zagrożenia określa się zakres godzin i obsadę dyżurów (tabela nr 2)

Tabela nr 2

Godziny dyżurów

| Stan | Jednostka organizacyjna |  | Ilość dyżurnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedsiębiorstwa | ZDMiKP | Przedsiębiorstwo | ZDMiKP |
| A | cała doba | cała doba | 1 |  |
| B | cała doba |  | 1 |  |
| C | cała doba |  | 1 | 2 |

W okresie ustabilizowanych warunków atmosferycznych nie wymagających prowadzenia robót zimowego utrzymania może nastąpić ograniczenie godzin dyżurowania, o którym decyduje:

- w przedsiębiorstwach  	-	odpowiedzialny za prowadzenie akcji zimowej 
po powiadomieniu o powyższym ZDMiKP.

- w Zarządzie Dróg Miejskich 	-	odpowiedzialny za prowadzenie Akcji Zimowej 
i Komunikacji Publicznej		w ZDMiKP

Kierujący zimowym utrzymaniem dróg może zawiesić działania w przypadku długotrwałych ustabilizowanych warunków atmosferycznych nie wymagających bezpośrednich działań 
na drogach.

Ograniczenie godzin dyżurowania nie zwalnia podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych 
za szybkie reagowanie na zmianę warunków pogodowych po wprowadzeniu stanu pogotowia dla wykonawców.

O podjętych działaniach powiadomić należy dyżurnego ZDMiKP dokumentując to wpisem 
w dzienniku dyżurów.

Gotowość na dany dzień określa ZDMiKP i przekazuje go jednostkom prowadzącym Akcję Zimową. Wprowadza się go na podstawie analizy otrzymywanych komunikatów meteorologicznych krótkoterminowych i długoterminowych.

## 2. Obsada dyżurów.

Na dyżury wyznaczeni są pracownicy zapoznani z organizacją i technologią zimowego utrzymania.

Przy stanie A i B obowiązuje jednoosobowa obsada dyżurów w przedsiębiorstwach 
i w Zarządzie Dróg, a przy stanie C w ZDMiKP dyżur pełnią 2 osoby mające do dyspozycji samochód. W przedsiębiorstwach przy stanie C nadal obowiązuje jednoosobowa obsada dyżuru.

## 3. Pogotowie zimowe.

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada do 31 marca następnego roku. Polega ono na utrzymaniu środków transportowych, sprzętu i osób w stanie gotowości umożliwiającym wykonanie zadań mających na celu utrzymanie przejezdności ulic i usuwania skutków opadów śniegu, występującej gołoledzi na terenie objętym Akcją Zimową.

Stan pogotowia określa:

- czas pełnienia dyżurów w ciągu doby.

- ilość zmian pracy.

Rodzaj pogotowia (kategorie zagrożenia) ustala pełnomocnik i przez dyżurnego ZDMiKP zawiadamia wszystkie jednostki biorące udział w Akcji Zimowej telefonicznie z potwierdzeniem informacji e- mailem..

Na podstawie ogłoszonego pogotowia jednostki biorące udział w Akcji Zimowej mają obowiązek wprowadzić niezbędną ilość sprzętu i osób potrzebną do wykonania zadań.

ZDMiKP ma obowiązek przed rozpoczęciem sezonu zimowego oznaczyć wszystkie obiekty inżynierskie znakiem "śnieżynki".

## 4. Współdziałanie jednostek podczas prowadzonej Akcji Zimowej w przypadku wystąpienia utrudnień na drogach.

- Prezydent Bydgoszczy wystąpi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zapewnienie pomocy przez jednostki podległe Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Bydgoszczy w przypadku wystąpienia gwałtownych i ostrych ataków zimy.

- ZDMiKP przekaże Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, prasie i lokalnym rozgłośniom informacje o warunkach ruchu i rozporządzeniach obowiązujących w czasie Akcji Zimowej.

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta będzie informował mieszkańców 
o występujących utrudnieniach na drogach.

- Do prowadzącego Akcję Zimową w ZDMiKP przekazują informacje o występujących warunkach na drogach jednostki patrolowe Policji Drogowej i Straży Miejskiej.

- ZDMiKP przekazuje informacje o występujących warunkach i utrudnieniach na drogach podmiotom biorącym udział w Akcji Zimowej.

- Podmioty biorące udział w Akcji Zimowej przekazują informacje o panujących warunkach 
i utrudnieniach na drogach do ZDMiKP.

- MZK przekazuje do prowadzącego Akcję Zimową w ZDMiKP informację o występujących utrudnieniach w komunikacji publicznej.

- Policja Drogowa i Straż Miejska udziela pomocy w organizacji ruchu na ulicach, na których występują utrudnienia i przerwy w ruchu, poprzez:

- kierowanie ruchu na wyznaczone objazdy,

- organizowanie i pilotowanie konwojów na głównych ulicach w okresie szczególnych utrudnień, intensywnych opadów śniegu i zamieci śnieżnych,

- likwidację zatorów oraz usuwanie pojazdów uszkodzonych i porzuconych,

# IV. INFORMACJE O SYTUACJI NA ULICACH W OKRESIE ZIMY.

Głównym elementem kierowania pracami przy odśnieżaniu ulic i zwalczaniu śliskości zimowej jest sprawny obieg informacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Na podstawie otrzymanych informacji z jednostek biorących udział w Akcji Zimowej opracowuje się informację obrazującą sytuację na ulicach oraz działanie poszczególnych jednostek, jak i również ewentualne trudności występujące przy prowadzeniu prac przy zimowym utrzymaniu ulic i przekazuje się je zgodnie z przedstawionym schematem (tabela nr 3)

Przekazywanie meldunków przez zaangażowane w Akcji Zimowej przedsiębiorstwa 
do ZDMiKP, który prowadzi wszystkie sprawy związane z utrzymaniem ulic w okresie zimy jest obowiązkowe.

Kierujący otrzymuje od jednostek biorących udział w Akcji Zimowej meldunek zbiorczy 
w formie komunikatu, albo na wyraźne żądanie meldunek specjalny (szczegółowy) przedstawiający aktualną sytuację na ulicach.

Meldunek specjalny (zbiorczy) przekazywany jest przez ZDMiKP Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Tablica nr 3

Rodzaje meldunków i godziny ich nadawania

| L.p. | Rodzaj meldunku | Godziny nadawania do ZDMiKP |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wg wzoru nr | A | B | C |  |
| 1 | Sytuacyjny ogólny | 1 | 7.15 – 8.00 | 6.15 – 7.00 | 6.15 – 7.00 |  |
| 2 | Sytuacyjny o stanie głównych ulic | 2 | 11.15 – 12.00 17.00 – 18.00 | 11.15 – 12.00 17.00 – 18.00 21.00 – 22.00 | 11.15 – 12.00 17.00 – 18.00 21.00 – 22.00 | W przypadku zawiei i zamieci śnieżnych |
| 3 | Specjalny | 3 | 10.00 – 11.00 | 10.00 – 11.00 17.00 – 18.00 | 10.00 – 11.00 17.00 – 18.00 | Informacja dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego |
| 4 | Sytuacyjny o lokalizacji odcinków nieprzejezdnych | 4 | jak w poz. 1 i 2 w przypadku wystąpienia przerw |  |  |  |
| 5 | O innych utrudnieniach i ewentualnych szkodach na ulicach | 4 | w przypadku ich występowania |  |  |  |

Meldunki należy składać telefonicznie dyżurnemu w ZDMiKP ul. Redłowska 8
tel. 582-27-14 lub 15 pokój nr 14 potwierdzony mailem na adres: utrzymanie@zdmikp.bydgoszcz.pl i akcjazima@zdmikp.bydgoszcz.pl.

Dziennik Dyżurów (wzór nr 5), Dziennik meldunków (wzór nr 6)  prowadzi każda jednostka biorąca udział w Akcji Zimowej, a Dziennik pracy (wzór nr 7) jest podstawą do rozliczenia 
z wykonanych prac w połączeniu z odczytami GPS w odniesieniu do utrzymania jezdni.

Wzory meldunków przedstawione są w załączniku nr 3.

# V. WYWÓZ ŚNIEGU.

Na miejsce wywozu śniegu wyznacza się wysypisko miejskie w Żółwinie. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w porozumieniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego może wyznaczyć inne miejsca wywozu śniegu. Wywóz śniegu odbywać się może tylko na polecenie ZDMiKP potwierdzonego odpowiednim wpisem w Dzienniku Dyżurów (wzór nr 4 kol. 5).

# VI. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ W REJONACH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Realizacja zadań zimowego utrzymania jezdni została podzielona na cztery rejony.

REJON Północny - obejmuje część północną miasta w obrębie: od północnej granicy Bydgoszczy do  rzeki Brdy, Kanału Bydgoskiego, Trasy WZ- ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Wiaduktów Warszawskich.

REJON Południowy –obejmuje część południową miasta w obrębie: od Kanału Bydgoskiego i rzeki Brdy, ulicy Nakielskiej (wiaduktu kolejowego) do południowej i wschodniej granicy Bydgoszczy.

REJON Wschodni –obejmuje część wschodnią miasta w obrębie: od Wiaduktów Warszawskich do wschodniej granicy Bydgoszczy.

REJON Zachodni –obejmuje część zachodnia miasta w obrębie: od ulicy Nakielskiej (wiadukt kolejowy), Trasa WZ- ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do zachodniej granicy Bydgoszczy.

Wykonawcy zobowiązani są do:

- mechanicznego oczyszczania ze śniegu i posypywania środkami chemicznymi 
w ustalonych proporcjach ulic i wzniesień wymienionych w załączniku nr 1 zgodnie 
z ustalonymi standardami wymienionymi w tabeli nr 1. Ulice zaliczone do standardu II mogą być odśnieżane wyłącznie na podstawie polecenia wydanego przez Dyżurnego ZDMiKP.

- przygotowania sprzętu do prowadzenia Akcji Zimowej w ilości potrzebnej do utrzymania ulic w okresie zimy wg standardów określonych w tabeli nr 1 i zakresu robót wymienionego 
w załączniku nr 1.

- wyznaczenia odpowiedzialnego za prowadzenie Akcji Zimowej.

- przygotowania na podstawie niniejszego Planu Zimowego Utrzymania Ulic, planu Akcji Zimowej w przedsiębiorstwie i przedstawienia do akceptacji w ZDMiKP do 25 października 
2024 r.

- przygotowania w terminie do 18 października 2024r. środków chemicznych (soli, chlorku wapnia) w ilości zapewniającej sprawne prowadzenie Akcji Zimowej w rejonach.

Realizacja zadań w rejonach zimowego utrzymania ciągów pieszych.

Wykonawcy zobowiązani są do:

- przygotowania na podstawie Planu Zimowego Utrzymania Ulic planu Akcji Zimowej 
w przedsiębiorstwach biorących udział w zimowym utrzymaniu ciągów pieszych 
i przedstawienia do akceptacji w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
do 18 października 2024 roku.

- wyznaczenia w przedsiębiorstwie odpowiedzialnego za prowadzenie Akcji Zimowej.

- zgromadzenia niezbędnej ilości środków (piachu) potrzebnych do sprawnego prowadzenia Akcji Zimowej.

- oczyszczania ze śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem, zapewniając stałe utrzymanie ciągłości ruchu pieszego.

Wykaz zadań:

- Zadanie I

- Zadanie II

- Zadanie III

- Zadanie IV

- Zadanie V

- Zadanie VI

- Zadanie VII

- Zadanie VIII	Strefa Płatnego Parkowania A

- Zadanie IX	Strefa Płatnego Parkowania B

- Zadanie X

Zabezpieczenie przystanków.

1)	zapewnienie utrzymania przystanków w obrębie pętli tramwajowych i autobusowych.

2)	zapewnienie oczyszczania wszystkich pozostałych przystanków tramwajowych 
i autobusowych wraz z przyległymi przejściami stanowiącymi ciągi piesze (dojściami).

Jednostki gospodarki komunalnej oraz Straż Miejska podejmują na okres Akcji Zimowej działania:

1. Miejskie Zakłady Komunikacyjne.

Realizują następujący zakres zadań:

- przygotowują, na podstawie Planu Zimowego Utrzymania Ulic, plan Akcji Zimowej 
w przedsiębiorstwie i przedstawiają do akceptacji w ZDMiKP do 25 października 2024r.

- wyznaczają odpowiedzialnego za prowadzenie Akcji Zimowej.

- zapewniają utrzymanie torowisk i zwrotnic tramwajowych w okresie zimy.

- przygotowują niezbędną ilość sprzętu potrzebnego do prowadzenia Akcji Zimowej.

2. Straż Miejska.

Realizuje następujący zakres zadań:

- kontroluje przygotowanie do zimy i egzekwuje od właścicieli, zarządców, administratorów i dozorców budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw, instytucji itp. obowiązku usuwania skutków zimy z przyległych chodników.

- składa meldunki z przeprowadzonych kontroli w tym zakresie do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (dyżurny) raz w tygodniu w każdy piątek począwszy 
od 1 listopada 2024 r. w godzinach 11.15 do 12.00.

- zamieszcza w prasie lokalnej komunikaty przypominające właścicielom, zarządcom, administratorom posesji o ich obowiązkach w okresie zimowym.

3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Realizują następujący zakres zadań:

- przygotowują, na podstawie Planu Zimowego Utrzymania Ulic, plan Akcji Zimowej 
w przedsiębiorstwie i przedstawiają do akceptacji w ZDMiKP do 25 października 2024 r.

- wyznaczają w przedsiębiorstwie odpowiedzialnego za prowadzenie Akcji Zimowej.

- gromadzą niezbędną ilość środków potrzebnych do sprawnego prowadzenia Akcji Zimowej.

- do zadań MWiK Sp. z o.o. w czasie Akcji Zimowej należy w szczególności:

-	wprowadzenie zimowego oznakowania studzienek ściekowych,

-	zabezpieczenie przed zamarzaniem skrzynek hydrantów, zasuw i zdrojów ulicznych oraz innych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz likwidacja wszelkich wycieków wody w terminie do 31.10.2024 r.

4. Administracja Domów Miejskich.

Realizuje następujący zakres zadań:

- przygotowuje, na podstawie Planu Zimowego Utrzymania Ulic, plan Akcji Zimowej 
w przedsiębiorstwie i przedstawia do akceptacji w ZDMiKP do 25 października 2024r.

- wyznacza w przedsiębiorstwie odpowiedzialnego za prowadzenie Akcji Zimowej.

- gromadzi niezbędną ilość środków potrzebnych do sprawnego prowadzenia Akcji Zimowej.

- przygotowuje sprzęt, środki, materiały i ludzi do wykonywania obowiązków zarządcy nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem usuwania śniegu i gołoledzi oraz posypuje chodniki piaskiem przed administrowanymi nieruchomościami.

5. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

- ostrzega, alarmuje i informuje mieszkańców o przewidywanych gwałtownych zjawiskach atmosferycznych

- koordynuje działanie służb ratowniczych.

Dodatkowo na podstawie porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta Bydgoszczy 
a Komendantem Wojewódzkim Policji, Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
i Miejskiej Policji podejmie działania:

Zapewnia kierowanie ruchem drogowym w okresach wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych w okresie zimy, kierując pojazdy na trasy wskazane przez Zespół Koordynacyjny Akcji Zimowej przy ZDMiKP.

Wszystkie jednostki gospodarki komunalnej biorące udział w Akcji Zimowej:

- przekażą do ZDMiKP numery telefonów służbowych i domowych wyznaczonych osób 
do prowadzenia AZ,

- przygotują i przeszkolą wyznaczonych pracowników do realizacji zadań podczas AZ,

- zakończą przygotowania wydzielonych sił i środków biorących udział w AZ 
do 30 października 2024 r.

# VII. ZASADY FINANSOWANIA

Akcję Zimową finansuje ZDMiKP na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorstwa za czynności wykonane i przewidziane w Planie Zimowego Utrzymania Ulic.

Szczegółowe warunki finansowania Akcji Zimowej określone są w umowach.

# ZAŁĄCZNIK NR 1

# WYKAZ ULIC WG STANDARDÓW UTRZYMANIA

Rejon północny

Rejon południowy

Rejon wschodni

Rejon zachodni

Rejon północny

I STANDARD

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 11 Listopada |  | 1 185 | 7 100 |
|  | 20 Stycznia 1920r. | od al. Mickiewicza do Słowackiego | 515 | 3 215 |
|  | 3 Maja |  | 388 | 3 079 |
|  | Armii Krajowej | do granic miasta | 8 300 | 84 600 |
|  | Artyleryjska |  | 850 | 6 800 |
|  | Bałtycka |  | 1 250 | 7 500 |
|  | Bocianowo |  | 603 | 4 175 |
|  | Chocimska |  | 356 | 2 493 |
|  | Chodkiewicza |  | 1 797 | 12 572 |
|  | Chrobrego | od Sienkiewicza do Placu Piastowskiego | 120 | 960 |
|  | Cieszkowskiego |  | 238 | 1 449 |
|  | Czerkaska | od Gdańskiej do Sułkowskiego | 584 | 3 470 |
|  | Dwernickiego | od Gdańskiej do Sułkowskiego | 588 | 4 552 |
|  | Dworcowa |  | 1 271 | 11 050 |
|  | Dźwigowa |  | 500 | 3 050 |
|  | Fabryczna |  | 873 | 8 730 |
|  | Fordońska | od r. Fordońskiego do Wiaduktów Warszawskich | 8 800 | 61 600 |
|  | Fredry |  | 339 | 2 783 |
|  | Gajowa |  | 1 215 | 8 505 |
|  | Gdańska | do granic miasta | 6 018 | 54 846 |
|  | Gimnazjalna |  | 120 | 815 |
|  | Głowackiego | od Kołobrzeskiej do Gajowej | 480 | 3 362 |
|  | Grunwaldzka | od r. Grunwaldzkiego do Węzła Zachodniego | 2 130 | 21 300 |
|  | Hetmańska |  | 583 | 4 421 |
|  | Iławska |  | 310 | 1 953 |
|  | Jagiellońska |  | 4 380 | 32 161 |
|  | Jastrzębia |  | 652 | 2 398 |
|  | Jeździecka |  | 2 863 | 17 178 |
|  | Jurasza |  | 373 | 2 238 |
|  | Kamienna |  | 7 550 | 96 110 |
|  | Kąpielowa |  | 245 | 1 507 |
|  | Kołobrzeska | od Bałtyckiej do Kijowskiej | 375 | 2 247 |
|  | Konarskiego |  | 288 | 1 979 |
|  | Kopernika |  | 238 | 1 904 |
|  | Kr. Jadwigi |  | 932 | 11 207 |
|  | Krasińskiego |  | 304 | 1 194 |
|  | Langiewicza |  | 150 | 1 050 |
|  | Lubeckiego |  | 92 | 644 |
|  | Łęczycka |  | 1 110 | 7 790 |
|  | Łużycka |  | 420 | 2 940 |
|  | Markwarta |  | 412 | 4 945 |
|  | Marsz. Focha |  | 1 492 | 17 800 |
|  | Plac Teatralny |  | 50 | 277 |
|  | Mazowiecka |  | 586 | 4 102 |
|  | Mickiewicza |  | 698 | 5 072 |
|  | Modrzewiowa |  | 1 200 | 9 800 |
|  | Modrzewiowa- stacja | Dworzec PKP z pętlą autobusową | 396 | 1980 |
|  | Moniuszki |  | 240 | 2 155 |
|  | Morska |  | 100 | 600 |
|  | Trasa Uniwersytecka | obie jezdnie, Ogińskiego- Wojska Polskiego | 2 460 | 21 500 |
|  | Ogińskiego |  | 718 | 10 052 |
|  | Ossolińskich |  | 832 | 6 000 |
|  | Paderewskiego |  | 511 | 3 850 |
|  | Pestalozziego |  | 320 | 1 920 |
|  | Piotra Skargi |  | 187 | 1 569 |
|  | Piotrowskiego |  | 256 | 2 202 |
|  | Pl. Piastowski |  | 138 | 1104 |
|  | pl. Weyssenhoffa |  | 317 | 2 724 |
|  | plac Wolności |  | 150 | 900 |
|  | Pocztowa |  | 95 | 490 |
|  | Pod Wiaduktem |  | 200 | 1 400 |
|  | Pomorska |  | 1200 | 9000 |
|  | Poniatowskiego |  | 233 | 1 330 |
|  | Powst. Wielkopolskich |  | 1 750 | 17 927 |
|  | Powstańców Warszawy |  | 800 | 5 500 |
|  | Przemysłowa | wraz z pętlą | 2 406 | 17 618 |
|  | rondo Fordońskie |  | 220 | 1 925 |
|  | rondo Grunwaldzkie |  | 106 | 1 061 |
|  | rondo Jagiellonów |  | 304 | 2 730 |
|  | rondo Ossolińskich |  | 220 | 1 925 |
|  | rondo Skrzetuskie |  | 260 | 2 635 |
|  | Sienkiewicza |  | 835 | 6 150 |
|  | Sieńki |  | 220 | 2 365 |
|  | Skłodowskiej |  | 2 180 | 20 848 |
|  | Słowackiego |  | 120 | 1 020 |
|  | Sobieskiego | od Hetmańskiej do Dworcowej | 410 | 3 122 |
|  | Sowińskiego | od Hetmańskiej do Śniadeckich | 370 | 2960 |
|  | Stary Port |  | 395 | 2 370 |
|  | Staszica |  | 258 | 2 852 |
|  | Sułkowskiego |  | 1 425 | 15 415 |
|  | Szajnochy |  | 900 | 8 000 |
|  | Śniadeckich |  | 800 | 7 933 |
|  | Świętojańska |  | 282 | 2 039 |
|  | Trasa W-Z Rotm. Pileckiego | od Grunwaldzkiej do Artyleryjskiej z dojazdami + dojazd do Straży Pożarnej | 4 373 | 39 743 |
|  | Unii Lubelskiej |  | 697 | 5 489 |
|  | Warmińskiego |  | 464 | 2 810 |
|  | Warszawska |  | 429 | 4 086 |
|  | Wyczółkowskiego |  | 280 | 1 680 |
|  | Wyszyńskiego |  | 5 234 | 43 065 |
|  | Wyścigowa | pętla autobusowa | 350 | 3 100 |
|  | Wyścigowa- Startowa |  | 300 | 2 400 |
|  | Zamczysko | od Armii Krajowej do Gdańskiej | 790 | 4 740 |
|  | Zaświat |  | 822 | 6 879 |
|  | Zygmunta Augusta | cała z pętlą autobusową + odcinek zamknięty | 1 750 | 16 200 |
|  | Żeglarska | od Unii Lubelskiej do Ludwikowo | 1 050 | 7 350 |
| RAZEM |  |  | 102 976 | 881 636 |

I STANDARD (wzniesienia)

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Armii Krajowej | od Sądeckiej do Jeździeckiej | 1 000 | 12 000 |
|  | Gdańska | Myślęcinek | 570 | 8 600 |
| RAZEM |  |  | 1 570 | 20 600 |

Ogółem Rejon północny

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ulice | I | 102 976 | 881 636 |
|  | Wzniesienia | I | 1 570 | 20 600 |
| RAZEM |  |  | 104 546 | 902 236 |

Rejon południowy

I STANDARD

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 16 Pułku Ułanów Wlkp. |  | 445 | 4 005 |
|  | Baczyńskiego |  | 921 | 6 577 |
|  | Barwna | od pętli autobusowej | 218 | 1 028 |
|  | Batorego |  | 71 | 330 |
|  | Bełzy |  | 1 400 | 8 140 |
|  | Bernardyńska + Pl. Kościeleckich |  | 1 150 | 11 133 |
|  | Białogardzka | pętla autobusowa | 160 | 1280 |
|  | Bielicka | od Inowrocławskiej do Leszczyńskiego | 811 | 5 800 |
|  | Broniewskiego |  | 435 | 4 283 |
|  | Brzozowa |  | 1 019 | 7 155 |
|  | Chemiczna |  | 3 411 | 21 148 |
|  | Cmentarna |  | 840 | 5 300 |
|  | Czerwonego Krzyża | od Nakielskiej do Nasypowej | 344 | 1 654 |
|  | Dąbrowskiego |  | 290 | 1 595 |
|  | Długa |  | 515 | 3 322 |
|  | Dobrzyńska |  | 810 | 6 260 |
|  | Farna |  | 193 | 1 224 |
|  | Filarecka |  | 290 | 1 740 |
|  | Frankego | od Paciorkiewicza do Dziadkiewicza | 756 | 5 208 |
|  | Glinki |  | 2 850 | 29 125 |
|  | Grodzka | od Bernardyńskiej | 300 | 2334 |
|  | Grudziądzka |  | 762 | 6 174 |
|  | Hala Łuczniczka | dojazdy od ul. Toruńskiej | 1 200 | 7 750 |
|  | Hubala Dobrzańskiego | wzdłuż płotu szpitala | 418 | 2 870 |
|  | Hutnicza |  | 1860 | 13020 |
|  | Inowrocławska |  | 1 340 | 9 371 |
|  | Jana Kazimierza |  | 164 | 1 176 |
|  | Jana Pawła II | z podjazdem do W. Polskiego + dojazdy do lotniska | 3 350 | 46 900 |
|  | Jezuicka |  | 149 | 768 |
|  | Kazimierza Wielkiego |  | 595 | 5 565 |
|  | Kielecka |  | 809 | 8 271 |
|  | Konopnickiej |  | 1 206 | 8 442 |
|  | Kręta |  | 70 | 275 |
|  | Ks. Kordeckiego | od M. Focha do Św. Trójcy | 130 | 1 040 |
|  | Ks. Skorupki | od Inowrocławskiej do Żuławy | 928 | 5 570 |
|  | Ks. Skorupki | od ul. Ugory do Stromej | 570 | 4 540 |
|  | Kujawska |  | 670 | 12060 |
|  | Leszczyńskiego | od Żuławy do Bielickiej | 336 | 3 360 |
|  | Łukasiewicza |  | 540 | 3 390 |
|  | Madalińskiego | od Stawowej z pętlą autobusową | 420 | 3150 |
|  | Magnuszewska |  | 1 314 | 9 908 |
|  | Mennica |  | 255 | 1830 |
|  | Modrakowa |  | 875 | 8 925 |
|  | Mokra | za pętlą A-63 | 1240 | 8680 |
|  | Nakielska | od Ronda Grunwaldzkiego do wiaduktu kolejowego | 8 368 | 50 928 |
|  | Niedźwiedzia |  | 66 | 337 |
|  | Nowokielecka |  | 560 | 3920 |
|  | Nowotoruńska | do granic miasta | 8 600 | 60 200 |
|  | Nowy Rynek |  | 400 | 4 073 |
|  | Objazdowa | od Nowotoruńskiej do Smoleńskiej | 400 | 2 400 |
|  | Orla |  | 510 | 3 060 |
|  | Bydgoskich Przemysłowców | Park Przemysłowy od Glinek do Petersona | 2505 | 17535 |
|  | Petersona | Park Przemysłowy od Bydgoskich Przemysłowców do drogi krajowej nr 10 z pętlą autobusową | 2690 | 18830 |
|  | Paciorkiewicza | Park Przemysłowy od Bydgoskich Przemysłowców do Raczkowskiego | 568 | 3976 |
|  | Raczkowskiego | Park Przemysłowy od Paciorkiewicza do Dyrekcji Parku Przemysłowego | 790 | 5530 |
|  | Wulffa, Eberhardta | Park Przemysłowy od Wojska Polskiego do Hutniczej | 2215 | 15505 |
|  | Petersona | Park Przemysłowy od Wojska Polskiego do Bydgoskich Przemysłowców | 1255 | 8785 |
|  | Dziatkiewicza | Park Przemysłowy od Wojska Polskiego do Bydgoskich Przemysłowców | 1610 | 9660 |
|  | Hutnicza | Park Przemysłowy od Łukasiewicza do pętli autobusowej | 560 | 3360 |
|  | Piękna |  | 670 | 5 690 |
|  | Pińczowska |  | 162 | 649 |
|  | pl. Poznański |  | 134 | 1 073 |
|  | Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego |  | 296 | 1 693 |
|  | Plątnowska | od Toruńskiej do Nowotoruńskiej | 1 400 | 8 400 |
|  | Podwale |  | 240 | 956 |
|  | Pod Blankami |  | 288 | 1325 |
|  | Połtyna |  | 336 | 3 050 |
|  | Poznańska |  | 451 | 4 087 |
|  | Przyrzecze |  | 78 | 268 |
|  | Przy Zamczysku |  | 179 | 1 432 |
|  | rondo Bernardyńskie |  | 262 | 917 |
|  | rondo Kujawskie |  | 150 | 3 375 |
|  | rondo Toruńskie |  | 220 | 2 325 |
|  | Sandomierska |  | 884 | 5 660 |
|  | Schulza |  | 470 | 3 290 |
|  | Seminaryjna |  | 461 | 2 779 |
|  | Słoneczna |  | 247 | 1 400 |
|  | Smoleńska | od Kieleckiej do Objazdowej | 1 200 | 6 300 |
|  | Solskiego | od Kujawskiej do Pięknej | 1 859 | 16 933 |
|  | Spokojna |  | 252 | 1 466 |
|  | Sporna |  | 950 | 6 650 |
|  | Stary Rynek | od Jana Kazimierza do Krętej | 78 | 450 |
|  | Stary Rynek | od Jana Kazimierza do Ratusza | 90 | 550 |
|  | Stawowa |  | 1 464 | 10 248 |
|  | Stroma |  | 615 | 5 544 |
|  | Szpitalna |  | 1 300 | 7 800 |
|  | Szubińska | do granic miasta | 5 522 | 36 868 |
|  | Św. Floriana |  | 220 | 1 320 |
|  | Świetlicowa- Spółdzielcza-Pionierów |  | 1 220 | 4 880 |
|  | Teskowej |  | 341 | 2 436 |
|  | Tamka |  | 272 | 1475 |
|  | Toruńska | od ronda Bernardyńskiego do granicy miasta | 10 962 | 71 392 |
|  | Trasa Uniwersytecka | Od Wojska Polskiego do Glinki z dojazdami do Jana Pawła II, Ujejskiego i Glinek | 540 | 3 800 |
|  | Trybunalska |  | 84 | 425 |
|  | Ugory |  | 660 | 3 820 |
|  | Ujejskiego |  | 1 931 | 12 717 |
|  | Wały Jagiellońskie |  | 656 | 6 671 |
|  | Wełniany Rynek |  | 236 | 1 658 |
|  | Wierzbickiego |  | 59 | 395 |
|  | Władysława IV |  | 570 | 4 683 |
|  | Wojska Polskiego |  | 10 100 | 102 250 |
|  | Wrocławska |  | 400 | 2 500 |
|  | Wysoka |  | 277 | 1 695 |
|  | Zbożowy Rynek |  | 133 | 3 193 |
|  | Żuławy |  | 112 | 768 |
|  | Żwirki i Wigury |  | 1 066 | 8 387 |
| RAZEM |  |  | 117 624 | 885 418 |

I STANDARD (wzniesienia)

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Cz. Krzyża |  | 410 | 2 870 |
|  | Hutnicza | od ul. Toruńskiej do ul. Smoleńskiej | 554 | 3 324 |
|  | Jana Pawła II | podjazd do Wojska Polskiego | 600 | 2 700 |
|  | Kruszwicka |  | 770 | 8 100 |
|  | Kujawska | od Zbożowego Rynku do Konopnickiej | 900 | 8 350 |
|  | Lubelska |  | 500 | 2 748 |
|  | Na Wzgórze Dąbrowskiego |  | 115 | 690 |
|  | Nasypowa |  | 759 | 5 020 |
|  | pl. Poznański-Stroma |  | 600 | 11 073 |
|  | Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego |  | 660 | 5 100 |
|  | Podgórna |  | 297 | 2 025 |
|  | Różana |  | 209 | 1 032 |
|  | Seminaryjna |  | 200 | 1 200 |
|  | Sieroca | od Kujawskiej do Chołoniewskiego | 100 | 600 |
|  | Słoneczna |  | 278 | 1 750 |
|  | Stawowa | od Nakielskiej do ul. Na Wzgórzu | 259 | 1 813 |
|  | Stroma |  | 385 | 2 310 |
|  | Szubińska | od pl. Poznańskiego do Pięknej | 500 | 8 500 |
|  | Ujejskiego | od ronda Toruńskiego do Wojska Polskiego | 840 | 7 600 |
|  | Ułańska |  | 437 | 2 571 |
|  | Ustronie |  | 160 | 895 |
|  | Wiatrakowa |  | 308 | 1 878 |
|  | Zdob. Wału Pomorskiego |  | 849 | 7 679 |
| RAZEM |  |  | 10 690 | 89 828 |

Ogółem Rejon południowy

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ulice | II | 117 624 | 885 418 |
|  | Wzniesienia | II | 10 690 | 89 828 |
| RAZEM |  |  | 128 314 | 975 246 |

Rejon wschodni

I STANDARD

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Akademicka |  | 2 750 | 21 033 |
|  | Ametystowa |  | 154 | 1 400 |
|  | Andersa |  | 4895 | 36713 |
|  | Andersa- Piłsudskiego | pętla autobusowa | 200 | 1500 |
|  | Andersa – Wyzwolenia | pętla autobusowa | 210 | 1 470 |
|  | Bora Komorowskiego |  | 1 700 | 8 500 |
|  | Brzechwy | od Andersa do Fordońskiej | 1 850 | 14 388 |
|  | Brzechwy – Fordońska | pętla autobusowa | 175 | 1 050 |
|  | Bydgoska |  | 502 | 3 369 |
|  | Dowbór - Muśnickiego |  | 300 | 1 800 |
|  | Fordońska | od Wiaduktów Warszawskich do Bydgoskiej | 12 936 | 92 575 |
|  | Geodetów |  | 700 | 3 850 |
|  | Inwalidów |  | 2 596 | 15 576 |
|  | Jasiniecka | od Fordońskiej do Akademickiej | 905 | 6 339 |
|  | Kaliskiego | od Fordońskiej do Akademickiej | 1080 | 7560 |
|  | Kasztelańska |  | 723 | 5 061 |
|  | Kleeberga | od Twardzickiego do Andersa | 300 | 2 450 |
|  | Konduktorska |  | 496 | 3 522 |
|  | Korfantego | od Akademickiej do Pod Skarpą | 700 | 4 900 |
|  | Korfantego | pętla autobusowa | 380 | 3 400 |
|  | Lewińskiego | od Jasinieckiej do Inwalidów | 1 980 | 14 721 |
|  | Łoskoń - Geodetów | pętla autobusowa | 250 | 2 500 |
|  | Łowicka | do Witebskiej | 965 | 4 930 |
|  | Matki Teresy z Kalkuty |  | 2140 | 16 500 |
|  | Pelplińska | wraz z pętlą | 1 542 | 13 120 |
|  | Piłsudskiego | wraz z pętlą | 1 070 | 6 420 |
|  | Pod Skarpą |  | 1 600 | 9 600 |
|  | Trybowskiego | Od Jasinieckiej do Matki Teresy z Kalkuty | 870 | 5650 |
|  | Jasiniecka | Od Pod Skarpy do Trybowskiego | 440 | 2920 |
|  | Produkcyjna | od Brzechwy do Przy Tartaku | 245 | 1 470 |
|  | Rataja |  | 100 | 600 |
|  | Rejewskiego |  | 1 600 | 17 183 |
|  | Roentgena |  | 200 | 1 400 |
|  | Romanowskiej |  | 200 | 1 400 |
|  | Skandynawska |  | 333 | 2 330 |
|  | Skarżyńskiego | od Twardzickiego do Brzechwy | 1 110 | 9 561 |
|  | Twardzickiego |  | 2 900 | 26 168 |
|  | Więcka |  | 521 | 3 700 |
|  | Wiślana |  | 635 | 3 810 |
|  | Witebska |  | 1478 | 8868 |
|  | Wyszogrodzka |  | 1 300 | 9 100 |
|  | Wyzwolenia i Sudecka | od ul. Rynek do granic miasta | 2 934 | 14 648 |
|  | Zamczysko | od Pod Skarpą do Armii Krajowej | 2 210 | 13 260 |
| RAZEM |  |  | 60 175 | 426 315 |

I STANDARD (wzniesienia)

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Andersa | pod wiaduktem drogowym | 500 | 3 500 |
|  | Bieszczadzka |  | 750 | 3 750 |
|  | Brzechwy | pod wiaduktem kolejowym | 500 | 3 500 |
|  | Grussa |  | 667 | 4 000 |
|  | Kaliskiego | od Fordońskiej do ATR | 400 | 2 800 |
|  | Rejewskiego | pod wiaduktem | 400 | 2 800 |
|  | Sudecka |  | 302 | 2 437 |
|  | Swobodna |  | 425 | 2 554 |
|  | Wyzwolenia |  | 455 | 2 700 |
| RAZEM |  |  | 4 399 | 28 041 |

Ogółem Rejon wschodni

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ulice | III | 60 175 | 426 315 |
|  | Wzniesienia | III | 4 399 | 28 041 |
| RAZEM |  |  | 64 574 | 454 356 |

Rejon zachodni

I STANDARD

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Biwakowa |  | 600 | 4 350 |
|  | Bronikowskiego |  | 1 112 | 6 672 |
|  | Chełmżyńska - Rzepeckiego | od Nad Torem do Wiejskiej | 390 | 3 300 |
|  | Chmurna | od Nad Torem do Siedleckiej | 186 | 1 345 |
|  | Deszczowa |  | 1 550 | 12 750 |
|  | Filtrowa |  | 950 | 10 000 |
|  | Flisacka |  | 561 | 4 427 |
|  | Grunwaldzka | od Węzła Zachodniego do granic miasta | 7 790 | 70 400 |
|  | Jeziorna- Łowiskowa | Połączenie od Rekinowej do Zalew | 105 | 600 |
|  | Karolewska |  | 334 | 1 940 |
|  | Kobaltowa |  | 496 | 3 830 |
|  | Kolbego | do granic miasta | 1 130 | 7 311 |
|  | Koronowska | Od Nad Torem do granicy miasta | 2 900 | 26 100 |
|  | Koronowska | od Chełmżyńskiej do Nad Torem | 500 | 3 700 |
|  | Krajeńska |  | 530 | 3 700 |
|  | Kruszyńska |  | 1 445 | 8 948 |
|  | Ludwikowo | Od Żeglarskiej do trasy W-Z | 738 | 5 555 |
|  | Łochowska | do granic miasta | 1 065 | 9 048 |
|  | Maciaszka |  | 2 050 | 10 250 |
|  | Meysnera | wraz z pętlą | 788 | 2 449 |
|  | Mińska | od Bronikowskiego do Kruszyńskiej | 1 993 | 13 176 |
|  | Nad Torem | cała + Koronowska (od Chmurnej do granic miasta) | 6 033 | 49 850 |
|  | Nakielska | od wiaduktów kolejowych do Łochowskiej | 3 280 | 22 960 |
|  | Niklowa |  | 600 | 3 600 |
|  | Ołowiana | od Spiżowej do Niklowej | 500 | 2 500 |
|  | Opławiec |  | 3 600 | 22 680 |
|  | Przejście | dwie jezdnie | 930 | 4 650 |
|  | Rekinowa | od Wielorybiej do Jeziornej | 870 | 6090 |
|  | Siedlecka | od Chmurnej do Koronowskiej | 1 617 | 9 947 |
|  | Saperów |  | 2 262 | 16 866 |
|  | Skośna |  | 185 | 1 574 |
|  | Smukalska | od Życińskiej do Biwakowej | 3 625 | 27 725 |
|  | Spiżowa |  | 530 | 3 180 |
|  | Srebrna |  | 417 | 3 429 |
|  | Stalowa | linia MZK A-71 | 620 | 3 774 |
|  | Wiejska |  | 1 400 | 9 800 |
|  | Wielorybia | od Kolbego do Rekinowej | 1 400 | 9 800 |
| RAZEM |  |  | 55 082 | 408 276 |

I STANDARD (wzniesienia)

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Grunwaldzka |  | 440 | 3 300 |
|  | Karolewska |  | 166 | 1 060 |
|  | Kolbego | od Kormoranów do pętli A-71 | 700 | 4 200 |
|  | Meysnera |  | 412 | 2 351 |
|  | Pijarów |  | 643 | 2 894 |
|  | Smukalska |  | 635 | 3 980 |
|  | Trentowskiego | od ul. Nakielskiej do ul. Osada | 480 | 2832 |
|  | Tuńczykowa | podjazd od Wielorybiej do Kleniowej | 70 | 420 |
|  | Widok |  | 307 | 2 408 |
|  | Wielorybia |  | 100 | 700 |
|  | Wierzbowa | od ul. Nakielskiej do ul. Maciaszka | 343 | 2 401 |
|  | Wiśniowa | od ul. Nakielskiej do ul. Czorsztyńskiej | 300 | 2 372 |
|  | Zalew |  | 400 | 2 200 |
| RAZEM |  |  | 4 996 | 31 118 |

Ogółem Rejon zachodni

| Lp. | Nazwa ulicy | Uwagi dodatkowe | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ulice | IV | 55 082 | 408 276 |
| 2 | Wzniesienia | IV | 4 996 | 31 118 |
| RAZEM |  |  | 60 078 | 439 394 |

# ZAŁĄCZNIK NR 2

# WYKAZ CHODNIKÓW,  PRZEJŚĆ ULICZNYCH,  STREFY  PŁATNEGO PARKOWANIA,  PRZYSTANKÓW  TRANSPORTU  ZBIOROWEGO I TRAS ROWEROWYCH

# ZADANIE NR 1

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Ciągi piesze przy przejściach przez ul. Fordońską na skrzyżowaniach z: | 877 | 3 624 |
|  | ul. Wyszyńskiego | 160 | 838 |
|  | ul. Gajową | 102 | 500 |
|  | ul. Polanka | 10 | 53 |
|  | ul. Bałtycką | 78 | 348 |
|  | ul. Łęczycką | 50 | 215 |
|  | ul. Szajnochy | 80 | 262 |
|  | ul. Fabryczną | 96 | 380 |
|  | ul. Towarową | 76 | 312 |
|  | ul. Wyścigową | 57 | 160 |
|  | ul. Sporną | 27 | 74 |
|  | ul. Kapliczną | 13 | 50 |
|  | ul. Sochaczewską | 6 | 31 |
|  | ul. Wiślaną | 10 | 63 |
|  | ul. Łowicką | 13 | 43 |
|  | Black-Red-White | 8 | 41 |
|  | ul. Kaliskiego | 16 | 65 |
|  | ul. Brzechwy oraz północny chodnik pomiędzy ul. Brzechwy i Transportową | 69 | 175 |
|  | ul. Bydgoską | 6 | 14 |
|  | Chodnik na ul. Wyszyńskiego od ronda Toruńskiego do ronda Fordońskiego - obie strony ulicy wraz ze schodami | 774 | 2 270 |
|  | Chodnik – ul. Fordońska – od r. Fordońskiego do Gajowej , str. północna | 220 | 843 |
|  | Chodnik na wiadukcie w ul. Skarżyńskiego wraz ze schodami do ul. Andersa - obie strony z dojściami | 250 | 942 |
|  | Schody ul. Andersa- dojście do przystanku od ul. Andersena | 15 | 30 |
|  | Chodnik ul. Andersa- dojście do przystanku od strony ul. Dubois | 50 | 100 |
|  | ul. Bora Komorowskiego na wysokości szkoły z przejściami | 220 | 440 |
|  | ul. Andersa dojście do przystanku ul. Gieryna | 90 | 153 |
|  | ul. Brzechwy obie strony od ul. Fordońskiej do ul. Szelburg-Zarembiny (strona zachodnia ulicy od pętli autobusowej) | 700 | 1 919 |
|  | ul. Brzechwy- schody od ul. Transportowej | 15 | 60 |
|  | Chodnik na wiadukcie Warszawskim - obie strony z dojściami | 2 005 | 3 410 |
|  | Przejście dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego w okolicy cmentarza | 44 | 242 |
|  | Chodnik wzdłuż ul. Wyszyńskiego od ronda Fordońskiego do ul. Powstańców Wlkp.- obie strony | 1 672 | 4 566 |
|  | Chodnik wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich od ul. Wyszyńskiego do KW Policji- strona północna (wraz z przejściami) | 700 | 1400 |
|  | Rondo Skrzetuskie - przejścia poprzeczne przez skrzyżowanie | 194 | 896 |
|  | Chodnik na kładce w okolicy ul. Morskiej wraz ze schodami i dojściami do peronów kolei | 112 | 390 |
|  | Chodnik na ul. Spornej – strona wschodnia | 965 | 2900 |
|  | Chodnik na moście w ul. Witebskiej - obie strony | 25 | 25 |
|  | Chodnik na wiadukcie w Starym Fordonie w ciągu ul. Fordońskiej (strona północna od posesji nr 467 do ul. Ametystowej) | 143 | 372 |
|  | Chodnik na ul. Kamiennej (od Fordońskiej do Gdańskiej) | 3 250 | 11 375 |
|  | Ciągi piesze przy przejściach przez ul. Kamienną na skrzyżowaniach z: | 605 | 1 815 |
|  | ul. Wyszyńskiego | 200 | 600 |
|  | ul. Gajową, Pułaskiego | 130 | 390 |
|  | ul. Bałtycką | 30 | 90 |
|  | ul. Morską z dojściem do kładki PKP | 60 | 180 |
|  | ul. Łęczycką | 40 | 120 |
|  | ul. Fabryczną | 45 | 135 |
|  | ul. Wyścigowa | 20 | 60 |
|  | ul. Fordońską | 80 | 240 |
|  | Chodnik- ul. Romanowskiej – od Akademickiej do szpitala , str. zachodnia | 374 | 1 039 |
| - 18 | Chodnik – ul. Romanowskiej – od Akademickiej do szkoły, str. wschodnia | 225 | 536 |
| - 19 | Kładka dla pieszych wraz z dojściami – ul. Wiślana | 380 | 1 130 |
| - 20 | Chodnik na ul. Skłodowskiej-Curie strona południowa | 2 235 | 6 705 |
| - 21 | Chodnik na ul. Jurasza strona wschodnia | 360 | 900 |
| - 22 | Chodnik na ul. Kaliskiego od ul. Fordońskiej do przystanku autobusowego - str. wschodnia | 724 | 2 300 |
| - 23 | Chodnik na ul. Kaliskiego od ul. Andersa do ul. Akademickiej- str. zachodnia | 631 | 1 800 |
|  | Parking Przylesie |  | 7 620 |
| - | - miejsca parkingowe z dojazdami |  | 6 650 |
|  | - chodniki |  | 970 |
| RAZEM |  | 17 855 | 59 802 |

# tRASY rowerowe DO ZADANIA 1

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | rondo Fordońskie – przejazdy rowerowe | 350 | 700 |  |  |
|  | Akademicka i Lewińskiego | 2 400 | 4 800 |
|  | Sporna | 1 000 | 2 000 |
| RAZEM |  | 3 750 | 7 500 |

# RZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 1

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | r. Fordońskie (Wyszyńskiego) | M. C. Skłodowskiej |  | 205 |
|  | r. Fordońskie (Wyszyńskiego) | rondo Toruńskie |  | 160 |
|  | r. Fordońskie (Jagiellońska) | rondo Jagiellonów |  | 175 |
|  | r. Fordońskie (Fordońska) | Fordon |  | 170 |
|  | r. Fordońskie (Jagiellońska) | rondo Jagiellonów | 270 |  |
|  | r. Fordońskie (Jagiellońska) | rondo Fordońskie | 260 |  |
|  | r. Fordońskie (Wyszyńskiego) | Bydg. Wschód | 260 |  |
|  | r. Fordońskie (Fordońska) | rondo Toruńskie | 260 |  |
|  | Fordońska - Gajowa | Błonie |  | 40 |
|  | Powst. Wielkop. - Lelewela | r. Wielkopolskie |  | 85 |
|  | Powst. Wielkop. - Lelewela | Wyszyńskiego |  | 70 |
|  | Powst. Wielkop. - Wyszyńskiego | rondo Wielkopolskie |  | 190 |
|  | Powst. Wielkop. - Wyszyńskiego | Gajowa |  | 105 |
|  | Wyszyńskiego – Powst. Wielkop. | Glinki |  | 80 |
|  | r. Skrzetuskie | Powst. Wielkopol. |  | 200 |
|  | r. Skrzetuskie | rondo Fordońskie |  | 180 |
|  | Skłodowskiej - Gajowa | Centrum |  | 290 |
|  | Skłodowskiej - Gajowa | Łęczycka |  | 190 |
|  | Skłodowskiej - Bałtycka | Centrum |  | 150 |
|  | Skłodowskiej - Bałtycka | Łęczycka |  | 115 |
|  | Skłodowskiej - Jurasza | Centrum |  | 190 |
|  | Skłodowskiej - Jurasza | Bartodzieje |  | 140 |
|  | Kamienna – Inwalidów | Centrum |  | 60 |
|  | Kamienna – Inwalidów | Fordon |  | 50 |
|  | Sułkowskiego- Kamienna | rondo Jagiellonów |  | 90 |
|  | Sułkowskiego- Kamienna | Leśne |  | 75 |
|  | Kamienna- Sułkowskiego | Fordon |  | 60 |
|  | Kamienna – Wyszyńskiego | Sułkowskiego |  | 50 |
|  | Kamienna – Wyszyńskiego | Fordońska |  | 50 |
|  | Kamienna- Gajowa | Centrum |  | 60 |
|  | Głowackiego- Gajowa | rondo Jagiellonów |  | 70 |
|  | Głowackiego- Gajowa | Morska |  | 70 |
|  | Głowackiego -Bałtycka | rondo Jagiellonów |  | 90 |
|  | Głowackiego- Bałtycka | Morska |  | 70 |
|  | Bałtycka- Głowackiego | rondo Jagiellonów |  | 60 |
|  | Bałtycka- Głowackiego | Morska |  | 60 |
|  | Morska | rondo Jagiellonów |  | 50 |
|  | Morska | Morska |  | 50 |
|  | M.C. Skłodowskiej- Łęczycka | rondo Jagiellonów |  | 120 |
|  | M.C. Skłodowskiej- Łęczycka | Wyścigowa |  | 120 |
|  | Bałtycka- M.C. Skłodowskiej | Morska |  | 40 |
|  | Fordońska - Bałtycka | rondo Fordońskie |  | 120 |
|  | Fordońska-Bałtycka | Wyścigowa |  | 90 |
|  | Fordońska-Bałtycka | rondo Fordońskie | 200 |  |
|  | Fordońska-Bałtycka | Bydgoszcz Wschód | 200 |  |
|  | Fordońska-Kazimierza Wielkiego | rondo Fordońskie | 200 |  |
|  | Fordońska-Kazimierza Wielkiego | Bydgoszcz Wschód | 250 |  |
|  | Kazimierza Wielkiego - Fordońska | Kapuściska |  | 50 |
|  | Kazimierza Wielkiego - Toruńska | Kapuściska |  | 50 |
|  | Łęczycka - Fordońska | Błonie |  | 50 |
|  | Fordońska-Szajnochy | rondo Fordońskie |  | 145 |
|  | Fordońska-Kazimierza Wielkiego | Fordon |  | 130 |
|  | Bałtycka- Curie Skłodowskiej | Fordońska |  | 50 |
|  | Bałtycka- Fordońska | Curie Skłodowska |  | 50 |
|  | Fordońska- Bałtycka | rondo Fordońskie |  | 50 |
|  | Fordońska- Łęczycka | rondo Fordońskie |  | 100 |
|  | Fordońska-Fabryczna | rondo Fordońskie |  | 210 |
|  | Fordońska-Fabryczna | Bydgoszcz Wschód | 230 |  |
|  | Fordońska-Fabryczna | Centrum | 230 |  |
|  | Fordońska-Fabryczna | Fordon |  | 240 |
|  | Fordońska-Kabel T | Centrum | 250 |  |
|  | Fordońska-Wyścigowa | rondo Fordońskie |  | 60 |
|  | Fordońska-Wyścigowa | Fordon |  | 110 |
|  | Fordońska-Kabel | Fordon | 250 |  |
|  | Fordońska-Sporna | rondo Fordońskie |  | 240 |
|  | Fordońska-Sporna | Fordon |  | 260 |
|  | Kamienna- Fordońska - Estakada | Perony z dojściami i schodami | 900 |  |
|  | Sporna – Fordońska | Jasiniecka |  | 30 |
|  | Sporna - Fordońska | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Sporna | kierunek Toruńska |  | 35 |
|  | Fordońska-Sochaczewska | rondo Fordońskie |  | 220 |
|  | Fordońska- Włościańska | Centrum |  | 45 |
|  | Fordońska-Sochaczewska | Fordon |  | 130 |
|  | Fordońska-Wiślana | rondo Fordońskie |  | 190 |
|  | Fordońska-Wiślana | Fordon |  | 250 |
|  | Akademicka- Rejewskiego | rondo Fordońskie |  | 160 |
|  | Akademicka- Rejewskiego | Tatrzańskie |  | 140 |
|  | Centrum Onkologii | rondo Fordońskie |  | 75 |
|  | Centrum Onkologii | Nad Wisłą |  | 70 |
|  | Akademicka- Romanowskiej | rondo Fordońskie |  | 100 |
|  | Akademicka- Romanowskiej | Tatrzańskie |  | 120 |
|  | Romanowskiej – Akademicka | Os. Eskulapa |  | 80 |
|  | Korfantego-Preisa | rondo Fordońskie |  | 140 |
|  | Korfantego-Preisa | Tatrzańskie |  | 90 |
|  | Twardzickiego- Łochowskiego | rondo Fordońskie |  | 230 |
|  | Twardzickiego- Łochowskiego | Tatrzańskie |  | 230 |
|  | Twardzickiego- Kleina | rondo Fordońskie |  | 220 |
|  | Twardzickiego- Kleina | Tatrzańskie |  | 180 |
|  | Twardzickiego- Thommee | rondo Fordońskie |  | 330 |
|  | Twardzickiego- Thommee | Tatrzańskie |  | 210 |
|  | Twardzickiego-Witosa | rondo Fordońskie |  | 210 |
|  | Twardzickiego-Witosa | Tatrzańskie |  | 170 |
|  | Twardzickiego- Powalisza | rondo Fordońskie |  | 210 |
|  | Twardzickiego- Powalisza | Tatrzańskie |  | 170 |
|  | Pelplińska- targowisko | Tatrzańskie |  | 80 |
|  | Pelplińska- targowisko | Centrum |  | 80 |
|  | Pelplińska -Taterników | rondo Fordońskie |  | 190 |
|  | Pelplińska -Taterników | Tatrzańskie |  | 170 |
|  | Pelplińska - Jarużyńska | rondo Fordońskie |  | 195 |
|  | Pelplińska - Jarużyńska | Tatrzańskie |  | 170 |
|  | Tatrzańskie | rondo Fordońskie |  | 480 |
|  | Tatrzańskie | Koniec |  | 110 |
|  | Akademicka- Kaliskiego | rondo Fordońskie |  | 50 |
|  | Akademicka- Kaliskiego | Nad Wisłą |  | 80 |
|  | Akademicka- Igrzyskowa | rondo Fordońskie |  | 245 |
|  | Akademicka- Igrzyskowa | Nad Wisłą |  | 70 |
|  | Andersa-Kleeberga | rondo Fordońskie |  | 160 |
|  | Andersa-Kleeberga | Nad Wisłą |  | 200 |
|  | Andersa-Wiadukt | rondo Fordońskie |  | 120 |
|  | Andersa-Wiadukt | Nad Wisłą |  | 200 |
|  | Andersa-Wolna | rondo Fordońskie |  | 75 |
|  | Andersa-Wolna | Nad Wisłą |  | 175 |
|  | Andersa-Wyzwolenia | rondo Fordońskie |  | 70 |
|  | Andersa-Wyzwolenia | Nad Wisłą |  | 200 |
|  | Piłsudskiego- Swobodna | rondo Fordońskie |  | 135 |
|  | Piłsudskiego- Swobodna | Nad Wisłą |  | 200 |
|  | Nad Wisłą | rondo Fordońskie |  | 90 |
|  | Nad Wisłą | koniec |  | 150 |
|  | Nad Wisłą - pętla | Nad Wisłą |  | 160 |
|  | Fordońska-Traktorzystów | rondo Fordońskie |  | 145 |
|  | Fordońska-Traktorzystów | Fordon |  | 200 |
|  | Fordońska-Kaliskiego | rondo Fordońskie |  | 200 |
|  | Fordońska-Kaliskiego | Fordon |  | 30 |
|  | Kaliskiego- UTP | rondo Fordońskie |  | 170 |
|  | Kaliskiego- UTP | Fordon |  | 150 |
|  | Fordońska- Zakł. Zbożowe | rondo Fordońskie |  | 100 |
|  | Fordońska- Zakł. Zbożowe | Fordon Rynek |  | 200 |
|  | Fordońska-Brzechwy | rondo Fordońskie |  | 240 |
|  | Fordońska-Brzechwy | Fordon Rynek |  | 140 |
|  | Fordońska-Brzechwy 81 | Brzechwy |  | 70 |
|  | Brzechwy-Fordońska 81 | Fordońska |  | 60 |
|  | Fordońska-Wiadukt | rondo Fordońskie |  | 105 |
|  | Fordońska-Wiadukt | Fordon Rynek |  | 60 |
|  | Fordon Rynek | rondo Fordońskie |  | 175 |
|  | Wyzwolenia | Koniec |  | 140 |
|  | Fordon Rynek | Mariampol |  | 60 |
|  | Brzechwy-Szafirowa | rondo Fordońskie |  | 200 |
|  | Brzechwy-Szafirowa | Tatrzańskie |  | 170 |
|  | Brzechwy – Zarembiny | Andersa |  | 60 |
|  | Brzechwy – Zarembiny | Fordońska |  | 60 |
|  | Skarżyńskiego - Wiadukt | rondo Fordońskie |  | 125 |
|  | Skarżyńskiego - Wiadukt | Tatrzańskie |  | 180 |
|  | Skarżyńskiego- Twardzickiego | Wyścigowa |  | 170 |
|  | Skarżyńskiego- Twardzickiego | Tatrzańskie |  | 140 |
|  | Wyzwolenia - Swobodna | rondo Fordońskie |  | 110 |
|  | Wyzwolenia - Swobodna | Mariampol |  | 90 |
|  | Wyzwolenia- Derdowskiego | rondo Fordońskie |  | 45 |
|  | Wyzwolenia- Derdowskiego | Mariampol |  | 50 |
|  | Wyzwolenia-Pelplińska | rondo Fordońskie |  | 45 |
|  | Wyzwolenia-Pelplińska | Mariampol |  | 45 |
|  | Wyzwolenia - Brzegowa | Centrum |  | 20 |
|  | Mariampol | rondo Fordońskie |  | 55 |
|  | Łowicka- Pilicka | Witebska |  | 45 |
|  | Łowicka- Szkoła | rondo Jagiellonów |  | 45 |
|  | Łowicka- Witebska | rondo Jagiellonów |  | 50 |
|  | Łowicka- Witebska | Witebska |  | 30 |
|  | Witebska-Wschodnia n.ż. | rondo Jagiellonów |  | 45 |
|  | Witebska-Wschodnia n.ż. | Witebska |  | 65 |
|  | Witebska | rondo Jagiellonów |  | 40 |
|  | Witebska | Wyścigowa |  | 40 |
|  | Witebska- Gazbud nż | Przemysłowa |  | 20 |
|  | Witebska- Gazbud nż | Tatrzańskie |  | 20 |
|  | Skandynawska – IKEA | Witebska |  | 50 |
|  | Skandynawska – IKEA | Wyścigowa |  | 50 |
|  | Pilicka | Witebska |  | 50 |
|  | Wyszogrodzka – Opalowa | Fordońska |  | 30 |
|  | Wyszogrodzka – Opalowa | Wyścigowa |  | 30 |
|  | Przemysłowa- Portowa | rondo Jagiellonów |  | 60 |
|  | Przemysłowa- Portowa | Przemysłowa |  | 60 |
|  | Przemysłowa- Tartak | rondo Jagiellonów |  | 120 |
|  | Przemysłowa- Tartak | Przemysłowa |  | 90 |
|  | Przemysłowa- Stolbud | rondo Jagiellonów |  | 160 |
|  | Przemysłowa- Stolbud | Przemysłowa |  | 90 |
|  | Przemysłowa – Os. Rzemieślnicze | Wyścigowa |  | 60 |
|  | Przemysłowa | rondo Jagiellonów |  | 100 |
|  | Fordońska – Kapliczna | Centrum |  | 60 |
|  | Fordońska – Kapliczna | Fordon |  | 150 |
|  | Matki Teresy z Kalkuty – Akademicka | Centrum Onkologii |  | 145 |
|  | Auchan | Os. Tatrzańskie |  | 50 |
|  | Rejewskiego – Auchan | Centrum |  | 160 |
|  | Rejewskiego – Auchan | Fordon |  | 280 |
|  | Fordońska – Łowicka | Fordon |  | 130 |
|  | Wyzwolenia – Andersa | Fordon Rynek |  | 40 |
|  | Witebska – Frosta | Błonie |  | 60 |
|  | Wyścigowa |  |  | 140 |
|  | Wyścigowa – pętla |  |  | 200 |
|  | Kamienna- Wyścigowa | Dworzec PKP |  | 200 |
|  | Kamienna- Wyścigowa | Piłsudskiego |  | 200 |
|  | Kamienna- Fabryczna | Dworzec PKP |  | 40 |
|  | Kamienna- Fabryczna | Piłsudskiego |  | 40 |
|  | Geodetów-Bora Komorowskiego | Wyścigowa |  | 60 |
|  | Geodetów-Bora Komorowskiego | Osiedle Leśne |  | 60 |
|  | Bora Komorowskiego- Kiedrowskiego | Mariampol |  | 60 |
|  | Bora Komorowskiego- Kiedrowskiego | Piłsudskiego |  | 60 |
|  | Bora Komorowskiego- Gieryna | Mariampol |  | 80 |
|  | Bora Komorowskiego- Gieryna | Piłsudskiego |  | 80 |
|  | Bora Komorowskiego- Braci Bażańskich | Mariampol |  | 60 |
|  | Bora Komorowskiego- Braci Bażańskich | Piłsudskiego |  | 60 |
|  | Zamczysko | Pętla |  | 40 |
|  | Pod Skarpą- Przemysława II | Osielsko/ Bożenkowo |  | 30 |
|  | Pod Skarpą- Przemysła II | Przylesie |  | 30 |
|  | Eskulapa | Początkowy- końcowy |  | 50 |
|  | Pod Skarpą- Żemojtela | Jasiniecka |  | 25 |
|  | Pod Skarpą- Żemojtela | Auchan |  | 25 |
|  | Pod Skarpą- Stamma | Jasiniecka |  | 25 |
|  | Pod Skarpą- Stamma | Auchan |  | 25 |
|  | Matki Teresy z Kalkuty- Romanowskiej | Akademicka |  | 40 |
|  | Matki Teresy z Kalkuty- Romanowskiej | Jasińiecka |  | 40 |
|  | Matki Teresy z Kalkuty- Rydygiera | Akademicka |  | 40 |
|  | Matki Teresy z Kalkuty- Rydygiera | Jasinieck |  | 40 |
|  | Jasiniecka – Pod Skarpą | Trybowskiego |  | 40 |
|  | Trybowskiego- Jasiniecka | Matki Teresy z Kalkuty |  | 40 |
|  | Trybowskiego- Majtkowskiego | Matki Teresy z Kalkuty |  | 40 |
|  | Trybowskiego- Matki Teresy z Kalkuty | Jasiniecka |  | 40 |
|  | Trybowskiego- Matki Teresy z Kalkuty | Matki Teresy z Kalkuty |  | 40 |
|  | Trybowskiego- Majtkowskiego | Jasiniecka |  | 40 |
|  | Jasiniecka- Trybowskiego | Jasiniecka |  | 40 |
|  | Pod Skarpą- Kulmatyckiego | Eskulapa |  | 40 |
|  | Eskulapa | koniec- początek |  | 40 |
|  | Eskulapa | Stamma |  | 40 |
|  | r. Fordońskie – linia 32N |  |  | 50 |
|  | Wyzwolenia - Swobodna | Nad Wisłą |  | 50 |
|  | Wyścigowa – koniec |  | 150 |  |
|  | Wyścigowa – początek | rondo Fordońskie | 150 |  |
|  | Wyścigowa – początek | rondo Fordońskie |  | 70 |
|  | Fordońska – Wyścigowa | rondo Fordońskie | 250 |  |
|  | Fordońska – Wyścigowa | Mariampol | 250 |  |
|  | Fordońska – Wyścigowa | Sporna |  | 70 |
|  | Kamienna – Wyścigowa | Sporna |  | 70 |
|  | Akademicka - Rejewskiego | Mariampol | 250 |  |
|  | Akademicka - Rejewskiego | Wyścigowa | 250 |  |
|  | Akademicka - Romanowskiej | Korfantego | 250 |  |
|  | Akademicka - Romanowskiej | Rejewskiego | 250 |  |
|  | Akademicka - Korfantego | Rejewskiego | 250 |  |
|  | Akademicka - Korfantego | Korfantego | 250 |  |
|  | Akademicka - Korfantego | Rejewskiego |  | 70 |
|  | Akademicka - Korfantego | Korfantego |  | 70 |
|  | Pętla Korfantego |  | 640 |  |
|  | Pętla Korfantego |  |  | 300 |
|  | Korfantego – Akademicka |  |  | 100 |
|  | Akademicka - Kaliskiego | Korfantego | 250 |  |
|  | Akademicka - Kaliskiego | Mariampol | 250 |  |
|  | Kaliskiego – Akademicka | Wyścigowa |  | 70 |
|  | Akademicka - Igrzyskowa | Wyścigowa | 250 |  |
|  | Akademicka - Igrzyskowa | Mariampol | 250 |  |
|  | Andersa - Kleberga | Mariampol | 250 |  |
|  | Andersa - Kleberga | Wyścigowa | 250 |  |
|  | Kleberga – Andersa | Wyścigowa |  | 70 |
|  | Andersa - Wiadukt | Wyścigowa | 250 |  |
|  | Andersa – Wiadukt | Mariampol | 250 |  |
|  | Brzechwy – Wiadukt |  |  | 70 |
|  | Andersa – Kasztelańska | Wyścigowa |  | 70 |
|  | Andersa – Kasztelańska | Sporna |  | 70 |
|  | Kasztelańska – Andersa | Fordon |  | 70 |
|  | Andersa - Wolna | Wyścigowa | 250 |  |
|  | Andersa - Wolna | Mariampol | 250 |  |
|  | Andersa - Wyzwolenia | Wyścigowa | 250 |  |
|  | Andersa - Wyzwolenia | Mariampol | 250 |  |
|  | Wyzwolenia - Geodetów | Centrum |  | 20 |
|  | Wyzwolenia- Geodetów | Granica miasta |  | 20 |
|  | Geodetów- Pienińska | Tatrzańskie |  | 30 |
|  | Łoskoń |  |  | 30 |
|  | Wyzwolenia- Brzegowa | Kozielec |  | 30 |
|  | Wyzwolenia- Geodetów | Tatrzańskie |  | 30 |
|  | Wyzwolenia – Andersa | Wyścigowa |  | 70 |
|  | Pętla Piłsudskiego |  | 500 |  |
|  | Pętla Piłsudskiego |  |  | 100 |
|  | Andersa - Gieryna | Wyścigowa | 150 |  |
|  | Andersa - Gieryna | Mariampol | 200 |  |
|  | Andersa - Gieryna | Wyścigowa |  | 70 |
|  | Andersa - Gieryna | Fordon |  | 100 |
|  | Andersa - Geodetów | Wyścigowa | 250 |  |
|  | Andersa- Geodetów | Mariampol | 200 |  |
|  | Andersa - Geodetów | Wyścigowa |  | 70 |
|  | Andersa- Geodetów | Fordon |  | 70 |
|  | Kazimierza Wielkiego- Toruńska | Fordońska | 200 |  |
|  | Most Kazimierza Wielkiego | Toruńska | 200 |  |
| RAZEM |  |  | 11 400 | 24 250 |

Ogółem Zadanie 1

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 1 | 59 802 |
| 2 | Przystanki do Zadania 1 | 35 650 |
| 3 | Trasy rowerowe | 7 500 |
| RAZEM |  | 102 952 |

ZADANIE NR 2

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Chodnik przy ul. Grunwaldzkiej między ul. Kraszewskiego i ul. Bronikowskiego (pod dwoma wiaduktami) | 300 | 540 |
|  | Chodnik przy ul. Grunwaldzkiej w okolicy stacji benzynowej (obie strony ul. Grunwaldzkiej od mostu odpowiednio do ul. Siedleckiej i ul. Elbląskiej) | 240 | 360 |
|  | Chodnik na moście przy ul. Bronikowskiego (obie strony ze schodami) | 48 | 67 |
|  | Chodnik pod wiaduktem na ul. Grunwaldzkiej (Czarna Droga) obie strony ul. Grunwaldzkiej od wiaduktu do posesji oraz przejście na wiadukcie ze schodami. | 353 | 1 400 |
|  | Chodnik wzdłuż ul. Nakielskiej od ul. Czerwonego Krzyża (kościoła) do wiaduktu i przejścia poprzeczne w parku (3 przejścia od mostu na ul. Czarna Droga do ul. Nakielskiej) | 1 430 | 3 162 |
|  | Ciągi piesze wzdłuż ul. 16-Pułku Ułanów Wielkopolskich (obie strony ulicy: wschodnia - od ul. Szubińskiej do ul. Koszarowej, zachodnia - od ul. Szubińskiej do Domu Kultury "Orion" | 640 | 2 280 |
|  | Chodnik na kładce przy ul. Kłosowej (kładka ze schodami oraz dojścia do kładki - okolice ul. Ks. Schulza) | 100 | 400 |
|  | Przejście dla pieszych przez ul. Szubińską (przez pasy zieleni oraz wokół skrzyżowań) | 240 | 1 112 |
|  | przy ul. Ks. Schulza | 34 | 126 |
|  | pomiędzy ul. Ks. Schulza i ul. Broniewskiego | 28 | 98 |
|  | przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Broniewskiego | 59 | 340 |
|  | pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. | 26 | 58 |
|  | pomiędzy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. i ul. Gnieźnieńską | 53 | 240 |
|  | przy ul. Pięknej - Połtyna | 40 | 250 |
| 9. | Żwirki i Wigury- strona zachodnia od ul. Szubińskiej do ul. Potockiego (razem z przejściami) | 300 | 600 |
| 10. | Schody | 2 143 | 5 131 |
|  | ul. Osada | 60 | 285 |
|  | ul. Tetmajera | 240 | 672 |
|  | ul. Widok strona zachodnia od ul. Nakielskiej do przychodni | 440 | 880 |
|  | ul. Widok strona wschodnia | 170 | 350 |
|  | ul. Kalinowa | 70 | 210 |
|  | ul. Pijarów | 115 | 231 |
|  | ul. Malinowa | 70 | 100 |
|  | ul. Stawowa strona wschodnia | 208 | 416 |
|  | ul. Stawowa strona zachodnia | 105 | 210 |
|  | od Nowodworskiej do Sądu Okręgowego | 183 | 550 |
|  | od ul. Chłodnej do Księżycowej | 60 | 132 |
|  | wzdłuż ul. Szubińskiej (od parkingu Castoramy) | 24 | 48 |
|  | od ul. Lubelskiej do ul. Dolina | 35 | 70 |
|  | przy przejściu podziemnym (ul. Dolina) obie strony oraz w ciągu ul. Kruszwickiej | 60 | 238 |
|  | od ul. Wiatrakowej do Alei Górskiej | 68 | 204 |
|  | ul. Wiśniowa – str. zachodnia | 95 | 285 |
|  | od ul. Nakielskiej do ul. Błękitnej | 140 | 250 |
|  | Chodnik przy ul. Solskiego od ul. Kujawskiej do ul. Ugory (strona północna) | 520 | 1040 |
|  | Chodnik przy ul. Solskiego od ul. Ugory do ul. Pięknej (strona południowa) | 1250 | 2500 |
|  | Chodnik przy ul. Konopnickiej od ZUS do Solskiego z przejściami dla pieszych | 280 | 700 |
|  | Chodnik przy ul. Brzozowej od ul. Bielickiej do posesji (strona północna) | 81 | 220 |
|  | Przejście dla pieszych na rondzie Kujawskim (przejścia przez pasy zieleni, chodnik między ul. Wojska Polskiego i ul. Kujawską - strona północna, chodnik przy rondzie od ul. Chołoniewskiego do ul. Lwowskiej) | 300 | 1 000 |
|  | Chodnik przy ul. Kujawskiej od ul. Lwowskiej do ul. Brzozowej – strona zachodnia | 570 | 1 710 |
|  | Chodnik ul. Kujawska – od Woj. Polskiego do r. Inowrocławskiego, str. wschodnia | 320 | 1 500 |
|  | Chodnik na kładce przy ul. Czarna Droga | 15 | 30 |
|  | Chodnik na moście przez Kanał Bydgoski na ul. Grunwaldzkiej | 118 | 170 |
|  | Ciągi piesze na skwerze 16 Pułku Ułanów Wlkp. | 900 | 2 200 |
|  | Chodnik ul. Stroma - obie strony do pierwszej posesji | 570 | 1 710 |
|  | Chodnik ul. Magnuszewska od ul. Glinki do ul. WP (obie strony) | 1 270 | 4 064 |
|  | Schody ul. Wierzbowa + dojście do ul. Nakielskiej | 170 | 374 |
|  | Skrzyżowanie ul. Nakielska – ul. Bronikowskiego | 50 | 150 |
|  | ul. Nakielska – ul. Pijarów -przejście | 45 | 150 |
|  | Chodnik ul. Szubińska dwie strony do granicy miasta | 4 700 | 9 400 |
|  | Chodnik – dojście do przedszkola „Słoneczko” od ul. Stawowej | 164 | 520 |
|  | Chodnik na moście przez Kanał Bydgoski na ul. Mińskiej | 67 | 182 |
|  | Połtyna | 700 | 1 400 |
| RAZEM |  | 17 884 | 44 072 |

# TRASY rowerowe DO ZADANIA 2

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Skrzyżowanie ulic Szubińska – Broniewskiego – przejazdy rowerowe | 400 | 800 |
| 2 | Szubińska, str. południowa | 1 700 | 3 400 |
| RAZEM |  | 2 100 | 4 200 |

# PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 2

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Grunwaldzka-Kanałowa | r. Grunwaldzkie |  | 120 |
|  | Grunwaldzka-Kanałowa | Osowa Góra |  | 100 |
|  | Grunwaldzka- Czarna Droga | Centrum |  | 120 |
|  | Grunwaldzka- Czarna Droga | Osowa Góra |  | 120 |
|  | Grunwaldzka-Kraszewskiego | r. Grunwaldzkie |  | 125 |
|  | Grunwaldzka-Kraszewskiego | Osowa Góra |  | 210 |
|  | Belma | plac Kościeleckich |  | 80 |
|  | Belma | Koniec |  | 50 |
|  | Łochowska | plac Kościeleckich |  | 40 |
|  | Łochowska | Belma |  | 40 |
|  | Łochowska – Nakielska | Plac Kościeleckich |  | 40 |
|  | Nakielska-Lisia | Belma |  | 45 |
|  | Nakielska-Lisia | pętla |  | 40 |
|  | Nakielska - Notecka | plac Kościeleckich |  | 40 |
|  | Nakielska - Notecka | Belma |  | 40 |
|  | Nakielska-Tarnowska | plac Kościeleckich |  | 70 |
|  | Nakielska-Tarnowska | Belma |  | 40 |
|  | Nakielska-Iglasta |  |  | 70 |
|  | Nakielska-Żywiecka | plac Kościeleckich |  | 120 |
|  | Nakielska-Żywiecka | Belma |  | 90 |
|  | Nakielska-Wiśniowa | plac Kościeleckich |  | 40 |
|  | Nakielska-Wiśniowa | Belma |  | 80 |
|  | Nakielska-Pijarów | plac Kościeleckich |  | 50 |
|  | Nakielska-Pijarów | Belma |  | 70 |
|  | Nakielska-Widok | plac Kościeleckich |  | 80 |
|  | Nakielska-Widok | Belma |  | 120 |
|  | Nakielska – Wiadukt | plac Kościeleckich |  | 50 |
|  | Nakielska- Wiadukt | Belma |  | 30 |
|  | Wilczak | rondo Jagiellonów | 150 |  |
|  | Wilczak | Wilczak | 150 |  |
|  | Nakielska-Słoneczna | rondo Jagiellonów | 150 |  |
|  | Nakielska-Słoneczna | Wilczak | 150 |  |
|  | Nakielska-Wrzesińska | rondo Jagiellonów | 120 |  |
|  | Nakielska-Wrzesińska | Wilczak |  | 110 |
|  | Nakielska-Wrzesińska | plac Kościeleckich |  | 110 |
|  | Nakielska-Wrzesińska | Belma | 70 |  |
|  | rondo Kujawskie (79) | Dworzec PKP |  | 150 |
|  | Magnuszewska-Modrakowa | Woj. Polskiego |  | 200 |
|  | Magnuszewska-Modrakowa | Glinki |  | 90 |
|  | Magnuszewska-Glinki | Woj. Polskiego |  | 200 |
|  | Glinki-Dąbrowa | Woj. Polskiego |  | 70 |
|  | Glinki-Dąbrowa | Glinki |  | 40 |
|  | Brzozowa-Jesionowa | rondo Kujawskie |  | 60 |
|  | Brzozowa-Jesionowa | Błonie |  | 90 |
|  | Brzozowa-Bielicka | rondo Kujawskie |  | 100 |
|  | Brzozowa-Bielicka | Błonie |  | 100 |
|  | Inowrocławska-Zajezdnia MZK | rondo Kujawskie |  | 80 |
|  | Inowrocławska-Zajezdnia MZK | Błonie |  | 50 |
|  | Inowrocławska-Skorupki | rondo Kujawskie |  | 75 |
|  | Inowrocławska-Skorupki | Błonie |  | 75 |
|  | Skorupki | plac Poznański |  | 75 |
|  | Skorupki | Koniec |  | 75 |
|  | Skorupki-Czackiego | plac Poznański |  | 60 |
|  | Skorupki-Czackiego | Inowrocławska |  | 60 |
|  | Solskiego-Ugory | plac Poznański |  | 200 |
|  | Solskiego-Ugory | rondo Kujawskie |  | 200 |
|  | Ugory- Solskiego | Garbary |  | 40 |
|  | Ugory-Nowodworska | Garbary |  | 40 |
|  | Ugory-Nowodworska | Łukasiewicza |  | 40 |
|  | Solskiego-Bielicka | rondo Kujawskie |  | 150 |
|  | Solskiego-Bielicka | plac Poznański |  | 150 |
|  | Bielicka od Solskiego do Leszczyńskiego | Centrum |  | 30 |
|  | Skorupki-Jordanowska | Garbary |  | 40 |
|  | Skorupki-Jordanowska | Łukasiewicza |  | 40 |
|  | Skorupki – Orla | Garbary |  | 40 |
|  | Skorupki - Orla | Łukasiewicza |  | 40 |
|  | Stroma-Orla | Garbary |  | 40 |
|  | Stroma-Orla | Łukasiewicza |  | 40 |
|  | Stroma – Kossaka | plac Poznański |  | 70 |
|  | Stroma – Kossaka | rondo Kujawskie |  | 75 |
|  | Żwirki i Wigury-Jaskółcza | Inowrocławska |  | 90 |
|  | Żwirki i Wigury-Jaskółcza | Błonie |  | 70 |
|  | Solskiego – Kossaka | Szubińska |  | 165 |
|  | Solskiego – Kossaka | rondo Kujawskie |  | 110 |
|  | Piękna – Szubińska | Skorupki |  | 140 |
|  | Szubińska – Piękna | plac Poznański |  | 200 |
|  | Szubińska – Piękna | Błonie |  | 250 |
|  | Wysoka - Koszarowa | Dworzec PKP |  | 40 |
|  | Połtyna - Szubińska | Błonie |  | 40 |
|  | Szubińska – Gnieźnieńska | plac Poznański |  | 200 |
|  | Szubińska – Gnieźnieńska | Błonie |  | 200 |
|  | Szubińska - Żwirki i Wigury | plac Poznański |  | 220 |
|  | Szubińska - Żwirki i Wigury | Błonie |  | 330 |
|  | Błonie (69) | Szubińska |  | 230 |
|  | Błonie (53) | Szubińska |  | 340 |
|  | Błonie (52) | Szubińska |  | 250 |
|  | Błonie (59) | Szubińska |  | 350 |
|  | ks. Schulza - Stawowa | Dworzec PKP |  | 40 |
|  | ks. Schulza - Stawowa | Błonie |  | 40 |
|  | Schulza- Szubińska | Kapuściska |  | 50 |
|  | Dworzec Błonie- pętla | Kapuściska |  | 50 |
|  | Schulza- Szubińska | Dworzec Błonie |  | 50 |
|  | Stawowa – Władysława IV | Dworzec PKP |  | 40 |
|  | Stawowa – Władysława IV | Błonie |  | 40 |
|  | Stawowa-16 Pułku Ułanów Wlkp. | Błonie |  | 40 |
|  | Władysława IV-Stawowa | Szubińska |  | 60 |
|  | Władysława IV-Stawowa | Barwna |  | 60 |
|  | Władysława IV- Cz. Krzyża | Szubińska |  | 50 |
|  | Władysława IV- Cz. Krzyża | Barwna |  | 50 |
|  | Barwna | Szubińska |  | 60 |
|  | Barwna | Koniec |  | 60 |
|  | Kujawska-Ujejskiego | rondo Kujawskie |  | 55 |
|  | Kujawska-Brzozowa | Wąbrzeska |  | 50 |
|  | Bronikowskiego - Nakielska | Grunwaldzka ( linia nocna) |  | 50 |
| RAZEM |  |  | 790 | 9 295 |

Ogółem Zadanie 2

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 2 | 44 072 |
| 2 | Przystanki do Zadania 2 | 10 085 |
| 3 | Trasy rowerowe | 4 200 |
| RAZEM |  | 58 357 |

ZADANIE NR 3

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ul. Sułkowskiego- ul. Modrzewiowa- rondo z dojściami do Dworca PKP | 500 | 1250 |
|  | ul. Sułkowskiego - przejścia | 510 | 1 490 |
| a | ul. Sułkowskiego – ul. Kozietulskiego | 10 | 40 |
| b | ul. Sułkowskiego przy hotelu POW | 150 | 450 |
| c | przejście przez skwer w rejonie ul. Kasztanowej | 150 | 400 |
| d | przejście poprzeczne przez zieleńce (ul. Czerkaska –ul. Modrzewiowa) | 200 | 600 |
|  | ul. Sułkowskiego – ul. Chodkiewicza | 30 | 120 |
|  | Rondo Wielkopolskie | 200 | 600 |
|  | ul. Ogińskiego - chodnik od parkanu policji wzdłuż zieleńca i przejście przez zieleńce przy ul. Chodkiewicza | 100 | 300 |
|  | Chodnik przy zieleńcu na ul. Gdańskiej od ul.11. Listopada do ul. Modrzewiowej | 400 | 1 200 |
|  | Przejście poprzeczne przez pasy zieleni na ul. 11. Listopada | 100 | 300 |
|  | Ul. Powstańców Warszawy – chodnik strona północna | 580 | 1740 |
|  | Ul. Powstańców Warszawy – chodnik strona południowa | 580 | 1700 |
|  | Ciągi piesze przy skwerze w obrębie ul. Gdańskiej, ul. Czerkaskiej, ul. 11 Listopada | 300 | 1 000 |
|  | ul. Sułkowskiego od Hotelu POW do ul. Modrzewiowej | 222 | 555 |
|  | al. Mickiewicza - przejścia | 70 | 320 |
|  | ul. Gdańska | 30 | 120 |
|  | ul. 20 Stycznia | 20 | 120 |
|  | ul. Paderewskiego | 20 | 80 |
|  | Plac Wolności - chodnik przed parkingiem i ciąg pieszy do ul. P. Skargi (park Jana Kazimierza) | 420 | 1 360 |
|  | Chodnik od pl. Wolności do zaplecza Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska) | 500 | 1 500 |
|  | Chodnik przy Szkole Muzycznej (ul. Słowackiego – ul. Libelta) | 250 | 750 |
|  | Ciągi piesze przy parku Kochanowskiego i w parku | 1 000 | 2 000 |
|  | ul. Powstańców Wielkopolskich - chodnik przy Ogrodzie Botanicznym | 150 | 450 |
|  | ul. Kopernika - przejście przez skwer | 300 | 1 000 |
|  | al. Ossolińskich - przejścia | 270 | 920 |
|  | pl. Weyssenhoffa | 150 | 400 |
|  | ul. Kopernika | 20 | 120 |
|  | ul. Markwarta | 100 | 400 |
|  | Przejście przez skwer Leszka Białego x 2 | 200 | 600 |
|  | ul. Markwarta - chodnik południowy od parku do ul.3 Maja | 300 | 1 000 |
|  | Park Witosa - dwa główne ciągi piesze między ul. Jagiellońska i ul. Markwarta | 700 | 2 000 |
|  | ul. Sułkowskiego wzdłuż ogródków działkowych | 460 | 1 400 |
|  | Skrzyżowanie ul. Kamienna – ul. Sułkowskiego – dojścia i przejścia | 200 | 600 |
|  | ul. Sielanka 8a - USC + parking | 40 | 320 |
|  | Skrzyżowanie ul. Kamienna – ul. Gdańska | 200 | 600 |
| RAZEM |  | 8 582 | 25 075 |

TRASY rowerowe DO ZADANIA 3

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Chodkiewicza | 650 | 1 300 |
| 2 | Ogińskiego i Sułkowskiego, str. zachodnia | 1 600 | 3 200 |
| RAZEM |  | 2 250 | 4 500 |

# PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 3

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Mickiewicza - 20 Stycznia | plac Weyssenhoffa |  | 110 |
|  | Mickiewicza - 20 Stycznia | Gdańska |  | 70 |
|  | rondo Wielkopolskie | plac Weyssenhoffa |  | 105 |
|  | rondo Wielkopolskie | Wyszyńskiego |  | 120 |
|  | rondo Wielkopolskie | Jagiellońska |  | 230 |
|  | Ogińskiego - Moniuszki | rondo Wielkopolskie |  | 175 |
|  | r. Ossolińskich | r. Jagiellonów |  | 150 |
|  | r. Ossolińskich | Ogińskiego |  | 115 |
|  | r. Ossolińskich | Leśne |  | 50 |
|  | Plac Weyssenhoffa | Leśne |  | 90 |
|  | Paderewskiego - Park | rondo Jagiellonów |  | 60 |
|  | Markwarta - 3 Maja | rondo Ossolińskich |  | 90 |
|  | Gdańska - Chodkiewicza | rondo Jagiellonów | 290 |  |
|  | Gdańska - Chodkiewicza | Chodkiewicza | 290 |  |
|  | Chodkiewicza - Sułkowskiego | Gdańska | 105 |  |
|  | Chodkiewicza - Sułkowskiego | Bielawy | 110 |  |
|  | Sułkowskiego - Chodkiewicza | Leśne |  | 140 |
|  | Ogińskiego - Chodkiewicza | rondo Wielkopolskie |  | 55 |
|  | Chodkiewicza-Paderewskiego | Gdańska | 165 |  |
|  | Chodkiewicza-Paderewskiego | Bielawy | 60 |  |
|  | Chodkiewicza-Lelewela | Gdańska |  | 95 |
|  | Chodkiewicza-Lelewela | Bielawy |  | 95 |
|  | Bielawy- 2 perony | Gdańska | 240 |  |
|  | Bielawy- koniec | Bielawy | 65 |  |
|  | Gdańska-Artyleryjska | rondo Jagiellonów | 200 |  |
|  | Gdańska-Artyleryjska | Leśny Park | 140 |  |
|  | Gdańska- Powst. Warszawy | rondo Jagiellonów | 210 |  |
|  | Gdańska- Powst. Warszawy | Leśny Park | 165 |  |
|  | Osiedle Leśne (52) | Centrum |  | 50 |
|  | Osiedle Leśne (65) | Centrum |  | 80 |
|  | Modrzewiowa-Leśne | Gdańska |  | 60 |
|  | Modrzewiowa – Sułkowskiego | Wyszyńskiego |  | 250 |
|  | Modrzewiowa-Gdańska | Gdańska |  | 60 |
|  | Modrzewiowa-Gdańska | Sułkowskiego |  | 40 |
|  | Sułkowskiego-Czerkaska | rondo Jagiellonów |  | 100 |
|  | Sułkowskiego-Czerkaska | Leśne |  | 60 |
|  | Powstańców Warszawy - Skromna | Gdańska |  | 70 |
|  | Powstańców Warszawy - Skromna | Koniec |  | 40 |
|  | Powst. Warszawy-Szpital Wojskowy | Gdańska |  | 90 |
|  | Powst. Warszawy-Szpital Wojskowy | os. Zawisza |  | 60 |
|  | Gdańska - Powst. Warszawy | Gdańska |  | 210 |
|  | Gdańska - Powst. Warszawy | os. Zawisza |  | 50 |
|  | Czerkaska -Sułkowskiego | Gdańska |  | 40 |
|  | Czerkaska-Sułkowskiego | os. Zawisza |  | 50 |
|  | Kamienna – Sułkowskiego | Artyleryjska |  | 95 |
|  | Gdańska - Artyleryjska | Leśne |  | 40 |
|  | Gdańska - Artyleryjska | PKP |  | 40 |
|  | Kamienna- Gdańska | Fordon |  | 30 |
|  | Kamienna – Gdańska | Artyleryjska |  | 100 |
|  | Czerkaska – Gdańska | Sułkowskiego |  | 40 |
|  | Gdańska – Powstańców Warszawy | Kamienna( linia nocna) |  | 50 |
|  | Powst. Warszawy – Gdańska | Zaświat |  | 40 |
|  | Gdańska - Artyleryjska | Las Gdański ( linia nocna) |  | 50 |
| RAZEM |  |  | 2 040 | 3 545 |

Ogółem Zadanie 3

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 3 | 25 075 |
| 2 | Przystanki do Zadania 3 | 5 585 |
| 3 | Trasy rowerowe | 4 500 |
| RAZEM |  | 35 160 |

# ZADANIE NR 4

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ciąg pieszy wraz z kładką nad ul. Jana Pawła II | 200 | 600 |
|  | Przejście dla pieszych w obrębie Ronda Toruńskiego | 300 | 1 000 |
|  | ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (str. wschodnia) | 750 | 2 900 |
|  | ul. Jana Pawła II od ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (strona wschodnia) | 50 | 200 |
|  | ul. Ujejskiego od ronda Toruńskiego do al. Wojska Polskiego (str. zachodnia) | 770 | 2 300 |
|  | Chodnik w ciągu Jaru Czynu Społecznego | 500 | 1 000 |
|  | Chodnik w ciągu ul. Kubusia Puchatka | 200 | 400 |
|  | Chodnik po południowej stronie ul. Nowotoruńskiej od ul. Perłowej do Salonu Forda | 300 | 600 |
|  | ul. Nowotoruńska | 200 | 600 |
|  | wiadukt nad magistralą kolejową | 100 | 300 |
|  | nad ul. Łęgnowską | 100 | 300 |
|  | ul. Chemiczna nad magistralą kolejową | 100 | 300 |
|  | Schody: | 1 420 | 4 200 |
|  | z ul. Toruńskiej na osiedle Kapuściska przy Klubie Sportowym Centrum | 400 | 1 200 |
|  | ciąg pieszy przy ul. Perłowej | 400 | 1 000 |
|  | z al. Jana Pawła II do ul. Ceynowy | 150 | 500 |
|  | z ul. Łuczniczki na osiedle Kapuściska | 100 | 500 |
|  | od ul. Nowodworskiej na Nowy Rynek | 200 | 600 |
|  | ulica Terasy | 170 | 400 |
|  | ul. Toruńska | 650 | 1 950 |
|  | chodnik północny między Zbożowym Rynkiem a Babią Wsią | 150 | 450 |
|  | chodnik przy pętli Babia Wieś w ciągu ul. Toruńskiej oraz schody | 100 | 300 |
|  | chodnik przy cmentarzu na Wzgórzu Wolności od schodów do ul. Chorwackiej | 200 | 600 |
|  | schody od cmentarza do ul. Toruńskiej | 200 | 600 |
|  | Ciąg pieszy przez Brdę przy ul. Krakowskiej wraz z kładką przez rzekę do ul. Toruńskiej | 400 | 1 200 |
|  | Chodnik od Ronda Kujawskiego do Zbożowego Rynku (ul. Kujawska) strona wschodnia wraz z dojściem do Zielonych Arkad+ schody na Wzgórzu Dąbrowskiego | 570 | 1150 |
|  | Chodnik od ronda Kujawskiego do posesji nr 28 (ul. Kujawska) strona zachodnia | 260 | 520 |
|  | Chodnik na wiadukcie ze schodami nad Jana Pawła II (wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej) | 300 | 660 |
|  | Chodniki – rondo Inowrocławskie | 200 | 600 |
|  | Skrzyżowanie ul. Nowodworskiej, ul. Leszczyńskiego, ul. Ugory i ul. Podgórnej (przejścia dla pieszych) | 100 | 300 |
|  | Kazimierza Wielkiego od Fordońskiej do Toruńskiej strona zachodnia 575 m strona wschodnia 575 m | 1 150 | 4 025 |
|  | Kazimierza Wielkiego od Toruńskiej do Nowotoruńskiej z przejściami- strona wschodnia | 220 | 440 |
|  | Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od Nowotoruńskiej do posesji nr 27- strona wschodnia | 460 | 1 472 |
|  | ul. Toruńska – chodniki, ścieżki rowerowe, perony – hala „Łuczniczka” perony przy ul. Toruńskiej- zawieszone do odwołania | 3 910 | 11 729 |
|  | Chodnik od ul Wojska Polskiego do ul. Toruńskiej - Nowoogińskiego | 850 | 1700 |
|  | Skrzyżowanie ul. Toruńskiej z ul. Nowotoruńską (przejścia dla pieszych) | 100 | 300 |
|  | Chodnik ul. Hutnicza od Nowotoruńskiej do ul. Świetlicowej | 743 | 1 707 |
|  | Chodnik w ul. Szpitalnej | 1 225 | 3 675 |
|  | Chodnik w ul. Bełzy od ul. Spokojnej do ul. WP | 650 | 1 625 |
|  | Chodnik w ul. Toruńskiej od ul. Spokojnej do Ronda Toruńskiego strona południowa | 605 | 1 515 |
|  | Chodnik na moście Toruńskim (wzdłuż ul. Toruńskiej - tor regatowy) | 20 | 20 |
|  | Przejścia dla pieszych ul. Jana Pawła II |  | 67 |
|  | Ziemska |  | 32 |
|  | Wąbrzeska |  | 35 |
| RAZEM |  | 17 203 | 48 755 |

# TRASY rowerowe DO ZADANIA 4

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | rondo Toruńskie - przejazdy | 320 | 640 |
| RAZEM |  | 320 | 640 |

# PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 4

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | r. Toruńskie | rondo Fordońskie |  | 260 |
|  | r. Toruńskie | Woj. Polskiego |  | 200 |
|  | r. Toruńskie (Toruńska) | Smoleńska |  | 100 |
|  | r. Toruńskie (Toruńska) | Centrum | 275 | 30 |
|  | r. Toruńskie | Perłowa | 275 |  |
|  | Żupy- Toruńska | Centrum | zawieszony 155 | 30 |
|  | Żupy- Toruńska | rondo Toruńskie | zawieszony 90 | 30 |
|  | Babia Wieś | Centrum | zawieszony 90 | 30 |
|  | B. Wieś+ schody z dojściem do przyst. | rondo Toruńskie | zawieszony 420 | 30 |
|  | Zbożowy Rynek (ul. Bernardyńska) | rondo Jagiellonów |  | 40 |
|  | Toruńska – Hala | rondo Jagiellonów | zawieszony 120 |  |
|  | Toruńska – Hala | rondo Toruńskie | zawieszony 120 |  |
|  | Toruńska - Łuczniczki | rondo Toruńskie |  | 120 |
|  | Toruńska - Łuczniczki | Smoleńska |  | 60 |
|  | Nowotoruńska- Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskeigo | rondo Toruńskie |  | 60 |
|  | Nowotoruńska- Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskeigo | Smoleńska |  | 75 |
|  | Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskeigo -Sandomierska | Kapuściska |  | 40 |
|  | Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskeigo -Sandomierska | Błonie |  | 40 |
|  | Nowotoruńska-Kielecka | rondo Toruńskie |  | 30 |
|  | Nowotoruńska-Kielecka | Smoleńska |  | 55 |
|  | Smoleńska - Budowlana | rondo Toruńskie |  | 30 |
|  | Smoleńska - Budowlana | Współpraca |  | 60 |
|  | Smoleńska-Pińczowska | rondo Toruńskie |  | 30 |
|  | Nowotoruńska-Objazdowa | rondo Toruńskie |  | 40 |
|  | Nowotoruńska-Objazdowa | Meble |  | 30 |
|  | Objazdowa – Nowotoruńska | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Objazdowa – Nowotoruńska | Rondo Toruńskie |  | 30 |
|  | Nowotoruńska – Hutnicza | Rondo Toruńskie |  | 30 |
|  | Stomil A | Stomil |  | 30 |
|  | Sporna – Toruńska | Jasiniecka |  | 30 |
|  | Sporna - Toruńska | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Toruńska-Łęgnowska | Stomil |  | 30 |
|  | Toruńska-Łęgnowska | Łęgnowo |  | 40 |
|  | Toruńska 326 | Stomil |  | 30 |
|  | Toruńska 326 | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Toruńska-Przyłubska | Stomil |  | 30 |
|  | Toruńska-Przyłubska | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Toruńska-Wieża Ciśnień | Stomil |  | 25 |
|  | Toruńska-Wieża Ciśnień | Łęgnowo |  | 25 |
|  | Plątnowska - Kościół | Stomil |  | 35 |
|  | Plątnowska - Kościół | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Plątnowska - Otorowska | Stomil |  | 25 |
|  | Plątnowska - Otorowska | Łęgnowo |  | 25 |
|  | Plątnowska-Przejazd | Stomil |  | 25 |
|  | Plątnowska-Przejazd | Łęgnowo |  | 25 |
|  | Nowotoruńska – Plątnowska | Stomil |  | 30 |
|  | Nowotoruńska – Plątnowska | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Nowotoruńska – Plątnowska | Koniec |  | 50 |
|  | Prądocińska | Koniec |  | 25 |
|  | Nowotoruńska-Przepompownia | Stomil |  | 25 |
|  | Nowotoruńska-Przepompownia | Łęgnowo |  | 50 |
|  | Nowotoruńska-Żółwińska | Stomil |  | 20 |
|  | Nowotoruńska-Żółwińska | Łęgnowo |  | 20 |
|  | Łęgnowo A | Stomil |  | 35 |
|  | Łęgnowo- Hutnicza | pętla |  | 20 |
|  | Łęgnowo- Hutnicza | pętla |  | 20 |
|  | EC II (Chemiczna) | Łęgnowo |  | 25 |
|  | EC II (Chemiczna) | Kapuściska |  | 25 |
|  | Szczerby- Chemiczna | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Chemiczna- Eurogaz | Łęgnowo |  | 25 |
|  | Chemiczna- Eurogaz | Kapuściska |  | 25 |
|  | Eurogaz (Zakład) | Stomil |  | 40 |
|  | Chemiczna - Ogrodnictwo | Kapuściska |  | 50 |
|  | Chemiczna - Ogrodnictwo | Mokra |  | 25 |
|  | Mokra | Kapuściska |  | 25 |
|  | Chemiczna- Wojska Polskiego KAPUŚCISKA | Mokra |  | 50 |
|  | Glinki-Cmentarna | Glinki |  | 70 |
|  | Glinki - Cmentarna | Kujawska |  | 50 |
|  | Glinki-Zelwerowicza | Glinki |  | 75 |
|  | Glinki – Zelwerowicza | Rondo Kujawskie |  | 50 |
|  | Glinki – Dąbrowa | Park Przemysłowy |  | 50 |
|  | Glinki – Dąbrowa | Magnuszewska |  | 50 |
|  | Glinki-Zajęcza | Woj.Polskiego |  | 80 |
|  | Glinki-Zajęcza | Glinki |  | 75 |
|  | Glinki – Magnuszewska | Kujawska |  | 35 |
|  | Glinki-Szpitalna | Woj.Polskiego |  | 110 |
|  | Glinki-Szpitalna | Glinki |  | 80 |
|  | Glinki | rondo Toruńskie | 220 |  |
|  | Szpitalna-Solna | rondo Toruńskie | 110 |  |
|  | Szpitalna-Solna | Glinki | 145 |  |
|  | Szpitalna-Szpital nr 2 | rondo Toruńskie | 110 |  |
|  | Szpitalna-Szpital nr 2 | Glinki | 150 |  |
|  | Glinki-Polon | Woj.Polskiego |  | 85 |
|  | Glinki-Polon | Glinki |  | 75 |
|  | Glinki- Eltra | Woj.Polskiego |  | 120 |
|  | Glinki- Eltra | Glinki |  | 50 |
|  | Glinki | Woj.Polskiego |  | 95 |
|  | Glinki | Koniec |  | 35 |
|  | Glinki- Polon | Park Przemysłowy |  | 50 |
|  | Park Przemysłowy – Paciorkiewicza | Exploseum |  | 50 |
|  | Park Przemysłowy-Paciorkiewicza | Biurowiec |  | 50 |
|  | Park Przemysłowy-Paciorkiewicza | Błonie |  | 50 |
|  | Park Przemysłowy-Raczkowskiego | Biurowiec |  | 50 |
|  | Park Przemysłowy-Raczkowskiego | Błonie |  | 50 |
|  | Park Przemysłowy- Raczkowskiego- Biurowiec |  |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Dziadkiewicza- Frankego | Biurowiec |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Dziadkiewicza- Frankego | Bydgoskich Przemysłowców |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Dziadkiewicza- Falkowskiego | Biurowiec |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Dziadkiewicza- Falkowskiego | Bydgoskich Przemysłowców |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Petersona- Trzecia | Wojska Polskiego |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Petersona- Trzecia | Bydgoskich Przemysłowców |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Petersona- Michałowskiego | Wojska Polskiego |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy- Petersona- Michałowskiego | Bydgoskich Przemysłowców |  | 20 |
|  | Park Przemysłowy-Biurowiec |  |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy-Falkowskiego | ProNatura |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy-Falkowskiego | Glinki |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy- Petersona | ProNatura |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy- Petersona | Glinki |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy-Gamma | ProNatura |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy-Gamma | Glinki |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy- Exploseum |  |  | 60 |
|  | Park Przemysłowy-ProNatura |  |  | 60 |
|  | Zachem- Brama | Wojska Polskiego |  | 30 |
|  | Zachem- Brama | Hutnicza |  | 30 |
|  | Zachem- Strzelecka - Zacharewicza | Wojska Polskiego |  | 20 |
|  | Zachem- Strzelecka- Zacharewicza | Hutnicza |  | 20 |
|  | Zachem- Nenckiego | Wojska Polskiego |  | 20 |
|  | Zachem- Nenckiego | Hutnicza |  | 20 |
|  | Zachem- Techniczna | Wojska Polskiego |  | 20 |
|  | Zachem- Techniczna | Hutnicza |  | 20 |
|  | Zachem- Corimp | Wojska Polskiego |  | 20 |
|  | Zachem - Corimp | Hutnicza |  | 20 |
|  | Toruńska-Perłowa | rondo Toruńskie | 100 |  |
|  | Toruńska-Perłowa | Łęgnowo | 170 |  |
|  | Perłowa-Toruńska | rondo Toruńskie | 210 |  |
|  | Perłowa-Toruńska | Sz. Szeregów | 170 |  |
|  | Toruńska-Filmowa | rondo Toruńskie | 150 |  |
|  | Toruńska-Filmowa | Łęgnowo | 150 |  |
|  | Toruńska-Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego+ schody | rondo Toruńskie | 210 |  |
|  | Toruńska – Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | Stomil | 100 |  |
|  | Toruńska- Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | Łęgnowo |  | 220 |
|  | Kazimierza Wielkiego – Toruńska | Leśne |  | 40 |
|  | Toruńska-Zajezdnia MZK | rondo Toruńskie | 75 |  |
|  | Toruńska-Zajezdnia MZK | Łęgnowo | 80 |  |
|  | Toruńska-Tor Awaryjny | rondo Toruńskie | 90 |  |
|  | Toruńska-Tor Awaryjny | Łęgnowo | 125 |  |
|  | Toruńska-Równa | rondo Toruńskie | 110 |  |
|  | Toruńska-Równa | Łęgnowo | 160 |  |
|  | Toruńska-Kielecka | rondo Toruńskie | 160 |  |
|  | Toruńska-Kielecka | Łęgnowo | 175 |  |
|  | Kielecka- Toruńska | Toruńska |  | 40 |
|  | Toruńska- Spokojna | Perłowa |  | 30 |
|  | Dachtery- Chemiczna | Toruńska |  | 20 |
|  | Kielecka- Smoleńska | Leśne |  | 20 |
|  | Kielecka- Smoleńska | Łoskoń |  | 20 |
|  | Toruńska – Sporna | Stomil | 100 |  |
|  | Toruńska - Sporna | Rondo Toruńskie | 100 |  |
|  | Toruńska-Sporna | rondo Toruńskie |  | 160 |
|  | Toruńska-Sporna | Łęgnowo |  | 90 |
|  | Toruńska – Stomil Brama | Stomil | 100 |  |
|  | Toruńska – Stomil Brama | Rondo Toruńskie | 100 |  |
|  | Stomil – Stomil Brama | rondo Toruńskie |  | 70 |
|  | Stomil – Stomil Brama | Łęgnowo |  | 55 |
|  | Stomil | rondo Toruńskie | 100 |  |
|  | Stomil | Łęgnowo | 100 |  |
|  | Hutnicza – Nowotoruńska | rondo Toruńskie | 130 |  |
|  | Hutnicza – Nowotoruńska | Łęgnowo | 130 |  |
|  | Łęgnowo | rondo Toruńskie | 235 |  |
|  | Jana Pawła II –Ziemska | Wąbrzeska |  | 35 |
|  | Jana Pawła II – Wąbrzeska | port Lotniczy |  | 60 |
|  | Jana Pawła II – Wąbrzeska | Brzozowa |  | 50 |
|  | Jana Pawła II - Ducha Świętego | rondo Kujawskie |  | 50 |
|  | Spółdzielcza | Kapuściska |  | 40 |
|  | Świetlicowa | Kapuściska |  | 75 |
|  | Toruńska – Równa | Leśne |  | 20 |
|  | Hutnicza – Nowotoruńska | Łęgnowo |  | 30 |
|  | Hutnicza – Nowotoruńska | Stomil |  | 30 |
|  | Mokra | Koniec |  | 50 |
|  | Port Lotniczy | Osiedle Zawisza |  | 70 |
|  | Dobrzyńska pętla koniec | Pętla |  | 30 |
|  | Dobrzyńska pętla początek | Pętla |  | 30 |
|  | Cmentarna-Dobrzyńska | Wąbrzeska |  | 40 |
|  | Cmentarna-Dobrzyńska | Glinki |  | 40 |
|  | Cmentarna-Gniewkowska | Wąbrzeska |  | 40 |
|  | Cmentarna-Gniewkowska | Glinki |  | 40 |
|  | Cmentarna-Glinki | Wąbrzeska |  | 40 |
|  | Cmentarna-Glinki | Glinki |  | 40 |
|  | Chemiczna-Szczerby | Łęgnowo |  | 40 |
|  | Chemiczna-Szczerby | Kapuściska |  | 40 |
|  | Wąbrzeska pętla |  |  | 50 |
|  | Szpitalna - Łomżyńska | Wojska Polskiego |  | 50 |
|  | Szpitalna - Łomżyńska | Glinki |  | 50 |
|  | Toruńska – Kazimierza Wielkiego | Stomil |  | 35 |
|  | Kazimierza Wielkiego-Toruńska | Błonie |  | 35 |
|  | Toruńska – Zajezdnia tramwajowa | Centrum |  | 25 |
|  | Toruńska – Zajezdnia tramwajowa | Stomil |  | 25 |
|  | Toruńska - Równa | Centrum |  | 25 |
|  | Toruńska - Równa | Stomil |  | 25 |
|  | Toruńska - Kielecka | Centrum |  | 25 |
|  | Toruńska - Kielecka | Stomil |  | 25 |
|  | Trasa Uniwersytecka (wiadukt nad JP II) | Glinki |  | 70 |
|  | Trasa Uniwersytecka (wiadukt nad JP II) | Centrum |  | 70 |
| RAZEM |  |  | 4 615 | 7 240 |

Ogółem Zadanie 4

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 4 | 48 755 |
| 2 | Przystanki do Zadania 4 | 11 855 |
| 3 | Trasy rowerowe | 640 |
| RAZEM |  | 61 250 |

# ZADANIE NR 5

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Chodnik ul. Pileckiego + przejście przez most z dojściem do ul. Żeglarskiej | 910 | 2730 |
|  | Trasa WZ (od ul. Ludwikowo do wiaduktu Niepodległości) | 930 | 2790 |
|  | Kładka między ul. Opławiec i ul. Baranowskiego wraz ze schodami po obydwu stronach z dojściami | 174 | 440 |
|  | Chodnik na ul. Zygmunta Augusta przy postoju TAXI | 46 | 92 |
|  | ul. Nakielska od ul. Miedza do ronda Grunwaldzkiego (strona południowa) | 128 | 410 |
|  | Chodniki wzdłuż skwerów od ul. Wrocławskiej do ronda Grunwaldzkiego wraz z przejściami poprzecznymi (obydwie strony Starego Kanału Bydgoskiego) - strona północna ul. Nakielskiej | 1 100 | 4 100 |
|  | Rondo Grunwaldzkie - przejścia poprzeczne przez skrzyżowanie, chodnik wzdłuż zachodniej strony ul. Kruszwickiej oraz przejścia przez pasy zieleni przy skrzyżowaniu z ul. Kordeckiego, ul. Królowej Jadwigi i ul. M. Focha | 705 | 2 800 |
|  | Chodnik wzdłuż ul. Focha dojście do przystanków od Ronda Grunwaldzkiego strona południowa | 50 | 150 |
|  | Chodnik przy parkingu na pl. Poznańskim, przy ul. Kordeckiego | 41 | 124 |
|  | Przejścia piesze przy pl. Poznańskim przez pasy zieleni wokół skrzyżowania, schody wraz z dojściami po obydwu stronach ul. Kruszwickiej, przejścia przez skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, ul. Seminaryjnej, przejście przez ul. Poznańską i ul. Grudziądzką przy ul. Chwytowo | 642 | 3 120 |
|  | Ciągi piesze przy ul. Królowej Jadwigi: | 710 | 2 770 |
|  | ul. M. Focha od ul. Grottgera do ul. Garbary z przejściami dla pieszych przy ul. Garbary strona wschodnia | 360 | 1 550 |
|  | przy ul. Królowej Jadwigi od ul. Garbary do ronda Grunwaldzkiego z przejściem dla pieszych i dojściem do ul. Królowej Jadwigi strona zachodnia | 350 | 1 220 |
|  | Chodnik ul. Królowej Jadwigi – przy torowisku od przystanku tramwajowego do ul. Garbary str. zachodnia | 100 | 250 |
|  | Schody ze Wzgórza Dąbrowskiego do ul. Podgórnej wraz z dojściem | 116 | 460 |
|  | Wzgórze Dąbrowskiego: | 631 | 1 495 |
|  | chodnik wzdłuż parku (ścieżka u podnóża) wraz z jednym ciągiem schodów(od ul. Podgórnej) | 410 | 927 |
|  | schody ze Wzgórza Dąbrowskiego do ul. Stromej | 221 | 568 |
|  | ul. Grudziądzka - chodnik pomiędzy ul. Podgórną a ul. Terasy wraz ze schodami ul. Podgórnej (obie strony ulicy) | 235 | 700 |
|  | Wały Jagiellońskie od Zbożowego Rynku do ul. Trybunalskiej wraz z dojściami do ul. Jana Kazimierza, ul. Przesmyk, ul. Trybunalska, do skrzyżowań z ul. Pod Blankami (strona północna) wraz ze schodami | 554 | 1 900 |
|  | Wełniany Rynek - chodnik przy parkingu | 100 | 200 |
|  | Schody od ul. Wiatrakowej do Alei Górskiej | 200 | 400 |
|  | Chodnik na moście przez Brdę w Smukale (obydwie strony) | 148 | 400 |
|  | ul. Grudziądzka 9-15 | 100 | 300 |
|  | Schody między ul. Piaski i ul. Zbrachlińską z dojściami | 120 | 480 |
|  | Chodnik w ul. Kolbego od Kormoranów do Rekinowej – str. zachodnia | 700 | 1 400 |
|  | Chodnik w ul. Kolbego od ul. Wielorybiej do pętli autobusowej- str. wschodnia | 260 | 520 |
|  | Schody od ul. Kolbego w stronę ul. Wielorybiej | 80 | 340 |
|  | Chodnik ul. Wielorybia od ul. Kolbego do wysokości bloku nr 10 - str. północna | 90 | 285 |
|  | Chodnik ul. Wielorybia od ul. Kolbego do wjazdu do bloku nr 109- str. południowa | 230 | 590 |
|  | Chodnik w ul. Nad Torem + wjazd do posesji nr 40 | 1 500 | 3 000 |
|  | Chodnik w ul. Nad Torem wraz z przejściami na rondzie Maczka (ul. Pileckiego i Nad Torem) i dojścia od ronda do kościoła (schody i chodnik) | 190 | 589 |
|  | Chodnik w ul. Rzepeckiego z przejściami przez ul. Koronowską- strona południowa | 130 | 280 |
|  | Chodnik w ul. Chełmżyńskiej- strona południowa | 269 | 531 |
|  | Trasa W-Z – Pileckiego - dojście do przystanku od ul. Kmicica | 77 | 154 |
|  | Trasa W-Z – Pileckiego- przejścia w obrębie skrzyżowania z ul. Kmicica | 123 | 492 |
|  | Trasa W-Z – Pileckiego - przejście przez ul. Rynkowską | 17 | 70 |
|  | Trasa W-Z – Pileckiego- dojście do cmentarza z wiaduktu (podjazd + schody) | 25 | 144 |
|  | Żeglarska chodnik na wiadukcie (obie strony) | 97 | 236 |
|  | Żeglarska dojście od „ślimaka” do wiaduktu | 50 | 123 |
|  | Żeglarska dojście do przystanku (str. południowa) | 49 | 135 |
|  | Żeglarska zejście z wiaduktu (schody + chodnik) | 121 | 269 |
|  | Węzeł Zachodni- parking Park & Ride |  | 2 830 |
|  | - miejsca parkingowe z dojazdami |  | 2 300 |
|  | - chodniki |  | 530 |
| RAZEM |  | 11 748 | 38 099 |

TRASY rowerowe DO ZADANIA 5

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Most Jagiełły z dojazdem od ul. Focha | 560 | 1 120 |
| 2 | Focha – Kr. Jadwigi – przejazdy | 250 | 500 |
| 3 | Grunwaldzka od ronda Maczka do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Koronowskiej | 203 | 447 |
| 4 | Grunwaldzka od przejścia dla pieszych na wysokości ul. Koronowskiej do ul. Filtrowej | 829 | 2487 |
| 5 | Grunwaldzka od ul. Filtrowej do ul. Skośnej | 2253 | 6759 |
| 6 | Grunwaldzka od ul. Skośnej do ul. Czaplej | 1110 | 3330 |
| RAZEM |  | 5 205 | 14 643 |

# PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 5

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bronikowskiego- plac zabaw | Węzeł Zachodni |  | 40 |
|  | Bronikowskiego- Śluzowa | Nakielska |  | 40 |
|  | Zbożowy Rynek | rondo Jagiellonów |  | 220 |
|  | Zbożowy Rynek | Nowy Rynek |  | 85 |
|  | Grudziądzka- Urząd Miasta | Nowy Rynek |  | 200 |
|  | Plac Poznański (Poznańska) | Nowy Rynek |  | 240 |
|  | Plac Poznański (Poznańska) | Błonie |  | 200 |
|  | Plac Poznański- Kruszwicka | rondo Grunwaldzkie |  | 230 |
|  | Stroma- Plac Poznański | Szwederowo |  | 215 |
|  | Szubińska- Plac Poznański | Błonie |  | 230 |
|  | rondo Grunwaldzkie | Dworzec PKP |  | 160 |
|  | rondo Grunwaldzkie | Osowa Góra |  | 180 |
|  | rondo Grunwaldzkie | plac Poznański |  | 270 |
|  | rondo Grunwaldzkie | Wilczak |  | 140 |
|  | rondo Grunwaldzkie | rondo Jagiellonów | 290 |  |
|  | rondo Grunwaldzkie | Wilczak | 260 |  |
|  | Focha – Królowej Jadwigi | Centrum |  | 150 |
|  | Kr. Jadwigi – Focha | rondo Grunwaldzkie |  | 200 |
|  | Kr. Jadwigi- Astoria | Garbary |  | 200 |
|  | Kr. Jadwigi - Garbary | Dworzec PKP |  | 200 |
|  | Piaski | Dworzec PKP |  | 100 |
|  | Smukalska-Błądzimska | Dworzec PKP |  | 50 |
|  | Smukalska-Błądzimska | Piaski |  | 70 |
|  | Saperów -Kąpielisko | Dworzec PKP |  | 40 |
|  | Saperów -Kąpielisko | Piaski |  | 60 |
|  | Saperów-Komandosów | Dworzec PKP |  | 75 |
|  | Saperów-Komandosów | Piaski |  | 70 |
|  | Saperów-Zakątek | Dworzec PKP |  | 80 |
|  | Saperów-Zakątek | Piaski |  | 70 |
|  | Saperów-Ludwikowo | Dworzec PKP |  | 60 |
|  | Saperów-Ludwikowo | Piaski |  | 55 |
|  | Smukała -pętla |  |  | 60 |
|  | Smukalska – Sanktuarium | Smukała |  | 20 |
|  | Smukalska – Sanktuarium | Piaski |  | 20 |
|  | Smukalska - Agrestowa | Smukała |  | 20 |
|  | Smukalska - Agrestowa | Piaski |  | 20 |
|  | Smukalska – Baranowskiego | Smukała |  | 20 |
|  | Smukalska – Baranowskiego | Piaski |  | 20 |
|  | Biwakowa | plac Kościeleckich |  | 65 |
|  | Biwakowa | Smukała |  | 30 |
|  | Opławiec – internat | Smukała |  | 20 |
|  | Opławiec-Elektrownia | plac Kościeleckich |  | 50 |
|  | Opławiec-Elektrownia | Smukała |  | 50 |
|  | Opławiec-Przedszkole | plac Kościeleckich |  | 70 |
|  | Opławiec-Przedszkole | Smukała |  | 40 |
|  | Opławiec-Meysnera | plac Kościeleckich |  | 40 |
|  | Opławiec-Meysnera | Smukała |  | 25 |
|  | Meysnera - Opławiec | Sanatorium |  | 30 |
|  | Sanatorium | plac Kościeleckich |  | 50 |
|  | Opławiec - Soboczyńskiego | Smukała |  | 30 |
|  | Opławiec - Soboczyńskiego | plac Kościeleckich |  | 30 |
|  | Opławiec-Wypoczynkowa | plac Kościeleckich |  | 55 |
|  | Opławiec-Wypoczynkowa | Smukała |  | 20 |
|  | Opławiec-Kolonijna | plac Kościeleckich |  | 55 |
|  | Opławiec-Kolonijna | Smukała |  | 20 |
|  | Opławiec-Koronowska | plac Kościeleckich |  | 40 |
|  | Opławiec-Koronowska | Smukała |  | 35 |
|  | Chmurna- Nad Torem | Smukała |  | 50 |
|  | Siedlecka- Chmielna | Smukała |  | 60 |
|  | Siedlecka- Chmielna | Plac Kościeleckich |  | 60 |
|  | Siedlecka- Łubinowa | Smukała |  | 60 |
|  | Siedlecka- Łubinowa | Plac Kościeleckich |  | 60 |
|  | Siedlecka- Wodociągi | Smukała |  | 60 |
|  | Siedlecka- Wodociągi | Plac Kościeleckich |  | 60 |
|  | Deszczowa | rondo Grunwaldzkie |  | 30 |
|  | Deszczowa- Przejazd | pętla |  | 55 |
|  | Deszczowa - Wichrowa | rondo Grunwaldzkie |  | 65 |
|  | Deszczowa - Wichrowa | Deszczowa |  | 55 |
|  | Deszczowa - Wiejska | Deszczowa |  | 110 |
|  | Wiejska - Deszczowa | r. Grunwaldzkie |  | 130 |
|  | Wiejska - Chojnicka | r. Grunwaldzkie |  | 130 |
|  | Wiejska - Chojnicka | Deszczowa |  | 100 |
|  | Krajeńska | r. Grunwaldzkie |  | 60 |
|  | Grunwaldzka-Flisacka | r. Grunwaldzkie |  | 150 |
|  | Grunwaldzka – Flisacka | Osowa Góra |  | 40 |
|  | Grunwaldzka-Filtrowa | r. Grunwaldzkie |  | 160 |
|  | Grunwaldzka-Chojnicka | Osowa Góra |  | 65 |
|  | Grunwaldzka – Filtrowa | Osowa Góra |  | 200 |
|  | Grunwaldzka-Przejście | r. Grunwaldzkie |  | 95 |
|  | Grunwaldzka-Przejście | Osowa Góra |  | 80 |
|  | Grunwaldzka- Zimorodkowa | Pawłówek |  | 100 |
|  | Grunwaldzka- Zimorodkowa | Bydgoszcz |  | 100 |
|  | Kolbego - Grunwaldzka | r. Grunwaldzkie |  | 60 |
|  | Kolbego - Grunwaldzka | Rekinowa |  | 60 |
|  | Kolbego-Dzięciołowa | Morska |  | 40 |
|  | Kolbego-Dzięciołowa | Rekinowa |  | 40 |
|  | Kolbego-Kogucia | r. Grunwaldzkie |  | 50 |
|  | Kolbego-Kogucia | Rekinowa |  | 40 |
|  | Kolbego-Wielorybia | r. Grunwaldzkie |  | 60 |
|  | Kolbego-Wielorybia | Rekinowa |  | 60 |
|  | Rekinowa | r. Grunwaldzkie |  | 100 |
|  | Grunwaldzka - Kolbego | r. Grunwaldzkie |  | 90 |
|  | Grunwaldzka - Kolbego +schodki | Niklowa |  | 50 |
|  | Podmiejska -Kruszyńska | r. Grunwaldzkie |  | 60 |
|  | Podmiejska-Kruszyńska | Niklowa |  | 60 |
|  | Srebrna - Stalowa | r. Grunwaldzkie |  | 25 |
|  | Srebrna - Stalowa | Niklowa |  | 140 |
|  | Spiżowa- Srebrna | Niklowa |  | 50 |
|  | Spiżowa- Srebrna | r. Grunwaldzkie |  | 50 |
|  | Spiżowa -Ołowiana | Niklowa |  | 40 |
|  | Osowa Góra - Niklowa | r. Grunwaldzkie |  | 50 |
|  | Osowa Góra - Niklowa | Koniec |  | 40 |
|  | Srebrna – Spiżowa | r. Grunwaldzkie |  | 70 |
|  | Mińska Dom Pomocy Społecznej | Niklowa |  | 30 |
|  | Mińska Dom Pomocy Społecznej | Grunwaldzka |  | 30 |
|  | Mińska-Studzienna | Niklowa |  | 30 |
|  | Mińska-Studzienna | Grunwaldzka |  | 30 |
|  | Mińska-Plonowa | Niklowa |  | 30 |
|  | Mińska-Plonowa | Grunwaldzka |  | 30 |
|  | Kruszyńska Krańcowa | Niklowa |  | 30 |
|  | Kruszyńska Krańcowa | Grunwaldzka |  | 30 |
|  | Kruszyńska-Sowia | Niklowa |  | 30 |
|  | Kruszyńska-Sowia | Grunwaldzka |  | 30 |
|  | Nakielska-Stawowa | rondo Jagiellonów | 140 |  |
|  | Nakielska-Stawowa | Wilczak | 100 |  |
|  | Nakielska-Wrocławska | rondo Jagiellonów | 140 |  |
|  | Nakielska-Wrocławska | Wilczak | 140 |  |
|  | Siedlecka – Grunwaldzka | Osowa Góra |  | 200 |
|  | Nad Torem – Siedlecka | plac Kościeleckich |  | 130 |
|  | Nad Torem – Siedlecka | Smukała |  | 115 |
|  | Nad Torem – Orlicza | plac Kościeleckich |  | 110 |
|  | Nad Torem – Orlicza | Smukała |  | 170 |
|  | Nad Torem – Karolewska | plac Kościeleckich |  | 100 |
|  | Nad Torem – Karolewska | Smukała |  | 150 |
|  | Nad Torem – Chmurna | plac Kościeleckich |  | 150 |
|  | Krajeńska-Koronowska | Deszczowa |  | 70 |
|  | Wiejska – Krajeńska | Deszczowa |  | 30 |
|  | Saperów – Czołgistów | plac Kościeleckich |  | 30 |
|  | Saperów – Czołgistów | Piaski |  | 75 |
|  | Pileckiego- Żeglarska (ze schodami) | Fordon |  | 150 |
|  | Pileckiego (ze schodami) | Piaski |  | 100 |
|  | Trasa W-Z - Rynkowska | Grunwaldzka |  | 60 |
|  | Trasa W-Z – Rynkowska | Artyleryjska |  | 60 |
|  | Trasa W-Z – Kmicica | Grunwaldzka |  | 60 |
|  | Trasa W-Z – Kmicica | Artyleryjska |  | 60 |
|  | Trasa W-Z – Wiadukt ul. Żeglarska z dojściem | Grunwaldzka |  | 95 |
|  | Żeglarska - Wiadukt | Ludwikowo |  | 80 |
|  | Żeglarska - Wiadukt | Dworcowa |  | 90 |
|  | Focha- Kr. Jadwigi | PKP | 210 |  |
|  | Focha- Kr. Jadwigi | rondo Jagiellonów | 300 |  |
|  | Kr. Jadwigi-Focha | PKP | 210 |  |
|  | Kr. Jadwigi-Focha | rondo Jagiellonów | 200 |  |
|  | Focha-Multikino | pętla |  | 300 |
|  | Focha - Opera | r. Grunwaldzkie |  | 30 |
|  | Focha - Czartoryskiego | Centrum |  | 30 |
| RAZEM |  |  | 1 990 | 10 980 |  |

Ogółem Zadanie 5

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 5 | 38 099 |
| 2 | Przystanki do Zadania 5 | 12 970 |
| 3 | Trasy rowerowe | 14 643 |
| RAZEM |  | 65 712 |

# ZADANIE NR 6

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przejścia poprzeczne przy al. Wojska Polskiego na skrzyżowaniach z: | 1 115 | 3 375 |
| a | ul. Magnuszewską | 270 | 800 |
| b | ul. Ku Wiatrakom | 20 | 150 |
| c | ul. Bełzy i Szpitalną | 350 | 1 000 |
| d | Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego | 35 | 175 |
| e | ul. Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | 220 | 650 |
| f | ul. Łukasiewicza | 20 | 150 |
| g | ul. 62 Pułku Piechoty Wlkp. | 200 | 450 |
| 2 | al. Wojska Polskiego od ul. Ujejskiego do ul Chemicznej (obie strony) wiadukt i schody | 5 020 | 17 500 |
| RAZEM |  | 6 135 | 20 875 |

# PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 6

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Szarych Szeregów | Centrum | 300 |  |
|  | Szarych Szeregów | Kujawska | 300 |  |
|  | Szarych Szeregów | Glinki | 300 |  |
|  | Wojska Polskiego- Szarych Szeregów | Kujawska | 300 |  |
|  | Wojska Polskiego- kładka | Szarych Szeregów |  | 220 |
|  | Wojska Polskiego- kładka | Rondo Kujawskie |  | 220 |
|  | Wojska Polskiego- Szarych Szeregów | Centrum | 300 |  |
|  | Wojska Polskiego- Szarych Szeregów | Chemiczna | 300 |  |
|  | Kapuściska (Woj.Polskiego) | Woj.Polskiego |  | 30 |
|  | Kapuściska (Woj.Polskiego) | Koniec |  | 150 |
|  | Kapuściska | rondo Toruńskie |  | 240 |
|  | Kapuściska | Kapuściska | 475 |  |
|  | Woj.Polskiego- Baczyńskiego | rondo Kujawskie |  | 40 |
|  | Woj.Polskiego - Kładka | Ujejskiego |  | 200 |
|  | Woj.Polskiego - Kładka | Magnuszewska |  | 100 |
|  | Woj.Polskiego- Baczyńskiego | Zachem |  | 40 |
|  | Woj.Polskiego- Baczyńskiego | rondo Toruńskie | 250 |  |
|  | Woj.Polskiego -Baczyńskiego | Kapuściska | 250 |  |
|  | Baczyńskiego- Woj. Polskiego | Łukasiewicza |  | 25 |
|  | Baczyńskiego- Sandomierska | Łukasiewicza |  | 25 |
|  | Łukasiewicza |  |  | 25 |
|  | Woj.Polskiego- Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | rondo Kujawskie |  | 40 |
|  | Woj.Polskiego- Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | Kapuściska |  | 40 |
|  | Woj.Polskiego- Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | rondo Toruńskie | 170 |  |
|  | Woj.Polskiego- Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | Kapuściska | 200 |  |
|  | Woj.Polskiego- Szarych Szeregów | rondo Kujawskie |  | 150 |
|  | Woj.Polskiego- Szarych Szeregów | Kapuściska |  | 80 |
|  | Woj.Polskiego- Ku Wiatrakom | Sz. Szeregów | 120 |  |
|  | Woj.Polskiego- Ku Wiatrakom | Karpacka | 150 |  |
|  | Woj.Polskiego- Magnuszewska | pętla Magnuszewska | 120 |  |
|  | Woj. Polskiego- Magnuszewska | Centrum | 120 |  |
|  | Woj.Polskiego- Magnuszewska | Sz. Szeregów |  | 50 |
|  | Woj.Polskiego- Magnuszewska | Karpacka | 300 |  |
|  | Woj.Polskiego- Magnuszewska | pętla | 300 |  |
|  | Woj.Polskiego- Magnuszewska | pętla | 300 |  |
|  | Woj.Polskiego- Magnuszewska | pętla |  | 300 |
|  | Woj.Polskiego- Magnuszewska | Pętla |  | 300 |
|  | Szpitalna- Wojska Polskiego | Glinki | 220 |  |
|  | Szpitalna- Woj. Polskiego | Centrum | 220 |  |
| RAZEM |  |  | 4 995 | 2 275 |

Ogółem Zadanie 6

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 6 | 20 875 |
| 2 | Przystanki do Zadania 6 | 7 270 |
| RAZEM |  | 28 145 |

# ZADANIE NR 7

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ul. Jagiellońska | 400 | 1 200 |
| a | chodnik przy parku Witosa | 250 | 750 |
| b | chodnik wzdłuż NOT | 150 | 450 |
| 2 | ul. Marszałka Focha - chodnik od ul. Karmelickiej do ul. Mostowej i przejście przez skwer | 300 | 1 000 |
| 3 | ul. Jagiellońska - chodnik północny od ul. Piotrowskiego do ul. Ogińskiego | 350 | 1 400 |
| 4 | ul. K. Szymanowskiego od kościoła po stronie działek do ul. Ogińskiego | 430 | 1 500 |
| 5 | ul. Powst. Wielkopolskich od al. Kardynała Wyszyńskiego do ul. J. Wybickiego strona północna i południowa | 280 | 750 |
| 6 | al. Mickiewicza od ul. Gdańskiej do Teatru Polskiego | 70 | 350 |
| 7 | ul. Dworcowa przejście dla pieszych przy ul. Kr. Jadwigi | 40 | 250 |
| 8 | ul. Gdańska od ul. Jagiellońskiej do posesji nr 10 | 40 | 320 |
| 9 | ul. Gdańska od Domu Sztuki do posesji Plac Wolności nr 1 | 90 | 1 550 |
| 10 | ul. Gdańska róg ul. Śniadeckich chodnik przy zieleńcu i przez zieleniec do ADM strona południowa 82 m strona północna 70 m | 152 | 808 |
| 11 | ul. Gdańska od Salonu Bingo do al. Mickiewicza | 50 | 300 |
| 12 | ul. Grodzka od ul. Bernardyńskiej do BRE | 250 | 540 |
| 13 | ul. Jagiellońska od ul. Gdańskiej do D.H. Drukarni” | 60 | 180 |
| 14 | ul. Jagiellońska od ul. Parkowej do ul. Konarskiego | 120 | 450 |
| 15 | Chodnik na moście Kr. Jadwigi ze schodami | 100 | 200 |
| 16 | Chodnik na moście M. Focha ze schodami+ chodnik do Obrońców Bydgoszczy | 200 | 1 200 |
| 17 | Chodnik na moście Staromiejskim ze schodami | 100 | 730 |
| 18 | Chodnik na pl. Teatralnym | 150 | 500 |
| 19 | Plac Teatralny- przejście przez skwer (Mostowa- Focha) | 95 | 480 |
| 20 | Trasa W-Z chodnik na Wiadukcie Niepodległości | 195 | 1 000 |
| 21 | Chodnik na wiadukcie w ul. Gdańskiej - obie strony | 45 | 250 |
| 22 | Chodnik na dojściu do wiaduktu w ul. Gdańskiej –obie strony | 300 | 1 200 |
| 23 | Chodnik na wiadukcie w ul. Armii Krajowej | 75 | 450 |
| 24 | Chodnik na Pl. Piastowskim przy kościele | 300 | 900 |
| 25 | Chodnik przy ul. Czarna Droga do mostu, schody + most | 500 | 1 500 |
| 26 | Chodnik na ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wlkp. do wjazdu do K.S. "Polonia" | 100 | 300 |
| 27 | Skrzyżowanie ul. Artyleryjskiej z ul. Zaświat (ze schodami) | 355 | 900 |
| 28 | Chodnik na Zygmunta Augusta od ul. Artyleryjskiej do wejścia do Pesy z przejściami poprzecznymi | 360 | 720 |
| 29 | Chodnik od pętli ul. Rycerskiej do przejazdu kolejowego przy Z. Augusta | 120 | 240 |
| 30 | Chodnik od przejazdu kolejowego ul. Artyleryjskiej | 100 | 200 |
| 31 | Chodnik od Naruszewicza do Dworcowej str. zachodnia z mostem przez Brdę i przejściami przez torowisko. | 220 | 550 |
| 32 | Chodnik ul. Dworcowa od Unii Lubelskiej do przystanków przy dworcu PKP str. północna | 70 | 210 |
| 33 | Trasa W-Z zejście z wiaduktu (schody) z dojściem do ul. Zaświat | 130 | 435 |
| 34 | Przejście dla pieszych ul. Focha wraz z południowym chodnikiem – od Opery Nova do Placu Teatralnego (przystanek tramwajowy) | 185 | 555 |
| 35 | Dworcowa – przejścia dla pieszych |  | 145 |
| a | Fredry (kier most) |  | 40 |
| b | Fredry |  | 25 |
| c | Sobieskiego |  | 30 |
| d | Unii Lubelskiej |  | 50 |
| 36 | Gdańska/Rekreacyjna- parking Park & Ride |  | 4 390 |
|  | - miejsca parkingowe z dojazdami |  | 3 540 |
|  | - chodniki razem z przystankiem „A” |  | 850 |
| RAZEM |  | 6 332 | 27 653 |

# TRASY rowerowe DO ZADANIA 7

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Z. Augusta – Dworzec PKP | 165 | 330 |
| RAZEM |  | 165 | 330 |

# PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 7

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | r. Jagiellonów (Jagiellońska) | rondo Fordońskie |  | 225 |
|  | r. Jagiellonów (3 Maja) | Markwarta |  | 215 |
|  | r. Jagiellonów (Jagiellońska) | plac Teatralny |  | 300 |
|  | Jagiellońska - Piotrowskiego | rondo Jagiellonów |  | 210 |
|  | Jagiellońska - PKS | rondo Jagiellonów |  | 185 |
|  | Jagiellońska - PKS | rondo Fordońskie |  | 60 |
|  | Jagiellońska - PKS | rondo Jagiellonów | 315 |  |
|  | Jagiellońska - PKS | rondo Fordońskie | 310 |  |
|  | Jagiellońska - Łużycka | rondo Jagiellonów | 110 |  |
|  | Jagiellońska - Łużycka | rondo Fordońskie | 110 |  |
|  | Jagiellońska - Łużycka | rondo Jagiellonów |  | 45 |
|  | Jagiellońska - Łużycka | rondo Fordońskie |  | 45 |
|  | Dworzec - Autobusowy | Błonie |  | 50 |
|  | Dworzec – Autobusowy | Rondo Wielkopolskie |  | 60 |
|  | Focha – Mosty | r. Grunwaldzkie |  | 80 |
|  | Focha – Mosty | Centrum | 170 |  |
|  | Focha – Mosty | r. Grunwaldzkie | 180 |  |
|  | Plac Teatralny | rondo Jagiellonów |  | 140 |
|  | Dworzec PKP | Rycerska | 270 |  |
|  | Dworzec PKP | Focha | 300 |  |
|  | Dworzec PKP | Focha |  | 360 |
|  | Hetmańska - Kaszubska | Dworzec PKP |  | 150 |
|  | Mazowiecka - Pomorska | Gdańska |  | 90 |
|  | Zaświat – Artyleryjska | Dworzec PKP |  | 60 |
|  | Zaświat – Artyleryjska | Powstańców Warszawy |  | 60 |
|  | Artyleryjska- Zaświat | Fordon |  | 60 |
|  | Artyleryjska- Zaświat | Czyżkówko |  | 60 |
|  | Zaświat - Cmentarz | Dworcowa |  | 60 |
|  | Zaświat – Cmentarz | Powstańców Warszawy |  | 60 |
|  | Stadion Zawisza (Gdańska) | rondo Jagiellonów | 200 |  |
|  | Stadion Zawisza (Gdańska) | Leśny Park | 140 |  |
|  | Gdańska – Rekreacyjna | Zamczysko |  | 40 |
|  | Gdańska – Rekreacyjna | Modrzewiowa |  | 40 |
|  | Zamczysko – Gdańska | Armii Krajowej |  | 25 |
|  | Zamczysko - Gdańska | Gdańska |  | 25 |
|  | Zamczysko – Armii Krajowej | Armii Krajowej |  | 25 |
|  | Zamczysko – Armii Krajowej | Gdańska |  | 25 |
|  | Myślęcinek T | rondo Jagiellonów | 520 |  |
|  | Myślęcinek T | Leśny Park | 275 |  |
|  | Myślęcinek A | Armii Krajowej | 135 |  |
|  | Gdańska- Las | Leśne |  | 150 |
|  | Gdańska- Las | Podkowa |  | 150 |
|  | Myślęcinek | Leśne |  | 150 |
|  | Myślęcinek | Podkowa |  | 150 |
|  | Jeździecka | Armii Krajowej |  | 40 |
|  | Jeździecka | Myślęcinek |  | 30 |
|  | Jeździecka – Hipiczna | Rynkowo |  | 40 |
|  | Jeździecka – Hippiczna | Armii Krajowej |  | 40 |
|  | Jeździecka – Dżokejowa | Rynkowo |  | 25 |
|  | Jeździecka – Dżokejowa | Armii Krajowej |  | 25 |
|  | Jeździecka – Podkowa | Rynkowo |  | 25 |
|  | Jeździecka – Podkowa | Armii Krajowej |  | 25 |
|  | Jeździecka- Ogród Botaniczny | Rynkowo |  | 25 |
|  | Jeździecka- Ogród Botaniczny | Armii Krajowej |  | 25 |
|  | Armii Krajowej- Jeździecka | Gdańska |  | 50 |
|  | Armii Krajowej- Zamczysko | Myślęcinek |  | 25 |
|  | Armii Krajowej- Gdańska | Centrum |  | 50 |
|  | Zygmunta Augusta-Dworzec PKP | Jachcice |  | 150 |
|  | Zygmunta Augusta - Rycerska | pętla |  | 1 350 |
|  | Dworcowa - Matejki | Focha | 210 |  |
|  | Dworcowa - Matejki | Dworzec PKP | 150 |  |
|  | Warszawska - Z. Augusta | Rycerska |  | 90 |
| RAZEM |  |  | 3 395 | 5 370 |

Ogółem Zadanie 7

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 7 | 27 653 |
| 2 | Przystanki do Zadania 7 | 8 765 |
| 3 | Trasy rowerowe | 330 |
| RAZEM |  | 36 748 |

# zaDANIE NR 8

# STREFA pŁATNEGO PARKOWANIA”A”

| Lp. | # nazwa ulicy | # Odcinek | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gdańska |  | 7 276 |
|  | Cieszkowskiego |  | 1 203 |
|  | Kwiatowa |  | 1 112 |
|  | Sienkiewicza |  | 900 |
|  | Wileńska |  | 653 |
|  | Sowińskiego |  | 200 |
|  | Chrobrego |  | 1 386 |
|  | Pomorska |  | 3 390 |
|  | Pomorska- sięgacz |  | 129 |
|  | Śniadeckich |  | 3 339 |
|  | Matejki |  | 211 |
|  | Lipowa |  | 919 |
|  | Zduny |  | 916 |
|  | Dworcowa |  | 2 030 |
|  | Warmińskiego |  | 813 |
|  | Obr. Bydgoszczy |  | 1 083 |
|  | Marcinkowskiego |  | 810 |
|  | Kołłątaja |  | 561 |
|  | Krasińskiego |  | 249 |
|  | Reja |  | 569 |
|  | Konarskiego |  | 998 |
|  | 3 Maja |  | 62 |
|  | Markwarta |  | 1 594 |
|  | Sielanka |  | 626 |
|  | Wyspiańskiego |  | 1126 |
|  | Kasprowicza |  | 60 |
|  | Reymonta |  | 562 |
|  | Staszica |  | 518 |
|  | Kopernika |  | 1 886 |
|  | Asnyka |  | 643 |
|  | Paderewskiego |  | 3 278 |
|  | Chocimska |  | 496 |
|  | Kościuszki |  | 2 440 |
|  | Mazowiecka |  | 2 621 |
|  | Mickiewicza |  | 126 |
|  | Zygmunta Augusta |  | 1 288 |
|  | Świętej Trójcy |  | 2 496 |
|  | Kordeckiego |  | 400 |
|  | Czartoryskiego |  | 164 |
|  | Chwytowo |  | 206 |
|  | Grudziądzka |  | 577 |
|  | Rumińskiego |  | 84 |
|  | Grodzka |  | 1 018 |
|  | Długa |  | 270 |
|  | Nowy Rynek |  | 1 269 |
|  | Wały Jag. |  | 938 |
|  | Przyrzecze |  | 194 |
|  | Stary Port |  | 1 748 |
|  | Rybi Rynek- chodnik |  | 140 |
|  | Parking na Placu Solnym wraz z chodnikiem |  | 1 300 |
|  | Libelta |  | 820 |
|  | Gimnazjalna |  | 389 |
|  | Pl . Wolności | od Gimnazjalnej | 326 |
|  | Warszawska |  | 584 |
|  | Pl. Piastowski |  | 2 833 |
|  | Ślusarska |  | 256 |
|  | Podolska |  | 633 |
|  | Słowackiego |  | 811 |
|  | Szwalbego |  | 332 |
|  | Piotra Skargi |  | 202 |
|  | Podwale |  | 456 |
|  | Magdzińskiego |  | 302 |
|  | Pl. Kościeleckich |  | 116 |
|  | Wełniany Rynek |  | 73 |
|  | Poznańska |  | 815 |
|  | Fredry |  | 80 |
|  | Jagiellońska- parking przy Pałacu Młodzieży |  | 150 |
|  | Plac Teatralny |  | 402 |
|  | Jagiellońska |  | 200 |
|  | Piotrowskiego |  | 733 |
|  | Św. Floriana |  | 178 |
|  | Świętojańska |  | 164 |
|  | Hetmańska |  | 1 954 |
|  | Ustronie- parking |  | 1 800 |
|  | Podgórna |  | 229 |
|  | Rejtana |  | 927 |
|  | Sobieskiego |  | 1 083 |
|  | Mickiewicza |  | 898 |
|  | 20 Stycznia |  | 540 |
|  | Pocztowa |  | 232 |
|  | Lubeckiego |  | 95 |
|  | 19 Marca 1981 |  | 142 |
|  | Unii Lubelskiej |  | 565 |
|  | Dworcowa – parking przy Starostwie Powiatowym i Sanitas z chodnikami |  | 3 000 |
|  | Dworcowa – parking przy kasach biletowych ZDMiKP |  | 2 223 |
|  | Parking piętrowy ul. Grudziądzka (dach wraz z podjazdami) poziomy 5, 5A, 6, 6A |  | 2 760 |
|  | Parking gruntowy ul. Teskowej |  | 2 960 |
|  | -miejsca parkingowe z dojazdami |  | 2 930 |
|  | - chodnik z schodami |  | 30 |
| RAZEM |  |  | 87 140 |

PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 8

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Nowy Rynek | Zbożowy Rynek |  | 210 |
|  | Nowy Rynek | plac Poznański |  | 280 |
|  | Warszawska - Fredry | Dworzec PKP |  | 105 |
|  | Warszawska - Śniadeckich | Gdańska |  | 60 |
|  | Fredry - Warszawska | plac Weyssenhoffa |  | 80 |
|  | Plac Piastowski | Warszawska |  | 45 |
|  | Gdańska - Dworcowa | rondo Jagiellonów | 200 |  |
|  | Gdańska - Dworcowa | Chodkiewicza | 200 |  |
|  | Śniadeckich – Gdańska | rondo Ossolińskich |  | 40 |
|  | Gdańska - Cieszkowskiego | rondo Jagiellonów | 250 |  |
|  | Gdańska - Cieszkowskiego | Chodkiewicza | 250 |  |
|  | Grudziądzka UM | plac Poznański |  | 95 |
| RAZEM |  |  | 900 | 915 |

Ogółem Zadanie 8

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 8 | 87 140 |
| 2 | Przystanki do Zadania 8 | 1 815 |
| RAZEM |  | 88 955 |

# zaDANIE NR 9

# STREFA pŁATNEGO PARKOWANIA”B”

| Lp. | # nazwa ulicy | # Odcinek | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Karłowicza |  | 540 |
| - 2 | Chopina |  | 618 |
| - 13 | Niemcewicza |  | 1 586 |
| - 14 | 20 Stycznia 1920 |  | 360 |
| - 15 | Zamoyskiego |  | 2 334 |
| - 16 | Łużycka |  | 489 |
| - 19 | Kurpińskiego |  | 325 |
| - 23 | Curie Skłodowskiej |  | 641 |
| - 24 | Sienkiewicza |  | 260 |
| - 25 | Kaszubska |  | 820 |
| - 26 | Plac Tadeusza Kościuszki |  | 121 |
| - 27 | Bocianowo |  | 1 237 |
| - 28 | Racławicka |  | 439 |
| - 29 | Świecka |  | 522 |
| - 30 | Rycerska |  | 1 899 |
| - 31 | Żółkiewskiego |  | 418 |
|  | Wawrzyniaka |  | 284 |
|  | Litewska |  | 256 |
|  | Emilii Plater |  | 372 |
|  | Lelewela |  | 755 |
|  | Mirosławskiego |  | 106 |
|  | Szymanowskiego |  | 222 |
|  | Berwińskiego |  | 604 |
|  | Śląska |  | 583 |
|  | Poniatowskiego |  | 1 359 |
|  | Jastrzębia |  | 374 |
|  | Kilińskiego |  | 285 |
|  | Kozietulskiego |  | 344 |
|  | Cicha |  | 640 |
|  | Długosza |  | 376 |
|  | Siemieradzkiego |  | 365 |
|  | Łokietka |  | 546 |
|  | Garbary |  | 278 |
|  | Grottgera |  | 96 |
|  | Babia Wieś |  | 554 |
|  | Żupy |  | 160 |
|  | Wyczółkowskiego |  | 180 |
|  | Pestalozziego |  | 305 |
|  | Krakowska |  | 272 |
|  | Graniczna |  | 1 420 |
|  | Sportowa |  | 972 |
|  | Toruńska |  | 489 |
|  | Wybickiego |  | 232 |
|  | Dolina |  | 812 |
|  | Jackowskiego |  | 1 366 |
|  | Grunwaldzka |  | 2 527 |
| - 32 | Sowińskiego |  | 500 |
| - 35 | Langiewicza |  | 58 |
| - 36 | Królowej Jadwigi |  | 220 |
| - 37 | Naruszewicza |  | 130 |
| - 46 | Powstańców Wielkopolskicj |  | 1 586 |
| - 47 | Aleje Ossolińskich |  | 211 |
| - 48 | Chodkiewicza |  | 1 901 |
| - 49 | Jagiellońska parking przy Krakowskiej |  | 800 |
| - 50 | Jagiellońska |  | 368 |
| RAZEM |  |  | 35 517 |

Ogółem Zadanie 9

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 9 | 35 517 |
| RAZEM |  | 35 517 |

# ZADANIE NR 10

| Lp. | # Wyszczególnienie | Długość (m) | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Chodnik na moście na ul. Ku Młynom | 50 | 100 |
| 2 | Chodnik na ul. Mennica (jedna strona nad jazem) | 20 | 30 |
| 3 | Rondo Bernardyńskie (Zbożowy Rynek) przejścia poprzeczne przez skrzyżowanie | 60 | 270 |
| 4 | pl. Kościeleckich - chodnik wokół placu i przejścia poprzeczne przez skwer | 304 | 608 |
| 5 | ul. Bernardyńska | 340 | 1 380 |
| A | chodnik od stacji paliw do ul. Jagiellońskiej, schody z ul. Bernardyńskiej do ul. Grodzkiej | 255 | 940 |
| B | Chodnik od ul. Św. Floriana do ul. Jagiellońskiej | 85 | 440 |
| 6 | Ciągi piesze - skwer przy kościele garnizonowym wraz ze schodami i budynkiem UTP (ul. Bernardyńska) | 200 | 800 |
| 7 | Chodnik przy skrzyżowaniu ul. Długiej i pl. Kościeleckich | 70 | 175 |
| 8 | ul. Grodzka od spichrza do ul. Mostowej | 60 | 300 |
| 9 | ul. Mostowa od Starego Rynku do mostu + schody do ul. Spichlernej | 250 | 1 810 |
| 10 | Stary Rynek - chodniki przed plantami przy Ratuszu, wokół gmachu UM (ul. Niedźwiedzia, ul. Jezuicka, ul. Farna), przejścia przez Stary Rynek od ul. Mostowej, w kierunku ul. Batorego i ul. Jana Kazimierza | 550 | 1 500 |
| 11 | Przejścia poprzeczne przy al. Wojska Polskiego na skrzyżowaniach z: | 150 | 500 |
| a | ul. Chorwacką | 60 | 200 |
| b | ul. Polną | 30 | 100 |
| c | ul. Ujejskiego | 60 | 200 |
| 12 | al. Wojska Polskiego (obie strony) od Ronda Kujawskiego do ul. Ujejskiego | 3 250 | 10 500 |
| 13 | Wyspa Młyńska - kładka przy Operze Nowa wraz z dojściami | 155 | 460 |
| 14 | Wyspa Młyńska - kładka im. K. Klenczona wraz z dojściami | 70 | 215 |
| 15 | Obszar wokół Starego Rynku – koperty |  | 1 158 |
|  | Długa 61 – 2 koperty dla zaopatrzenia |  | 23 23 |
|  | Długa 29 – 2 koperty dla zaopatrzenia |  | 23 11 |
|  | Długa 57 – 1 koperta dla zaopatrzenia |  | 12 112 2 |
|  | Długa 70 – 1 koperta dla zaopatrzenia |  | 12 |
|  | Pod Blankami 65 – 1 koperta dla zaopatrzenia |  | 12 |
|  | Pod Blankami 45 – postój taxi – 22,5mb |  | 70 |
|  | Pod Blankami 37 – 4 koperty dla zaopatrzenia |  | 46 |
|  | Pod Blankami 33 – 4 koperty dla niepełnosprawnych |  | 72 |
|  | Pod Blankami 27 – 3 koperty dla zaopatrzenia |  | 35 |
|  | Jana Kazimierza 5 – 2 koperty dla zaopatrzenia |  | 24 |
|  | Jana Kazimierza 5 – 2 koperty dla niepełnosprawnych |  | 23 |
|  | Jana Kazimierza 5 – postój taxi na jezdni ok 20mb |  | 40 |
|  | Jana Kazimierza 3A – 4 koperty dla zaopatrzenia |  | 47 |
|  | Batorego 3 – 3 koperty dla zaopatrzenia |  | 35 |
|  | Jezuicka 3 – 3 koperty dla zaopatrzenia |  | 35 |
|  | Przyrzecze 15 – 1 koperta dla zaopatrzenia |  | 10 |
|  | Mennica 8 – 1 koperta dla zaopatrzenia |  | 16 |
|  | Farna 10 – 3 koperty dla policji |  | 35 |
|  | Farna 10 – 1 koperty dla uczestników mszy |  | 12 |
|  | Farna 8 – 3 koperty dla zaopatrzenia |  | 35 |
|  | Grodzka 34 – 1 koperta dla niepełnosprawnych |  | 22 |
|  | Kręta – 2 koperty dla zaopatrzenia |  | 24 |
|  | Grodzka 34- 6 kopert dla zaopatrzenia |  | 72 |
|  | Grodzka 27- 1 koperta dla niepełnosprawnych |  | 22 |
|  | Podwale 8 – 2 koperty dla zaopatrzenia |  | 24 |
|  | Podwale 8 – 1 koperta dla niepełnosprawnych |  | 22 |
|  | Magdzińskiego – 11 kopert dla zaopatrzenia |  | 127 |
|  | Magdzińskiego – 1 koperta dla niepełnosprawnych |  | 22 |
|  | Rybi Rynek – 1 koperta dla niepełnosprawnych |  | 22 |
|  | Grodzka 20 – 1 koperta dla niepełnosprawnych |  | 22 |
|  | Mostowa – 3 koperty dla niepełnosprawnych |  | 162 |
| 16 | Jezdnie obręb Starego Rynku | 575 | 1 902 |
| a | ul. Przyrzecze | 83 | 420 |
| b | ul. Zaułek | 188 | 590 |
| c | ul. Grodzka | 133 | 545 |
| d | ul. Malczewskiego | 74 | 292 |
| e | ul. Mostowa- most | 97 | 550 |
| 17 | Kujawska/ Solskiego- parking Park & Ride |  | 4 120 |
|  | - miejsca parkingowe z dojazdami |  | 3 790 |
|  | - chodnik |  | 270 |
|  | - miejsca dla rowerów |  | 60 |
| RAZEM |  | 6 104 | 25 828 |

| # ** Płyta Starego Rynku (dodatkowe zlecenie) | # 2 340 m2 |
| --- | --- |

# PRZYSTANKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO ZADANIA 10

| L.p. | Nazwa przystanku | Kierunek | Powierzchnia odśnieżana m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tramwaj | autobus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | r. Jagiellonów (Bernardyńska) | Zbożowy Rynek |  | 440 |
|  | r. Jagiellonów (Jagiellońska) | plac Teatralny | 600 |  |
|  | r. Jagiellonów (Jagiellońska) | rondo Fordońskie | 630 |  |
|  | Zbożowy Rynek | Wojska Polskiego | 250 |  |
|  | Zbożowy Rynek | rondo Jagiellonów | 250 |  |
|  | Bernardyńska- Zbożowy Rynek | rondo Kujawskie |  | 250 |
|  | Bernardyńska- Zbożowy Rynek | rondo Jagiellonów |  | 250 |
|  | Rondo Kujawskie | Zbożowy Rynek | 250 |  |
|  | Rondo Kujawskie | Perłowa | 250 |  |
|  | Wojska Polskiego- Ujejskiego | Ujejskiego | 400 |  |
|  | Wojska Polskiego- Ujejskiego | Magnuszewska | 400 |  |
|  | Woj. Polskiego- Ujejskiego | Karpacka |  | 200 |
|  | Wojska Polskiego- Trasa Uniwersytecka | Szarych Szeregów | 370 |  |
|  | Wojska Polskiego- Trasa Uniwersytecka | Karpacka | 330 |  |
|  | Woj. Polskiego- Trasa Uniwersytecka | rondo Kujawskie |  | 295 |
|  | Woj. Polskiego- Trasa Uniwersytecka | Kapuściska |  | 200 |
|  | Trasa Uniwersytecka- Wojska Polskiego | Glinki (między Wojska Polskiego- Glinki) |  | 70 |
|  | Trasa Uniwersytecka – W. Polskiego | Dworzec PKP |  | 50 |
|  | rondo Kujawskie (W.P.) | plac Kościeleckich |  | 90 |
|  | rondo Kujawskie (W.P.) | Glinki |  | 240 |
|  | rondo Kujawskie (Kujawska) | rondo Jagiellonów |  | 235 |
|  | Rondo Kujawskie | Kapuściska |  | 200 |
| RAZEM |  |  | 3 730 | 2 520 |

Ogółem Zadanie 10

| Lp. |  | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zadanie 10 | 25 828 |
| 2 | Przystanki do Zadania 10 | 6 250 |
| RAZEM |  | 32 078 |

# ZAŁĄCZNIK NR 3 
WZORY DOKUMENTÓW

Wzór nr 1

Meldunek

Sytuacyjny ogólny

REJON………..

ZGŁOSZENIE AKCJI ZIMA  z dnia ………………....

Akcję zima ogłoszono :

Faksem : (kiedy) ………………………………

Telefonicznie : ……………………………..….

(nazwisko osoby, data, godzina)

Własny:………………………………………..

Historia zgłaszania wykonanych robót (kto, kiedy, opis) :

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

Zgłoszony zakres wykonywanych robót :

Zgłaszający (kto, kiedy) : ………………………………….

Przyjmujący (kto, kiedy, opis) : ……….………………….

| Godziny od - do |  | Dyżur |  | Praca |  | Praca |  | Praca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wykonywanej pracy – m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracownicy | ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samochody ciężarowe | ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samochody dostawcze | ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikrociągniki | ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piasek | ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………….

Podpis

Wzór nr 2

Meldunek Sytuacyjny

o stanie głównych ulic

1. W Bydgoszczy wystąpiły opady* śniegu, śniegu z deszczem, deszczu.

2. Wiatry* słabe, silne – powodujące zamiecie.

3. Temperatura minimalna …...........stopni C. maksymalna..............stopni C

4. Na ulicach  : ….......................................................................................................

…..............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

wystąpiła *gołoledź, występuje śliskość pośniegowa, utrzymuje się ….. cm warstwa

zajeżdżonego śniegu.

5. Wszystkie ulice są * przejezdne lub nie przejezdnych jest :

a....................................	odc. I stand. O łącznej długości 	….......... km,

b....................................	odc. II stand. .o łącznej długości 	….......... km

c. przewidywane otwarcie dnia …................ o godzinie ….....................

d.................................... odc. III stand. o łącznej długości 	….......... km

przewidywane otwarcie dnia...................... o godzinie....................

6. Zatrudnieni pracownicy oraz sprzęt :

….................................	pracowników

….................................	ciężki sprzęt (równiarki, spycharki)

….................................	pługi lemieszowe

….................................	piaskarki

* niepotrzebne skreślić		.…...................

Dyżurny

Wzór nr 3

Meldunek Specjalny

1. W Bydgoszczy wystąpiły opady* śniegu, śniegu z deszczem, deszczu.

2. Wiatry* słabe, silne – powodujące zamiecie.

3. Temperatura minimalna …...........stopni C. maksymalna..............stopni C

4.Na ulicach  : ….......................................................................................................

…..............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

wystąpiła *gołoledź, występuje śliskość pośniegowa, utrzymuje się ….. cm warstwa

zajeżdżonego śniegu.

5. Wszystkie ulice są * przejezdne lub nie przejezdnych jest :

a....................................	odc. I stand. O łącznej długości 	….......... km,

b....................................	odc. II stand. .o łącznej długości 	….......... km

c. przewidywane otwarcie dnia …................ o godzinie ….....................

d.................................... odc. III stand. o łącznej długości 	….......... km

przewidywane otwarcie dnia...................... o godzinie....................

6. Zatrudnieni pracownicy oraz sprzęt :

….................................	pracowników

….................................	ciężki sprzęt (równiarki, spycharki)

….................................	pługi lemieszowe

….................................	piaskarki

* niepotrzebne skreślić		.…...................

Dyżurny

Wzór nr 4

Meldunek Sytuacyjny

o lokalizacji odcinków nieprzejezdnych

i innych utrudnieniach

1. W Bydgoszczy wystąpiły opady* śniegu, śniegu z deszczem, deszczu.

2. Wiatry* słabe, silne – powodujące zamiecie.

3. Temperatura minimalna …...........stopni C. maksymalna..............stopni C

4.Na ulicach  : ….......................................................................................................

…..............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

wystąpiła *gołoledź, występuje śliskość pośniegowa, utrzymuje się ….. cm warstwa

zajeżdżonego śniegu.

5. Wszystkie ulice są * przejezdne lub nie przejezdnych jest :

a....................................	odc. I stand. O łącznej długości 	….......... km,

b....................................	odc. II stand. .o łącznej długości 	….......... km

c. przewidywane otwarcie dnia …................ o godzinie ….....................

d.................................... odc. III stand. o łącznej długości 	….......... km

przewidywane otwarcie dnia...................... o godzinie....................

6. Zatrudnieni pracownicy oraz sprzęt :

….................................	pracowników

….................................	ciężki sprzęt (równiarki, spycharki)

….................................	pługi lemieszowe

….................................	piaskarki

* niepotrzebne skreślić		.…...................

Dyżurny