Zebrzydowice, dnia 05.07.2021 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.10.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Dobudowa oświetleń na terenie Gminy Zebrzydowice – ul. Podleśna w Kaczycach”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**ZAPYTANIE I**

Pytanie nr 1.

Z uwagi na różną interpretację przepisów przez poszczególne urzędy: czy wspólnicy spółki cywilnej zamawiający będzie traktował jako wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie? - wykonawca może dołączyć do oferty umowę spółki, z której wynika prawo do reprezentowania spółki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wspólników spółki cywilnej będzie traktował jako Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienia publiczne. Wobec tego do oferty należy dołączyć umowę spółki oraz oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik F zgodnie z rozdziałem X oraz

Pytanie nr 2.

Zamawiający podał, że od podpisania umowy wykonawca ma 4 tyg. na przedstawienie koncepcji i 16 tyg. na wykonanie zadania - proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający ma na myśli przedstawienie zarysu projektu, czy przekazanie gotowego projektu. Informujemy, że czas oczekiwania na mapę do celów projektowych to w starostwie cieszyńskim miesiąc a nawet półtora; również czas na uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem to również przynajmniej miesiąc. Ile czasu wyniesie uzyskanie zgód/ pozwoleń z urzędu gminy Zebrzydowice na działki będące we władaniu gminy, pozwoleń na przycinkę gałęzi oraz na ewentualne zajęcie pasa?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umownymi, Wykonawca w terminie 4 tygodni od podpisania umowy winien przedstawić Zamawiającemu koncepcję planowanego obiektu, czyli proponowane rozwiązanie na podkładzie mapowym (niekoniecznie na zaktualizowanej mapie do celów projektowych), zaś termin 16 tygodni dotyczy całkowitego zakończenia zadania.

Wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie z Urzędu Gminy Zebrzydowice będą wydawane na wniosek Wykonawcy bez zbędnej zwłoki (przewidywane w ramach robót przycinki kolidujących gałęzi nie będą wymagać uzyskania decyzji administracyjnej).

1. **ZASTĘPCA WÓJTA**
2. **GMINY ZEBRZYDOWICE**
3. **Karol SITEK**