Załącznik nr 10 do SWZ

## Umowa

PROJEKT

W dniu ………… 2023 roku w Barlinku, pomiędzy:

Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek,                                 NIP: 597-164-84-91  reprezentowaną przez:

Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Barlinka,

przy kontrasygnacie Edyty Włodkowskiej – Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………

*Panią/Panem …………………, zamieszkałą/ym w……… przy ul. ……………, ….-…….. ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ......………………………… z siedzibą w ……………… ul .…………………………… zarejestrowanym ……………………………, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………; REGON ………………………,

reprezentowanym przez:

……………………………………

*………………………………………………………… z siedzibą w……………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………….………- ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….……..…….., kapitał zakładowy w wysokości ………………..………. zł (słownie: …………………………………………… złotych) wpłacony w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP ……………………………………………, REGON ………………………………,

reprezentowaną przez:

………………………… - ……………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć)

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym, wariancie I („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach przebudowy pomostu plaży miejskiej w Barlinku – II etap zadanie pn. Budowa wieży widokowej nad częścią istniejącego pomostu kąpieliska miejskiego w Barlinku, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 729/16 obręb 2 Barlinek.

- Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności

  - roboty rozbiórkowe w postaci demontażu pomostu i balustrady drewnianej,

  - wodne roboty budowlane

  - wykonanie konstrukcji drewnianej wieży widokowej,

  - roboty malarskie,

  - uporządkowanie terenu prac budowlanych i oczyszczenie dna i tafli jeziora, w celu zweryfikowania pod względem pozostałości odpadów po wykonaniu prac budowlanych.

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do Zapytania ofertowego

  - Projekt Architektoniczno-Budowlany Wieży Widokowej nad częścią istniejącego pomostu kąpieliska w Barlinku będący załącznikiem nr 1 do pozwolenia na budowę                 nr 113/2022 z dnia 20.04.2022 r załącznik nr 1 do SWZ.

  - Projekt Wykonawczy Wieży Widokowej nad częścią istniejącego pomostu kąpieliska                w Barlinku – załącznik nr 2 do SWZ.

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 3              do SWZ.

- Zamawiający jako dokument pomocniczy załącza przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, przy czym

UWAGA załączony przedmiar robót stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 § 1 KC, Wykonawca korzysta z informacji w nim zawartych na własną odpowiedzialność.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynujących prace, które będą odbywały się z udziałem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni niezakłócone funkcjonowanie plaży miejskiej w Barlinku i korzystania                   z wyremontowanych pomostów.

- W stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 3 Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:

1) przygotowanie terenu budowy:

a) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,

b) wygrodzenie i oznakowanie terenu robót budowlanych wraz z wystawieniem tablic informacyjnych w miejscach publicznych w zakresie treści określonej przepisami ustawy w całym okresie trwania inwestycji aż do jej zakończenia,

c) przygotowanie placu do składowania elementów rozbiórkowych,

2) wodne roboty budowlane:

a) przed pracami wodnymi należy przygotować drogi ruchu i stanowisko dla urządzenia wprowadzającego pale w grunt tak, aby nie uszkodzić własności publicznej i prywatnej,

b) kontrola przy wbijaniu pali i związane z tym prawidłowe i rzetelne prowadzenie dziennika wbijania pali dla każdej podpory osobno,

c) powstałe w wyniku prac odpady na koszt Wykonawcy zostaną usunięte i poddane utylizacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

3) prace przy wykonaniu konstrukcji drewnianej:

a) wykonanie konstrukcji drewnianej zgodnie z projektem,

b) zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed korozją biologiczną zgodnie                      z zaleceniami producentów użytych materiałów.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały przeznaczone do realizacji zadania, do czasu, gdy będą potrzebne były zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, zachowały swoją jakość                i właściwości do robót budowlanych.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy na Placu
Budowy oraz zabezpieczy wszystkie niezbędne media.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich  może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Placu Budowy.

- Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza Placem Budowy, jakich może potrzebować dla wykonania Przedmiotu Umowy

- Po wykonaniu zadania Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uporządkuje teren oraz dokładnie oczyści dno i tafle jeziora z ewentualnych pozostałości po zakończeniu prac budowlanych. Materiały pozyskane z rozbiórek oraz materiały odpadowe zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą o odpadach oraz ustawą                o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokumenty potwierdzające przekazanie złomu do skupu surowców wtórnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem wystawienia faktury za przekazany złom.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy, z dokumentacją                 o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, którą uznaje za kompletną z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, w szczególności w zakresie istniejącej infrastruktury nadziemnej, stanu zabudowań, otoczenia, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje oraz odpowiedzi na pytania niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Umowy obejmować będą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z dokumentacji projektowej oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w Umowie oraz w załącznikach do niej, które są konieczne dla stabilności, ukończenia oraz bezpiecznego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością wynikającą    z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z projektem, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy na warunkach wynikających z Umowy.

- Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca każdorazowo uwzględni wskazania, opinie lub zalecenia nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.

- Wszelkie ewentualne odstąpienia od zakresu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji dokumentacji projektowej lub technicznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inspektora Nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

- Strony ustalają następujące terminy wykonania niniejszej umowy:

1) rozpoczęcie zadania  od daty zawarcia niniejszej Umowy;

2) zakończenie prac budowlanych do 31.05.2023r.

- Zgłoszenie zakończenia wykonania całości robót  wskazany wyżej oznacza łącznie:

1) zakończenie prac budowlanych w tym uporządkowanie terenu i oczyszczenie dna i tafli jeziora,

2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego,

3) przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu a w szczególności powykonawczą dokumentację geodezyjną, dokumentację powykonawczą, protokół odbioru

4) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niedotrzymania którychkolwiek terminów pośrednich z określonych w przyjętym Harmonogramie prac budowlanych.

- Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram powinien przewidzieć i uwzględnić:

a) ogólny opis rodzajów realizowanych prac budowlanych,

b) kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne prace budowlane                   z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia danego rodzaju prac,

c) szacowana wartość płatności (brutto) za poszczególne prace budowlane,

d) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych typowych dla okresu roku przeznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy, urlopy i święta (o ile takie występują) itp.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia złożenia Harmonogramu przez Wykonawcę, zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę̨ projekt Harmonogramu lub wniesie do niego poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić́.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania poprawek przez Zamawiającego zobowiązany jest do ich naniesienia i przekazania Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu.                         W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, Zamawiający sam naniesie konieczne poprawki do Harmonogramu, który będzie dla Wykonawcy wiążący.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy, po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym może podlegać aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. Aktualizacja będzie następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualna zmiana Harmonogramu nie może wpływać na termin , o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 2.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto (słownie: …………)

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi                  z art. 632 KC.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, jak w szczególności cenę materiałów, koszt ubezpieczenia, koszty rozbiórki pomostu i balustrady drewnianej, koszt transportu rur stalowych na budowę oraz wbicie pali z rur stalowych, koszt wykonania konstrukcji drewnianej oraz roboty malarskie. Do ceny ofertowej należy doliczyć również koszt zatrudnienia kierownika budowy, koszt uporządkowania terenu rozbiórki oraz oczyszczanie dna i tafli jeziora wraz z kosztem utylizacji powstałych odpadów z rozbiórki jak również koszt wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej oraz koszt uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ.

- Wynagrodzenie uwzględnia koszty wykonania wszelkich dokumentów, opracowań, analiz itp.,               w tym m.in. dokumentacji geologiczno–inżynierskiej, jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano montażowej itp.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania  Umowy i stanowi pełne wynagrodzenie za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu  Umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami, w tym zastrzeżeniami określonymi w Umowie .

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może ulec odpowiedniej zmianie, jeżeli jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania niniejszej Umowy. Bez względu na powyższe,                    w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

- Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1  będzie wypłacone Wykonawcy jednorazowo w całości po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i jego odbiorze, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonych przez Wykonawcę rozliczeń.

- W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do każdego protokołu odbioru częściowego robót oraz do protokołu odbiorów końcowych, jak również na każde żądanie Zamawiającego:

1) oświadczenia w formie pisemnej wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w sprawie:

a) dokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawców za zrealizowany zakres przedmiotu Umowy;

b) kwot zafakturowanych przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców                         i niewymagalnych oraz

c) kwot pozostałych do zafakturowania przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na Wykonawcę zgodnie z umową łączącą Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami;

2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców faktur,

3) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów,                 o których mowa w ust 7 w pkt 1)-3) niniejszego paragrafu, to w takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością w części Wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym                 o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

- W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący               w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.                  z 2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej jako „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 5971648491. 11

- Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.

- Bez zgody Zamawiającego  Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy i związanych z nimi należności ubocznych                (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych,                w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej Umowy.

- Zgoda, o której mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa, Zamawiający jest obowiązany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na teren placu budowy;

2) w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy będzie uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy udostępnienia Wykonawcy dziennika budowy;

3) dokonywania odbiorów prac budowlanych w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

4) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie wskazanym w Umowie za prace budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy;

2. Zamawiający jest uprawniony do:

1) kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy, w tym    w szczególności do wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym do dokumentów finansowych związanych z przedmiotem Umowy, dotyczących usuwania wad                      i usterek stwierdzonych podczas wykonywania przedmiotu Umowy;

2) żądania usunięcia z terenu, na którym odbywa się rozbiórka podmiotów lub osób, które w ocenie Zamawiającego nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami lub których obecność jest zbędna     z punktu widzenia wykonania przedmiotu Umowy;

3) wyznaczenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, który będzie sprawował obowiązki                          i uprawnienia przypisane Zamawiającemu w Umowie:

a) Inspektor nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor będzie mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Umowy, które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian. Inspektor nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego,

b) jeżeli zajdzie konieczność ustalenia nadzoru inwestorskiego w dodatkowych branżach to Inspektor będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego,

c) Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub działającego   w jego imieniu Inspektora. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę Umowy, to                   w takiej sytuacji Strony postąpią zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian,

4) organizowania rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy będzie ustalał Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor. Rady budowy będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora, a kopie protokołu będą w ciągu 3 dni dostarczone Wykonawcy.

3. Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robót lub usunięcia wad lub usterek. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową.

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wszystkich poleceń Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. W miarę możliwości polecenia powinny mieć formę pisemną. W przypadku wydania przez Zamawiającego ustnego polecenia i  nie otrzymania w terminie 2 dni pisemnego odrzucenia wykonania polecenia, to ustne polecenie Zamawiającego uznaje się za przyjęte do realizacji przez Wykonawcę .

§ 6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania prac budowlanych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami prawa,

- zabezpieczenia prac poprzez wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz oznakowanie terenu budowy aż do jej zakończenia,

- protokolarnego przejęcia placu , na którym odbywać się będzie budowa,

- prowadzenia na bieżąco dziennika budowy,

- prowadzenie dziennika wbijania pali,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przedsięwzięcia
stanowiącego Przedmiot Umowy lub dokumentu równoważnego,

- wykonania przedmiotu umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej oraz niezbędne narzędzia do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

- używanie do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów zgodnych z przepisami
o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacją opisującą
Przedmiot Umowy,

- na żądanie Zamawiającego przedstawienia kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących przedmiot Umowy,

- na żądanie Zamawiającego usunięcia z terenu placu budowy osób z personelu Wykonawcy, które swoim zachowaniem utrudniają realizację Umowy,

- korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, a na żądanie Zamawiającego przedstawienia wszelkich dokumentów wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń,

- realizacji zaleceń i poleceń Zamawiającego,

- opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru planu bezpieczeństwa                  i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) w terminie 7 dni od podpisania Umowy,

- zabezpieczenia i zagospodarowania terenu , na którym wykonywane są prace budowlane,

- utrzymywania porządku na terenie prac budowlanych , a po ich zakończeniu do usunięcia, transportu i utylizacji powstałych odpadów,

- zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa ppoż, oraz przestrzegania przepisów BHP,                w szczególności przepisów  ochrony środowiska,

- zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych dla pracowników,

- posiadania aktualnego ubezpieczenia na zasadach i zakresie opisanym w Umowie,

- zgłaszania Zamawiającemu do odbioru poszczególnych prac budowlanych, w tym robót znikających lub ulegających zakryciu,

- skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: powykonawczą dokumentację geodezyjną, dokumentację podwykonawczą, protokoły odbioru prac budowlanych dokumenty potwierdzające jakość materiałów, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, instrukcje obsługi i eksploatacji, dzienniki budowy i inne niezbędne dokumenty itp.,

- przekazania Zamawiającemu dokumentów przekazania odpadów na składowisko oraz dostarczenia potwierdzenia przekazania złomu do skupu surowców wtórnych upoważniające Zamawiającego do wystawienia faktury za przekazany złom,

- zapewnienia udziału kierownika budowy w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli,

- zapewnienia stałej obecności na placu budowy kierownika budowy,

- wykonywania innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem funkcji  Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Wykonawca bezwzględnie będzie przestrzegał zakazu palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających na terenie placu budowy oraz całego kąpieliska.

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie, na którym prowadzone są prace budowlane. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu będzie kierownik budowy w osobie:…………………………..

§7

KARY

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będą kary umowne.

- Zamawiający może żądać zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych z następujących tytułów:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy;

2) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

3) niezgodnego z Umową wprowadzenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców na teren placu budowy i dopuszczenie go do wykonywania przedmiotu Umowy 1.000,00 zł                   (jeden tysiąc złotych) za każdy potwierdzony przypadek;

4) niezastosowania się Wykonawcy do postanowień § 6 – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace będące przedmiotem umowy lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace rozbiórkowe lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 5), 6) i 7) niezależnie od naliczonej kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w §12 pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

10) zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub/i rękojmi – w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki;

11) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki;

12) za nie przedłożenie dokumentów w zakresie ubezpieczenia , o którym mowa w § 8 w kwocie 200,00 (dwieście złotych)  za każdy dzień zwłoki;

13) za nie przedłużenie polisy ubezpieczenia 200,00 (dwieście  złotych) za każdy dzień zwłoki;

14) za nie opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru planu bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy w kwocie 200,00 (dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki,

15) za nie prowadzenie dziennika budowy 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

16) za nie prowadzenie dziennika wbijania pali wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1

17) Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, strony ustalają, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy (podwykonawcy) ma uprawnienie do zastępczego wykonania prac budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się                    o czyjąkolwiek zgodę na dokonanie tych czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, a w tym także ewentualnych utraconych korzyści związanych z utratą dofinansowania przedmiotowego zamówienia w całości lub w części.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac budowlanych lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu  nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 Umowy.

- Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – z początkiem tego dnia;

2. za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.

§ 8

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie prac budowlanych i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich i na mieniu Zamawiającego wynikłe w związku z wykonywaniem prac budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej wraz z podpisaniem niniejszej Umowy i posiadać przez cały okres jej obowiązywania polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz z tytułu posiadania mienia, za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, przy sumie gwarancyjnej nie niższej niż wartość brutto ceny ofertowej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek ) najpóźniej wraz z podpisaniem niniejszej Umowy.

- W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się bez odrębnego wezwania przedłużyć polisę spełniającą wymagania określone odpowiednio               w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz przedłożyć Zamawiającemu kopię nowej polisy wraz                            z potwierdzeniem zapłaty składki najpóźniej na 7 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku przedłożenia najpóźniej wraz                         z podpisaniem niniejszej umowy polisy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu albo w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiający może zawrzeć wymaganą umowę ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń na koszt Wykonawcy. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może kosztami ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie ich z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. W przypadku gdyby wynagrodzenie nie było należne Wykonawcy lub kwota należnego wynagrodzenia Wykonawcy nie pokrywałaby całości kosztów poniesionych z tytułu ubezpieczenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu poniesionych kosztów ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub niezbędnych w celu likwidacji zaistniałej szkody.

§ 9

ODBIORY

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorom robót zanikowych oraz odbiorowi końcowemu.

2. W trakcie odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy roboty zostały wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacją Projektową i obowiązującym prawem. Odbiory przedmiotu Umowy oraz rozliczenia będą dokonywane na następujących zasadach:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym zakryciem robót lub w inny sposób uzgodniony z działającym w imieniu Zamawiającego Inspektorem Nadzoru inwestorskiego;

2) odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy i złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca zgłosi zakończone roboty do odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu, po spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych w Umowie i przepisach obowiązującego prawa.

3. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca nie może kontynuować realizacji robót bez dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy Wykonawca zakryje roboty bez dokonania odbioru, to wówczas na wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca będzie zobowiązany odkryć te roboty na własny koszt w celu dokonania odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. Wynikające z tego przerwy w realizacji przedmiotu Umowy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na weryfikację i ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości robót do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2).

7. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest:

a) zakończenie robót budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy,

b) wykonanie kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej,

c) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 Ustawy                 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351),

e) uporządkowanie terenu placu budowy oraz dokładnie oczyszczenie dna i tafli jeziora                          z ewentualnych pozostałości po pracach budowlanych.

8. Odbiór końcowy przez Zamawiającego zostanie przeprowadzony przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.

9. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot Umowy nie został wykonany prawidłowo, został wykonany niekompletnie lub posiada wady istotne Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru. Niedostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej będzie traktowane jako wada istotna.

10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonywanie przedmiotu Umowy i powtórnie zgłosić zakończenie robót.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa, w tym w szczególności prawa żądania kar umownych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) lub złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej                         z Umowy, w jakiej wartość przedmiotu Umowy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez wad,

2) jeżeli wada (lub wady) jest istotna – Zamawiający odmowi odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie umożliwia użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót stanowiących przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości                    i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad.

12. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, w którym w zależności od okoliczności, Zamawiający odbierze przedmiot Umowy określając dzień jego wykonania oraz wskazane zostaną terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, albo odmówi dokonania odbioru wskazując przyczyny odmowy.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja Jakości”) oraz rękojmi                   za wady („Rękojmia za Wady”) .

2. Strony postanawiają, iż okres Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości są równe.

3. Bieg terminu Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i kończy się po upływie ……….. miesięcy                         od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

4. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień              z tytułu Gwarancji Jakości.

6. Gwarancja obejmuje w szczególności usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jak i powstałych w okresie gwarancji.

7. Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu, w każdym przypadku, gdy wykonywane jest świadczenie gwarancyjne.

8. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady, w tym koszty dojazdów oraz robót towarzyszących obciążają Wykonawcę.

9. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wady lub usterki telefonicznie, e-mailem lub pisemnie.

10. Przyjmuje się, że termin naprawy lub usunięcia wady albo usterki przez Wykonawcę stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji Jakości lub okresie Rękojmi za Wady wynosić będzie nie więcej niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia chyba, że Strony wyznaczą inny termin.

11. Brak przystąpienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usunięcie wad lub usterek w sposób niewłaściwy uprawnia Zamawiającego do usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości. Zamawiający zachowuje równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych                        i odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

12. Usunięcie wad lub usterek uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu usunięcia wad i usterek.

13. Upływ okresu Gwarancji Jakości nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub usterki jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przez upływem tego okresu.

14. W przypadku, gdy w okresie Rękojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jakości zostaną wykryte wady istotne mające wpływ na prawidłowe korzystanie z przedmiotu Umowy („Wady Istotne”), nie nadające się do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do:

1) odstąpienia od Umowy lub

2) żądania zwrotu zapłaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub

3) żądania wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy lub jego części na koszt Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad niemających wpływu na prawidłowe korzystanie                 z przedmiotu Umowy („Wady Nieistotne”) w okresie Rękojmi za Wady lub okresie Gwarancji Jakości, Zamawiający jest uprawniony do:

1) żądania usunięcia wad w określonym przez Zamawiającego terminie. Brak dotrzymania przez Wykonawcę terminu będzie skutkował usunięciem wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości.

16. Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego co najmniej na 21 dni przed upływem okresu Gwarancji Jakości i zawiadomi o tym terminie Wykonawcę telefonicznie, e-mailem lub pisemnie.

17. Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części, w całym okresie jej obowiązywania, w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy w terminie 20 dni od dnia przejęcia placu budowy od Zamawiającego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał lub wstrzymał lub zaprzestał wykonywania przedmiotu Umowy i nie podjął jego dalszej realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu przez Zamawiającego;

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy o więcej niż 21 dni;

4) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpożarowe i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal dopuszcza się naruszeń;

5) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczeń, o których mowa w § 8 w terminie wskazanym w Umowie;

6) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne;

7) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowanie upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez zgody Zamawiającego;

9) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje pozostałe zobowiązania umowne i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu 7 dniowego terminu, nadal dopuszcza się naruszeń;

10) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale osób skierowanych do jego realizacji zgodnie ze złożoną ofertą, jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże Zamawiającemu nowych odpowiednich osób, spełniających warunki określone w Zapytaniu ofertowym;

11) Zamawiający stwierdzi istnienie wad (uchybień) w wykonaniu przedmiotu Umowy,                    a Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybień) mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia wad (uchybień) w terminie określonym w wezwaniu. Obowiązku wezwania nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danej wady (uchybienia) nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie;

12) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

13) łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego Wykonawcy osiągnie wartość 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny oświadczenia.

3. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy tak na podstawie postanowień umowy, jak również przepisów ustawy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części przedmiotu Umowy.

4. Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według cen wynikających z Umowy.

5. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.

6. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy Strony będą zobowiązane do wykonania następujących obowiązków:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni od daty odstąpienia szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nieobecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, który będzie wiążący dla Stron;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy;

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4) Wykonawca w terminie 7 dni usunie z terenu prac budowlanych i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt niestanowiące własności Zamawiającego lub Inwestora.

7. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w związku z zabezpieczeniem terenu prac budowlanych.

8. Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.

§ 12

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom                                   na następujących zasadach:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedstawiony został projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli                    w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego zaakceptowanie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 2, wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy, uważać się będzie za ich akceptację.

- W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

- Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania:

- umowa wymaga formy pisemnej;

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jak wynika z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót;

- terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub podwykonawcy;

- wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym;

- umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady;

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy                      i doświadczenia oraz musi dysponować personelem i sprzętem gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy;

- zobowiązywać podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy                            o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

- Zapłata należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane                 i odebrane roboty budowlane nastąpi na zasadach określonych §4 ust. 7 i 8.

- Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót budowlanych podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub Zamawiający usunie takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę ma koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu prac budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są prace budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego                        w dokumentacji projektowej.

2) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystąpienia na terenie prac niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.

3) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych                            w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

4) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP,                      w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się zjawiska pogodowe takie jak na przykład: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, zbyt niską lub wysoką temperaturę otoczenia – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów,

b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy                        w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych i tym podobnych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

i) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, co spowodowało wstrzymanie wykonania prac budowlanych, ewentualną zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

j) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa                     w pkt 1)-3) powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,

k) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia i okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii, pandemii i innych klęsk żywiołowych,

l) jeżeli w trakcie realizacji Umowy pojawi się nowa, nieprzewidziana przez Wykonawcę                      i Zamawiającego konieczność wykonania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Umowy, związana między innymi z nieprzewidywalnymi, ale zasadnymi oczekiwaniami miejscowej społeczności, zmianami przepisów prawa itp. Jeżeli będzie taka potrzeba Zamawiający może w w/w sytuacji przedłużyć termin wykonania Umowy o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu Umowy,

ł) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy - przy czym każda zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

5) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych                   w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,

c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa                    w niniejszym paragrafie Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia.                    W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 pkt 5) powyżej, ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikających z Umowy.

5. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 4,                                  w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w dotychczasowym zakresie Umowy lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:

a) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów,

b) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników,

c) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach.

7. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w Zapytaniu ofertowym dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia proponowanego personelu oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy), będą takie same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy) personelu wymienione w Zapytaniu ofertowym. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym wskaże co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i doświadczenie (jeżeli było wymagane), Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane przez nową osobą uprawnienia, kwalifikacje                   i doświadczenie (jeżeli było wymagane). Dopuszczenie nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji przedmiotu Umowy uzależnione jest od uprzedniej zgody Zamawiającego.

8. Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego                  w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określonych w Zapytaniu ofertowym.

9. Dokonując zmian Umowy Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności.

10. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany                      w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

11. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

12. Dowodami, o których mowa w ust. 11 pkt 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

 dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,

 analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,

 dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:

 wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz                              z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji Umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,

 dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące wstrzymania robót ze względu na wystąpienie warunków meteorologicznych uniemożliwiających prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej,

 dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, komponentów lub produktów niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą),

 trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

 dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID 19 na należyte wykonanie Umowy.

13. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

14. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

1) zaakceptować wniosek o zmianę,

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzucić wniosek o zmianę.

15. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.

16. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

17. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Niezależnie od postanowień określonych ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczają możliwość:

1) zmian redakcyjnych Umowy oraz

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw                  i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

4) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.

§ 14

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na adresy podane                  w komparycji Umowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie o każdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doręczoną.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak również w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w sytuacji nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego obowiązków – Zamawiający skorzystał z wykonawstwa zastępczego, tj. zlecił podmiotowi trzeciemu określone czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,                  w tym w szczególności:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

6. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego, do którego Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

7. Ewentualne spory mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA:

Załączniki:

- Projekt Architektoniczno-Budowlany Wieży Widokowej nad częścią istniejącego pomostu kąpieliska w Barlinku będący załącznikiem nr 1 do pozwolenia na budowę nr 113/2022 z dnia 20.04.2022 r.,

- Projekt Wykonawczy Wieży Widokowej nad częścią istniejącego pomostu kąpieliska w Barlinku,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych,

- Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………;

- Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia.