Gubin, 13-12-2023 r.

Znak sprawy: KI.271.4.2023

Zamawiający:

**Gmina Gubin o statusie miejskim**

**ul. Piastowska 24**

**66-620 GUBIN**

**Tel. 68/ 4558100**

**Fax. 68/ 4558102**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i Projektu Budowlanego oraz zmiana treści SWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonego pn. : ***„Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie”***

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
01-09-2023 r. pod nr 2023/BZP 00378779/01.

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz wprowadza zmiany do treści SWZ.

1. Dzień dobry, zgodnie z Decyzją ZRID nr 3/2023 z dnia 20.11.2023 r. zgodnie z punktem nr 8, termin wydania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli nie może być krótszy niż 120 dni od daty, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna. 1. Prosimy o potwierdzenie, że plac budowy zostanie przekazany najwcześniej w drugiej połowie lutego lub później.
2. Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji zadania rozpocznie się od momentu przekazania placu budowy lecz nie wcześniej niż 120 dni od 20.11.2023r.

Odpowiedź 1, 2:

Postanowieniem z dnia 07.12.2023 r. sprostowano omyłkę pisarską w Decyzji nr 3/2023 wydanej przez Starostę Krośnieńskiego w dniu 20.11.2023 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo z drogą krajową nr 32 i drogą wojewódzką nr 285 w gminie Gubin - obszar miejski i wiejski” poprzez **wykreślenie zapisu** dotyczącego wydania nieruchomości: „termin nie może być krótszy niż 120 dni od daty, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna”.

1. Proszę o potwierdzenie, że ilości drzew zawarte w przekazanym przez Zamawiającego, są pomniejszone o ilość drzew, która zostanie wycięta przez Lasy Państwowe.

odpowiedź:

Ilości drzew zawarte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji nie są pomniejszone o ilość drzew, która zostanie wycięta przez Lasy Państwowe.

1. Proszę o potwierdzenie, że karpiny pozostałe po wycinkach z terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe, zostały ujęte w przedmiarze.

odpowiedź:

Karpiny pozostałe po wycinkach z terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe, zostały ujęte w przedmiarze.

Ponadto Zamawiający załącza Postanowienie z dnia 07.12.2023 prostujące omyłkę pisarską w Decyzji nr 3/2023 wydanej przez Starostę Krośnieńskiego w dniu 20.11.2023 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo z drogą krajową nr 32 i drogą wojewódzką nr 285 w gminie Gubin - obszar miejski i wiejski”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy, Zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.01.2024 r.** oraz termin związania ofertą do **dnia 9 lutego 2024 r..** Godzina otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Dokument podpisany przez:*

 *Burmistrza Miasta*

 *Bartłomieja Bartczaka*