*„Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2023- 2025”*

*Oznaczenie sprawy: BZP.271.1…….2023*

**HARMONOGRAM PRAC**

**od stycznia do grudnia**

**Świnoujście, 2023**

**Park Zdrojowy w Świnoujściu:**

Całkowita powierzchnia ok. 60 ha

I sektor ok. 11,03 ha

II, III sektor ok. 20 ha

IV, V, VI sektor ok. 28,97 ha

**Dane inwentaryzacyjne terenu I standardu utrzymania:**

**Sektor I**

* pow. trawnika 36200 m2
* pow. żywopłotów 2825 m2

w tym:

- wysokie 1960 m2

- niskie 865 m2

* pow. chodnika 1000 m2
* pow. alejek utwardzonych 6500 m2
* śmietniki 21 szt.
* ławki 89 szt.
* stojaki rowerowe 25 szt.
* plac zabaw pow. 1380 m2
* poidełko dla ptaków 1 szt.
* Plac Koncertowy: 1941 m2
* altana koncertowa 1 szt.

**Sektor II, III**

* boisko do piłki nożnej:

- nawierzchnia z trawy 1057,90 m2

* boisko do koszykówki:

- nawierzchnia poliuretanowa 288,36 m2

- nawierzchnia trawiasta 81,73 m2

- kosz do koszykówki 2 szt.

- słupki do gry w siatkę 2 szt.

Place i placyki parkowe:

* Plac Chrobrego:

- nawierzchnia z kostki granitowej 1880 m2

-rabaty kwiatowe 1033 m2

- fontanny 2 szt. 143 m2

- ławki 28 szt.

- śmietniki 13 szt.

- kosze na psie odchody 5 szt.

* Plac Centralny:

- nawierzchnia z kostki granitowej 660, 31 m2

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 499,85 m2

- ławki 15 szt.

- śmietniki 6 szt.

- źródełko 65,21 m2

- tereny zieleni: trzmielina Fortune’a 502,47 m2

- ścieżki z kamienia granitowego 149 m2

* Plac Lenne’go:

- nawierzchnia z kostki granitowej 333.05 m2

- tereny zieleni 6,57 m2

- ławki 5 szt.

- śmietniki 4 szt.

- słupki 25 szt.

* Plac Wilhelma:

- nawierzchnia z kostki granitowej 109, 68 m2

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 100,06 m2

- ławki 6 szt.

- śmietniki 3 szt.

- rabata na skarpie

- rzeźba Telesfor 1 szt.

* Plac Sportowy:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 1189,12 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej 61,17 m2

- trawnik 474,25 m2

- ławki 14 szt.

- śmietniki 4 szt.

- bramki z haczykami 500x200 cm 2 szt.

* Plac na rozdrożu:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 505,03 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej 110,06 m2

* Placyk szachowy:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 301,00 m2

- tereny zieleni 86 m2

- stoliki do gry w szachy 4 szt.

- ławki 5 szt.

- śmietniki 3 szt.

* Placyk gimnastyczny:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 59,18 m2

- nawierzchnia z kostki drewnianej 15,38 m2

Sprzęt gimnastyczny:

- twister obrotowy 1 szt.

- wahadło 1 szt.

- wioślarz 1 szt.

- wyciąg górny 1 szt.

- wyciskanie siedząc 1 szt.

* Placyk widokowy:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 100,11 m2

- tereny zieleni 13m76 m2

- schody odtworzone z istniejących płyt 3 x 5,80 m

- nowe schody z płyt granitowych 2,5 x 6,0 m

- ławki 3 szt.

* Plac zabaw w sektorze III:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego

typu Tegra Plazadur 1471m2

- nawierzchnia z kostki granitowej 91 m2

- nawierzchnia z kostki drewnianej 310 m2

- nawierzchnia z piasku gruboziarnistego

pod urządzeniami zabawowymi 1513 m2

- ławki 11 szt.

- śmietniki 5 szt

**Dane inwentaryzacyjne terenu II standardu utrzymania:**

**Sektor IV, V, IV:**

* pow. alejek gruntowych 8000 m2
* pow. alejek żwirowych 1120 m2
* pas zieleni:

- szerokość 10 m

- długość 2000 m

* łąki parkowe ok. 24 900 m2
* pow. pasa zieleni przy alejach parkowych 36 000 m2
* pow. krzewów ozdobnych 350 m2
* śmietniki 5 szt.
* ławki 4 szt.

**STYCZEŃ**

**Park Zdrojowy w Świnoujściu pow. ok. 60 ha**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy).
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (raz w tygodniu, poniedziałek do godz. 10.00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów.

**Zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna poprawa,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek, placu zabaw i siłowni terenowej,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* zimowe utrzymanie chodników, schodów i alejek według potrzeb (piasek Wykonawcy)\*,
* odgarnianie chodników, schodów i alejek ze śniegu\*,
* **min. 1 raz w tygodniu: poniedziałek i według potrzeb** – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

\**Przy dłuższym okresie (min. 3 tygodnie) bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone w przedstawicielem Zamawiającego*

**LUTY**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (raz w tygodniu, poniedziałek do godz. 10.00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów.

**Zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna poprawa,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek, placu zabaw i siłowni terenowej,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* zimowe utrzymanie chodników, schodów i alejek według potrzeb (piasek Wykonawcy)\*,
* odgarnianie chodników, schodów i alejek ze śniegu\*,
* **min. 1 raz w tygodniu: poniedziałek i według potrzeb** – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

\**Przy dłuższym okresie (min. 3 tygodnie) bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone w przedstawicielem Zamawiającego*

**MARZEC**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
1. **Żywopłoty i krzewy**
* odmładzanie starych żywopłotów i krzewów,
* usuwanie posuszu,
* formowanie i prześwietlanie roślin od około połowy miesiąca, dopóki nie zacznie się wegetacja roślin,
* natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz.
1. **Rabaty**
* przygotowanie terenu pod nasadzenia zmiany wiosennej (materiał Wykonawcy),
* nasadzenia wiosenne,
* uzupełnienie warstwy kory na rabatach bylinowych do 5 cm grubości (materiał Wykonawcy).
1. **Drzewa**
* przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym.
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (raz w tygodniu, poniedziałek do godz. 10.00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.
1. **Fontanny, poidełko dla ptaków i źródełko**
* przygotowanie do rozpoczęcia i zakończenia sezonu.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów.

**Zimowe utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna poprawa,
* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek, placu zabaw i siłowni terenowej,
* zimowe utrzymanie chodników, schodów i alejek gruntowych i utwardzonych (piasek Wykonawcy)\*,
* odgarnianie chodników, schodów i alejek ze śniegu\*,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawnika,
* wybieranie liści z krzewów,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 1 raz w tygodniu: poniedziałek i według potrzeb**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

\**Przy dłuższym okresie (min. 3 tygodnie) bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone w przedstawicielem Zamawiającego*

**KWIECIEŃ**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* pielęgnacja zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą – dokładne zgrabienie trawnika, wertykulacja, aeracja, rozsianie nawozu azotowo-fosforowego,
* uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa Wykonawcy),
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,
* jednorazowe koszenie trawników wraz z wygrabieniem i natychmiastowym wywozem skoszonej.
1. **Żywopłoty i krzewy**
* cięcie, usuwanie zbędnych pędów,
* skracanie zbyt długich gałęzi aby pobudzić roślinę do zagęszczania się,
* formowanie krzewów i żywopłotów,
* natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz.
1. **Rabaty bylinowe**
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz,
* uzupełnienie warstwy kory do 5 cm grubości (materiał Wykonawcy).
1. **Rabaty kwiatowe**
* przygotowanie terenu pod nasadzenia (materiał Wykonawcy),
* przedstawienie projektu nasadzeń jesiennych.
1. **Rabata przy źródełku**
* usunięcie chwastów oraz wszelkich nieczystości,
* zasilenie nawozami mineralnymi,
* wymiana lub uzupełnienie podłoża pod nasadzenia,
* nasadzenia sadzonek roślin (materiał Wykonawcy),
* wymiana lub uzupełnianie sadzonek na rabatach.
1. **System nawadniający rabaty kwiatowe**
* bieżące utrzymanie systemu nawadniającego (oczyszczenie filtrów, uzupełnienie nawozów, ewentualna regulacja zraszaczy, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów),
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (dwa razy w tygodniu, poniedziałek i piątek do godz. 10.00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),
* sprzątanie wokół śmietniczek.
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* usunięcie zalegających liści z powierzchni piaszczystej,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.
1. **Boiska sportowe**
* naprawa i konserwacja nawierzchni boisk.
1. **Fontanny, poidełko dla ptaków i źródełko**
* usuwanie liści, piasku i innych zanieczyszczeń.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* usuwanie samosiewów do 10 lat,
* usuwanie wiatrołomów i posuszu gałęziowego, wycinka drzew i krzewów.

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawników,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 2 razy w tygodniu: poniedziałek, piątek i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**MAJ**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* koszenie co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą) wraz z wygrabieniem i natychmiastowym wywozem materiału zielonego,
* w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),
* uzupełnianie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą (ziemia i trawa Wykonawcy),
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
1. **Rabaty kwiatowe (Plac Chrobrego i Plac Wilhelma)**
* przygotowanie rabat do nasadzeń kwiatów jednorocznych według uzgodnionego z Zamawiającym projektu opracowanego przez Wykonawcę,
* wyrównanie brzegów rabat, utrzymanie ich kształtu,
* usunięcie chwastów oraz wszelkich nieczystkości,
* zasilenie nawozami mineralnymi,
* wymiana lub uzupełnienie podłoża pod nasadzenia,
* nasadzenia sadzonek kwiatów jednorocznych do 15.06 (materiał Wykonawcy),
* wymiana lub uzupełnianie sadzonek na rabatach.
1. **Rabaty bylinowe**
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz,
* uzupełnienie warstwy kory do 5 cm grubości (materiał Wykonawcy).
1. **Rabata przy źródełku**
* usunięcie chwastów oraz wszelkich nieczystości,
* nasadzenia sadzonek roślin (materiał Wykonawcy),
* wymiana lub uzupełnienie sadzonek na rabatach.
1. **System nawadniający rabaty kwiatowe**
* bieżące utrzymanie systemu nawadniającego (oczyszczenie filtrów, uzupełnienie nawozów, ewentualna regulacja zraszaczy, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów),
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
* malowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym (farba i materiał Wykonawcy)
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (trzy razy w tygodniu, poniedziałek, czwartek, sobota do godz. 9:00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
* sprzątanie wokół śmietniczek,
* malowanie w uzgodnieniu z zamawiającym (farba i materiał Wykonawcy).
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* malowanie urządzeń zabawowych – części drewnianych i metalowych na kolor uzgodniony z Zamawiającym (materiał Wykonawcy),
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.
1. **Boiska sportowe**
* naprawa i konserwacja nawierzchni boisk.
1. **Fontanny, poidełko dla ptaków i źródełko**
* usuwanie liści, piasku i innych zanieczyszczeń.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne koszenie pasów zieleni o szerokości 10 m i długości 2000 m wraz z wywozem skoszonej trawy,
* jednokrotne koszenie łąk parkowych wraz z wywozem skoszonej trawy.

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 9:00**

* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawników,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 3 razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek, sobota i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**CZERWIEC**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* koszenie co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą) wraz z wygrabieniem i natychmiastowym wywozem materiału zielonego,
* w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
1. **Rabaty kwiatowe (Plac Chrobrego i Plac Wilhelma), roślinności bylinowej, przy źródełku**
* pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu pielenia, podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików,
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz,
* wymiana lub uzupełnianie sadzonek na rabatach,
* sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.
1. **System nawadniający rabaty kwiatowe**
* bieżące utrzymanie systemu nawadniającego (oczyszczenie filtrów, uzupełnienie nawozów, ewentualna regulacja zraszaczy, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów),
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (cztery razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek, sobota do godz. 9:00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
* sprzątanie wokół śmietniczek,
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,
* usunięcie zalegających liści z powierzchni piaszczystej.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne koszenie pasów zieleni o szerokości 10 m i długości 2000 m wraz z wywozem skoszonej trawy,
* jednokrotne koszenie łąk parkowych wraz z wywozem skoszonej trawy.

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 9:00**

* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* podlewanie roślinności na rabatach (do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm) – w przypadku wystąpienia wysokich temperatur,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawników,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 4 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, sobota i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**LIPIEC**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* rozsianie nawozu azotowego i fosforowego działającego 100 dni,
* koszenie co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą) wraz z wygrabieniem i natychmiastowym wywozem materiału zielonego,
* w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
1. **Rabaty kwiatowe (Plac Chrobrego i Plac Wilhelma), roślinności bylinowej, przy źródełku**
* przedstawienie projektu nasadzeń wiosennych
* pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu pielenia, podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików,
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz,
* wymiana lub uzupełnianie sadzonek na rabatach,
* sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.
1. **System nawadniający rabaty kwiatowe**
* bieżące utrzymanie systemu nawadniającego (oczyszczenie filtrów, uzupełnienie nawozów, ewentualna regulacja zraszaczy, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów),
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (pięć razy w tygodniu, poniedziałek, środa, czwartek, piątek, sobota do godz. 9:00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
* sprzątanie wokół śmietniczek,
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,
* usunięcie zalegających liści z powierzchni piaszczystej.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne koszenie pasów zieleni o szerokości 10 m i długości 2000 m wraz z wywozem skoszonej trawy,
* jednokrotne koszenie łąk parkowych wraz z wywozem skoszonej trawy.

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 9:00**

* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* podlewanie roślinności na rabatach (do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm) – w przypadku wystąpienia wysokich temperatur,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawników,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 5 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek, sobota i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**SIERPIEŃ**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* koszenie co 10 dni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą) wraz z wygrabieniem i natychmiastowym wywozem materiału zielonego,
* w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
1. **Żywopłoty i krzewy**
* cięcie i usuwanie zbędnych pędów,
* skracanie zbyt długich gałęzi w celu zagęszczenia krzewów,
* formowanie żywopłotów,
* natychmiastowe zgrabienie pędów pozostałych po cięciach i ich wywóz.
1. **Rabaty kwiatowe (Plac Chrobrego i Plac Wilhelma), roślinności bylinowej, przy źródełku**
* pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu pielenia, podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików,
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz,
* wymiana lub uzupełnianie sadzonek na rabatach,
* sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.
1. **System nawadniający rabaty kwiatowe**
* bieżące utrzymanie systemu nawadniającego (oczyszczenie filtrów, uzupełnienie nawozów, ewentualna regulacja zraszaczy, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów),
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (pięć razy w tygodniu, poniedziałek, środa, czwartek, piątek, sobota do godz. 9:00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
* sprzątanie wokół śmietniczek,
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,
* usunięcie zalegających liści z powierzchni piaszczystej.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne koszenie pasów zieleni o szerokości 10 m i długości 2000 m wraz z wywozem skoszonej trawy,
* jednokrotne koszenie łąk parkowych wraz z wywozem skoszonej trawy.

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 9:00**

* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* podlewanie roślinności na rabatach (do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm) – w przypadku wystąpienia wysokich temperatur,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawników,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 5 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek, sobota i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**WRZESIEŃ**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* nawożenie nawozami fosforowymi i potasowymi (mieszanka nawozu jesiennego),
* koszenie co 2 tygodnie (zgodnie ze sztuką ogrodniczą) wraz z wygrabieniem i natychmiastowym wywozem materiału zielonego,
* w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,
* wymiatanie liści.
1. **Rabaty kwiatowe (Plac Chrobrego i Plac Wilhelma), roślinności bylinowej, przy źródełku**
* pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu pielenia, podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików,
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz,
* wymiana lub uzupełnianie sadzonek na rabatach,
* nasadzenia zmiany jesiennej,
* sterowanie systemem nawadniania wraz z bieżącą konserwacją.
1. **System nawadniający rabaty kwiatowe**
* bieżące utrzymanie systemu nawadniającego (oczyszczenie filtrów, uzupełnienie nawozów, ewentualna regulacja zraszaczy, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów),
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (trzy razy w tygodniu, poniedziałek, czwartek, sobota do godz. 9:00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
* sprzątanie wokół śmietniczek,
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,
* usunięcie zalegających liści z powierzchni piaszczystej.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednorazowe koszenie pasów zieleni o szerokości 10 m i długości 2000 m wraz z wywozem skoszonej trawy,
* jednokrotne koszenie łąk parkowych wraz z wywozem skoszonej trawy.

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 9:00**

* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* podlewanie roślinności na rabatach (do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm) – w przypadku wystąpienia wysokich temperatur,
* nawożenie roślinności rabatowej nawozem wieloskładnikowym,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawników,
* zgrabianie liści kasztanowca białego – 1 raz w tygodniu,
* wysadzenie cebul kwiatowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 3 razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek, sobota i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**PAŹDZIERNIK**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* koszenie co 2 tygodnie (zgodnie ze sztuką ogrodniczą) wraz z wygrabieniem i natychmiastowym wywozem materiału zielonego,
* w czasie suszy trawnik należy kosić rzadziej (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,
* wygrabianie liści.
1. **Rabaty kwiatowe (Plac Chrobrego i Plac Wilhelma), roślinności bylinowej, przy źródełku**
* usunięcie kwiatów zmiany letniej do 15.10,
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz,
* przygotowanie do sezonu zimowego (zabezpieczenie roślin igliwiem),
* nasadzenie cebul kwiatowych po uzgodnieniu odmian i lokalizacji z Zamawiającym.
1. **System nawadniający rabaty kwiatowe**
* przygotowanie systemu nawadniającego do okresu zimowego (oczyszczenie instalacji z zanieczyszczeń, przedmuchanie całej instalacji sprężonym powietrzem w celu usunięcia wody, odłączenie urządzeń sterujących systemem nawadniania).
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (dwa razy w tygodniu, poniedziałek i piątek do godz. 10:00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
* sprzątanie wokół śmietniczek,
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,
* usunięcie zalegających liści z powierzchni piaszczystej.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* zabezpieczenie roślin na zimę (związanie traw, kopczykowanie rabat, okrycie roślinności przemarzającej, m.in. róże, pnącza),
* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* wygrabienie liści z terenu placu zabaw (raz w tygodniu),
* zgrabianie liści z trawników,
* zgrabianie liści kasztanowca białego – 1 raz w tygodniu,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 2 razy w tygodniu: poniedziałek, piątek i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**LISTOPAD**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,
* wygrabianie liści.
1. **Rabaty**
* przedstawienie projektu nasadzeń letnich oraz wiosennych,
* usunięcie obumarłych części nadziemnych roślin,
* usunięcie chwastów i wygrabienie powierzchni rabat,
* usunięcie nieczystości i ich natychmiastowy wywóz.
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (raz w tygodniu, poniedziałek do godz. 10:00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).
* sprzątanie wokół śmietniczek,
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* konserwacja urządzeń zabawowych,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa,
* usunięcie zalegających liści z powierzchni piaszczystej.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,

**Zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna naprawa,
* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* wygrabienie liści z terenu placu zabaw (raz w tygodniu),
* zgrabianie liści z trawników,
* zimowe utrzymanie chodników, schodów i alejek według potrzeb,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 1 raz w tygodniu: poniedziałek i według potrzeb.**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

**GRUDZIEŃ**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**
* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego,
* wygrabianie liści.
1. **Ławki 176 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.
1. **śmietniki 64 szt.**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (raz w tygodniu, poniedziałek do godz. 10.00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie),
* sprzątanie wokół śmietniczek.
1. **Altana koncertowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).
1. **Place zabaw**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
1. **Siłownia terenowa**
* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów.

**Zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna poprawa,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* zimowe utrzymanie chodników, schodów i alejek według potrzeb (piasek Wykonawcy)\*,
* odgarnianie chodników, schodów i alejek ze śniegu\*,
* **min. 1 raz w tygodniu: poniedziałek i według potrzeb** – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

\**Przy dłuższym okresie (min. 3 tygodnie) bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone w przedstawicielem Zamawiającego*