Zgierz, dnia 22 stycznia 2024 r.

WR.271.2.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

## Prosimy o pokazanie geometrii poszczególnych zjazdów w celu weryfikacji ilości przedmiarowych.

Odpowiedź 1

Inwestor nie posiada geometrii poszczególnych zjazdów. Zjazdy należy wykonać zgodnie z rysunkiem D 4 oraz opisem, w miejscach zaznaczonych na PZT.

Pytanie 2

Prosimy o załączenie niwelety drogi w celu oszacowania poprawności wyliczeń robót ziemnych

Odpowiedź 2

Inwestor nie posiada niwelety drogi.

Pytanie 3

## Prosimy o załączenie badań geotechnicznych.

Odpowiedź 3

Inwestor nie posiada badań geotechnicznych. Warunki gruntowo – wodne zostały określone w dokumentacji projektowej przez projektanta.

Pytanie 4

## Prosimy o wskazanie miejsc zabezpieczeń podziemnych linii elektroenergetycznych w celu weryfikacji ilości przedmiarowych.

Odpowiedź 4

Zabezpieczenia podziemnych linii elektroenergetycznych należy wykonać w miejscach przecięcia z przebudowywanymi drogami zgodnie z PZT.

Pytanie 5

## Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący przepust na cieku pod drogą „C” w okolicach km 0+267 nie podlega remontowi.

Odpowiedź 5

Istniejący przepust na cieku pod drogą „C” w okolicach km 0+267 nie podlega remontowi.

0Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej