# ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH

## 55-100  TRZEBNICA  ul. Łączna 1 c

## tel./Fax   (071) 387-06-17       NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl                                                       www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 23.08.2022 r.

ZDP/407/11/Z/2022

Zapytanie ofertowe

wykonanie zadania pn.: ,,Remont części drogi powiatowej nr 1334 D w miejscowości Niedary’’

- ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Remont części drogi powiatowej nr 1334 D w miejscowości Niedary’’.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Miejsce prowadzenia prac: w miejscowości Niedary w terenie zabudowanym na wjeździe do centrum miejscowości (od strony drogi wojewódzkiej nr 340) przy przystanku autobusowym. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku w najgorszym stanie technicznym.

Długość 175 m, średnia szerokość 4 m.

Z uwagi na prowadzenie prac przy drodze pod ruchem Wykonawca będzie zobowiązany do szczególnego zapewnienia odpowiedniego oznakowania drogi na czas prowadzenia robót.

Komisyjny odbiór końcowy z udziałem przedstawicieli stron odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia wykonania prac przez Wykonawcę. Brak przedstawienia dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę, będzie podstawą do odmowy odbioru i uznania, że prace są wykonane nieprawidłowo.

Na wykonane prace Wykonawca udzieli 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonany [przez siebie oraz za pośrednictwem podwykonawców lub dalszych podwykonawców] przedmiot umowy, której bieg rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Należy wykonać w szczególności prace przewidziane w załączonym kosztorysie ofertowym:

a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

b) roboty pomiarowe,

c) roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej na początku i końcu miejsca prowadzenia prac, w celu płynnego połączenia wykonywanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną,

d)  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej,

e) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

f) nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm,

g) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,75 m, z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Za wykonanie pracy należne będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu prac w trakcie realizacji ze względów finansowych. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia
bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Fakturę można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność  dokonać oględzin terenu objętego pracami w celu przygotowania swojej oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania do siedem tygodni od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania przyjmuje się dzień odbioru - podpisanie protokołu odbioru końcowego -  bezusterkowego.

Do dnia obioru należy dostarczyć Zamawiającemu operat kolaudacyjny zwierający m.in. aktualne deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych nowych materiałów.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

  - być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Brak potrzeby wniesienia wadium.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta wraz  załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica lub też dostarczona osobiście na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica, wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

- Oferty należy złożyć do dnia 30.08.2022 r. do godz. 10:00.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VII. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium

Cena =100%.

Będzie brana pod uwagę cena będąca sumą wynikającą z cen jednostkowych z wyceny przedmiaru robót, który należy dołączyć wypełniony do oferty.

- Ocena ofert  zostanie  dokonana  niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofert a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy oraz na stronie internetowej pod adresem www.drogi.trzebnica.pl  w zakładce: platforma zakupowa (bezpośredni adres: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica).

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, oraz na stronie: www.drogi.trzebnica.pl w zakładce: platforma zakupowa (bezpośredni adres: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica).

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Oferentom nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów przygotowania oferty.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

W umowie zostanie zawarty zapis, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności            cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000,00 PLN. W tym celu Wykonawca przedstawi w dniu podpisania umowy dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu 71 387 06 17 (605 601 740) oraz adresem email: drogi@powiat.trzebnica.pl.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty.

- Plan orientacyjny z zaznaczeniem odcinka drogi objętego zapytaniem.

- Kosztorys ofertowy.

- Przedmiar robót.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZDP/407/11/Z/2022 z dnia 23.08.2022 r.

FORMULARZ OFERTY wykonanie zadania pn.: ,,Remont części drogi powiatowej nr 1334 D w miejscowości Niedary’’

Zarząd Dróg Powiatowych w  Trzebnicy

ul. Łączna 1 c, 55 - 100 Trzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 23.08.2022 r. dotyczącego wykonania zadania pn.: ,,Remont części drogi powiatowej nr 1334 D w miejscowości Niedary’’

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

………………………………………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………........................

Numer telefonu /faxu: ………………………………………………………………………………..........................

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . ......................

Oferujemy  wykonanie robót objętych  zamówieniem za następują cenę ryczałtową   brutto..................................zł (słownie ….........................................................................................................................................................)

w tym netto …...................................................................................

UWAGA:

Należy wpisać cenę będącą sumą wynikającą z cen jednostkowych z wyceny kosztorysu ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oświadczamy że  zapoznaliśmy się z całym  przedmiotem zamówienia.

- Zobowiązujemy się do  wykonania zlecenia w  terminie do siedem tygodni od dnia podpisania umowy.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.

- Jesteśmy  w  odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  do wykonania zamówienia.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Oferenta………………………………………………………………………………….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297 kk oraz 305 kk.

..................dnia ...................2022 r.                         ………...........................................................................

(podpis    Oferenta)                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela)