Załącznik nr 5 do SWZ

# UMOWA Nr WZÓR

zawarta w dniu w Kobylnicy pomiędzy Gminą Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych 
w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica, reprezentowanym przez 
Panią Martę Prezlata - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Sochackiej  - Głównej Księgowej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

firmą z siedzibą w reprezentowaną przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej w treści umowy „ustawą Pzp” w trybie art. 275 ust.1 tej ustawy na roboty budowlane pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2022-2024”.

Przez pojęcia użyte w umowie należy rozumieć:

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu,

- remont – poprawa stanu technicznego nawierzchni asfaltowych i bitumicznych drogowych,

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- powierzchniowe utrwalenie – stosuje się do ochrony i uszczelnienia nawierzchni oraz zapobiegania niszczeniu jej warstw poprzez skropienie lepiszczem bitumicznym, posypanie jej kruszywem i odpowiednie zagęszczenie,

- mieszanka mineralno - asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania,

- beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń lub ich skutków,

- ubytek - wykruszenie materiału mineralno - bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej,

- wybój - miejsce nawierzchni, gdzie występuje ubytek masy warstwy jezdnej 
o wymiarach nie mniejszych niż 15 cm x 15 cm i na głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej,

- pęknięcia siatkowe - wzajemnie przecinające się, nieregularnie rozmieszczone, poprzeczne, podłużne i ukośne pęknięcia warstwy bitumicznej, dzielące jej powierzchnię na wieloboki,

- pęknięcia pojedyncze:

- podłużne – przebiegające prosto lub krzywoliniowo pojedyncze pęknięcia warstwy bitumicznej o kierunku równoległym lub ukośnym do osi jezdni, w tym również nieszczelne spojenia technologiczne,

- poprzeczne – przebiegające prosto lub krzywoliniowo pojedyncze pęknięcia warstwy bitumicznej o kierunku prostopadłym do osi jezdni.

- ubytki ziaren lub lepiszcza - miejsca nawierzchni, na których nastąpił ubytek materiału warstwy ścieralnej bez naruszenia warstw niżej leżących. Do uszkodzeń tego typu zaliczają się również rozstępy warstwy ścieralnej pochodzenia wykonawczego oraz powierzchnie po zabiegu frezowania.

§1

Przedmiot umowy

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane dotyczące remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2022-2024, z należytą starannością, terminowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z aktualnymi normami 
i przepisami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot Umowy finansowany jest z budżetu Gminy Kobylnica – Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- naprawę uszkodzeń nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojów 
i ubytków w technologii na gorąco z masą mineralno – asfaltową pochodzącą z destruktu asfaltowego dla ruchu KR1 – KR4 wytwarzanej w kotłach przewoźnych,

- naprawę uszkodzeń nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojów i ubytków w technologii na zimno masą mineralno – asfaltową przy użyciu emulsji asfaltowej,

- naprawę spękań pojedynczych (poprzecznych lub podłużnych), siatkowych 
i krawędziowych oraz ubytków ziaren kruszywa lub lepiszcza metodą powierzchniowego utrwalenia przy użyciu remontera drogowego. Ww. uszkodzenia należy oczyścić i skropić lub przesmarować lepiszczem, następnie uzupełnić kruszywem pod ciśnieniem,

- oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi standardami oznakowania dróg,

- wykonanie robót w ramach reklamacji lub rękojmi w okresie objętym gwarancją 
lub rękojmią.

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:

- Załączniku Nr 1 do Umowy – Ogólne specyfikacje techniczne (OST),

- Załączniku Nr 2 do Umowy – WYKAZ DRÓG,

- Załączniku Nr 3 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

  - Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do remontu cząstkowego drogi, 
w terminie nie później niż ___ godzin(y) od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego przekazanego ustnie (telefonicznie) na numer: _______________ albo faxem na numer: _____________ albo drogą elektroniczną na adres email: __________. Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie ww. terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie roboty budowlanej, pod warunkiem, że niekorzystne warunki atmosferyczne będą trwały nieustannie przez minimum 24 godziny od chwili wydania przez Zamawiającego dyspozycji o przystąpieniu do remontu cząstkowego i nie można było tego przewidzieć.

  - W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może wezwać wykonawcę do zmiany sposoby wykonania, a w razie niewykonania wezwania odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszej umowie.

  - W toku realizacji umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonaną robotę w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe netto wskazane w § 7 ust. 2 umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany obmiaru w zakresie ilości wskazanych 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do umowy), gdyż podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) na etapie realizacji zamówienia na podstawie oceny stanu technicznego dróg.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczania wykonania przedmiotu umowy 
w wysokości 40%, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie to nie będzie leżało 
w interesie Zamawiającego.

  - W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w ust. 8 lub 9, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, natomiast w przypadku zwiększenia przedmiotu umowy obowiązują ceny jednostkowe zawarte w ofercie dla poszczególnych pozycji obmiaru, w ramach wynagrodzenia, wskazanego w §7 ust. 1.

  - Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania wskazane w OST oraz OPZ lub równoważne, z zastrzeżeniem ust. 12.

  - W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, norma, Zamawiający dodaje „lub równoważne” i dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych rozwiązań, stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i treścią złożonej oferty w przetargu w trybie podstawowym w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

§2

Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy albo do osiągnięcia kwoty brutto, o której mowa w §7 ust. 1, w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

- W przypadku, gdy wartość wykonanych robót na podstawie wystawionych faktur osiągnie wartość, o której mowa w §7 ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia wartości, o której mowa w § 7 ust. 1  na mocy niniejszego postanowienia umowy, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności.

§3

Wykonawcy i Podwykonawcy

  - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: (uzupełnić jeśli dotyczy) a Podwykonawcy/om powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: __ .

  - Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a umowa winna wskazywać dokładne określenie zakresu i ilości robót oraz należnego za ich wykonanie wynagrodzenia.

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej i Opisie Przedmiotu Zamówienia, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie umowy:

- wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy,

- dysponować osobami osiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, i które będą uczestniczyć w realizacji umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy może nastąpić wyłącznie po akceptacji projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- gdy nie spełnia ona wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4 lub ust. 22,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 4 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 4 dni od jej przedłożenia, w tym w przypadkach określonych w ust. 10.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w powyższych ustępach.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 1.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących roboty budowlane, o których mowa w §4 ust. 2 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci __ (uzupełnić jeśli dotyczy, nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie __ (uzupełnić) Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie __ (uzupełnić w jakim zasoby podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez __ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§4

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu z zachowaniem wysokiej jakości materiałów i robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i normami oraz do terminowego wykonywania przedmiotu, w tym zgodnie ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami prawa, a także postanowieniami niniejszej umowy.

  - Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją wszystkich robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje.

  - Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktu wypełnienia warunku zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane dokumenty lub oświadczenia w terminie 5 dni roboczych w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, pod rygorem naliczenia kary umownej. Niedostarczenie przez Wykonawcę do Zamawiającego żądanych dowodów potwierdzających spełnienie warunku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z niespełnieniem tego warunku, co uprawnia do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust.1 pkt 3 za każdy stwierdzony przypadek.

  - W trakcie realizacji umowy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 2 Zamawiający na podstawie art. 438 ust. 2 ustawy Pzp może żądać od Wykonawcy złożenia w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów np. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj pracy oraz zakres obowiązków pracownika.

  - Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

  - W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy Zamawiający może wezwać wykonawcę do zmiany sposoby wykonania, a w razie niewykonania wezwania odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

  - Wszystkie materiały i urządzenia związane z realizacją przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1.

  - Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe (bez cech używalności), dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiadające jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym 
w Specyfikacji technicznej, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technicznych.

  - Wykonawca winien używać materiałów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 
i wyłącznie dla potrzeb przedmiotu umowy z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek wad materiałów, winien on o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. Wykonawca nie może używać dla potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiałów, w odniesieniu do których stwierdził wystąpienie wad.

  - Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt w zakresie przedmiotu umowy:

- zapewnić kompletne kierownictwo posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu umowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek,

- pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców,

- zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami i innymi osobami wykonującymi roboty,

- ponosić odpowiedzialność za terminowe wykonanie robót, tj. w szczególności za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy 
i mienia oraz za koordynację techniczną robót na placu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części wykonanych robót cząstkowych lub urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w sposób w tym celu przewidziany i w miejscach do tego przeznaczonych,

- wykonać zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych 
i organizować wykonywanie robót w taki sposób, aby była jak najmniej uciążliwe dla organizacji ruchu pojazdów i pieszych,

- doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza 
i terenów zielonych),

- wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SWZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

1)	przestrzegać wszelkie normy i przepisy, w tym  BHP i Prawa pracy w miejscu wykonywania robót oraz zapoznać pracowników skierowanych do wykonywania czynności 
w ramach umowy z przedmiotem umowy,

- umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informować niezwłocznie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.

  - Jeżeli Wykonawca nie poinformował niezwłocznie inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 10 pkt 4, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i prawidłowość wszelkich działań na terenie budowy, a odpowiedzialność Zamawiającego jest w tym zakresie wyłączona.

  - Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się działalnością zawodową z zakresu przedmiotu umowy, wykonując w ramach tej działalności czynności określone umową i w związku z powyższym Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy, a odpowiedzialność Zamawiającego jest w tym zakresie wyłączona.

  - Wykonawca na swój koszt w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 zapewni potencjał ludzki, potrzebne oprzyrządowanie oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej współpracy 
z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności do informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie postanowień.

§6

Osoby odpowiedzialne

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży drogowej w osobie: _________

– inspektora nadzoru robót drogowych posiadający uprawnienia 
wydane przez: __________o specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

nr telefonu: , adres email: .

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji lub zlecania robót w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych.

- Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: , wydane przez: ,
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi, nr telefonu: , adres email: ..

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy jest: 
Pani _ nr tel._, adres email: lub sekretariat@cuwkobylnica.pl.

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów jest: , nr tel./fax: , adres email: .

§7

Wynagrodzenie i warunki płatności

  - Maksymalne wynagrodzenie brutto t. j. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi: zł 
(słownie: ), w tym: 
wartość netto: zł

stawka podatku VAT: %

kwota podatku VAT: zł.

  - Rozliczenie miesięczne wynagrodzenia Wykonawcy oblicza się w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe netto zawarte w ofercie za:

- wbudowanie 1 Mg masy mineralno – asfaltowej dotyczący naprawy uszkodzeń nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojów i ubytków w technologii na gorąco z masą mineralno – asfaltową pochodzącą z destruktu asfaltowego dla ruchu KR1 – KR4 wytwarzanej w kotłach przewoźnych wraz z mechanicznym przycięciem krawędzi ścianek uszkodzeń, oczyszczeniem i skropieniem lub przesmarowaniem emulsją asfaltową oraz zagęszczeniem walcem drogowym – C1 = zł/Mg

- wbudowanie 1 Mg masy mineralno – asfaltowej dotyczący naprawy uszkodzeń nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojów i ubytków w technologii na zimno masą mineralno– asfaltową przy użyciu emulsji asfaltowej wraz z oczyszczeniem i wysuszeniem dna uszkodzeń, skropieniem lub przesmarowaniem emulsją asfaltową oraz zagęszczeniem walcem drogowym – C2 = zł/Mg

- za naprawę spękań pojedynczych (poprzecznych lub podłużnych), siatkowych 
i krawędziowych oraz ubytków ziaren kruszywa lub lepiszcza metodą powierzchniowego utrwalenia przy użyciu remontera drogowego wraz 
z oczyszczeniem i skropieniem uszkodzeń oraz przesmarowaniem lepiszczem, 
a także uzupełnieniem kruszywem pod ciśnieniem – C3= zł/m2 .

- Ryczałtowe ceny jednostkowe netto wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu są niezmienne w toku realizacji niniejszej umowy i stanowią podstawę do rozliczeń wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obejmują wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 14.

- Podstawą do rozliczeń i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie faktycznie zrealizowana robota budowlana potwierdzona Protokołem, o którym mowa w § 9 ust. 4.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcom warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Do faktury wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia Podwykonawców, że ich należności wymagalne od Wykonawcy zostały 
w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo odjąć nieuregulowaną kwotę z należności wynikającej z faktury i dokonać jej uiszczenia dopiero po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

- Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności lub obowiązków Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§8

Zasady rozliczenia umowy

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia wykonanych i odebranych robót, potwierdzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowym Protokołem, z uwzględnieniem ryczałtowych cen jednostkowych netto określonych w §7 ust. 2.

- Do każdej faktury miesięcznej Wykonawca zobowiązany jest załączyć zestawienia faktycznie wykonanych i odebranych robót, które zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, potwierdzone każdorazowo przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Płatnikiem faktur jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ulica Wodna 20/2, 76–251 Kobylnica. Na fakturze należy umieścić następujące dane:

Nabywca: 
Gmina Kobylnica, 
ul. Główna 20, 76–251 Kobylnica, NIP: 8391719997;

Odbiorca: 
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
ul. Wodna 20/2, 76–251, Kobylnica.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, opisanymi w ust. 1 i ust. 2. 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca oświadcza, że konto to jest zgodne z wykazem prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.  ) tj.: jego rachunek bankowy służący do obsługi płatności wynikających z niniejszej umowy jest zarejestrowany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT.a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także zobowiązania zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).

- Termin zapłaty uznaje się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, należną kwotę 
w terminie, o którym mowa w ust. 4.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy 
w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

- W przypadku gdy Wykonawca błędnie wystawi fakturę, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej, bez prawa naliczania odsetek za zwłokę.

- Fakturę należy dostarczyć do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76–251 Kobylnica.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze 
nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia innych wymogów określonych w przepisach niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone 
w niniejszym paragrafie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w przepisach niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

§9

Odbiór robót

    - Roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy będą przekazywane Zamawiającemu w cyklu miesięcznym, w stanie gotowym i ukończonym, po bezusterkowym odbiorze robót.

    - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, gotowość do odbioru wraz z przedłożeniem wykazu zleconych i wykonanych robót cząstkowych najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu robót w formie pisemnej. Brak przedłożenia przy zgłoszeniu gotowości do odbioru wykazu zleconych i wykonanych robót cząstkowych traktuje się jako nieprawidłowe i nieskuteczne zgłoszenie gotowości do odbioru.

- Odbiór robót nastąpi w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia prawidłowego zgłoszenia gotowości.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany każdorazowo Protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, podpisany przez obie strony.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik robót i inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów ujawnionych w trakcie czynności odbioru. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny na koszt Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- O fakcie usunięcia wad lub usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający, po usunięciu wad lub usterek, wyznacza ponownie termin odbioru robót, z którego zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego robót.

- W przypadku sporu co do jakości odbieranych robót Zamawiający powoła niezależnego eksperta rzeczoznawcę. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy pokrywa strona niemająca 
w opinii rzeczoznawcy racji w sporze.

§10

Rękojmia i gwarancja

- Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania robót cząstkowych na zrealizowany zakres przedmiotu robót.

- Okres gwarancji wynosi: ____miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego Protokołu odbioru robót cząstkowych (remontu cząstkowego) będącego przedmiotem Umowy.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają usuniecie wad lub usterek w powyższym terminie, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od uzgodnienia terminu usunięcia wad lub usterek, obowiązuje termin wyznaczony przez Zamawiającego.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji, w tym w  ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo do powierzenia tych robót innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem wszelkich uprawnień Zamawiającego  z niniejszej umowy, w tym z gwarancji i rękojmi, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§11

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 800,00 złotych za każde dwukrotnie stwierdzone i udokumentowane przez Zamawiającego nienależyte wykonywanie obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z umowy lub niewykonywanie jakiegokolwiek obowiązku o charakterze niepieniężnych nałożonego niniejszą umową, w tym zmierzającego do należytego wykonania robót (remontów), odrębnie za każdy przypadek,

- w wysokości 500,00 zł za każde opóźnienie w terminach, o których mowa w § 9 ust. 6 lub w § 10 ust. 4 odrębnie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odrębnie za każdy przypadek,

- w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każde stwierdzone dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca,

- w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub za co najmniej minimalnym wynagrodzeniem osób wykonujących czynności wskazane 
w § 4 ust. 3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymogu traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 4 ust. 3, co również stanowi odrębną podstawę do naliczenia powyższej kary umownej,

- w wysokości 10.000,00 zł za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wykonującym roboty, w tym z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

      - Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

      - Brak szkody nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych.

      - Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy lub stwierdzenia, że roboty budowlane wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym z naliczeniem kary umownej.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub określonym przez przedstawiciela Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub w przypadku nie usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy we wskazanym terminie,

- gdy Wykonawca zaprzestał wykonywania robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub SWZ lub w sposób wadliwy, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używa materiałów i urządzeń nieposiadających określonych przepisami atestów, dopuszczonych do stosowania lub nie posiadających badań technicznych i ubezpieczenia,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 1 – 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy przy udziale Zamawiającego sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty, materiały i urządzenia w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,

- do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń, materiałów itp.

- pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przystąpieniu do dokonania odbioru robót w toku, w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku
i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, ze skutkiem dla Wykonawcy, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§13

Siła wyższa

            - Żadna ze stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym, niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,

- nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,

- nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć lub przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków

– zdarzenia takie będą określane jako „siła wyższa”.

- W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, powiadomienie na piśmie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności wykonania usługi.

§14

Zmiany treści umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.

- Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

  - zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:

- w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,

- wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,

- w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,

- w przypadku przedłużających się procesów administracyjnych,

- w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,

- w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,

- w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 lub 9 poniżej,

  - w trybie art. 455 ustawy Pzp,

  - zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,

  - zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

  - zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,

  - zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

  - zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty trzecie,

  - zmiany dotyczą terminów płatności,

  - zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

- Nie stanowi zmiany umowy:

    - zmiana osób wskazanych w § 6 ust. 5 umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych,

    - zmiana adresów, numerów telefonów, adresów email, aktów prawnych, o ile nie jest istotna.

Zmiany określone w niniejszym ustępie, wymagają jednostronnego powiadomienia pisemnie drugiej Strony.

- Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 4 niniejszego paragrafu.

- Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 
o których mowa w ust. 10:

- zmiana może nastąpić w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 5%,

- zmiana nie może przekroczyć 10% wartości brutto umownego wynagrodzenia w całym okresie obowiązywania umowy,

- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert,

- waloryzacja odbywać się będzie z zastosowaniem 2/3 wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę stanowiącą 2/3 zmiany cen netto materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem limitu o którym mowa w pkt 2 powyżej,

- wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia może być najwcześniej złożony wraz z upływem okresu, o którym mowa w ustępie 13, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 90 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Zmiana, o której mowa w ust. 10 z uwzględnieniem treści ust. 11 następuje na pisemny wniosek Wykonawcy o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

- Zmiany, o których mowa w ust. 5 i ust. 10 mogą nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§15

Bezpieczeństwo informacji

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych 
i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy lub w związku z jej realizacją. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

2.	Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystywane do innego celu, niż do realizacji umowy.

3.	Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:

- stały się publicznie dostępne, jak również tych, które stanowią informację publiczną,

- były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

- podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, 
w przypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim , będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.

§16

Postanowienia końcowe

  - Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w treści umowy.

  - Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
w drodze polubownej.

  - W przypadku braku porozumienia do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych

na tle realizacji niniejszej umowy sprawy będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową i SWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych 
i aktów wykonawczych oraz przywołane w umowie.

  - Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy będzie język polski.

  - Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.

  - Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki do umowy:

  - Ogólne specyfikacje techniczne OST – Załącznik Nr 1 do Umowy,

  - Wykaz dróg – Załącznik Nr 2 do Umowy,

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ – Załącznik Nr 3 do Umowy,

3.	Formularz oferty (kopia).

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

KONTRASYGNATA: