UMOWA nr SP7/ ……/2020 (projekt)

Zawarta w dniu…………………. w Świebodzinie pomiędzy: Gminą Świebodzin, ul. Rynkowa 2,                                         NIP: 927-00-09-197, Szkołą Podstawową nr 7 im. J. Korczaka w Świebodzinie, ul. Zachodnia 74a zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” lub „Stroną”,

reprezentowaną przez:

Romana Matyjaszczyka – Dyrektora Szkoły

przy kontrasygnacie Danuty Hekawy – Głównego Księgowego Szkół

a

firmą…………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z  Zarządzeniem nr 05A/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka z  dnia 01 kwietnia  2019r. oraz Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu zabaw,               przy budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 7 , ul. Zachodnia 74a, 66-200 Świebodzin.                                                                                                                                                  2. Zakres robót obejmuje pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń (z rozruchem) oraz usunięciem z placu budowy                           i utylizacją materiałów z rozbiórki i odpadów.                                                                                                    3.	  Zakres robót obejmuje:                                                                                                                                      1). zabezpieczenie i ochrona istniejących drzew i krzewów,

2) roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym: urządzenia zabawowe i rekreacyjne, nawierzchnie bezpieczne z płytek EPDM wraz z podbudowami i krawężnikami, ogrodzenie drewniane                                                                                                                                               3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzenia zabawowe

4)Wykonanie boiska do gry ze sztucznej trawy: wykorytowanie, nawiezienie kruszyw, założenie obrzeży, wykonanie nawierzchni,

5)Ponowny montaż urządzeń zabawowych

6)Zakup, dostarczenie i montaż urządzenia - huśtawka Orle Gniazdo 1szt.

7)Zakup Dostarczenie i montaż urządzenia - huśtawka wahadłowa 2 os. siedzisko płaskie i krzesełko 1szt.

8)Zakup, dostarczenie i montaż urządzenia - regulamin placu zabaw 1szt.

9)Zakup, dostarczenie i montaż urządzenia - ławka stalowa z oparciem – 4szt.

10)Zakup, dostarczenie i montaż urządzenia - kosz na śmieci szt.2

11)Zakup, dostarczenie i montaż urządzenia - mini bramki szt.2

12)Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym, z cokołem i furtką, wys. ogrodzenia - 100cm

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający pełny procesy robót budowlanych wraz                     z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń (z rozruchem) oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki i odpadów zawiera Zapytanie ofertowe i Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw przy SP7 tj. załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wszystkie sprzęty, stanowiące przedmiot umowy muszą być fabrycznie nowe oraz jeśli dotyczy posiadać aktualne atesty, deklaracje lub certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm oraz karty gwarancyjne i niezbędne instrukcje w języku polskim, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołów odbioru.

- Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu umowy transportem własnym i na własny koszt,                         w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem.

- Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,                   a które są szczegółowo opisane w  § 1, ust. 2 i 3.

- Oferta Wykonawcy z dnia …………… jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 2                   do niniejszej umowy.

§ 2.

- Miejsce, termin i warunki dostawy

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość przedmiotu umowy, określonego w § 1 w terminie

od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 roku.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin rozpoczęcia robót z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę bądź wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy do chwili wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.

- Odpowiedzialnym przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji                                  i odbioru przedmiotu umowy …………………………………………………………………………………. .

§ 3.

Kierownictwo robót, nadzór inwestorski

1.	 Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru Pana Tomasza Bekisza w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  oraz, że inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robót.

2.	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ………………………………………………..

§ 4.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy, określony w § 1 jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie cen jednostkowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy), wynoszące:

kwotę netto (bez podatku VAT): …………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………….

powiększoną o należny podatek VAT w kwocie:………………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………..

co stanowi kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT):…………………………….

słownie: …………………………………………………………………………………

- W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z ofertą Wykonawcy, należność netto, a kwotę VAT Zamawiający uiści sam, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało obliczone wg cen z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy.

- Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy oraz zawierają                     w swej wartości wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5.

- Rozliczenie i płatności

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy - wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, nastąpi jednorazowo, po dostarczeniu całości przedmiotu umowy.

- Pozycje do których stosuje się „odwrócone obciążenie VAT” muszą być fakturowane oddzielnie. Jedna faktura nie może obejmować pozycji opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz pozycji, do których stosuje się „odwrócone obciążenie VAT”.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru.

- Wykonawca obowiązany jest doręczyć fakturę do siedziby Zamawiającego.

- Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy …………………………………… podany w ofercie Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty                    po stronie Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 927-00-09-197.

§ 6.

- Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawców, a w szczególności za jakość i terminowość wykonywanych przez nich prac, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Rozliczenia z podwykonawcami z tytułu wykonywania przez nich prac objętych przedmiotem umowy obciążają Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawców jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności za powyższe.

§ 7.

- Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia na okres                                       24 miesięcy

- Protokół odbioru całości przedmiotu umowy stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.

- W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy należy realizacja świadczeń gwarancyjnych, który

zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad  lub do dostarczenia przedmiotów umowy wolnych od wad (wymiany przedmiotów umowy na nowe).

- Maksymalny termin na usunięcie wad wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia, z wyłączeniem komputerów przenośnych.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi                       w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym nieodwołalnie Zamawiającego, bez utraty praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi. Koszt tych prac Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.

§ 8.

- Odszkodowania i kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za przekroczenie terminu do dostarczenia całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Za przekroczenie terminu do usunięcia wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w protokole stwierdzającym wady.

- Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- W przypadku gdy okaże się, że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami na rzecz osób trzecich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto. Niezależnie od możliwości żądania ww. kary umownej Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby kary umowne były niewymagalne.

- W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy:

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczył całości przedmiotu umowy przez okres 3 dni ponad termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego do ich dostarczenia.

- W przypadku, gdy Wykonawca przerwał wykonywanie zadań objętych przedmiotem umowy lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§10.

Zmiany umowy

- Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                     na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

§ 11.

Sprawy sporne

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 13.

Przepisy szczególne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) i innych właściwych aktów prawnych.

§ 14.

              - Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

              - Integralną częścią niniejszej umowy są następujące składniki, które Zamawiający i Wykonawca otrzymują po 1 egz.:

- Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw przy SP 7 w Świebodzinie - zał. nr 1

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. – zał. nr 2

ZAMAWIAJĄCY:                          						  WYKONAWCA: