Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA Nr ………… (WZÓR)

zawarta w dniu ......................................................... we Wrocławiu, pomiędzy:

2 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym

z siedzibą we Wrocławiu (50-984) przy ul. Obornickiej 100-102, w imieniu którego działa:

…………………………………… – Komendant,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………................................................................................

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS: ………………….......; NIP: ……………….…….; REGON: …………..………, 
z siedzibą: ………………………………………………………………..,

lub

Panią/Panem ………………………………………………………….

prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą: ……......................................................, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

NIP: ………………; REGON:……………, z siedzibą: ……………………………..............., 
w imieniu której (-ego) działa: ……………………………………………,

zwaną (-ym) dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2), przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem przetargu w trybie podstawowym Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont budynku nr 223 w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu k. Namysłowa – zadanie  21891.

- Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z dokumentacją przetargową stanowiące integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz 
do przekazywania elementów przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminach 
i na warunkach uzgodnionych w umowie.

- Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca dostarcza na własny koszt, własnym transportem materiały, urządzenia i wyposażenie do wykonania przedmiotu umowy.

- Zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie winny posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r. poz. 1213), które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń.

§ 2

Rozwiązania zamienne

# Strony przewidują możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do rozwiązań przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
w zakresie materiałów, parametrów technicznych i technologii wykonania robót budowlanych.

# Rozwiązania zamienne są możliwe do wykonania w przypadku gdy:

- niemożliwy jest sposób wykonania elementu robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- na rynku niemożliwe jest nabycie materiałów, urządzeń i wyposażenia zgodnych 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- powstała konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmienionych potrzeb Zamawiającego ujawnionych po zawarciu umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie robót określonych niniejsza umową.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Niniejsza umowa została zawarta na czas określony 500 dni od dnia podpisania umowy.

- Okres obowiązywania umowy dzieli się na dwa etapy:

- pierwszy etap od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

- drugi etap od 01.12.2022 r. do ……………… r.

- Rozpoczęcie realizacji umowy wieloletniej oraz zakres jej realizacji nastąpi 
w drugim etapie pod warunkiem zapewnienia (przydzielenia) w planie finansowym 
na kolejne lata środków finansowych na realizacje zadań stanowiących przedmiot umowy, a w przypadku ograniczenia tych środków, w zakresie i do wysokości środków przydzielonych w planie finansowym na dany etap.

- Realizacja umowy i jej zakres na każdy następny rok ustalana będzie w formie aneksu tylko w przypadku zaistnienia sytuacji nie przyznania środków finansowych 
na realizację zadań stanowiących przedmiot umowy w kolejnych latach, lub ograniczenia wysokości tych środków Zamawiającemu.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  następny od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy  przedłoży Zamawiającemu celem zatwierdzenia harmonogram terminowo – rzeczowy (Zał. nr 7) przedmiotu umowy w ujęciu miesięcznym. Harmonogram ten będzie stanowił podstawę 
do bieżącej kontroli terminowej realizacji przedmiotu umowy. Odstępstwa od jego realizacji stanowić mogą podstawę odstąpienia od niniejszej umowy.

- Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie terminowo - rzeczowym przedmiotu umowy niekorzystne warunki pogodowe charakterystyczne dla danej pory roku, uniemożliwiające realizację robót.

§ 4

Ochrona informacji niejawnych

- Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz osób zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem niewpuszczenia pracownika, którego nie ma na wykazie, na teren jednostki. Wina i okoliczności niewpuszczenia obciążają wykonawcę.

- Wszystkie prace wykonywane będą pod nadzorem (kierownictwem) przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa, w § 8 ust. 2. Osoba ta jest zobowiązana do stałego przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania prac objętych umową.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy, jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego wykaz osób, o którym mowa w ust. 1, oraz aktualne fotografie pracowników o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, w celu wydania przepustek uprawniających 
do wejścia na teren jednostki. Konsekwencje niedostarczenia wykazu i fotografii obciążają Wykonawcę.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wykazu osób, o którym mowa 
w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie o powyższym Zamawiającego, co najmniej na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Konsekwencje niepowiadomienia obciążają Wykonawcę.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu 
z Kierownikiem Składu jastrzębie odpowiedzialnym za ochronę kompleksu, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za jego realizację przez osoby wyznaczone w zakresie systemu przepustkowego. Powyższe dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca nie jest uprawniony do cedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani powierzania realizacji umowy innym osobom, niż wskazane w wykazie osób, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się wyposażyć każdego pracownika w identyfikator zawierający nazwę firmy oraz imię i nazwisko pracownika. Pracownik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu.

- Osoby biorące udział w realizacji zamówienia (Wykonawca główny i ewentualnie Podwykonawcy) powinni posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające 
do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. 
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r., poz.177).

- W przypadku realizacji usługi /zamówienia/ przedsięwzięcia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 14 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie nie wpuszczeniem danej osoby na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, na których świadczy usługę/realizuje zapisy umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą 
o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.), innymi obowiązującymi przepisami oraz do bezwzględnego stosowania się 
do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie jednostki przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów.

- Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie, której wykonywane są prace,

- uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na:

- wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

- Praca po godzinach służbowych (w tygodniu po 15.00 i w weekend) wymaga każdorazowo zgody Kierownika Składu Jastrzębie.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania wszelkich postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren budowy najpóźniej w terminie do 7 dni 
od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia w tym zakresie Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt zaplecze budowy.

- Zaplecze budowy Wykonawca zlikwiduje do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić wszelkie roboty przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP 
i przepisami przeciwpożarowymi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Wykonawca jest obowiązany do koordynacji robót na terenie budowy, w tym robót wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego 
na terenie budowy począwszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie informować Zamawiającego 
o konieczności wykonania robót dodatkowych i nieobjętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, a ich wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy, 
z którym Zamawiający zawarł odrębną umowę na wykonanie robót nie objętych przedmiotem niniejszej umowy, a których wykonanie stało się niezbędne 
do prawidłowej realizacji zadania.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności 
z Normą Europejską lub Polską Normą, aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów i urządzeń, przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca usunie wszelkie wady stwierdzone podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt niezbędnych przeglądów gwarancyjnych koniecznych do zachowania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.

- Wykonawca jest obowiązany do kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) – dalej jako Ustawa prawo budowlane.

- Wykonawca uporządkuje teren budowy najpóźniej do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca w myśl Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2151) jest wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.

- Wykonawca zobowiązany jest na terenie kompleksów administrowanych przez 
2. Wojskowy Oddział Gospodarczy w szczególności:

- przestrzegać przepisów ochrony środowiska,

- postępować eliminując/ograniczając zagrożenie dla środowiska,

- zabezpieczyć poszczególne komponenty środowiska narażone na zniszczenie lub zanieczyszczenie (m.in. zbiorniki wodne, glebę, drzewa i krzewy),

- z wytwarzanymi odpadami postępować zgodnie z obowiązującym prawem,

- utrzymać teren prac w należytym porządku,

- Wykonawca na terenie kompleksów administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt.

- W przypadku powstania awaryjnego rozlewiska substancji niebezpiecznych podczas realizacji umowy i w celu niedopuszczenia do ich przenikania do gruntu 
i zbiorników wodnych lub zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych należy zastosować środki do usuwania rozlewisk niebezpiecznych.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie terenu przyszłych prac w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami;

- współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym 
do udostępnienia niezbędnych danych, dokumentacji i innych opracowań;

- odbiór przedmiotu umowy.

§ 7

Media

- Zamawiający zapewni Wykonawcy: punkt poboru wody i energii elektrycznej
w trakcie przekazania terenu budowy.

- Wykonawca ponosić będzie koszty zużycia mediów na podstawie karty obciążeń (zał. 
nr 4) przy zastosowaniu stawki cenowej wynikającej z zawartych dla obiektu głównego umów pomiędzy RZI we Wrocławiu, a koncesjonowanym dostawcą energii elektrycznej oraz umów pomiędzy 2. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym we Wrocławiu, 
a koncesjonowanym dostawcą pozostałych mediów komunalnych, według wskazań urządzeń pomiarowych.

- W protokole przekazania terenu budowy wyszczególnione zostaną numery 
i wskazania urządzeń pomiarowych w dniu przekazania. Jeżeli w dniu przekazania terenu budowy strony nie będą w stanie ustalić wskazań urządzeń pomiarowych, wówczas czynności te zostaną dokonane w terminie wskazanym w protokole przekazania terenu budowy przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawiciela miejscowej Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań liczników/ podliczników mediów komunalnych koszty zużycia zostaną określone ryczałtowo przez inspektora nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą.

- W przypadku technicznych możliwości, Wykonawca na własny koszt, dokona montażu i podłączenia podliczników rejestrujących zużycie mediów komunalnych na potrzeby budowy. Wskazanie początkowe jak i końcowe podliczników mediów komunalnych zostanie wpisane w karcie obciążeń, co jednocześnie będzie stanowić podstawę 
do rozliczenia pomiędzy stronami.

- W przypadku braku technicznych możliwości rozliczenia mediów komunalnych 
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, Wykonawca ponosić będzie koszty ich zużycia ryczałtowo przy zastosowaniu stawki cenowej wynikającej z zawartej dla obiektu głównego umowy pomiędzy RZI we Wrocławiu, a koncesjonowanym dostawcą energii elektrycznej oraz umów pomiędzy 2.Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 
a koncesjonowanymi dostawcami pozostałych mediów komunalnych.

- Rozliczenie kosztów za energię elektryczną nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu.

- Rozliczenie kosztów przez Wykonawcę za pozostałe media (woda, ścieki, energia cieplna) nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu.

§ 8

Przedstawiciele Stron

      - Zamawiający oświadcza, że powołał następujących inspektorów nadzoru:

- inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – koordynator w osobie ………………………………………,

- inspektora nadzoru robót elektrycznych w osobie - ...………………...……......,

- inspektora nadzoru robót sanitarnych w osobie - ………………………………,

      - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy  ………….……

      - W szczególnych okolicznościach inspektor nadzoru ma prawo wydać polecenie 
w formie ustnej, a Wykonawca zobowiązany jest się do niego zastosować – 
w takim przypadku inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia swojej decyzji.

      - Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do czasu zlikwidowania terenu budowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy dokument określony w ust. 1 do wglądu – oryginał, do akt Zamawiającego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – kopię.

- W przypadku niezłożenia polisy w terminie, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia nowego ubezpieczenia przed jego upływem 
i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia 
w terminie przed jego wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

§ 10

Obowiązek zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę

/dotyczy sytuacji, gdy wykonywanie wskazanych przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 z poźn. zm.)/

- Zamawiający wymaga, aby czynności objęte zakresem realizacji zamówienia wykonywane były przez pracowników w ramach stosunku pracy, zawiązanego pomiędzy tymi pracownikami a Wykonawcą (albo właściwym Podwykonawcą, w przypadku realizacji odpowiedniej części zamówienia przez Podwykonawcę).

- W celu udokumentowania zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca każdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy w ramach realizacji zamówienia przedstawi zamawiającemu dotyczącą tego pracownika potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o pracę.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

- a Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest żądany dokument dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Nadanie żądanego dokumentu przesyłką poleconą za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego 
na adres Zamawiającego jest równoznaczne z dostarczeniem.

§ 11

Podwykonawcy

- Wykonanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmian.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy bądź zgłosi pisemne zastrzeżenia. Zastrzeżenia Zamawiającego winny posiadać pisemne uzasadnienie.

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4, zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, uważane będzie za wyrażenie przez niego zgody na jej zawarcie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, jest uprawniony 
do zgłoszenia sprzeciwu, w przypadkach o których mowa w ust. 5, sprzeciw Zamawiającego winien posiadać pisemne uzasadnienie.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni sprzeciwu do umowy 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, uważane będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, przepisów ust. 7 nie stosuje się, z wyłączeniem sytuacji gdy wartość umowy 
o podwykonawstwo jest większa niż 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

- W przypadku, kiedy umowa, o której mowa w ust. 10 przewiduje termin zapłaty Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do wprowadzenia zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia w/w wezwania.

- Do zawarcia umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, przez Podwykonawcę 
z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w art. 6471 § 5 Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) – dalej jako KC.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników 
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty 
i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie tych prac.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, dokonana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania 
od Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji zamówienia podmiotów, 
o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, innym Podwykonawcą, zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Podwykonawca ten winien spełniać warunki w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

- Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 24, nastąpi poprzez przedłożenie dokumentów, w oryginale lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem, tożsamych 
z tymi, które zobligowany był złożyć Podwykonawca, którego potencjałem wykazał się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Dokumenty 
te należy przedłożyć w terminie 5 dni od pisemnego powiadomienia na nr fax/adres 
e-mail …………………………………………… o konieczności ich złożenia. Niezłożenie w terminie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie naliczeniem kary umownej określonej w § 19 ust. 1 pkt 11.

§ 12

Wynagrodzenie

      - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe
w kwocie: netto ………… zł, słownie: ………………………………….……….…. VAT …..………… zł, słownie: …………………………………………...………….…. brutto …………… zł, słownie: ………………………………………………..…….…. uzgodnione na podstawie przyjętego i zatwierdzonego przez właściwego inspektora nadzoru kosztorysu ofertowego.

      - Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie robót faktycznie wykonanych wg potwierdzonej przez właściwego inspektora nadzoru księgi obmiarów oraz sporządzonego na jej podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu 
o zryczałtowane ceny jednostkowe zatwierdzone w kosztorysie ofertowym.

      - Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, a także nie ujęte w dokumentacji, w szczególności: roboty przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczające, porządkowe, zagospodarowanie 
i odtworzenie terenu, koszty utrzymania terenu budowy, wywozu i składowania odpadów, rozruchu, dokumentacji powykonawczej itp.

      - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

      - Zamawiający ustala limit finansowy na rok 2022 r., w kwocie 1 500 000, 00 zł (brutto) (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Limit ten może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w miarę posiadanych środków finansowych. Na następny rok limit zostanie podany po zatwierdzeniu projektu planu finansowego na dany rok. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o ustalonym limicie oraz jego zmianach w roku realizacji przedmiotu umowy.

      - Materiały pochodzące z rozbiórki (z wyłączeniem odpadów) Wykonawca komisyjnie przy udziale inspektorów nadzoru rozliczy i dostarczy do magazynu SOI Jastrzębie, 
co stanowić będzie warunek zapłaty za roboty rozbiórkowe (demontaż).

      - Strony zgodnie oświadczają, iż Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

Waloryzacja

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 
w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

1.1 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia względem drugiej Strony z żądaniem zawarcia aneksu, 
na zasadach określonych poniżej.

1.2 W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. a) zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego do stawki tego podatku wynikającej ze zmienionych przepisów powszechnie obowiązującego prawa z  tym,  że kwoty netto określone umową nie ulegną zmianie.

1.3 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości wynikającego ze zmienionych przepisów prawa minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych do kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W celu dokonania zmian umowy z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczególności poprzez przedstawienie Zamawiającemu kalkulacji i dokumentów, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wysokość  kwoty,  o jaką koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę uległy zmianie na skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. Strony zgodnie postanawiają, iż wykazując wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  i wysokość kwoty, o jaką koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę uległy zmianie, Wykonawca zobowiązany będzie do odnoszenia się do cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym lub poprzednio zmienionych przez Strony w drodze aneksu.

1.4 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz  Zamawiającego. W celu dokonania zmiany umowy z uwagi na zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca zobowiązany jest wykazać, w szczególności poprzez przedstawienie Zamawiającemu kalkulacji 
i dokumentów, wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na  koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wysokość  kwoty, o jaką koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę uległy zmianie na skutek okoliczności, o których mowa  w ust. 1 lit. c) . Strony zgodnie postanawiają, iż wykazując wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
i wysokość kwoty o jaką koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę uległy zmianie, Wykonawca zobowiązany będzie do odnoszenia się do cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym lub poprzednio zmienionych przez Strony w drodze aneksu.

1.5 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz  Zamawiającego. W celu dokonania zmiany umowy z uwagi na zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, w szczególności poprzez przedstawienie Zamawiającemu kalkulacji 
i dokumentów, wpływ zmiany tych zasad na  koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wysokość  kwoty,  o jaką koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę uległy zmianie na skutek okoliczności, o których mowa  w ust. 1 lit. d). Strony zgodnie postanawiają, iż wykazując wpływ zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i wysokość kwoty o jaką koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę uległy zmianie, Wykonawca zobowiązany będzie do odnoszenia się do cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym lub poprzednio zmienionych przez Strony w drodze aneksu.

- W razie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia Podwykonawcom.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia.

3.1 Ustalenie zmiany wynagrodzenia opierać się będzie na wskaźniku zmiany ceny dotyczącej materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ogłaszanym 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.2 Określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia następuje w szczególności poprzez przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
i kalkulacji poczynionych w odniesieniu do cen jednostkowych.

3.3 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poczyniona na podstawie postanowień niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie za te okresy płatności, w których ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia odstawały od cen przyjętych przez Wykonawcę dla ustalenia swego wynagrodzenia w ofercie średnio o wartość określoną 
w ust. 1.1.

3.4 Zamawiający nie określa maksymalnej wartości zmiany umowy wynagrodzenia 
na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 439 PZP.

§ 14

Rozliczenie

  - Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się częściowymi kwartalnymi fakturami VAT wraz z potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru protokołami zaawansowania (odbioru) robót – każdorazowo załączonymi do faktury VAT oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi przez właściwych inspektorów nadzoru obmiarami powykonawczymi robót i sporządzonymi na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi wraz z aktualnym harmonogramem terminowo – rzeczowym.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturą VAT częściową nie może przekraczać 80 % wartości sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru kosztorysu powykonawczego.

  - Do faktur VAT Wykonawca dołączy protokoły odbioru wykonanych robót (częściowe 
i końcowy) oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, 
o których mowa w § 11 ust. 17.

  - W tytule płatności faktury VAT, Wykonawca winien wskazać numer umowy, numer 
i nazwę zadania oraz numer i datę protokołu częściowego, którym roboty odebrano.

  - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty poprawnie wystawionych częściowych faktur VAT w terminie do 21 dni od dnia ich doręczenia do siedziby Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości zapłaty za dostarczone przez Wykonawcę 
na budowę materiały budowlane i urządzenia.

  - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty poprawnie wystawionej faktury końcowej VAT za wykonany przedmiot umowy w terminie do 21 dni od daty doręczenia wraz 
z protokołem odbioru końcowego oraz dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o których mowa w § 11 ust. 17.

  - Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej – PLN polski złoty.

  - Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy …………………………………………………...

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§ 15

Odbiór częściowy robót

    - Częściowe odbiory robót dokonywane będą w celu bieżącego rozliczenia, o których mowa w § 13 ust. 1.

    - Odbiorów częściowych dokonają branżowi inspektorzy nadzoru przy udziale kierownika budowy lub kierownika robót, którzy sporządzą protokoły odbiorów częściowych określając stan zaawansowania robót w oparciu o sprawdzone obmiary powykonawcze i sporządzone na ich podstawie kosztorysy powykonawcze wraz 
z oceną, jakości robót.

§ 16

Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robót) zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających.

- Odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez właściwego inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy/robót.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających w terminie 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Jeżeli właściwy inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę w terminie 7 dni.

- W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

§ 17

Odbiór końcowy

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego:

- 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

  - świadectwa jakości, certyfikaty i atesty na zastosowane materiały i urządzenia,

  - dokumentu, że wbudowane materiały i urządzenia są dopuszczone 
do stosowania i obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

  - protokołu materiałów zdemontowanych i przekazanych do SOI – Jastrzębie,

  - dokumentu potwierdzającego rozliczenie mediów lub oświadczenie 
o niekorzystaniu z mediów,

  - kosztorys powykonawczy sprawdzony i podpisany przez inspektorów branżowych,

  - oświadczenia wykonawcy, że spośród osób biorących udział 
w wykonaniu przedmiotowej roboty budowlanej – które wykonywały 
w sposób ciągły tj. codziennie (z ew. przerwaniem czynności wynikającym 
z konieczności przerwy w pracy, w związku z zastosowaniem danej technologii budowlanej trwającej od 1 do 3 dni) od dnia rozpoczęcia budowy do dnia jej zakończenia miały zawartą z Wykonawcą umowę o pracę wraz 
z listą tych osób (pracowników wykonawcy) i rodzajem ich umowy o pracę 
z podaniem terminu ich zakończenia w przypadku umów terminowych; 
w przypadku zaistnienia zmian na liście – Wykonawca przedłoży wszystkie listy pracowników.

  - protokoły wykonanych badań i sprawdzeń,

  - instrukcję eksploatacji i konserwacji obiektu,

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej projekt budowlany powykonawczy – rysunki w formacie DWG, opisy tekstowe 
w formacie PDF;

- dokumentację techniczno-ruchową urządzeń i wyposażenia (DTR);

- dokument gwarancyjny na cały przedmiot umowy;

- kopia kart przekazania odpadów poświadczona za zgodność z oryginałem.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany będzie przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika w terminie 10 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół oraz protokół zdania terenu budowy.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się 
do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, pozwalające 
na korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i:

  - żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia 
w protokole odbioru

albo

  - żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie określonym 
w protokole odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia tych wad 
i usterek innemu Wykonawcy (Wykonawcy zastępczemu) na koszt Wykonawcy.

§ 18

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy gwarancji 
na okres…..……, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, powstałe w okresie rękojmi. Rękojmia na cały przedmiot umowy wynosi 5 lat. Okres rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach umowy Wykonawca, na swój koszt, zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, a także do dokonywania niezbędnych przeglądów wynikających z warunków gwarancji lub DTR wbudowanych urządzeń przez okres gwarancji.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego (listem, e-mailem lub faksem). Okres rękojmi i gwarancji zostanie przedłużony o czas usunięcia wad.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe 
po odbiorze, ujawnione w trakcie eksploatacji.

- W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego 
do usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający ponownie wzywa do ich usunięcia, pod rygorem zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy (Wykonawcy zastępczemu) 
na koszt Wykonawcy.

- Zlecenie usunięcia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawcy zastępczemu nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa 
w łączącej strony umowie – §19 ust. 1 pkt 3.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót poprawkowych związanych z usunięciem wad pisemnie (listem, e-mailem lub faksem).

- Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, protokół zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika.

- W terminie do 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający dokona odbioru ostatecznego, w celu stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji.

§ 19

Zabezpieczenie

- Wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny oferty tj. ……………. zł, w formie …………………………………………..……………………………
(w przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz – z terminem ważności do 30 dni po odbiorze całości przedmiotu zamówienia).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 
i zaspokojenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych.

- W przypadku odmowy odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o czas minimum 30 dni.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% zwrócona zostanie Wykonawcy w terminie 
30 dni po odbiorze całości przedmiotu zamówienia, pozostała część zabezpieczenia 
w wysokości 30% zwrócona zostanie Wykonawcy pod warunkiem braku usterek, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia umowy złoży dodatkowo, 
w w/w formie, zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi na okres po wykonaniu zamówienia w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Okres ważności, warunki i termin zwrotu tej gwarancji lub poręczenia określono w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku podpisania aneksu do umowy wydłużającego umowny termin wykonania całości robót, Wykonawca przedłuży odpowiednio terminy obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad BHP w wysokości 500 zł za każde naruszenie

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego 
do usunięcia wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;

- za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto;

- za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł;

- za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł;

- za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy tj. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

- za nieprzedłożenie w terminie harmonogramu terminowo – rzeczowego, 
w wysokości 3 000,00 zł.

- Za nieterminowe przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 25 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem przypadku wskazanego w § 20 ust. 1 pkt 5 umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia naliczonych kar umownych z objętych fakturą VAT należności przysługujących Wykonawcy.

  - Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach KC.

  - Wysokość naliczonej kary umownej w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 
pkt 1-3, 6-9, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 21

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia określonego zdarzenia, jednak nie później niż do dnia wykonania umowy, 
w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy lub nie rozpoczął realizacji robót;

- Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy;

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje jej przez okres 30 dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie przekraczającym 
14 dni od terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 umowy;

- W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania takiej bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wg stanu na dzień odstąpienia i wyda dokumenty gwarancyjne na materiały i urządzenia wykorzystane w robotach zrealizowanych i odebranych;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie na swój koszt;

- Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy zaplecze budowy oraz swój sprzęt.

- Ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji odstąpienia 
od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2, nastąpi na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót oraz inwentaryzację faktycznie wykonanych robót 
i sporządzonego na jej podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu
o zryczałtowane ceny jednostkowe zatwierdzone w kosztorysie ofertowym. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty.

- W przypadku stwierdzenia robót wadliwe wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, w stosunku, do którego Zamawiający odstąpił 
od umowy na podstawie ust. 1 - 2.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z umowy lub z innego tytułu (m.in. możliwość naliczenia kar umownych).

§ 22

Zmiany do umowy

- Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:

      - Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót w terminie umownym. Za okoliczności takie uważa się wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub kierownika budowy w sytuacjach wskazanych 
w Ustawie Prawo budowlane, a także wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w pisemnie 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku 
i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy,

  - stwierdzenia, że w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, znajdują się błędy uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

  - wprowadzenia rozwiązań zamiennych na zasadach określonych w § 2 umowy, których wprowadzenie miało wpływ na termin realizacji zamówienia,

  - konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

  - ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przeszkód 
w obiekcie lub terenie/gruncie,

  - ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych,

  - przedłużenia, określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz 
w przepisach szczegółowych, terminów do uzyskania decyzji administracyjnych, pod warunkiem, że przedłużenie ww. terminów nie jest zawinione przez Wykonawcę;

  - zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wartości zmniejszonego zakresu prac. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem zakresu i wartości przewidzianych w umowie;

  - Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT lub rewaloryzacji wynagrodzeń. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana 
o wartość należnego podatku VAT lub rewaloryzację wynagrodzeń, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

      - Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych na zasadach określonych w § 2 umowy;

      - Wprowadzenia rozwiązań zamiennych, o których mowa w § 2 umowy;

      - Zmiany kierownika budowy lub kierowników robót, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji;

      - Zmiany zakresu robót realizowanych przez Podwykonawcę, lub powierzenia części zamówienia podwykonawcy z przyczyn obiektywnie uzasadnionych;

- Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej poprzez spisanie aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, rękojmi gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.

§ 23

Ochrona danych osobowych

- Strony zgodnie oświadczają, że każda ze stron jest administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach zawarcia i realizacji umowy. Zamawiający, jako dysponent środków budżetowych, zabezpiecza realizację zadań finansowo-gospodarczych  jednostek i  instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, zatem administratorem przetwarzanych w  trakcie realizacji umowy danych będą także jednostki i instytucje wojskowe na rzecz których umowa jest podpisana.

- Strony zobowiązują się do przekazania informacji, o których mowa w art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobom, których dane sobie udostępniają. Informacje Zamawiającego znajdują się na wykazie osób zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do umowy. Informacje Dostawcy zostaną przekazane jeśli Dostawca przekaże je Zamawiającemu.

- W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodziło do przekazywania sobie przez Strony danych osobowych. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy będą również przekazywane jednostkom i instytucjom wojskowym, na rzecz których umowy są zawierane.

- Strony podają, że dane osobowe będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, w  tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby, z  uwzględnieniem okresu przedawnienia, przepisów podatkowych, a także przepisów określających okres archiwizacji poszczególnych dokumentów.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a także ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- Strony  zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy zabezpieczeń danych osobowych 
do których ma lub będzie miał dostęp w  związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i po jej ustaniu.

§ 24

Postanowienia końcowe

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny 
we Wrocławiu.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy z SWZ pierwszeństwo mają zapisy SWZ. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a zapisami pozostałych załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 egz. – 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Wykaz załączników:

  - Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  - Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy

  - Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

  - Załącznik nr 4 – rozliczenie kosztów za media;

  - Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

  - Załącznik nr 6 na 2 str. – klauzula informacyjna RODO

  - Załącznik nr 7 na 1 str. - harmonogram terminowo – rzeczowy – wzór

  - Załącznik nr 8 na 3 str. - protokół odbioru - wzór

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA

……………………….                                                                 ……………………...

…………………………	  …………………………	  …………………………

Główny Księgowy 		       Radca Prawny		        Szef Pionu