Załącznik nr 2 do OPZ

WIiZP.7013.40.2021.RK

WKSiW.7013.22.2021.PBz

UMOWA NR ………….

zawarta  w dniu ……..……. 2023 r.  w  Strzegomiu  pomiędzy

Gminą Strzegom  z siedzibą w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom,

reprezentowaną  przez

……………………………….,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a ………......................................................................................................................................... działającym/cą na podstawie ........................................................................................................., reprezentowanym/ną przez: .............................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści :

Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm. )

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w formie „zaprojektuj                             i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5". Zadanie składa się z dwóch etapów:

- Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności,

- Etap II: wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją o której mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- W ramach realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację projektową a następnie na jej podstawie wykona roboty budowlane polegające na budowie drogi klasy D1/2, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, chodnika, miejsca obsługi podróżnych wraz                            z obiektami małej architektury, oświetlenia, zbiornika retencyjno-odparowującego, odwodnieniem oraz prace towarzyszące tj. wycinka i nasadzenia drzew, roboty rozbiórkowe, organizacja ruchu.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z zakresem i wytycznymi  programu funkcjonalno-użytkowego dalej: PFU oraz specyfikacji warunków zamówienia dalej: SWZ, tj.

- projektu budowlanego z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami                   oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- projektu technicznego,

- projektu budowlanego dla terenów, do których tytuł prawny ma PKP S.A.,

- wykonanie map do celów projektowych,

- wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, w tym należy opracować/uzyskać wymienione w PFU pkt. 3.3.1. projekty i dokumenty (uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia i decyzje itp.),

- uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

2) wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym
w PFU, inwentaryzacji zieleni i projekcie nasadzeń, projekcie docelowej organizacji ruchu, STWiORB, Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

3) wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem;

4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, zaświadczeń, potwierdzeń zgłoszeń;

5) uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenie na jej podstawie badań archeologicznych;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

7) wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania ww.

dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj.:

- dokumentację projektową - zgodnie z PFU, inwentaryzacją zieleni i projektem nasadzeń, STWiORB, projektem docelowej organizacji ruchu, SWZ oraz ze swoją ofertą,

- roboty budowlane – zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z pozostałymi wymaganiami SWZ oraz z ofertą Wykonawcy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określają:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ,

- Dokumentacja techniczna na którą składają się:

- program funkcjonalno – użytkowy,

- inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzeń,

- opinia geotechniczna,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02.03.2023 r.,

- wytyczne Orange Polska S.A. z dnia 16.03.2023 r.,

- uzgodnienia Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 09.03.2023 r.,

- uzgodnienia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 14.03.2023 r.,

- uzgodnienia Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z dnia 17.03.2023 r.,

- uzgodnienia Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 06.04.2023 r.,

- uzgodnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych                               w Wałbrzychu z dnia 13.04.2023 r.,

- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.04.2023 r.,

- postanowienie nr 60/23 z dnia 28.04.2023 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy,

- uzgodnienia PKN ORLEN S.A. z dnia 23.05.2023 r.

- niniejsza umowa.

- Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1- 5 w dalszych postanowieniach umowy będzie określany mianem „przedmiotu umowy”.

- Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 5 Rozwój Stref Przemysłowych, przyjętego na mocy Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. wraz z późniejszymi zmianami (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm.) i Regulaminu piątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- Inwestycja, której dotyczy postępowanie jest tożsama z opisem inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie.

- W przypadku konieczności wykonania prac projektowych i/lub robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ramach niniejszej umowy.

§ 2

PODWYKONAWCY

- Wykonawca ma prawo do powierzenia części zamówienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania.

- Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                           z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą Podwykonawców w zakresie:

1) ........................................................................................

(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

2) ........................................................................................

(zakres realizowany przez Podwykonawcę)

- Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa  o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:

- ustalony termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- opis  przedmiotu umowy o podwykonawstwo, i jest to wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wynagrodzenie Podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres prac w niniejszej umowie,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, będzie następować w częściach na podstawie harmonogramu Wykonawcy,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą               i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym                             w przypadku:

- dokumentacji projektowej - zgodnie z dokumentacją techniczną, SWZ oraz ze swoją ofertą,

- robót budowlanych – zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z pozostałymi wymaganiami SWZ oraz z ofertą Wykonawcy.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

- zgodę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na przejęcie przez Zamawiającego  zobowiązań i praw przysługujących Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności oraz powierzyć wykonania robót dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 
z Podwykonawcą zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w następujących przypadkach:

- projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- projekt umowy nie spełnia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 7.

- projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                     z Podwykonawcą zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ, niniejszej umowie lub w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszelkie zmiany umów z Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia, terminów płatności oraz zakresu powierzonych robót wymagają zgody Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę 
z Podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje zobowiązania w sposób niezadowalający (niezgodny z obowiązującymi normami i przepisami, nienależyty, nieterminowy, nie wykonuje poleceń inspektora nadzoru), pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną 
i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót wykonanych przez tego Podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zgodnie z § 14 ust. 6-8 umowy.

- Suma wynagrodzenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 14 ust.1 umowy.

§ 3

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowiązuje się do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania i odbioru wszelkich wymaganych uzgodnień,
projektów, opinii, pozwoleń, w tym zgłoszenia robót budowlanych oraz do sprawowania
nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

- Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

- Komplet dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji zamówienia ma zawierać w szczególności:

1) projekty budowlane – 8 egz.,

2) mapy do celów projektowych – 1 egz.,

3) projekty techniczne – 6 egz.,

4) pozostałe dokumenty – 1 egz.,

5) komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (pliki PDF) – 2 egz. (wersja

elektroniczna ma być tożsama z wersją papierową).

- Wszystkie opracowania zostaną wykonane w liczbie egzemplarzy podanej w ust. 3 pkt 1)-5)                                          w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, a pliki graficzne w formacie PDF lub JPG, na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii.

- Dokumentacja projektowa oraz nadzór autorski będą wykonane przez projektantów dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadających wiedzę                            i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu                        w języku polskim.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji technicznej o której mowa w § 1 ust.5 pkt 2).

- W terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji rozwiązań projektowych. Koncepcja zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego i omówiona na naradzie 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca będzie inicjował i brał udział
w naradach koordynacyjnych w celu prezentacji wykonania opracowań projektowych. Narady koordynacyjne będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym z nim terminie. Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych w trakcie narad koordynacyjnych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami
oraz postanowieniami Umowy i opisem przedmiotu zamówienia,

- opracowanie projektów technicznych oddzielnie dla każdej specjalności (branży),

- wykorzystanie w pracach projektowych najnowszych rozwiązań technologicznych,

- opracowanie projektów budowlanych i technicznych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy                  z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy                    z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                 w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334),

- przestrzeganie praw patentowych i licencji,

- terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

- realizowanie poleceń Zamawiającego,

- udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy i zawartych                w nim rozwiązań,

- przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji na temat postępu prac
związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych,

- niezwłoczne informowanie na piśmie Zamawiającego o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia przedmiotu
Umowy.

- W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiający wskaże
wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa, zezwolenia i uzgodnienia od właściwych podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty winny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym wymienionym w PFU, odnoszącym się do robót.

- Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i będzie kompleksowa z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawą – Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi, ustawą – Prawo zamówień publicznych) i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu do gestorów sieci i urządzeń w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kopii wystąpień o zezwolenia w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest skonsultować i uzyskać akceptację Zamawiającego dla warunków wydawanych przez gestorów sieci i urządzeń.

- Wszelką korespondencję Wykonawcy związaną z realizowanymi pracami projektowymi Wykonawca prowadzić będzie z powiadomieniem Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go                      w postępowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach  koniecznych do należytego wykonania niniejszej Umowy.

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany kompletny, uzgodniony projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności), w terminie określonym w § 10 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Umowy. W przypadku gdy w związku ze złożeniem wniosku właściwy organ zażąda usunięcia stwierdzonych naruszeń, Wykonawca uzupełni lub zmieni wykonaną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami organu. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej, wraz z dokumentami wymaganymi zgodnie z Umową, będzie Urząd Miejski w Strzegomiu.

- Do dokumentacji projektowej Wykonawca załączy oświadczenie stwierdzające, że jest ona zgodna z Umową, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia, jak i do wykorzystania w celu realizacji inwestycji.

- Odbioru dokumentacji w ramach danej umowy dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych do jego siedziby przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy.

- Jeśli Zamawiający w trakcie sprawdzania stwierdzi, że niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i wymagają wprowadzenia do nich poprawek 
i uzupełnień, to wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do opracowań
projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień, usunięcie wad oraz na przekazanie
poprawionych opracowań projektowych Zamawiającemu.

- Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki
i uzupełnienia.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej części lub całości dokumentacji projektowej będzie Protokół zdawczo-odbiorczy z załącznikami podpisany przez obie Strony Umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

- datę wystawienia protokołu,

- nazwę dokumentacji projektowej (części) i oznaczenie umowy,

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby egzemplarzy,

- listę załączników,

- miejsce na wpisanie terminu usunięcia wad,

- miejsce na wpisanie daty odbioru.

- Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.

- Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 14 dni licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym rozpoczyna swój bieg od dnia złożenia Zamawiającemu uzupełnionej i poprawionej dokumentacji.

§ 6

NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia sprawować nadzór autorski osobiście w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.).

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów poszczególnych opracowań branżowych, celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- stwierdzenie w toku realizacji inwestycji zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru oraz wykonanie dodatkowych prac projektowych, związanych z koniecznością realizacji robót nieujętych w dokumentacji,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku,

- udział Projektanta w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji  i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zmian, uzupełnień i poprawek, wynikłych z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów Wykonawcy. Wszelkie prace wynikłe z przyczyn, o których mowa powyżej, wykonane będą w ramach wynagrodzenia za dokumentację projektową wykonaną w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać nieodpłatnie w wyznaczonym terminie opracowanie wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia o oczywiste braki dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak stwierdzono w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nie obejmuje czynności związanych z koniecznością wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wynikających z sytuacji, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem robót budowlanych, a niewynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót  budowlanych, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że formą zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego jest zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego drogą elektroniczną.

- Wykonawca przewidywany termin pobytu na budowie będzie uzgadniał drogą elektroniczną ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego.

- Podjęcie czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę nastąpi każdorazowo 
w terminie do 2 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu na budowie, stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

- Potwierdzeniem wykonania nadzoru na budowie będzie wpis w dzienniku budowy lub      podpis na protokołach z narad koordynacyjnych i na protokole końcowym odbioru robót lub protokół końcowy pełnienia nadzoru autorskiego potwierdzający pełnienie nadzoru autorskiego określający ilość rzeczywiście pełnionych nadzorów oraz należna kwotę.

- W przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie po wykryciu niezgodności.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ilości egzemplarzy określonej w §3 ust. 3.

- Za dodatkowe egzemplarze ponad ustalenia umowy Zamawiający zapłaci według  uzasadnionych nakładów ich wykonania.

- Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu, wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z realizacją umowy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. z 2022 r. poz. 2509), będą Wykonawcy przysługiwać wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nich.

- Z dniem przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań, wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 2509), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nich, bez ograniczeń terytorialnych i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 2509), w szczególności:

- w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej dokumentacją projektową, przez Zamawiającego samodzielnie lub z udziałem podmiotów;

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy utworu w sposób trwały lub czasowy, w wersji zwartej jak i pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno poprzez:

- zapis na materialnych nośnikach, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego,

- jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczenie dzieła na nośnikach materialnych (w szczególności na płytach CD, DVD czy wprowadzenie w pamięci komputera) jak i poprzez udostępnienie dzieła jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenia dzieła na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń) włączając w to sporządzenie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

- w zakresie obrotu oryginałami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do obrotu, przekazywania, użyczenia, najmu oryginału albo egzemplarzy, a także użytkowania na własny użytek i użytek jednostek związanych, wg. potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności:

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i opracowań,

- innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji inwestycji opisanej dokumentacja projektową;

- w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu, a także do publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu, w czasie przez siebie wybranym, do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, wykorzystywania fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego;

- przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany przez Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo-systemowych wybranych dla Zamawiającego;

- użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.

- Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich: opracowań, modyfikacji, tłumaczeń, zmian w utworach, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do łączenia ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji, projektów i opracowań.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego w § 14 ust. 1 pkt. 1) umowy.

- Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się ich właścicielem w liczbie wskazanej w niniejszej umowie.

§ 8

ZAKRES I WARUNKI ROBÓT BUDOWLANYCH

      - Strony umowy stwierdzają, iż zakres robót budowlanych do wykonania wynika z SWZ oraz PFU, inwentaryzacji zieleni i projektu nasadzeń, projektu docelowej organizacji ruchu, STWiORB, zaakceptowanej dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: projekt budowlany z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt techniczny, (zwane dalej łącznie ,,dokumentacją techniczną” ) - stanowiące integralną część umowy.

      - Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności) o której mowa w § 1 ust. 3 lit. f, przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony środowiska, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i bhp.

      - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy:

- z należytą starannością zapoznał się z dokumentami o których mowa w § 1 ust. 5                    i przeanalizował z należytą starannością termin wykonania niniejszej umowy;

- dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i ich otoczenia,

- uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do określenia zakresu 
i charakteru robót, które powinny być wykonane zgodnie z PFU i wymaganiami SWZ.

      - Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista, nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do dokumentacji technicznych bądź innych dokumentów wiążących dla stron na podstawie niniejszej umowy, terenu budowy lub ich otoczenia.

      - Ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną.

      - Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie angażował się w jakiekolwiek przedsięwzięcia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wymaganą jakość robót lub terminową realizację niniejszej umowy.

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys zawierający co najmniej ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokości narzutów, ceny materiałów, który stanowił podstawę ustalenia ceny ryczałtowej.

      - Strony umowy ustalają, iż w razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między: postanowieniami niniejszej umowy, SWZ, dokumentacjami technicznymi, przyjmuje się pierwszeństwo w ich stosowaniu w następującym porządku:

- umowa,

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z jej wyjaśnieniami;

- dokumentacja techniczna;

- pozostałe dokumenty towarzyszące umowie.

      - Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 8, będzie udzielał wiążących dla Wykonawcy wyjaśnień rozbieżności lub niezgodności.

      - Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- roboty nawierzchniowe i wykończeniowe,

- roboty kanalizacyjne,

- roboty elektroenergetyczne,

- roboty w zakresie zieleni,

W terminie 10 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.10. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- aktualne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie  ochrony danych osobowych.

- oświadczenie zatrudnionego pracownika.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

      - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 17 ust. 1 pkt 13). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności.

§ 9

WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy. Informacje takie mogą być przekazywane ustnie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.

- Strony zamierzają regularnie odbywać narady koordynacyjno-techniczne. Narady będą odbywać się na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z decyzją Zamawiającego. Spotkaniom będzie przewodniczył przedstawiciel Zamawiającego, który sporządzał będzie protokół i przedstawiał do podpisu uczestnikom spotkania po jego zakończeniu. Uczestnicy spotkania będą zobowiązani do podpisania protokołu ze spotkania bezpośrednio po jego przedstawieniu do podpisu. W spotkaniach musi brać udział kierownik budowy lub kierownik robót ze strony Wykonawcy.

- Zamawiający bezpośrednio bądź za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał.

- Wskazówki lub decyzje, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazane Wykonawcy ustnie, a jeśli istnieje ryzyko opóźnienia lub wstrzymania robót, zostaną niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Wykonawca nie będzie wykonywał wskazówek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby aniżeli Zamawiający bądź jego Przedstawiciele. Jeżeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek takie wskazówki lub decyzje, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

§ 10

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY I HARMONOGRAM

- Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia: rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi z chwilą podpisania umowy,

- termin zakończenia: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia ………) z zastrzeżeniem że:

- Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności – musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy (tj. do dnia……..),

- Etap II: wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją o której mowa ust. 1 pkt 2 lit. a oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji – 18 miesięcy liczone od zakończenia Etapu I (tj. do dnia……..).

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się termin uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem zamówienia lub przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w SWZ w tym warunki dofinansowania). Poszczególne elementy robót ujęte w harmonogramie, powinny stanowić całościowo osobne elementy nadające się do odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

- Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót.

- Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji umowy.

- Strony ustalają, że odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie będą dokonywane po zakończeniu etapów robót wymienionych w harmonogramie.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru w zakresie każdego etapu umowy. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

§ 11

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji ZRID,

- wyznaczanie terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

- terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych,

- terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

- weryfikowanie i akceptowanie umów o podwykonawstwo,

- opłacenie kosztów odszkodowań za wywłaszczenie ZRID.

- Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach wynikających z umowy.

- W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji technicznej w wersji papierowej.

- Dokumentacja techniczna stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, dokumentacja techniczna zostanie zwrócona Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.

§ 12

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi 
z przepisów prawa, należy w szczególności:

- wykonanie robót w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, zatwierdzoną przez Zamawiającego i uprawnione organy,

- prowadzenie dziennika budowy i należytego jego zabezpieczenia,

- wykonanie robót w zakresie wszelkich prac potrzebnych do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z SWZ oraz PFU i Umowy,

- opracowanie „Planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” przed dniem przekazania terenu budowy, jeżeli opracowania będą wymagać przepisy prawa, bądź wskazanie na piśmie uwarunkowań zwalniających Wykonawcę z obowiązku opracowania Planów,

- uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, 
w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych;

- ustanowienie nadzorów właścicielskich dysponentów sieci, dokonanie opłat za te nadzory 
i uzyskanie odbiorów jednostek branżowych,

- obsługa geodezyjna zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej,

- przed przystąpieniem do wykonywania prac opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu i dopełnienie wszelkich formalności i opłat związanych 
z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jeżeli będzie wymagany,

- jeżeli przy prowadzonych robotach zajdzie konieczność zajęcia pasa drogowego, Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić wszelkich formalności administracyjnych, w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i dokonanie opłat z tym związanych,

- wykonanie wszelkich badań, prób, pomiarów, które są wymagane przez przepisy prawa bądź uprawnione instytucje,

- dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i wykonanych elementów oraz zasad korzystania z wykonanych instalacji i elementów, szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych,

- organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,

- uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie terenu, na którym były wykonywane roboty budowlane i przyległego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie gruzu na  składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych,

- poniesienie wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci 
i inne koszty niezbędne do wykonania całości zamówienia,

- zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw energii elektrycznej, wody, 
i innych mediów, potrzebnych do wykonywania robót i realizacji robót, koordynowanie poszczególnych przyłączeń do mediów, z uwzględnieniem wykonywania robót, zainstalowanie oddzielnych przyrządów pomiarowych (liczników, podliczników) w sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów, wnoszenie opłat wymaganych dla dostawców mediów w terminach przez nich wymaganych;

- zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z widocznym 
i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to także komunikacji pieszej i kołowej terenów przyległych do terenu budowy);

- zapewnienie ciągłego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu;

- zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy i robót, w tym zwłaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia;

- niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy - jego urządzenie i organizację, w tym umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) oraz koordynowanie robót;

- zabezpieczenie wykonania robót budowlanych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz wód gruntowych jak również innych czynników zewnętrznych, a także korzystanie z dostępnych środków i rozwiązań budowlanych w celu niedopuszczenia do opóźnień w realizacji robót w okresach występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych;

- zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych;

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- umożliwienie wstępu na tereny budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udzielanie im informacji wymaganych tą ustawą;

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, stałe utrzymywanie czystości i porządku na budowie i miejscu prowadzenia robót

- stałe utrzymywanie porządku na wjazdach na teren budowy z dróg publicznych oraz na drogach publicznych stanowiących dojazd do budowy;

- zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót;

- bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu ewentualnych awarii, powstałych w trakcie realizacji robót,

- zapewnienie wykonywania robót przez osoby posiadające uprawnienia, kwalifikacje 
i doświadczenie wymagane do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa;

- zapewnienie wykonywania robót przez osoby, których stan zdrowia pozwala wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadających ważne: okresowe badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy;

- przedkładanie na żądanie Zamawiającego poświadczonych przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących roboty po stronie Wykonawcy;

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją robót, w tym wykonania niezbędnych przekładek, przebudów instalacji lub obiektów kolidujących z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbędnych obiektów tymczasowych koniecznych do prawidłowego realizowania robót;

- utylizacja oraz wywóz odpadów, gruzu, innych materiałów zgodnie z przepisami prawa;

- wykonanie wszelkich instalacji, urządzeń i systemów tak, aby uzyskały one zakładane 
w dokumentacjach technicznych parametry i funkcje;

- dokumentowanie wykonania robót zanikających i zakrytych na kolorowych fotografiach, które po zakończeniu zadania stanowić będą element dokumentacji powykonawczej;

- wykonywanie robót z nowych zakupionych przez siebie materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie 
z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.);

- przekazywanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem materiałów 
i urządzeń, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania w szczególności: kart materiałowych, certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót. Zaakceptowane przez inspektora wnioski materiałowe sporządzone w oparciu o dokumenty materiałowe, o których mowa powyżej, będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej. Dokumenty materiałowe będą stanowić jeden z elementów operatu kolaudacyjnego;

- przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych, ekspertyz, prób lub sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót lub elementów i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, jak i pokrycie kosztów z tym związanych, jeżeli ich wyniki nie będą potwierdzały wymaganej jakości, parametrów, funkcji lub ilości. Przekazanie ich wyników Zamawiającemu powinno nastąpić nie później niż przy zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego;

- dokonywanie przez osoby uprawnione wpisów do dziennika budowy;

- zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów ochrony środowiska, aby uniknąć na terenie budowy i poza nim uszkodzeń lub niedogodności dla innych osób, wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji robót;

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji, systemów i urządzeń;

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych urządzeń zgodnie z wymogami producentów;

- opracowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 3.;

- uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i usunięcie z niego wszelkich odpadów oraz zbędnych materiałów, maszyn i urządzeń;

- przekazanie terenu budowy Zamawiającemu, w dniu podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bądź w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru robót w toku i robót zabezpieczających o których mowa w §18 ust. 5 niniejszej umowy;

- pozyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami funkcjonowania przedmiotu umowy;

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej, m.in. protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci i innych niezbędnych dokumentów;

- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

- uczestniczenie w zorganizowanych przez Zamawiającego przeglądach gwarancyjnych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

- Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili przekazania tego terenu Zamawiającemu po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tych terenach, i w robotach. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich, które mogą powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy 
i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z wyrządzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów 
z wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w całości lub części któregokolwiek ze swoich zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może powierzyć bez upoważnienia Sądu ich wykonanie w całości lub części na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze wykonanie) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo potrącić należną z tego tytułu kwotę z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zastępcze wykonanie obowiązków Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności Wykonanie zastępcze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robót, sprzętu, materiałów, wyposażenia, urządzeń znajdujących się na terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy, 
a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie budowy w związku z wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania robót.

- Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znaków firmowych, ogłoszeń, napisów lub innych oznaczeń graficznych lub graficzno-słownych jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 5 pkt. 2) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
z zachowaniem najwyższej jakości, zgodnie z wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiającego, SWZ oraz złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca uwzględni wskazania
Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.

- W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 8, przyjmuje się, że
Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamówienia, a w razie sprzeczności między dokumentami co do zakresu zamówienia
przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres
wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym z odpowiedzi na pytania
i ze zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

- Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza sanitarnego, wywozu odpadów i nieczystości komunalnych oraz koszty związane z energią elektryczną, wodą i odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przejezdności dróg. Odpady po robotach własnych Wykonawca usuwa na własny koszt, każdego dnia po zakończeniu prac.

- Wykonawca oświadcza że:

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które stanowią przedmiot niniejszej Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową;

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy – jak również ze strony podwykonawców – w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących jej przedmiotem;

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej Umowy, spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

4) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zapozna się z terenem budowy i uwzględni wszelkie ograniczenia i utrudnienia związane z realizacją zamówienia;

5) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu zarówno cały przedmiot Umowy, jak
i poszczególne etapy prac i robót;

- Zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia bezusterkowego odbioru całości robót przez Zamawiającego.

§ 13

ODBIORY

- Strony ustalają następujące odbiory robót:

      - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;

      - ilościowy odbiór techniczny, zwany dalej „odbiorem częściowym”, zgodny z aktualnym harmonogramem;

      - odbiór końcowy, po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia,

      - odbiór gwarancyjny, związany z procedurą usunięcia wad i usterek,

      - odbiór ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.

- Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz odbiorów częściowych dokonują 
w imieniu Zamawiającego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu oraz roboty zanikające z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, poprzez wpis w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robót przed ich odbiorem lub niezgłoszeniem ich do odbioru, Zamawiający ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku koszty i skutki ewentualnego opóźnienia wynikające z odkrycia, a także ponownego wykonania robót poniesie Wykonawca niezależnie od tego, czy dane roboty były prawidłowo wykonane.

- Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru częściowego i końcowego wykonanie robót poprzez jednoczesne zawiadomienie Zamawiającego i wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu części lub całości robót i gotowości do ich odbioru.

- O miejscu i terminie przystąpienia do czynności odbiorowych, Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach odbioru, nie stanowi przeszkody do dokonania wszelkich ustaleń, które będą wiążące dla Wykonawcy.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego, jest pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, o którym mowa w §10 ust. 8 oraz przekazanie kompletnego operatu kolaudacyjnego.

- Operat kolaudacyjny przekazywany w 2 egz. powinien być opatrzony nazwą zadania, adresem zadania, nazwą Zamawiającego i Wykonawcy oraz zawierać następujące dokumenty:

- oświadczenie Kierownika budowy i kierowników robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust.1 pkt 2),

- dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13 i 14, dziennik budowy z wpisami Inspektorów nadzoru kończącymi zadanie,

- dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, protokoły odbiorów branżowych dokonanych przez dysponentów sieci,

- dokumentację zdjęciową z realizacji robót, robót zanikających i ulegających zakryciu - wersja elektroniczna na CD,

- kartę gwarancyjną, wystawioną zgodnie z zapisami § 19 niniejszej umowy,

- instrukcję obsługi, konserwacji, serwisowania, eksploatacji i użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, wraz z zestawieniem wszystkich wymaganych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów, niezbędnych dla podtrzymania gwarancji producenta z określeniem ich rodzaju oraz częstotliwości ich przeprowadzania,

- karty gwarancyjne producentów na wbudowane materiały, urządzenia i konstrukcje.

- dokumenty potwierdzające przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego bądź Użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,

- zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami - dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa) z podziałem na branże robót, potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) ostemplowane przez Kierownika budowy i opatrzone wpisem: „Wbudowano na budowie … (nazwa budowy)”; w przypadku, gdy dokument materiałowy opisuje kilka produktów/materiałów, należy jednoznacznie wskazać wbudowany materiał,

- zaświadczenie o utylizacji odpadów powstałych na budowie,

- dokumentację powykonawczą – dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektorów nadzoru, projektanta oraz geodezyjne pomiary powykonawcze (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

- operat geodezyjny,

- operat kolaudacyjny powinien zawierać spis dokumentów. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w przekazaniu będą obciążać Wykonawcę,

- pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.

- Odbiór częściowy robót będzie następował w oparciu o sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę protokół częściowy w terminach określonych w harmonogramie terminowo- rzeczowo - finansowym. Protokół częściowy będzie podlegał sprawdzeniu i kontroli przez Inspektorów nadzoru. W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu częściowego będzie on podlegał potwierdzeniu przez Inspektorów nadzoru. Na podstawie tego potwierdzenia, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmującej roboty objęte potwierdzonym protokołem częściowym. W przypadku zastrzeżeń do protokołu częściowego, będzie on podlegał zwróceniu, ze wskazaniem nieprawidłowości Wykonawcy, który będzie wówczas zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. Protokół częściowy będzie stanowił dokument potwierdzający ilościowe wykonanie robót i będzie podstawą częściowego fakturowania robót objętych protokołem przez Wykonawcę. Dokument ten nie oznacza odbioru końcowego części robót objętych protokołem częściowym i nie potwierdza prawidłowości (należytej jakości) ich wykonania. Za roboty objęte protokołami częściowymi, potwierdzonymi przez Inspektorów, pełną odpowiedzialność do chwili odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót przez Zamawiającego jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem zadania.

- Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego nie później niż 
w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o którym mowa w §13 ust. 6. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

- Warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych jest stwierdzenie skuteczności zawiadomienia, o którym mowa w §13 ust. 6, które nie zostało zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego wskutek:

  - braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu;

  - braku dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jak i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową;

  - niekompletności dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający:

  - ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia 
i wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie;

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

  - jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy według swego wyboru w całości albo w nieprawidłowo wykonanej części.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz jest uprawniony do żądania niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), na co Wykonawca wyraża zgodę. Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie wad nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie faktury za zastępcze usunięcie wad będzie upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności z faktury z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i rodzaj robót, które będą podlegały wówczas wykonaniu, nie powoduje utraty bądź ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robót, żadnych uprawnień Zamawiającego z udzielonej w umowie gwarancji jakości lub rękojmi za wady robót.

- Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego.

§ 14

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

            - Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości: ……………zł  netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości …...….. zł,  razem wynagrodzenie brutto ….…… zł (słownie złotych: ……………), zwane w dalszej treści umowy „Wynagrodzeniem” w tym:

- za opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w wysokości: ……………zł  netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości …...….. zł,  razem wynagrodzenie brutto ….…… zł (słownie złotych: ……………).

- za wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji w wysokości: ……………zł  netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości …...….. zł,  razem wynagrodzenie brutto ….…… zł (słownie złotych: ……………).

            - Wynagrodzenie o którym mowa ust. 1 pkt. 2) zawiera koszty wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót i prac niezbędnych do zrealizowania zadania, w tym również tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca, powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej, obowiązujących przepisów prawa, technologii wykonania, a także robót, w odniesieniu do wykonania których, nie uzyskał jednoznacznego wymogu w dokumentacji technicznej, o ile okażą się one niezbędne dla prawidłowej                            i kompletnej realizacji robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, przewidzianych w dokumentacji technicznej.

            - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem piątej Edycji Naboru wniosków o dofinansowanie 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. z późn.zm. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 
w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. z późn.zm. (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) oraz Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja5RSP/2022/510/PolskiLad (dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-piata-rozwoj-stref-przemyslowych/), Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków na zasadach opisanych w Promesie z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia  Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru danego etapu robót/ odbioru inwestycji.

            - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur: częściowych i końcowej na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, uwzględniającego założenia przyznanego dofinansowania, w następujący sposób:

- w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynagrodzenie płatne na podstawie faktur częściowych zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem terminowo- rzeczowo- finansowym (z zastrzeżeniem, iż suma wynagrodzenia wynikająca z faktur częściowych nie może przewyższać środków własnych Zamawiającego) wystawianych po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektorów zgodnie z § 13 ust. 8, danych elementów robót określonych w harmonogramie, o którym mowa                 w § 10 ust. 3. Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem częściowego odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz  kompletu dokumentów, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany przez niego na fakturze.

- w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie płatne w dwóch transzach po przekroczeniu zaawansowania finansowego, stanowiącego udział własny Zamawiającego, w następujący sposób:

- pierwsza transza: płatna na podstawie faktury częściowej (z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie wynikające z faktury częściowej zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, wynikającej z Promesy na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo - finansowego), wystawionej po wykonaniu wydzielonego etapu prac i potwierdzeniu przez Inspektorów zgodnie z § 13 ust. 8, danych elementów robót określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 10 ust. 3. Zapłata faktury częściowej nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem częściowego odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz  kompletu dokumentów, zgodnie z ust. 
7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany przez niego na fakturze, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania przez Zamawiającego wypłaty środków z Promesy w ramach pierwszej transzy dofinansowania,

- druga transza: płatna na podstawie faktury końcowej (z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie wynikające z faktury końcowej nie może być wyższe niż 50% wynagrodzenia brutto i zostanie wypłacone w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania – po potrąceniu kwoty z pierwszej transzy przyznanego dofinansowania, wynikającego z Promesy na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo - finansowego), wystawionej po zakończeniu realizacji inwestycji.  Zapłata faktury końcowej nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego robót potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru oraz kompletem dokumentów, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania przez Zamawiającego wypłaty środków z Promesy 
w ramach drugiej transzy dofinansowania.

- w przypadku konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych - w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego - wynagrodzenie płatne na podstawie faktur częściowych w trakcie realizacji umowy (z zastrzeżeniem, iż suma wynagrodzenia wynikająca z faktur częściowych nie może przewyższać środków własnych Zamawiającego wynikających z realizacji robót zamiennych, dodatkowych na podstawie zaktualizowanego harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego) wystawianych po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektorów zgodnie z § 13 ust. 8, danych elementów robót określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 10 ust. 3. Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem częściowego odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentów, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

- w odniesieniu do środków mogących wystąpić na wypadek konieczności zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących udział własny Zamawiającego - wynagrodzenie płatne na podstawie odrębnej faktury końcowej. Zapłata faktury końcowej nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego robót potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru (na podstawie zaktualizowanego harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego) oraz kompletem dokumentów, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

            - Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr umowy i nazwę zadania określoną w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokół odbioru częściowego lub końcowego potwierdzony przez Inspektorów nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 6-8 niniejszego paragrafu, zestawienie zaakceptowanych przez inspektorów wniosków o zatwierdzenie materiałów dotyczących odbieranych i fakturowanych elementów robót, zestawienie protokołów robót zanikających i zakrytych.

            - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust.1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

W tym celu do faktury Wykonawca dołączy:

a)	kopię faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, dostawy lub usługi - łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zgodnie z przepisami prawa,

b)	oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości należnego wynagrodzenia wynikającego z faktury,

c) kopię protokołu odbioru robót spisanego pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą obejmującego rozliczane roboty.

            - Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole częściowym lub końcowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zakres tych robót podlega wyszczególnieniu w protokole wraz z określoną wartością tych robót i wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dokonanego na tym protokole lub załączniku do tego protokołu. W protokole lub w załączniku do protokołu określone zostanie wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty w wysokości nie większej niż określone w umowie, na treść której zgodę wyraził Zamawiający. Postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie 
w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Końcowe rozliczenie pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał całość należnego mu wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo i nie wnosi żadnych roszczeń finansowych względem Wykonawcy i Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zostać dostarczone w oryginale Zamawiającemu przy dokumentowaniu Zamawiającemu ostatniej płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

            - Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwilę złożenia faktury rozliczającej elementy robót wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji  odszkodowawczych w tym odsetkowych w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin płatności wstrzymanej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie świadczenia na rzecz Podwykonawcy.

            - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, pod warunkami określonymi w ust. 11-15.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy dotyczące kar umownych, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 7 stosuje się odpowiednio.

            - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

            - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony odpowiednio do treści ust. 13 niniejszego paragrafu, jeżeli Zamawiający uzna, że zachodzą przesłanki zapłaty, o których mowa w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.).

            - W przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 niniejszej umowy.

            - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada                                  Nr NIP………….…

            - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 
Nr NIP 884-23-65-255.

            - Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej   w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

            - Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

            - Podzieloną płatność, tzw. split payment  stosuje się wyłącznie przy  płatnościach bezgotówkowych , realizowanych  za pośrednictwem  polecenia przelewu lub polecenia zapłaty czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany  do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

            - Wykonawca oświadcza , że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego  płatności w systemie podzielonej płatności.

            - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego , który będzie wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r., poz.2324 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

            - Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

            - Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania 
(w skrócie PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

            - W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy, czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.

            - Wykonawca oświadcza, że:

 zamierza

 nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa 
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku zmiany woli 
w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej 
w terminie do 7 dni przed taką zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.

§ 15

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

- W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania umowy, Strony wyznaczą swoich przedstawicieli do kontaktów i wskażą zakres ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Do kontaktów z Wykonawcą w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: ………………………………… tel. służb. ……………………..

- Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca wyznacza: ……………………………………tel. służb. …………………..

- Zamawiający zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prowadzenia robót przez Kierownika budowy w sposób nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do chwili jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 44 niniejszej umowy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

- Obowiązki Kierownika budowy będzie wykonywał: …………………tel. służb. …………………., posiadający uprawnienia budowlane przewidziane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.).

- Istnieje możliwość dokonania zmiany Kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jednak za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca powinien wskazać przyczynę zmiany takiej osoby oraz osobę zastępującą i przedstawić jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonują obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów prawa.

- Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, który ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

- Zmiana Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru inwestorskiego bądź innych przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony zawiadamiają się pisemnie.

§ 16

ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

- Na wypadek konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych, Strony ustalają, że roboty te Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym w przedstawionej Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych robocizny, sprzętu i materiałów, nie wyższych niż średnie ceny i wskaźniki ujęte w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego termin podpisania protokołu konieczności, z uwzględnieniem poziomu narzutów w wysokości określonej w kosztorysie ofertowym (koszty zakupu, zysk, koszty pośrednie).

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w PFU lub dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli roboty dodatkowe spowodują konieczność zaniechania realizacji części robót. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną w sytuacji:

- gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót przepisami,

- jeżeli konieczność zmiany wbudowywanych materiałów i urządzeń jest spowodowana zaprzestaniem produkcji lub brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku),

- jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyż zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki,

- jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. jeżeli :

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodują poprawienie parametrów technicznych i estetycznych przedmiotu umowy,

- wynikają z aktualizacji rozwiązań  z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany  obowiązujących przepisów.

- Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność techniczna rezygnacji z części robót objętych dokumentacją techniczną albo zajdzie jednocześnie poza rezygnacją, konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano, innych robót, wykraczających poza zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych robót może zostać powierzone do realizacji odrębną umową lub może zostać zwiększony zakres niniejszej Umowy, a Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, ustalonych na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość robót dodatkowych ustaloną w oparciu o ust. 1.

- W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej („robót zaniechanych”), wartość robót, która zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, będzie wyliczona następująco:

  - w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonego w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

  - w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu stanowiącego podstawę do wyceny oferty, a jeżeli wyliczenie z tego kosztorysu będzie niemożliwe, określenie wartości tych robót nastąpi w wyniku ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku ilości niewykonanych robót w stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

- Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa niż 15 % wartości wynagrodzenia  umownego brutto o którym mowa w § 14 ust.1.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, 3, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w porozumieniu z Projektantem.

§ 17

KARY UMOWNE

      - Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 10 ust. 1 pkt 2,

- za każdy przypadek zwłoki w usunięciu wad w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za niewydanie lub za zwłokę w wydaniu karty gwarancyjnej, o której mowa w § 19 ust. 3 w wysokości 1000,00 zł,

- za każdą zwłokę w dostarczeniu jakiegokolwiek z dokumentów określonych w § 8 ust. 7,10,11, § 10 ust. 3, § 14 ust. 5, 6, 7, 8, 9, §21 ust. 2, § 22 ust. 3, 4, 5, niniejszej umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, odrębnie za każdy niedostarczony dokument,

- w przypadku niezgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy - w wysokości 1.000,00 zł,

- za każdy przypadek braku zapłaty lub każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego każdemu Podwykonawcy lub każdemu dalszemu Podwykonawcy w wysokości 500,00 zł - od każdego przypadku braku zapłaty dla Podwykonawcy lub od każdego przypadku nieterminowej zapłaty dla Podwykonawcy,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem jej zmian w wysokości 5.000,00 zł,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w wysokości 5.000,00 zł,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o której mowa 
w § 2 ust. 13 w wysokości  5.000,00 zł,

- w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, o którym mowa w § 2 ust. 14 lub zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 15 wysokości  5.000,00 zł,

- w każdym przypadku nierozwiązania umowy z Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 20, w wysokości 5.000,00 zł,

- w każdym przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 10 czynności w wysokości 1.000,00 zł. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie  za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji umowy,

- w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §2 ust. 15, w wysokości 500,00 zł - od każdego przypadku braku zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub od każdego przypadku nieterminowej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- za każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 12 ust.1 pkt 25, stwierdzone po 24 godzinach od wezwania Wykonawcy przez Zmawiającego w sposób telefoniczny i pisemny do uprzątnięcia drogi publicznej, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy,

- za zwłokę Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze robót, 
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w  § 14 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nie traci prawa do kary umownej 
i odszkodowania.

- W przypadku powstania szkody przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych należności wynikających 
z niniejszej umowy z wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy.

§ 18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dniu od dnia powzięcia informacji o poniższych okolicznościach:

  - niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1520 z późn. zm.), niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2309), likwidacji Wykonawcy bądź zajęcia majątku Wykonawcy;

  - wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - organ egzekucyjny dokonał zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od dnia przekazania terenu budowy, a także pomimo upływu dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do rozpoczęcia prac złożonym przez  Zamawiającego na piśmie, na adres: ..................................................., nr fax ………….., e-mail: ……………….;

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 30 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wznowienia robót na adres:……………, nr fax……………, e-mail; …………………………,

  - Wykonawca popada w zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym o więcej niż  30 dni;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  ( t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.), bądź wykonuje roboty w sposób wadliwy;

  - w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ;

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - Wykonawca powierza choćby część robót do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez zgody Zamawiającego (z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł);

  - Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynagrodzenia, bądź zlecił wykonanie zadania niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

  - Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie przedłużył o czas przekroczenia, czasu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 21 ust. 3 umowy;

  - Wykonawca nie dostarczył dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w § 22  ust. 3-5 , przy zachowaniu prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej;

  - Wykonawca nie rozwiązał umowy z Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, 
o którym mowa w § 2 ust. 20, przy zachowaniu prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej,

  - Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu oświadczenia odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w §8  ust. 10 , przy zachowaniu prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający lub jego przedstawiciel, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru częściowego wykonanych etapów robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia -  pod rygorem nieważności odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- W przypadku, gdy w związku z odstąpieniem od umowy którejkolwiek ze stron, Wykonawca uchyla się od obowiązku sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, wówczas inwentaryzację może wykonać Zamawiający, powołując w tym celu komisję inwentaryzacyjną i kosztami inwentaryzacji obciąży Wykonawcę.

- W przypadku, gdy w związku z odstąpieniem od umowy którejkolwiek ze stron, Wykonawca nie wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku, o którym to obowiązku mowa w ust. 5, wówczas to Zamawiający wezwie Wykonawcę do uczestnictwa w czynnościach odbiorowych, informując Wykonawcę o terminie rozpoczęcia tych czynności. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy do wyznaczonego odbioru robót w toku, odbiór odbędzie się jednostronnie, a protokół z czynności odbiorowych zostanie przekazany do wiadomości Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, celem zabezpieczenia wykonanych do dnia odstąpienia robót na własny koszt, a jeżeli tego nie wykona, wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki celem ich zabezpieczenia i kosztami zabezpieczenia obciąży Wykonawcę (koszty te mogą być potrącone z należności Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy).

- W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wszelkich płatności należnych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawców oraz przedłożyć Zamawiającemu dowody dokonania zapłaty oraz oświadczenia podpisane przez Podwykonawców, z których będzie wynikać, że Wykonawca dokonał zapłaty wobec nich, wszelkich należności z tytułu realizacji powierzonych robót.

- Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu uporządkowany teren budowy, z którego usunięto wszelkie odpady, zbędne materiały, maszyny, urządzenia oraz wykonać wszelkie inne obowiązki określone w niniejszej umowie, niezbędne do dokonania odbiorów robót i ich rozliczenia.

- Wykonawca po odstąpieniu od umowy, będzie uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia, wyłącznie za te roboty, które zostały prawidłowo wykonane, udokumentowane i odebrane przez Zamawiającego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady, mają zastosowanie do robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i odebrane przez Zamawiającego.

- Postanowienia powyższe stosuje się także, w każdym innym przypadku rozwiązania niniejszej umowy albo stwierdzenia jej nieważności.

- Wykonawca udzieli rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w niniejszej Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

§ 19

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy w tym zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia i konstrukcji na okres ….. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy tj. do ………………………………………….., 
Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady 
z osobna należy do Zamawiającego.

- Najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego, Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Gwarancja obejmuje w szczególności:

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie odbioru końcowego w tym na zastosowane  materiały budowlane jak i powstałych w okresie gwarancji,

- bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych dla zamontowanych urządzeń zgodnie 
z wymogami producentów,

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiającego.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie bezpłatnie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązków wynikających z gwarancji jakości przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający ma prawo zgłosić roszczenia z rękojmi za wady w odniesieniu do wady, w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do jej usunięcia, w ramach gwarancji jakości.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie do 14 dni od dnia ich wykrycia, a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarie urządzeń i instalacji – w czasie do 3 dni roboczych.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązania się 
z terminów, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przeglądach okresowych w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego, bez względu na koszty z tym związane.

- Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od daty odbioru. Z odbioru tego zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego. Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

- Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- W przypadku dokonania usunięcia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia usunięcia wady istotnej potwierdzonego protokołem odbioru, w zakresie naprawionej części przedmiotu umowy.

§ 20

GWARANCJA ZAPŁATY

      - W przypadku żądania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane, dalej zwaną „gwarancją zapłaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, Zamawiający dostarczy gwarancję zapłaty Wykonawcy, który będzie jej beneficjentem. Wykonawca będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zapłaty, wyłącznie na kwotę nieprzekraczającą wymagalnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy, w przypadku spełnienia następujących warunków i po przedstawieniu gwarantowi wymienionych w nich dokumentów:

- pomimo upływu wskazanego w umowie terminu płatności prawidłowo wystawionej 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury, zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy, Zamawiający nie zapłacił przysługującej Wykonawcy należności;

- zwłoka w płatności należności, licząc od daty w której należność stała się wymagalna, wynosi ponad 30 dni roboczych;

- po upływie terminu płatności należności, Wykonawca złożył Zamawiającemu pisemne wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem, że należność nie została uiszczona, wskazaniem faktury VAT stanowiącej podstawę żądania należności i określeniem daty, w której należność stała się wymagalna.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu połowę udokumentowanych kosztów uzyskania gwarancji zapłaty w terminie do 7 dni od daty doręczenia gwarancji zapłaty przez Zamawiającego. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający może dokonać potrącenia tej kwoty z każdej następnej wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 21

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie: …………… zł (słownie: ……………………….) w formie: ………, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym również roszczeń z tytułu kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
i nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 10 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy, a w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub więcej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania umowy.

      - Jeżeli na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca w przypadku konieczności jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiającym, to okoliczność ta stanowiła będzie nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do skorzystania 
z zabezpieczenia w pełnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczeń wynikających 
z niniejszej umowy.

      - Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zmian wynikających 
z ust. 2 obciążają Wykonawcę.

      - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi 
w dwóch terminach:

- 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną (po odbiorze końcowym),

- 30% zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 22

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż: …………………………….. zł (słownie złotych: …………………………… 00/100).

- Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej lub kopią przedłużenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca składa oświadczenie o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z wyżej wymienionej polisy ubezpieczeniowej.

- W przypadku braku polisy Wykonawca może złożyć inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów 
wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
w którym upłynął termin zapłaty.

§ 23

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

      - Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane na adres Strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej umowie.

2.  Strony podają adres do korespondencji:

- Zamawiający: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom, e-mail: strzegom@strzegom.pl

- Wykonawca: ……………………………… ………….., e-mail: ………………….

- W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie 
o tej zmianie w terminie dwóch dni.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku  ustalonego w ust. 3, korespondencję wysyłaną na adres dotychczasowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.

- Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

- Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

- Jeżeli Zamawiający w ramach odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą wobec Podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoił powstałe na skutek zachowania Wykonawcy roszczenia Podwykonawcy, Zamawiającemu służy roszczenie regresowe do Wykonawcy o zwrot całego spełnionego wobec Podwykonawcy świadczenia.

- Strony ustalają, iż Zamawiający jest upoważniony do zamieszczania w materiałach na temat realizowanej inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy: nazwy, logo, znaków firmowych, innych oznaczeń dotyczących określenia Wykonawcy.

§ 24

ZMIANY UMOWY I KLAUZULE WALORYZACYJNE

- Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkująca zmianą terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w szczególności:

  - w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany, o których mowa w lit a-d będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

  - w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi koniecznie będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;

  - w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.;

  - w przypadkach określonych w § 16 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, co do zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robot zaniechanych;

  - odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności:

a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania, opóźnienia lub zaniechane działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu umowy, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w czasie wykonywania przedmiotu umowy;

b) konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;

c) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powodującej zwłokę w realizacji przedmiotu umowy;

d) w przypadku konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej – nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

e) w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji inwestycji dysponentów i zarządców sieci o czas zaistniałych opóźnień.

- W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 lit. a, polegającej na podwyższeniu/obniżeniu stawki podatku od towaru i usług lub/i podatku akcyzowego wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zwiększona/zmniejszona o różnicę kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku od towaru i usług lub/i podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana tych stawek.

- Niezależnie od treści ust. 4, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1 lit. b-d Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Pisemny wniosek musi zawierać szczegółowe wyliczenie, uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia umownego. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy;

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związaną z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, wynagrodzenie wzrasta o różnicę pomiędzy kwotą uiszczanych składek przed i po zmianie;

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d, wynagrodzenie wzrasta o różnicę pomiędzy kwotą uiszczanych składek przed i po zmianie;

- W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego albo wniesie zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 21 dni od dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.

- Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, w następujących przypadkach:

1) gdy zmiany są następstwem niemożliwej do przewidzenia konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej;

2) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego;

3) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

4) wystąpienia robót zamiennych lub zmiany materiałów o których mowa w § 16 ust.3;

5) stwierdzenia w trakcie robót kolizji z istniejącymi urządzeniami i instalacjami, które nie są zinwentaryzowane,

6) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków radnych lub policji;

7) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na niezinwentaryzowane istniejące uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w dokumentacji technicznej;

8) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: znaleziska archeologiczne, niezinwentaryzowane uzbrojenie, znaleziska z czasów wojen np.: niewypały, niewybuchy;

9) ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;

10) wystąpienia siły wyższej.

- Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 14 ust. 1, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (waloryzacji), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad:

- ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dotyczących kolejnych miesięcy kalendarzowych publikowanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej – Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

- w przypadku, gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

- zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejsze zasady możliwa będzie maksymalnie trzy razy przy czym pierwsza waloryzacja nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy na wniosek Stron i będzie dotyczyła tylko pozostałych do wykonania robót, z zachowaniem zasad wypłaty wynagrodzenia wynikających z programu dofinansowującego.

- kolejne waloryzacje wynagrodzenia mogą być dokonane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji przy zastosowaniu zasad opisanych w lit. e.

- wskaźnik waloryzacji zostanie obliczony jako suma wskaźników miesięcznych, o których mowa w lit. a), począwszy od wskaźnika opublikowanego w miesiącu otwarcia ofert, do ostatniego opublikowanego wskaźnika na dzień złożenia wniosku.

- strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile wskaźnik waloryzacji obliczony zgodnie z lit. e) przekroczy 5%.

- wartość waloryzacji zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Ww= Cp *(wśr – 5%)

gdzie:

Ww – wartość waloryzacji [zł],

Cp – wartość robót podlegających waloryzacji [zł],

wśr – średnia wskaźników miesięcznych, obliczona zgodnie z lit. a [%]

- ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia leży po stronie wnioskującej.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień lit. a) – g) może wynieść do 10% wynagrodzenia Wykonawcy z chwili podpisania umowy, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.

- po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 zmiana wynagrodzenia w oparciu o zapisy niniejszego paragrafu zostanie dokonana w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

- wynagrodzenie Wykonawcy, które zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 9-14 zostanie wypłacone na zasadach określonych w § 14 ust. 4 pkt.4) niniejszej umowy.

- jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy

- Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 9 lit. k, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Zakres zmian postanowień umowy wywołanych przyczynami, o których mowa w § 24, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym.

- Jeżeli w wyniku waloryzacji wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu, Zamawiający ma prawo do wystawienia noty obciążeniowej, którą Wykonawca jest zobowiązany uregulować w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 8.

- Waloryzacji nie będą podlegać roboty zamienne, dodatkowe, dla których ceny ustalono na podstawie cen aktualnych dla okresu ich wykonania określonych w protokole konieczności.

- Waloryzacja w oparciu o wskaźnik o którym mowa ust. 9 nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej.

§ 25

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

- Strony niniejszej umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby zawarcia umowy i jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).

- Strony niniejszej Umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane wyżej w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa –na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

- Każda ze Stron zobowiązana jest spełnić należycie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogła powołać się na art. 14 ust. lit. a) RODO.

§ 26

REGULACJE POZAUMOWNE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy prawa:

- ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 
z późn.zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.), oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2.	Strony są związane zapisem na sąd polubowny, poddającym spory powstałe lub mogące powstać między nimi w związku z niniejszą umową.

3.	Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające 
w związku z nią – będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, którego treść publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i akceptowana.

4.	Sąd polubowny rozstrzyga spór w oparciu o prawo polskie biorąc pod uwagę postanowienia łączącej strony umowy, a językiem postępowania jest język polski.

5.	Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego.

6.	Koszty postępowania arbitrażowego (w szczególności wynagrodzenia i wydatków arbitra/zespołu orzekającego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszą w równej części. 
W przypadku zawarcia ugody koszty znoszą się wzajemnie.

7.	W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu przed sądem polubownym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

8.	Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

9.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a także w sytuacjach wskazanych w Umowie Zamawiający zobowiązuje się, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wniosków 
o dofinansowanie Edycja 5 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dostępnymi na stronie https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-piata-rozwoj-stref-przemyslowych/) w zakresie, w jakim dotyczą one Zamawiającego i Wykonawcy. Niniejsza Umowa normuje szczegółowy zakres zobowiązania Zamawiającego, wskazując właściwe wytyczne i określając sytuacje, w których Zamawiający powinien stosować się do ich postanowień lub postępować zgodnie z metodami w nich opisanymi.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 – wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY:			   	                WYKONAWCA:

………………………………….		                     …………………………………..

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Załącznik nr 1 do umowy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

KARTA GWARANCYJNA

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia, którego zakres określa umowa nr …………………… z dnia …………….r. na zadanie pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5" zawarta z Gminą Strzegom z siedzibą w Strzegomiu, Rynek 38.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy w tym zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia i konstrukcje na okres ….. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy tj. do …………………………………………..,

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady 
z osobna należy do Zamawiającego.

- Gwarancja obejmuje w szczególności:

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie odbioru końcowego w tym na zastosowane  materiały budowlane jak i powstałych w okresie gwarancji,

- bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych dla zamontowanych urządzeń zgodnie 
z wymogami producentów,

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiającego.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą      
       Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 
       obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie bezpłatnie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązków wynikających z gwarancji jakości przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający ma prawo zgłosić roszczenia z rękojmi za wady w odniesieniu do wady, w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do jej usunięcia, w ramach gwarancji jakości.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie do 14 dni od dnia ich wykrycia,                     a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Wady szczególnie uciążliwe, w tym awarie urządzeń i instalacji – w ciągu do 3 dni roboczych.

Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w pkt 7, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się 
z terminów, o których mowa w pkt 7 i 8, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przeglądach okresowych w okresie gwarancji 
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego, bez względu na koszty z tym związane.

- Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 2, odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy 
z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.  W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od daty odbioru. Z odbioru tego zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego. Postanowienia ustępu 8-9 stosuje się odpowiednio.

- Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- W przypadku dokonania usunięcia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia usunięcia wady istotnej potwierdzonego protokołem odbioru, 
w zakresie naprawionej części przedmiotu umowy.

........................................., dnia ............................

Wykonawca

.....................................................

podpis(y) i pieczęć

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 2  do Umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strzegomiu, reprezentowany przez Burmistrza, z siedzibą w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@amt24.biz

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych związanych z umową.

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa z dnia 29 września 1994r. rachunkowości, Ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

c) art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy między stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy.

• Kategorie danych osobowych: dane osobowe osób uprawnionych do podpisania umowy: imię i nazwisko, stanowisko, dane osobowe pracowników strony w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mail służbowy.

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmioty t.j. dostawców usług lub produktów, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT (serwis, hosting)

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.

• Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym również profilowaniu.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

• Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia do umowy.

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy.