**UMOWA nr IP.032. .2022**

Zawarta w dniu **.................................** w Głogowie pomiędzy:

**Powiatem Głogowskim** z siedzibą przy ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów,
REGON 390647216, NIP 6932130595,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Głogowskiego w imieniu którego działają:

**Jarosław Dudkowiak** – Starosta

**Jeremi Hołownia** – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Głogowskiego – **Krystiana Czarnoty**

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w ……………………………………………………. przy ul. ………………………………….……………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………………………..…..

NIP …………………………………….., REGON ………………………………, zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą,**

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………

**lub**

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ....................................................... w ........................ przy ul. .......................................

REGON ................................ NIP ..............................................,

zwaną/zwanym dalej w treści umowy **„Wykonawcą”**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na realizację zadania pod nazwą:

**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w sezonie 2022/2023**

Umowa zawarta w oparciu o pismo akceptujące nr RZ.........2022 z dnia ............2022 r. w sprawie wyboru Wykonawcy.

**§1**

**Przedmiot umowy**

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. **„****Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w sezonie 2022/2023”,** w rozbiciu na odcinki i standardy określone w części II pn. Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: oferta Wykonawcy, Specyfikacja Warunków Zamówienia – zwana dalej SWZ wraz z przedmiarem robót, wykazem dróg, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Głogowskiego (cześć I) oraz opisem - cz. II pn. Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią załączniki od nr 1 do nr 5 niniejszej umowy.

**§2**

**Realizacja zadania**

1. Realizacja zadania polega na odśnieżaniu oraz likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich określonych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Przebieg realizacji zadania określa w szczególności: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Głogowskiego – część I (załącznik nr 4 do umowy), cz. II pn. Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich (załącznik nr 5 do umowy). Każda zmiana przebiegu realizacji prac wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz warunkami wynikającymi ze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Głogowskiego.

**§3**

**Termin realizacji przedmiotu umowy**

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w następujących terminach:

1) Rozpoczęcie: **w dniu zawarcia umowy** ,

2) Zakończenie: **6 miesięcy od podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy określonej w §7 ust.1 umowy.**

Rozpoczęcie i zakończenie prac nastąpi na wezwanie telefoniczne.

1. Usługa zimowego utrzymania dróg realizowana będzie w sezonie 2022/2023. Za sezon zimowy 2022/2023 przyjmuje się okres od dnia 15.10.2022 r. do dna 30.04.2023 r.
2. Terminy rozpoczęcia poszczególnych rodzajów prac zostały określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zimowego utrzymania dróg, cz. II pn. **Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich.** Czas reakcji odśnieżania tj. do wyjazdu sprzętu na drogi powiatowe zamiejskie określony został w **załączniku** **nr 6** do niniejszej umowy.
3. Termin zakończenia poszczególnych rodzajów prac ustala się na dzień ich odebrania.
4. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg lub nie przystąpi do usuwania wad wykonanych prac w dniu powiadomienia lub następnym, Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie tych prac lub usunięcie wad osobom trzecim na ryzyko i koszt Wykonawcy. Zapisy dotyczące kar, określone w §14 stosuje się odpowiednio.
5. Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzania jakości materiałów i sprzętu używanych do wykonywanej usługi.

**§4**

**Obowiązki Zamawiającego**

 **Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:**

1. zlecanie prac dla Wykonawcy w formie dyspozycji przekazywanych telefonicznie,
2. zapewnienie bieżącego nadzoru nad przebiegiem realizacji zimowego utrzymania dróg,
3. dokonanie odbioru przedmiotu umowy zrealizowanego przez Wykonawcę zgodnie z umową, na podstawie potwierdzonego przez pracownika Zamawiającego – merytorycznie odpowiedzialnego – wykonanego zakresu prac w danym miesiącu rozliczeniowym,
4. sprawdzanie wykonywanych usług i powiadamianie o wykrytych wadach Wykonawcę, kontrolowanie w terenie wykonywanej usługi w każdym czasie,
5. zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zgodnie z umową i protokolarnie odebrany przedmiot umowy.

**§5**

**Obowiązki Wykonawcy**

**1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:**

1. zapewnienie na terenie dróg objętych wykonywanym zadaniem, należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie dróg w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
2. stosowanie do zwalczania śliskości zimowej materiałów wymienionych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,
3. wykonywanie wszelkich czynności wymienionych w szczególności w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz wskazówek i zaleceń Zamawiającego,
4. ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową,
5. ponoszenie wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania oraz utrzymaniem zaplecza, łącznie z kosztami dyżurów, odbiorów prac itp.,
6. usuwanie wszelkich odpadów powstałych w czasie realizacji zamówienia zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
7. sporządzanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, protokołów z przeglądu dróg, protokołów przekazania prac do wykonania i protokołów odbioru prac,
8. zapewnienie kompetentnego personelu oraz sprawnego technicznie sprzętu, innych urządzeń i wszelkich przedmiotów do wykonania przedmiotu umowy,
9. niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego drogą telefoniczną lub e-mail o zagrożeniu dotrzymania terminu realizacji usługi,
10. usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
11. wszelkie awarie sprzętu i innych urządzeń niezwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek podstawienia sprawnego technicznie sprzętu zastępczego,
12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania telefonu komórkowego (własność Wykonawcy) nr ………………. na potrzeby związane z wykonywaniem niniejszej umowy,
13. zatrudnienia na pełny etat odpowiedniej ilości osób zapewniających właściwe realizowanie umowy, wykonujących bezpośrednio czynności związane z realizacją zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem pracy, w związku z wymogiem wskazanym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp w czasie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 30.04.2023 r.,
14. w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (przez określenie „podwykonawca” rozumieć należy również dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
	* 1. żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 15, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
		2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
		3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
15. w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących zamówienie:
16. **oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
17. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), zwanej dalej ustawą o.d.o., tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
18. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
19. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o.d.o. Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

1. dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, dokumentu potwierdzającego, że osoby zatrudnione na stanowiskach, określonych
w **Załączniku nr 7** do umowy, są zatrudnione przez Wykonawcę na okres wykonania przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, w związku z wymogiem wskazanym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
2. ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

**§6**

**Przedstawiciele stron**

1. **Przedstawicielem Zamawiającego** w zakresie realizacji umowy jest **..............................................................................** tel. .............................................
2. **Przedstawicielem Wykonawcy** w zakresie realizacji umowyjest **..............................................................................** tel. .............................................
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac.
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.
6. Wykonawca zapewni zatrudnienie osób z umiejętnościami/uprawnieniami/kwalifikacjami zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w liczbie osób pozwalającej na realizację umowy, poza osobą wymienioną w ust. 2. Lista zatrudnionych osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
7. Osoby wymienione w ust. 6 poza osobą wymienioną w ust. 2 winne być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę na cały etat w czasie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 30.04.2022 r., tj. w czasie trwania tzw. sezonu zimowego.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 2 oraz w załączniku nr 7 do umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowane przez niego osoby legitymują się co najmniej równoważnymi uprawnieniami/kwalifikacjami co osoby, których ta zmiana dotyczy. Wykonawca dodatkowo wykaże, że nowe osoby w okresie wykonywania prac (do czasu zakończenia prac), ujęte w załączniku nr 7 do umowy, będą zatrudnione przez Wykonawcę na cały etat, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

**§7**

**Wynagrodzenie za realizację umowy**

1. Strony ustalają , iż całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć zgodnie z ofertą kwoty:

|  |  |
| --- | --- |
| Netto: | ………………………………zł (słownie …………) |
| VAT - % | ………………………………zł (słownie …………) |
| Brutto: | ………………………………zł (słownie …………) |

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje w całości wykonanie przedmiotu umowy

 oraz wszystkie koszty związane z organizacją prac z odbiorami wykonanych prac, itp.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:

1)

**- dla obrębu Jerzmanowa - cenę netto ………… zł plus VAT …., tj. ………… zł, razem brutto ……………. zł**

**- dla obrębu Pęcław - cenę netto …………… zł plus VAT…., tj. ………… zł, razem brutto ……………. zł**

**- dla obrębu Żukowice - cenę netto ………… zł plus VAT …., tj. ………… zł, razem brutto ……………. Zł**

za 1 dzień zimowego utrzymania dróg, w którym prace zostaną wykonane i odebrane zgodnie z niniejszą umową.

1. za każdy rozpoczęty miesiąc dyżuru dyspozycyjnego cenę netto …………….. plus VAT …., tj. ……………….zł, razem brutto ………………….. zł.
2. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturami częściowymi z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym.
3. Termin płatności faktury – 30 dni od daty doręczenia faktury.
4. Ryczałtowa opłata miesięczna za pełnienie dyżuru dyspozycyjnego, o której mowa w ust 3 pkt 2, przysługuje wykonawcy w sezonie zimowym jako jednorazowe miesięczne wynagrodzenie bez względu na ilość dni, w których wykonywano zadania związane
z zimowym utrzymaniem dróg.
5. Ryczałtowa opłata miesięczna za pełnienie dyżuru dyspozycyjnego, o której mowa w ust 3 pkt 2, nie przysługuje w razie dopuszczenia się przez Wykonawcę dwukrotnie w danym miesiącu do opóźnienia w przystąpieniu do zleconego mu przez Zamawiającego zakresu prac.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace ustala się jako iloczyn liczby dni prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i cen jednostkowych podanych w ust. 3 pkt 1 dla każdego z obrębów + miesięczny ryczałt za pełnienie dyżuru dyspozycyjnego określonego w ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 7.

**§8**

**Prace dodatkowe**

1. Wykonanie ewentualnych prac dodatkowych (wykraczających poza zakres określony w przetargu) może nastąpić wyłącznie na podstawie wystawionego zlecenia, w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia prac dodatkowych ich wartość zostanie określona w zleceniu.
3. Wykonanie przez Wykonawcę prac dodatkowych bez zachowania procedury opisanej w ust. 1 lub samowolne wprowadzenie zmian w pracach objętych przedmiotem umowy, pozbawia Wykonawcę skutecznego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za ten zakres wykonanych prac.

**§9**

**Ustalenia dodatkowe**

1. Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za szkody na mieniu i na osobie Wykonawcy oraz na mieniu i osobach trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

**§10**

**Odbiór prac**

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie zakres zleconych prac dla Wykonawcy.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru po wykonaniu zleconych prac.

Odbiory częściowe wykonanych prac będą dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego w dniu wykonania lub w następnym dniu roboczym, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika zimowego utrzymania dróg.

Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może:

1. zażądać ponownego wykonania prac,
2. odstąpić od umowy.

5. Z czynności odbioru prac spisany będzie protokół zawierający w szczególności zakres prac i termin usunięcia stwierdzonych wad.

**§11**

**Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane prace**

1. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturami częściowymi z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym.
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie:
3. potwierdzony zakres prac w dzienniku zimowego utrzymania dróg przez przedstawiciela Zamawiającego,
4. oraz w przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawców, z którymi Wykonawca/ podwykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jeżeli dotyczy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty z uwzględnieniem ust. 4 poniżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (jeżeli dotyczy),
5. protokół odbioru zlecanych prac,
6. kosztorys powykonawczy.
7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów §21 ust. 20 pkt 2 niniejszej umowy. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w pierwszej kolejności na rachunki bankowe podwykonawców. W przypadku dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.
8. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności wszystkich podwykonawców z którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jeżeli dotyczy), na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń stanowiących uzupełnienie dowodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.
9. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 30 dni od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (wraz z dokumentami rozliczeniowymi), sprawdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego przelewem na konto wykonawcy prowadzone w banku nr ………………………………………………………………………
10. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Faktura VAT wystawiona będzie na Powiat Głogowski z siedzibą w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, posiadający NIP: **693 – 21 – 30 – 595.**
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: ……………………………….
13. Faktury płatne będą ze środków budżetu powiatu: dział 600, rozdział 60014, §4300.
14. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych umową.
15. Zamawiający dopuszcza płatność bezpośrednią na rzecz Podwykonawcy/ów na podstawie faktury Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy/ów, na które należy dokonać przelewu należności (jeżeli dotyczy).
16. Strony zgodnie oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu prac obciąża Wykonawcę/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy)\*.
17. Płatności będą regulowane na rachunek Wykonawcy :
18. Bank : ………………………………………….
19. Nr rachunku : ………………………………….
20. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
21. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
22. jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw.

1. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

**§12**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na sumę nie mniejszą niż ………………………………………………… kwota podana w ofercie.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez co Zmawiający rozumie zawarcia nowego ubezpieczenia na kolejny okres i przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

**§13**

**Zakaz cesji wierzytelności**

Strony postanawiają, że cesja jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bądź z nią związanych wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem nieważności.

**§14**

**Kary umowne**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w §7 ust. 1 z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w art. 456 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
4. za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w §7 ust. 1,
5. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zimowego utrzymania dróg w danym dniu w pełnej wysokości stawki dobowego (za 1 dzień) utrzymania dróg przyjętej w §7 ust. 3 dla danego obrębu,
6. za każde 30 minut zwłoki wyjazdu sprzętu na drogi powiatowe zamiejskie ponad czas reakcji określony w załączniku nr 6 do niniejszej umowy w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) liczone dla każdego standardu zimowego otrzymania dróg oddzielnie,
7. za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę/podwykonawcę dowodów dotyczących zatrudnienia pracowników, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 14 i wymienionych w §5 ust.1 pkt 15, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1,
8. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 13 na podstawie umowy o pracę na cały etat w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), za każdą osobę oddzielnie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Rozpoczęty miesiąc zatrudnienia ww. osób w innej formie niż umowa o pracę liczy się jako pełny miesiąc,
9. za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcom bez zgody Zamawiającego udzielonej w trybie §21, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy w trybie §21. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na jego zatrudnienie i stwierdzenie faktu kontynuowania prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
10. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
11. za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i/lub dostawy lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek,
12. za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub projektu ich zmian w terminie, wynikającym z §21 ust. 10 - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1, za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany,
13. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w §21 ust. 5 pkt. 1 lit. ,,c” niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
14. Jeżeli kara umowna ustalona w ust. 3 nie pokryje powstałej szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
15. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 zostaną potrącone z wymagalnej faktury Wykonawcy.
16. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
17. Strony ustalają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie należności z przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace.
18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych z faktury Wykonawcy.
19. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.
20. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie oraz podlegają sumowaniu.
21. Naliczenie kar, o których mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
22. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.
23. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy.

**§15**

Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do prawidłowo zgłaszanych przez Wykonawcę roszczeń i zastrzeżeń w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

**§16**

**Warunki odstąpienia od umowy**

1. Odstąpienie od umowy :

1) Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu następujących przyczyn:

1. opóźnienia w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę, trwających dłużej niż 2 dni, które uniemożliwiałoby pomyślne zakończenie tych prac zgodnie z ustalonymi zasadami,
2. z powodu nie rozpoczęcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcę przez okres co najmniej 3 dni bez odpowiedniego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego,
3. z powodu upadłości Wykonawcy bądź jego faktycznej niewypłacalności,
4. dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem postanowień zawartych §13 umowy,
5. Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy OC, o której mowa w §12 lub jakiegokolwiek z dokumentów, o których mowa w §5 w terminach tam wskazanych,
6. Wykonawca lub Podwykonawca będzie wykonywał usługi niezgodnie z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego,
7. Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na czas wykonywania usługi z naruszeniem warunków określonych w umowie,
8. Wykonawca lub Podwykonawca naruszy przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska,
9. wystąpienia po raz drugi konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom,
10. Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym dostawy lub usługi objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy,
11. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (zgodnie art. 456 ustawy Pzp).
12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
13. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1 litera od a do j skutkuje naliczeniem odpowiednio kary umownej, o której mowa w §14 ust. 3.
14. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi przy udziale przedstawiciela Zamawiającego protokół inwentaryzacji zleconych prac wg stanu na dzień odstąpienia od umowy.
15. Poza obowiązkiem, o którym mowa w pkt. 3, 4 i 5 strony zobowiązują się do wykonania następujących czynności:
16. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
17. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

2. Rozwiązanie umowy:

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni, jeżeli druga strona w sposób istotny naruszy postanowienia umowy,
2. Zamawiający może z tych samych przyczyn, co przy odstąpieniu ust.1 pkt. 1 rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
3. Do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy mają odpowiednio zastosowanie przepisy

 uregulowane w ust. 1 pkt. 1-5.

1. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań opisanych w ust. 1 pkt. 4, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację prac, z określeniem ich rodzaju i wartości, oraz protokół przejęcia terenu prac, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1 podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazującego kwotę do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za rodzaje prac określonych w protokole inwentaryzacji.

**§17**

**Zmiany umowy**

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SWZ.
4. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
6. wprowadzenia zmian w wykonywanych pracach, w tym ilości dróg, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,
7. jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkiem z nich wynikającymi,
8. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano w SWZ określonych uprawnień, określonego doświadczenia,
9. wysokości wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy; podstawą wyliczenia nowego wynagrodzenia będzie kwota netto,
10. wysokości wynagrodzenia brutto w części dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy; podstawą wyliczenia nowego wynagrodzenia będzie kwota netto,
11. wysokości wynagrodzenia brutto w części dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy; podstawą wyliczenia nowego wynagrodzenia będzie kwota netto,
12. zmiany terminu realizacji umowy na skutek siły wyższej lub klęski żywiołowej (przez co Zamawiający rozumie w szczególności: ponadnormatywne opady śniegu, ekstremalne ujemne temperatury, ogłoszone stany klęski żywiołowej),
13. zmiany terminu realizacji umowy w zakresie rozpoczęcia i/lub zakończenia sezonu zimowego z uwagi na warunki atmosferyczne,
14. zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.
15. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp:
16. zmiana adresów wskazanych w §24 ust. 1 umowy,
17. utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danych czasie aktów prawa,
18. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt. 1 - 2 dokonywane są w drodze jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
19. Nie uznaje się za siłę wyższą:
	1. strajków w przedsiębiorstwach należących do stron oraz w przedsiębiorstwach, z którymi łączą strony umowy lub z którymi strony zamierzały zawrzeć umowy,
	2. utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź pogorszenia stanu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową,
	3. zmniejszenie podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
	4. trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
	5. istotnego wzrostu cen materiałów, wyrobów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

**§18**

**Zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem
epidemii i stanu epidemicznego**

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.
2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności będących podstawą do zmiany.
4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
5. zakres proponowanej zmiany,
6. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
7. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
8. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
9. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:
10. oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,
11. decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem epidemii, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
12. polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem epidemii, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. poz. 2095, ze zm.),
13. analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,
14. dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą),
15. dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
16. dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,
17. dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,
18. dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
19. dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy,
20. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy.
21. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
22. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
* zaakceptować wniosek o zmianę,
* wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
* zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
* odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
1. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.
2. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.

**§19**

Roszczenia zgłaszane przez Wykonawcę do Zamawiającego, związane z realizacją niniejszej umowy muszą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

**§20**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że nie powierzy/powierzy\* podwykonawcom części zamówienia *należy podać powierzone podwykonawcom części zamówienia i dokładnie oznaczyć Podwykonawcę.*
2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przy udziale podwykonawcy zastosowanie ma §21 niniejszej umowy.

**§21**

**Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca może zrealizować prace wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców................................................................... *(podać dane)*
2. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część prac wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace powierzone Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom.
4. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz zgodnie z ustawą Pzp.
5. Wykonawca/podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego w następującym trybie:
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 30 dni przed wprowadzeniem na miejsce wykonywania prac podwykonawcy wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac powierzonych podwykonawcy, w tym dokumentów potwierdzających uprawnienia/kompetencje podwykonawcy, który to projekt umowy powinien zawierać co najmniej:
7. zakres prac przewidzianych do wykonania, odpowiednio dostaw i usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
8. wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia określonego w Kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia,
9. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy/usługi,
10. termin wykonania zleconej podwykonawcy dostawy/usługi/,
11. możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w lit. d,
12. oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,
13. rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
14. w terminie 30 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do umowy Podwykonawcy i Wykonawcy,
15. zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,
16. w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą, o którym mowa w pkt. 1 w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
17. Zamawiający, w terminie do 30 dni, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do Wykonawcy i Podwykonawcy do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i/lub dostawy, w szczególności w następujących przypadkach:
18. projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SWZ,
19. projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1 lit. c. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 3 dni, licząc od daty przesłania wezwania, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w §14,
20. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez dalszego Podwykonawcę, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
21. gdy w projekcie umowy zawarto postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,
22. gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę – podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
23. gdy termin realizacji prac określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych prac,
24. gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane prace, uniemożliwiającego rozliczenie tych prac pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie umowy.

Brak zmiany **umowy/projektu** **umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie 3 dni, licząc od daty przesłania mu wezwania o dokonanie tej zmiany, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w §14.**

1. Zapisy ust. 5 i 6 stosuje się do odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
2. Zamawiający poświadczy za zgodność zaakceptowane umowy, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 pod warunkiem przedstawienia mu przez Wykonawcę/podwykonawcę oryginału umów do wglądu.
3. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości nie większej niż
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia umowy, o którym mowa w §7 ust.1.
5. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota.
6. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym paragrafie, zmianę podwykonawcy/rezygnację
z podwykonawcy wskazanego w ust. 1.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 12 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić dokumenty dotyczące podwykonawcy:
8. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
9. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
10. dokument potwierdzający, że podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wskazane w SWZ.
11. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu, za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.
12. Zapis ust. 14 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego i przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, może dotyczyć jedynie należności, które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 10 lub gdy szczegółowy przedmiot prac wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę został określony w niniejszej umowie.
15. Wprowadzenie przez Wykonawcę/podwykonawcę nowego podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 10 lub gdy szczegółowy przedmiot prac wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę nie został określony w niniejszej umowie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec podwykonawcy.
16. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy od Wykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 20 i 21.
17. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 19, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 10 dni, licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do:
18. odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty;
19. złożenia do depozytu sądowego kwoty niezbędnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu na rzecz którego ma być wypłacone wynagrodzenie;
20. dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez podwykonawcę zasadności zapłaty.
21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:
22. w przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę,
23. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami, poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach, tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia gotówki.

**§22**

**Klauzula informacyjna w zakresie art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Głogowie reprezentowane przez Starostę Głogowskiego, z siedzibą w: 67- 200 Głogów, ul. Sikorskiego 21, tel. 76 72 82 800, e - mail: starostwo@powiat.glogow.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas iod@glogow.org 509 737 586
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa – milczące załatwienie sprawy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 122a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zgodnie z art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy milcząco.

**§23**

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji zamówienia publicznego w zakresie wykonania *„*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w sezonie 2022/2023*”*, objętego niniejszą umową.

**§24**

**Postanowienia końcowe:**

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.
2. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z niniejszą umową powinna być kierowana na następujące adresy:

dla Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| Adres | Zarząd Powiatu Głogowskiego, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów |
| Telefon | 76/728 28 01 |
| e-mail | starostwo@powiat.glogow.pl |

dla Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

1. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd

 powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i na podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są:
6. Oferta Wykonawcy,
7. SWZ wraz z przedmiarem robót,
8. Wykaz dróg,
9. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Głogowskiego (cześć I),
10. Opisem - cz. II pn. Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich,
11. Czas reakcji odśnieżania tj. do wyjazdu sprzętu na drogi powiatowe zamiejskie,
12. Lista osób zatrudnionych.

\*niewłaściwe skreślić

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**