WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI

91-202 ŁÓDŹ ul. WARECKA 2

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(zwana dalej SWZ)

**Dotyczy zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy   
ul. Parzęczewskiej 35, w formule zaprojektuj i wybuduj”.**

**Nr sprawy: DEA.ZP-261/3/2023**

Z A T W I E R D Z A M:

......................................................

**Łódź, marzec 2023**

**ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. **Informacje ogólne**
   1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi z siedzibą: ul. Warecka 2,   
      91-202 Łódź REGON: 473066188 NIP: 947-18-87-289,

Tel: (0-42) 652 80-58, fax (0-42) 652 38 54

Adres strony internetowej: wsrm.lodz.pl

adres platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz>

* 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz>

**1.3**. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz>

1. **Tryb udzielenia zamówienia**
   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 z uwzględnieniem art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”].
   2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
   3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych.
   4. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienie na części.

Przewidziane roboty budowlane w ramach zamówienia prowadzone będą w jednym kompleksie obiektów WSRM w Łodzi i wskazane jest aby projekt robót i ich wykonanie wykonywał jeden wykonawca. Roboty będą przeprowadzane w obiektach funkcjonujących i wprowadzenie kilku wykonawców i skoordynowanie ich prac w znacznym stopniu utrudniłoby użytkowanie budynków w których mieszczą się między innymi pomieszczenia dla Zespołów Ratownictwa Medycznego pracujące 24 godziny na dobę. Zamawiającemu zależy aby wszystkie prace wykonane były tymi samymi metodami i na takim samym poziomie.

Brak podziału na części nie ogranicza udziału w postepowaniu Wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również nie wpływa na zmianę kręgów wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.

* 1. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z powodu nie przyznania środków finansowych na realizację zadania zgodnie z art. 310 ustawy Pzp.

1. **Przedmiot zamówienia** 
   1. **Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków WSRM w Łodzi, w lokalizacji Zgierz ul. Parzęczewska 35.**

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z poniższym katalogiem robót określonym w SWZ obejmującym głównie termomodernizację oraz w oparciu o:

a/ Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik Nr 2 do SWZ w którym zaznaczony został katalog robót niezbędny do wykonania w ramach ogłoszonego postępowania;

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie (**Etap I**) i wykonanie wskazanych robót budowalnych (**Etap II**) budynków WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu ul. Parzęczewska 35 tj.:

a/ **Budynek biurowy** - zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35

- budynek podpiwniczony częściowo, 2-u kondygnacyjny,

- powierzchnia zabudowy: 218,00 m2,

- powierzchnia użytkowa: 364,00 m2,

- kubatura: 1050,48 m3

Zakres prac termomodernizacyjnych:

* opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją ścian zewnętrznych, którą Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację,
* sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
* wykonanie Robót zgodnie z poniższym zakresem związanych z:

- dociepleniem przegród zewnętrznych ( ścian, stropodachu ),

- wymianą stolarki okiennej i wyposażenie w rolety wewnętrzne materiałowe (brak konieczności montażu okien antywłamaniowych),

- wymiana stolarki drzwiowej,

- modernizacją systemu grzewczego i instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej części podziemnych budynku,

- wymianą oświetlenia wewnętrznego (121 opraw) na energooszczędne oraz oświetlenia zewnętrznego,

- modernizacją instalacji elektrycznej w tym głównej tablicy rozdzielczej nN oraz okablowania (wymiana rozdzielni budynkowych oraz całości instalacji elektrycznych wraz z okablowaniem, łącznikami i gniazdami. Nowa instalacja może być wykonana natynkowo poprowadzona w korytach),

- przycięcie drzew znajdujących się bezpośrednio przy budynku,  
- remontem kominów,

- wymianą instalacji odgromowej,

- wymianą obróbek, rynien oraz rur spustowych,

- wymiana daszków nad wejściem na prefabrykowany z poliwęglanu,

- likwidacja krat w oknach,

- przygotowanie instalacji do podłączenia systemu kontroli dostępu przy każdym z wejść do budynku,

- wykonanie wyłazu dachowego nad budynkiem lub zamianę wyłazu na drabinkę zewnętrzną.

- montaż tuneli technicznych na potrzeby przeprowadzenia instalacji klimatyzacji w budynku.

- montaż monitoringu zgodnie z zapisami zawartymi w PFU.

* opracowania charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,
* o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii,
* dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w zakresie wykonywania robót (art. 30 Prawo budowlane),
* pełnienie nadzoru autorskiego.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania; wymiana drzwi zewnętrznych stalowych; docieplenie ścian zewnętrznych; wymiana okien PCV; docieplenie stropodachu; wymiana drzwi zewnętrznych PCV; wymiana opraw oświetleniowych.

b/ **Budynek warsztatowo-biurowy**, zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35

- budynek podpiwniczony częściowo, 2-u kondygnacyjny,

- powierzchnia zabudowy: 895,52,00 m2

- powierzchnia użytkowa: 712,13 m2,

- kubatura: 2637,00 m3

Zakres prac termodernizacyjnych:

* opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją ścian zewnętrznych, którą Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację,
* sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

wykonanie Robót zgodnie z poniższym zakresem związanych z:

- dociepleniem przegród zewnętrznych ( ścian, stropodachu ),

- wymianą stolarki okiennej i wyposażenie w rolety wewnętrzne materiałowe (brak konieczności montażu okien antywłamaniowych),

- wymiana stolarki drzwiowej,

- modernizacją systemu grzewczego i instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej części podziemnych budynku,

- wymianą oświetlenia wewnętrznego (56 opraw) na energooszczędne oraz oświetlenia zewnętrznego,

- modernizacją instalacji elektrycznej w tym głównej tablicy rozdzielczej nN oraz okablowania (wymiana rozdzielni budynkowych oraz całości instalacji elektrycznych wraz z okablowaniem, łącznikami i gniazdami. Nowa instalacja może być wykonana natynkowo poprowadzona w korytach),

- przycięcie drzew znajdujących się bezpośrednio przy budynku,

- remontem kominów,

- wymianą instalacji odgromowej,

- wymianą obróbek , rynien oraz rur spustowych,

- remont daszków nad wjazdami oraz wymiana daszku nad wejściem na prefabrykowany z poliwęglanu,

- likwidacja krat w oknach,

- przygotowanie instalacji do podłączenia systemu kontroli dostępu przy wejściu do budynku,

- wymiana drabinek wejściowych na dachy.

- montaż monitoringu zgodnie z zapisami zawartymi w PFU.

- montaż tuneli technicznych na potrzeby przeprowadzenia instalacji klimatyzacji w budynku.

* opracowania charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,
* o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii,
* dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w zakresie wykonywania robót (art. 30 Prawo budowlane),
* pełnienie nadzoru autorskiego.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania; wymiana drzwi garażowych; wymiana okien drewnianych; docieplenie stropodachu; wymiana okien PCV; docieplenie ścian zewnętrznych; modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej; wymiana opraw oświetleniowych.

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PFU) określa **Załącznik nr 2 do SWZ.**
  2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne**

**71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.**

**45000000-7 Roboty budowlane.**

**45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.**

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

**45321000-3 Izolacja cieplna.**

**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.**

**45410000-4 Tynkowanie.**

**45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.**

**45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie**

**45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.**

**45111300-1 Roboty rozbiórkowe.**

**5261910-6 Naprawa dachów.**

**45262120-8 Wznoszenie rusztowań.**

**45262110-5 Demontaż rusztowań.**

**45331100-7 Instalacja c.o.**

**45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.**

**45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.**

**45421100 -5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów**

**45442110-1 Malowanie budynków**

**45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców**

**45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych**

**45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej**

**45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych**

**45261900 -3 Naprawa i konserwacja dachów**

**45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego**

**45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**

**45 312 310-3 Ochrona odgromowa**

**45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne**

**45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego**

**45315600-4 Instalacje niskiego napięcia**

**45330000-9 Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**

**45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych**

**45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania**

**45411000-4 Tynkowanie**

**71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania**

**71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną**

1. **Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp**
   1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp – dla zamówienia, Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
   2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: związanych z robotami instalacyjnymi.
   3. Poprzez złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu każdy wykonawca zobowiązuje się do wykonywania opisanego obowiązku zatrudniania na umowę o pracę.
   4. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **Załącznik nr 10** do SWZ.
2. **Wizja lokalna**
   1. W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztów realizacji zamówienia Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia **zaleca dokonania wizji lokalnej** oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
   2. Nieskorzystanie z możliwości odbycia wizji lokalnej wyklucza ewentualne roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
   3. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
   4. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń podczas wizji nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne pytania należy kierować do Zamawiającego zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego sposobem komunikacji o którym mowa w pkt 9 SWZ .
   5. Wizja lokalna będzie mogła mieć miejsce w dni robocze, od poniedziałku do piątku   
      w godzinach 9.00-11.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

O dokonanie wizji lokalnej lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego należy zwracać się z wnioskiem, przesłanym elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz>

zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 9 SWZ.

We wniosku należy wskazać osobę, która będzie uczestniczyła w wizji lokalnej.

1. **Termin realizacji zamówienia**

**Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia maksymalnie do dnia 30 listopada 2023 r.**

1. **Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, zaliczki na poczet udzielenia zamówienia.**
   1. Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postepowaniu składania ofert częściowych.
   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ**.
   4. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. **Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**
   1. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej: złoty polski (PLN).
3. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów**
   1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu Platformy: (dalej jako „Platforma zakupowa” lub „Platforma” – https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz
   2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/
   3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie Platformy zakupowej oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy zakupowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
   4. Za datę i godzinę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na platformie zakupowej jest datą i godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń.
   5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wniosku lub informacji. Potwierdzenia należy przesłać również za pośrednictwem platformy zakupowej.
   6. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
   7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 9.1 SWZ tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 Pzp.
   8. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej.
   9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku (później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert), zamawiający może, ale nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
   10. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający uznaje, że pismo wysłane za pośrednictwem Platformy zakupowej, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.
   11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
   12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawach formalnych, jest Pani Mariola Uciekałek Kierownik Działu Zamówień Publicznych WSRM w Łodzi, a w sprawach merytorycznych Pan Sebastian Kawecki Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego tel. 516-809-786.

**ROZDZIAŁ II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

1. **Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      1. nie podlegają wykluczeniu;
      2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
   2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w pkt. 10.1. SWZ Wykonawca składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące **Załącznik nr 8 do SWZ.**
   3. Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert (stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe).
   4. **Warunki udziału w postępowaniu:**

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca zobowiąże się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum **1 000 000,00 zł.** (słownie jeden milion złotych 00/100).

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia oraz musi dysponować określonym poniżej zasobem kadrowym.

a) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie **co najmniej jedną robotę budowlaną** o łącznej wartości brutto co najmniej **500 000,00 zł.** (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) polegającą na termomodernizacji budynku  
o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3.

**Uwaga:**

1) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał większy zakres prac w ramach kontraktu/umowy, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej;

2) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonywane;

3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

b) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz mającą doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku użyteczności.

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy/ kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert nabyła doświadczenie jako kierownik budowy/robót przy co najmniej jednej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej.

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; która w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nabyła doświadczenie jako kierownik budowy/robót przy co najmniej jednej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami w zakresie projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi, jeżeli legitymują się jednocześnie posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania, jak i uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r., poz. 1646).

Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

1. Wykonawca zgodnie z art. 118 Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podmiotów udostępniających.
   1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
   2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów z uwzględnieniem zapisów art. 118 ust. 4 Pzp.
   3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
   4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
   5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
   6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie **10.4 SWZ**, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
      1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
      2. wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu
   7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie dotyczące tych podmiotów, stanowiące **Załącznik nr 8 do SWZ**, zgodnie z art. 125 ust. 5 Pzp.
   8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie **11.19 SWZ** pkt 1-7 tabeli, zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia.
   9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
   10. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców**, oświadczenie stanowiące **Załącznik nr 8 do SWZ** składa **każdy z wykonawców** wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp.
   11. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy Pzp.
   12. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokument, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w którym wartość dostaw, usług lub robót budowlanych lub wartość polisy jest podana w walucie obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
   13. **Brak podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
   14. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców**, oświadczenie stanowiące **Załącznik nr 8 do SWZ** składa **każdy z Wykonawców** wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp.
   15. Zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy Pzp zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
   16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy – w zakresie, o jakim mowa w punkcie 11.19 SWZ w pkt 1-7 tabeli oświadczeń wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie wskazanych w tabeli powyżej przesłanek wykluczenia z postępowania.
   17. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
   18. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w punkcie 10.4 i 11.13 SWZ.
   19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do:

- złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia

- a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, do złożenia wszystkich lub niektórych aktualnych na dzień ich złożenia, zgodnie z art. 274 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

* 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia ~~-~~ stanowiącego **Załącznik nr 8 do SWZ**, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, określonych w punkcie 10.4 SWZ, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 128 ust. 1ustawy Pzp.
  2. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy Pzp
  3. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
  4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Z ich treści musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
  5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W celu stwierdzenia braku istnienia okoliczności, skutkujących koniecznością wykluczenia Wykonawcy z postepowania, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz centralnego Rejestru beneficjentów Rzeczywistych. W Uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art.188 kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu Spółek handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.
  6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

1. **Wadium**
   1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy)
   2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
   3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

-pieniądzu;

-gwarancjach bankowych;

-gwarancjach ubezpieczeniowych;

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r., poz. 2080).

* 1. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**PeKaO S.A. II Oddział w Łodzi 47 1240 3028 1111 0000 2822 1638**

z zaznaczeniem „Wadium - **„Termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35, w formule zaprojektuj i wybuduj”** – nr referencyjny sprawy **DEA.ZP-261/3/2023**”.

* 1. Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą.
  2. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub elektronicznie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
  3. Wadium wniesione w innej formie niż przelew winno być wniesione za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
  4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
  5. Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art. 98 Pzp.

**ROZDZIAŁ III: ZASADY PRZYGOTOWYWANIA OFERTY**

1. **Wykonawcy wraz z oferta składają następujące dokumenty:**
   1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
   2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
   3. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji – załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
   4. Ewentualne pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących ofertę.
   5. Dowód wniesienia wadium.
   6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – załącznik nr 6 do SWZ.
   7. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 1 000 000,00 zł. (słownie jeden milion złotych 00/100).

**13.A. Dokumenty składane na wezwanie.**

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

**13.8.** Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.

**13.9.** Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 5 do SWZ.

**13.10.** Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

1. **Sposób składania ofert**
   1. **Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

Zgodnie ze stanowiskiem UZP elektroniczna kopia dokumentu spełniająca przesłanki określone w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 r., poz. 57) również stanowi dokument elektroniczny.

***UWAGA!*** *Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

Każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

* 1. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę załączyć na stronie Platformy zakupowej.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w ogólnodostępnym formacie danych np. doc, docx, pdf, xls, xlsx, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
  3. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji na stronie https://platformazakupowa.pl
  4. Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 284 ust.1 ustawy Pzp.
  5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Uwaga:** Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w części formularza zatytułowanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

* 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy zwanym dalej: „Rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć poprzez Platformę Zakupową jako załączniki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
  2. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, należy złożyć poprzez Platformę Zakupową jako załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność oryginałem.
  3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  4. Ofertę podpisuje osoba, bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie do załączonego do oferty pełnomocnictwa. **Pełnomocnictwo jest sporządzone pod rygorem nieważności w takiej samej formie jak składana oferta tzn. w postaci elektronicznej lub w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.**
  5. Pełnomocnictwo osoby/osób, podpisującej/podpisujących ofertę, do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
  6. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r.-Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
  7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
  8. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz z załącznikami podpisują wszystkie te osoby.
  9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo winno być sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej lub w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika.

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie Zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w szczególności:

* + 1. wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
    2. wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,
    3. wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,
    4. zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych Wykonawców nie może zostać rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia.
  1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zmian i zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
  2. Wykonawca do upływu terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
  3. Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

1. **Sposób obliczenia ceny oferty**
   1. Cenę oferty należy określić jako cenę ryczałtową . Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
   2. Zamawiający wymaga nie podwyższania cen netto w czasie obowiązywania umowy, niezależnie od wszelkich czynników, z zastrzeżeniem zapisów określonych   
      w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.
   3. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN   
      z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
   4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

**ROZDZIAŁ IV: TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. **Ocena ofert**
   1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga** |
| **1** | **Cena oferty** | **60%** |
| **2** | **Gwarancja** | **40%** |
| **RAZEM** | | **100%** |

**16.1.1 Kryterium nr 1 - Łączna cena ofertowa brutto (C)** obliczane jest wg wzoru:

C = (Cmin/Cn) x 60 pkt

gdzie:

Cmin – cena najniższa, Cn - cena badana

**16.1.2. Kryterium nr 2 –Okres gwarancji (G)** Oferty z następującymi okresami gwarancji otrzymają następująco:

**- 60 miesięcy – 0 pkt**

**- 72 miesiące – 40 pkt**

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie deklarowanego okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

**MINIMALNY** okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji lub nie podanie okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

**16.1.3.** Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest, jako suma punktów poszczególnych kryteriów.

**L = C + G**

gdzie:

L – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi**”** w miesiącach, powyżej wymaganego – 60 miesięcy

* 1. Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
  2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki oceny dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.
  3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SWZ.
  4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
  5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
  6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt.16.6 SWZ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
  7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  8. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
  9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp.
  10. Zamawiający poprawia w ofercie:
      1. oczywiste omyłki pisarskie,
      2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
      3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

* 1. W przypadku, o którym mowa w punkcie 16.11.3 SWZ, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
  2. Zamawiający nie poprawia w ofercie w szczególności:
     1. stawki podatku VAT, jeśli nie była wskazana w dokumentach przetargowych,
     2. ceny jednostkowej netto.
  3. Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie, jak i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, z zastosowaniem treści art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający odrzuca Ofertę zgodnie z zapisami art. 226 ustawy Pzp.
  5. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 253 ustawy Pzp.
  6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek zawartych w art. 255 ustawy Pzp.

**ROZDZIAŁ V: INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT ORAZ ZAWIADOMIENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

1. **Miejsce i termin składania ofert**
   1. Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 28 marca 2023 r. do godz. 11:00** pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.
   2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę określoną na Platformie zakupowej Zamawiającego.
   3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
2. **Miejsce i termin otwarcia ofert**
   1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 marca 2023 r. o godz. 11:30.**
   2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
      1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
      2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
   4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
   5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. **Termin związania ofertą**
   1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27 kwietnia 2023 roku.**
   2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż **30 dni**.
   3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 19.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
   4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 19.2 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. **Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty**
   1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,**
   1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załączniku nr 10 do SWZ**.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania treści projektowanych postanowień umowy odpowiednio do treści i zakresu oferty, w szczególności pod względem stylistycznym, gramatycznym jak i merytorycznym, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na treść oferty Wykonawcy i warunki zamówienia.
   3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
6. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

**22.1.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**22.2.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP:

**22.2.1.** pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PeKaO S.A. II Oddział w Łodzi 47 1240 3028 1111 0000 2822 1638

z zaznaczeniem **„Termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35, w formule zaprojektuj i wybuduj” nr referencyjny sprawy   
DEA.ZP-261/3/2023** – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”

**22.2.2.** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

**22.2.3.** gwarancjach bankowych,

**22.2.4.** gwarancjach ubezpieczeniowych,

**22.2.5.** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

**22.3.** Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

**22.4.** W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia.

**22.5.** Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego).

**22.6.** W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

**22.7.** Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

**22.8.** Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

**22.9.** Kwota, o której mowa w ust. 22.8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**22.10.** Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 22.2. SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowa­niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

**ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. **Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO**
   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
      1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, telefon / faks: 42 652-80-58 / 42 652-38-54, e-mail: iod@wsrm.lodz.pl;
      2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@wsrm.lodz.pl
      3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
      4. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
      5. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
      6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
      7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
      8. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  + 1. osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  1. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w **Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).**

1. **Odwołania i skarga do sądu** 
   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
   2. Odwołanie przysługuje na:
      1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
      2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
   3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
   5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
2. **Załączniki do specyfikacji**

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

1. Formularz ofertowy: **Załącznik nr 1 do SWZ.**
2. PFU- Program Funkcjonalno-Użytkowy: **Załącznik nr 2 do SWZ.**
3. Oświadczenie Wykonawcy o oddaniu do dyspozycji zasobów: **Załącznik nr 3 do SWZ**.
4. Wykaz osób: **Załącznik nr 4 do SWZ.**
5. Wykaz robót**: Załącznik nr 5 do SWZ.**
6. Oświadczenie dotyczące przesłanki wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. **Załącznik nr 6 do SWZ.**
7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej: **Załącznik nr 7 do SWZ.**
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: **Załącznik nr 8 do SWZ.**
9. Audyt energetyczny: **Załącznik nr 9 do SWZ.**
10. Projekt Umowy z wykonawcą: **Załącznik nr 10 do SWZ.**