UMOWA

zawarta w dniu […] w Poznaniu pomiędzy:

spółką pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników podatku od towaru i usług - NIP 777-00-00-488, Kapitał Zakładowy 352 666 000,00 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentuje:

[…]

[…]

a

[…]

zwaną w treści umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:

[…]

[…]

zwanymi dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i zobowiązuje się wykonywać sumiennie, profesjonalnie, przy dołożeniu najwyższej staranności wymaganej od profesjonalisty roboty wskazane w Protokole negocjacji (dalej jako: Protokół) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako: Przedmiot Umowy).

- Dostawa wszelkich materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy leży w całości po stronie Wykonawcy.

- Szczegółowe zasady, zakres, technologię realizacji oraz etapy robót  stanowiących Przedmiot Umowy określają:

- dokumentacja Umowy w tym dokumentacja techniczna (dalej także: „Dokumentacja Wykonawcza”) stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,

- kosztorys / oferta (dalej także: „Kosztorys” lub „Oferta”) stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,

- harmonogram (dalej także: „Harmonogram”) stanowiący Załącznik nr 4  do niniejszej Umowy.

- Przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę (w szczególności jego pracowników, osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie, podwykonawców, w tym dalszych) Przedmiotu Umowy.

( 2 OŚWIADCZENIA

- Wykonawca oświadcza, że:

- otrzymał kompletną Dokumentację Wykonawczą, niezbędną  do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, jak również wszelkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu robót, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację Umowy,

- zapoznał się z Dokumentacją Wykonawczą oraz terenem budowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, jak również nie wnosi zastrzeżeń co do określenia zakresu i wartości robót oraz możliwości prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

- jest świadom końcowego przeznaczenia, celu i użytkowania inwestycji, w ramach której wykonuje Przedmiot Umowy, ma pełną wiedzę co do zakresu Umowy, a wszelkie trudności i ryzyka (ich naturę i znaczenie) które mogłyby wpłynąć na realizację Umowy lub terminy całkowicie rozważył i uwzględnił przedstawiając kwotę oferty,

- jest świadom, że po dostarczeniu wszelkich materiałów i produktów na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, odpowiada za poprawne ich składowanie i montaż,

- on i/lub zatrudnieni przezeń pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie  w zakresie BHP odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązuje się również do przeprowadzenia przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP swoich pracowników.

( 3 TERMINY

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz terminy pośrednie robót składających się na Przedmiot Umowy określa Protokół oraz Harmonogram.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje całości lub części Przedmiotu Umowy, w szczególności opóźnia się o więcej niż 14 dni roboczych w stosunku do terminów wskazanych w Protokole lub Harmonogramie, Zamawiający uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytej realizacji Przedmiotu Umowy powierzyć wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu (art. 480 KC) na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

( 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób kompletny i należyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- Wykonywanie całości lub części Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zaakceptowania przez niego wzoru umowy z podwykonawcą. Zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga w szczególności osoba podwykonawcy, jak również przedmiot i wartość zawieranej z nim umowy. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym, iż łączna wartość umów zawieranych przez niego z podwykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług w celu wykonania Przedmiotu Umowy nie przewyższy wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy należy w szczególności:

- zapewnienie stałego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami w odpowiedniej liczbie pracowników oraz przez kierownika projektu;

- przedłożenie Zamawiającemu kompletnej, zgodnej z odpowiednimi przepisami prawa polskiego oraz zapisami Umowy, dokumentacji powykonawczej, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, w egzemplarzach w wersji papierowej oraz na płytach CD/DVD w plikach przygotowanych każdorazowo w wersji nieedytowalnej (pliki z rozszerzeniami .pdf) oraz w wersji edytowalnej – w programach Microsoft Word lub Microsoft Excel lub CAD (pliki z rozszerzeniami .doc lub .xls lub .dwg), w ilości zgodnie z Protokołem;

- rozmieszczanie znaków sygnalizujących wszelkie sytuacje zagrożenia oraz informowanie o nich personelu;

- zarządzenie i wymaganie, aby pracownicy Wykonawcy oraz wszelkie inne osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie lub polecenie oraz podwykonawcy i podwykonawcy dalsi posiadali i używali wszelkich środków zabezpieczających przed  zagrożeniami związanymi z wykonywanymi robotami i czynnościami (w tym w szczególności kaski i kamizelki odblaskowe z wyraźnym oznakowaniem nazwy firmy), posiadali i używali odzież roboczą oraz posiadali ważne badania lekarskie, szkolenia BHP , świadectwa kwalifikacyjne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

- dbanie, aby wykorzystywane przy prowadzonych robotach oprzyrządowanie, sprzęt  i maszyny (podnośniki, środki transportu, maszyny itp.) były sprawne, dopuszczone do użytkowania przez właściwe instytucje dozorowe, zgodne z przepisami prawa i wykorzystywane w odpowiedni sposób;

- utrzymywanie w należytym porządku, stanie i czystości teren wykonywania robót stanowiących Przedmiot Umowy oraz użytkowanych drogi komunikacyjne oraz usuwanie z placu budowy wytworzonych przez siebie odpadów;

- branie pod uwagę prac wykonywanych równocześnie lub w niewielkim odstępie czasu przez ewentualnych innych wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego na terenie  budowy, tak aby uniknąć sytuacji zagrożenia wobec innych i wobec własnych pracowników oraz jakichkolwiek innych osób działających na terenie Inwestycji.

( 5 WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie robót składających się na Przedmiot Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Protokole zgodnie z zakresem Kosztorysu lub Oferty.

- Do kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia danej faktury.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty sprzętu, materiałów oraz robocizny wynikające z niniejszej Umowy, które są konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów, nakładów lub wydatków, które poniósł w związku z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ostateczna ilość robót zostanie określona przy uwzględnieniu podstawy Wynagrodzenia oraz zakresu robót, wykonanego zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą, potwierdzonego przez Zamawiającego. Ryczałtowe ceny jednostkowe określone w Kosztorysie, pozostają stałe przez cały okres obowiązywania Umowy, obejmują wszelkie koszty realizacji Umowy (nawet jeżeli nie zostało to wyraźnie opisane), a ponadto obejmują wszelkie ryzyka i obejmują wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z realizacją Umowy.

( 6 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie będzie płatne częściami, w wysokości wartości każdego etapu robót wskazanego w Kosztorysie i harmonogramie, po zakończeniu realizacji danego etapu i dokonaniu bezusterkowego odbioru tego etapu.

- Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowane prace przez Wykonawcę stanowi podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru robót składających się na Przedmiot Umowy.

- Jeśli Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót, dostaw lub usług, to do każdej wystawionej przez siebie faktury, doręczonej Zamawiającemu, zobowiązany jest dołączyć kopie wymagalnych faktur wystawionych przez tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich robót/ dostaw/usług wraz z dowodem ich uregulowania w postaci potwierdzenia przelewu lub wyciągu z rachunku bankowego wykonawcy lub podwykonawcy, a w przypadku rozliczenia wynagrodzenia w drodze potrącenia, wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców, że należności objęte tymi fakturami zostały uregulowane i wyczerpują wszelkie ich roszczenia z tytułu wykonanych robót. Jeżeli dołączenie dowodów lub oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest możliwe (w szczególności na skutek toczącego się sporu), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych pisemnych wyjaśnień co do uregulowania lub przyczyn odmowy uregulowania należności objętych tymi fakturami wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów

- Należność wynikająca z wystawionej przez Wykonawcę faktury, płatna będzie w terminie określonym w Protokole, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin ten określa ilość dni od daty prawidłowego doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca oświadcza że rachunek bankowy wskazany na fakturze znajduje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (dalej ”biała lista”). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji występowania na białej liście rachunku bankowego wskazanego na fakturze przez cały okres realizacji Umowy – w przypadku stwierdzenia, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie znajduje się na białej liście (lub nie jest przypisany do Wykonawcy) Zamawiający uprawniony jest do powstrzymania się z wszelkimi płatnościami na taki rachunek bankowy. W takim przypadku bieg terminu wymagalności płatności ulega zawieszeniu do czasu wskazania przez Wykonawcę nr rachunku bankowego znajdującego się na liście oraz zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy lub do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających,  że taki rachunek bankowy na białej liście się znajduje. Z uwagi na ogólny dostęp do białej listy, Strony zgodnie potwierdzają, że takie zawieszenie terminu wymagalności płatności nie wymaga notyfikacji Wykonawcy w jakiejkolwiek formie dla swojej skuteczności. Termin wymagalności wierzytelności wskazanej na fakturze, na której nie znalazły się informacje, o których mowa w powyżej nie rozpoczyna biegu. Taką fakturę Zamawiający pozostawia bez księgowania do czasu uzupełnienia wszystkich braków.

- Faktura bez dołączonych dokumentów, o których mowa w niniejszej Umowie, bądź braku nazwy i numeru Umowy nie rodzi obowiązku zapłaty. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. faktury_zakupowe@grupamtp.pl.

( 7 KONTROLA JAKOŚCI I ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru danego etapu robót jest protokół odbioru częściowego, podpisany przez Zamawiającego. Strony przystąpią do odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru całości robót jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego. Strony przystąpią do odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający, oprócz innych uprawnień wynikających z niniejszej Umowy:

- uzgodni z Wykonawcą i wpisze w protokole odbioru termin na usunięcie wady,

- może żądać wykonania robót będących przedmiotem odbioru po raz kolejny, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z ich przeznaczeniem,

- może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z ich przeznaczeniem, ale nie posiadają pełnego zakresu funkcjonalności, który był przedmiotem Umowy.

- Datą wykonania Przedmiotu Umowy w całości jest data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

( 8 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela bezwarunkowej gwarancji jakości i rękojmi na zrealizowane przez siebie roboty składające się na Przedmiot Umowy, a także na zastosowane urządzenia, wyposażenie i materiały, na czas określony w Protokole od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących Przedmiot Umowy bez uwag.

- Jeżeli Przedmiot Umowy lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady lub naprawiania takiej wady, to okres gwarancji i rękojmi Przedmiotu Umowy będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Przedmiot Umowy lub jego część nie mogła być używana z powyższego powodu.

- Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu technicznych możliwości usunięcia danej usterki.

- Po odbiorze prac związanych z usunięciem wad okres gwarancji ulega wydłużeniu na elementy reklamowane o czas od zgłoszenia do usunięcia wady lub usterki.

- W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie brał udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

- Do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przystąpi:

  - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w przypadku wystąpienia:

    - wad powodujących obniżenie sprawności funkcjonowania Przedmiotu Umowy;

    - wad stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa,

  - w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia – o ile wady nie zagrażają bezpieczeństwu, nie utrudniają i nie umożliwiają użytkowania obiektu, a Zamawiający wyrazi zgodę na ich odroczone usunięcie.

W razie wyznaczenia przez Zamawiającego terminu oględzin na później niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia, terminy przystąpienia do usunięcia wad ulegają przedłużeniu o okres od dnia otrzymania zawiadomienia do dnia terminu oględzin.

( 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony zgodnie postanawiają, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz usunięcia wad i usterek w Wykonawca ustanawia zabezpieczenie w formie i w wysokości procentowej wartości wynagrodzenia netto określonego w Protokole.

- W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń wynikających z zapłaty przez Inwestora wynagrodzenia podwykonawcy, Wykonawca złoży najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy kaucję gwarancyjną lub złoży zaakceptowaną przez Zamawiającego nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową ważną w całym okresie realizacji Umowy, w której gwarant zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty nieprzekraczającej wartości kaucji gwarancyjnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania, zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

- W przypadku niezłożenia kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 2 powyżej, zapłata kaucji gwarancyjnej nastąpi przez potrącenie z wynagrodzeniem Wykonawcy. Potrącenie następować będzie automatycznie z chwilą doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę należycie wystawionej faktury VAT bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia przez Zamawiającego, aż do czasu osiągnięcia kwoty kaucji gwarancyjnej określonej w Protokole.

- Na  zabezpieczenia roszczeń z tytułu usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca złoży najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, kaucję gwarancyjną lub złoży zaakceptowaną przez Inwestora nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję bankową ważną w całym okresie rękojmi i gwarancji, w której gwarant zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty nieprzekraczającej wartości kaucji gwarancyjnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania, zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

- W przypadku niezłożenia kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 4 powyżej, zapłata kaucji gwarancyjnej nastąpi przez potrącenie z wynagrodzeniem Wykonawcy. Potrącenie następować będzie automatycznie z chwilą doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę należycie wystawionej faktury ostatniej faktury VAT bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia przez Zamawiającego.

- W przypadku wydłużenia terminów realizacji Inwestycji lub terminów gwarancji jakości lub rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do wydłużenia obowiązywania udzielonych zabezpieczeń oraz zapewnienia ich ciągłości.

- Koszty zabezpieczeń ponosi Wykonawca.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać, za zgodą Zamawiającego, zmiany formy zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie zostało złożone w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci nominalną kwotę zabezpieczenia w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń – w przypadku zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lub  od złożenia wniosku o zwrot zabezpieczenia, przy czym wniosek ten nie może zostać złożony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji – w przypadku zabezpieczenia roszczeń z tytułu usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

( 10 PRAWA AUTORSKIE

- Strony postanawiają, że – w przypadku, gdy opracowanie dokumentacji jest przedmiotem świadczenia Wykonawcy – to Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów dostarczonych lub powstałych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do wszelkiej opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. W tym celu, jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe przysługujące osobom trzecim. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmie następujące pola eksploatacji:

    - wykorzystywanie w działalności gospodarczej Zamawiającego;

    - utrwalanie, zwielokrotnianie, digitalizację i publikowanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku;

    - przerabianie, tłumaczenie, adaptację;

    - wprowadzanie do obrotu, w tym sprzedaż, najem i użyczenie;

    - publiczne prezentowanie, odtwarzanie i udostępnianie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na osoby trzecie bez żadnych ograniczeń.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych jest zawarte w kwocie Wynagrodzenia określonej w Protokole.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania (rozporządzania i korzystania) z praw zależnych do utworów powstałych w toku realizacji niniejszej Umowy

- Przejście autorskich praw majątkowych do poszczególnych części Przedmiotu Umowy będzie następowało z chwilą ich odbioru. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia:

- Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy utworów;

- Zamawiający nabędzie prawo do dokonywania opracowań utworów lub ich części oraz do korzystania z dokonanych opracowań i rozporządzanie tymi opracowaniami;

- Zamawiający nabędzie prawo do udzielania dalszych zezwoleń na dokonywanie opracowań utworów lub ich części, korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie tymi opracowaniami.

( 11 KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego żądanie, następujące kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 5% wartości Wynagrodzenia netto,

- niedotrzymania terminów realizacji Przedmiotu Umowy  – 0,2% wartości Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień naruszenia zagwarantowanych terminów wykonania Przedmiotu Umowy lub terminów pośrednich zgodnie z Harmonogramem, za wyjątkiem sytuacji, gdy naruszenie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub w okresie gwarancji lub rękojmi – 0,2% wartości Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie danej wady lub usterki, za wyjątkiem sytuacji, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- W przypadku dochodzenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego za wykonana roboty na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego oraz dokonania przez Zamawiającego zapłaty, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Inwestorowi uiszczoną należności oraz zapłacić karę umowną w wysokości 50 % sumy wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy.

- Kary umowne, o których mowa powyżej Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej lub też potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę.

- Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót składających się na Przedmiot Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych jak i każdej z takich kar poszczególnie nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia Wykonawcy netto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego uzasadnione i udokumentowane żądanie, karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości10% wartości Wynagrodzenia netto.

- W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę będzie przewyższać wysokość zastrzeżonych kar umownych, Stronie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

( 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w zakresie do robót jeszcze niewykonanych na dzień odstąpienia w przypadku, gdy:

  - Wykonawca pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych, nie rozpocznie wykonywania robót albo bez uzasadnienia zaprzestał prowadzenia robót stanowiących Przedmiot Umowy, także w przypadku zaprzestania przez niego prowadzenia działalności gospodarczej, a po pisemnym wezwaniu i upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie rozpoczął lub nie wznowił ich prowadzenia;

  - Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z zakończeniem wykonywania danego etapu prac lub terminu końcowego prac objętych Umową o więcej niż 7 dni kalendarzowych;

  - Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z Umową i pomimo pisemnego wezwania z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych nie zmieni sposobu wykonywania robót stanowiących Przedmiot Umowy,

  - Wykonawca nie usunął terminowo wad wskazanych w protokole odbiorowym.

2.	Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w zakresie robót jeszcze niewykonanych na dzień odstąpienia w przypadku:

    - Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce w dokonywaniu zapłaty wymagalnych części wynagrodzenia Wykonawcy przez okres przekraczający 30 dni kalendarzowych i po wyznaczeniu przez Wykonawcę dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni kalendarzowych nadal pozostaje w zwłoce.

4.	Ilekroć zapisy niniejszej Umowy przewidują dla danej Strony prawo do odstąpienia od Umowy, Strona uprawniona do odstąpienia od Umowy może skorzystać z tego prawa w terminie 2 miesięcy, liczonym od dnia wystąpienia przyczyny dającej podstawę do odstąpienia od Umowy.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony sporządzą inwentaryzację robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz Strony na podstawie Kosztorysu ustalą wartość robót nierozliczonych, pozostałą do zapłaty przez Zamawiającego lub do zwrotu przez Wykonawcę.

( 13 PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustalają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy, kontakt, upoważnionych do podpisywania protokołów określonych w Umowie, składania uwag do protokołów, zgodnie ze wskazaniem w Protokole.

- Zmiana przedstawiciela Strony lub jego danych kontaktowych następuje poprzez pisemne lub mailowe zawiadomienie drugiej Strony wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych do wyznaczonej osoby. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksowania.

- Strony mają prawo w formie pisemnej lub mailowej (pod rygorem nieważności) wyznaczyć inne niż określone w Umowie osoby do udziału w spotkaniach roboczych, uzgodnień czy weryfikacji dokumentacji projektowej.

§ 14 Poufność

- Treść Umowy oraz wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Stron, które zostały przekazane drugiej Stronie lub zostały przez nią uzyskane w związku z Umową, będą traktowane jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę tej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.).

- Żadna ze Stron nie ujawni informacji wskazanych w ust. 1 powyżej osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie chyba, że:

- obowiązek takiego ujawnienia zostanie nałożony przez upoważnione władze lub w granicach bezwzględnie obowiązujących norm prawnych,

- dana informacja utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie do wiadomości publicznej lub została ujawniona w sposób wymagany przez bezwzględnie obowiązujące normy prawne,

- ujawnienie informacji jest konieczne celem należytego wykonania, rozliczenia albo skontrolowania wykonania Umowy.

- W przypadku naruszenia niniejszej klauzuli poufności Strona, która poniosła szkodę z tego tytułu, może dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Strony podejmą odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewniania poufności przekazywanym i przetwarzanym/przechowywanym informacjom.

- Obowiązek zachowania poufności określony powyżej trwa przez okres 7 lat od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że Zamawiający jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). W związku z powyższym, w przypadku zgłoszenia do Zamawiającego żądania udostępnienia informacji publicznej obejmującej informację podlegającą poufności, zgodnie z Umową, Zamawiający jest uprawniony do udostępnienia tej informacji. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zakresie udostępnianej informacji w formie pisemnej lub w drodze mailowej na adres Wykonawcy. W przypadku udostępnienia informacji publicznej Zamawiający nie jest zobowiązany do naprawienia ewentualnej szkody powstałej w związku z udostępnieniem informacji publicznej.

( 15 UBEZPIECZENIE

- Wykonawca oświadcza, iż posiada oraz zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia wykonania Przedmiotu Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (kontraktowej i deliktowej), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana w Protokole na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w związku z realizacją Umowy. Kopia polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej przedłużenie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz dowodu opłacenia składki do wglądu najpóźniej w terminie na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Wykonawca jest również zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oryginału stosownej polisy oraz dowodu opłacenia składki na każde żądanie Zamawiającego (pisemne lub mailowe) – w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. W przypadku nieprzedłożenia polisy do wglądu w ww. terminach Zamawiający jest uprawniony do zawarcia ww. ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że powołał/wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@mtp.pl. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a także w celu realizacji nałożonych na Zamawiającego obowiązków prawnych związanych z realizacją Umowy, np. w zakresie rachunkowości i podatków. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, firma, pod którą Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres od dnia zawarcia Umowy do 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

- Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Wykonawcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W oparciu o dane osobowe Wykonawcy Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

- Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednak ich brak powoduje niemożność zawarcia i wykonania Umowy.

( 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

- Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja lub czynności o podobnym skutku, w szczególności poręczenie lub zastaw dokonane bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian przedstawicieli Stron i adresów do korespondencji. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o takiej zmianie, w przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres do doręczeń będzie uznana za skutecznie doręczoną/ oświadczenia woli złożone przez i wobec dotychczasowego przedstawiciela Wykonawcy będą skuteczne wobec Zamawiającego.

- Integralną częścią Umowy są jej wszystkie Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Protokół z negocjacji

- Załącznik nr 2 – Dokumentacja wykonawcza,

- Załącznik nr 3 – Kosztorys / oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 4 – Harmonogram.

- Załącznik nr 5 – Kopia polisy OC  Wykonawcy.

- W przypadku jeżeli z jakiegokolwiek powodu pojedyncze postanowienia Umowy lub jej część utracą ważność lub staną się prawnie nieskuteczne to pozostałe części Umowy pozostają nienaruszone Strony zobowiązują się zastąpić prawnie nieskuteczne postanowienia takimi, które w sposób pranie skuteczny będą najwierniej odzwierciedlały cel Umowy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy, a nie rozwiązane w drodze polubownej, Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu  w Poznaniu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.

- Niniejsza Umowa zastępuje dotychczasowe porozumienia Stron, dokonane w jakiejkolwiek formie, dotyczące jej przedmiotu.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA: 							ZAMAWIAJĄCY: