UMOWA nr …………

zawarta w dniu ………… roku w Tychach pomiędzy:

„Śródmieście” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000149703, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 55 844 500,00 zł; NIP: 646-23-71-001, REGON: 276063392, reprezentowaną przez:

Katarzynę Ptak – Prezes Zarządu,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę oraz montaż 2 jednostek klimatyzacyjnych typu kanałowego o wysokim sprężu (zewnętrznych i wewnętrznych) w budynku hali głównej Tyskich Hal Targowych przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach.

- Zakres prac zadania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

- demontaż starych uszkodzonych jednostek,

- przeprowadzenie nowej instalacji freonowej na I piętrze oraz płukanie instalacji na parterze,

- montaż nowych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych – moc chłodzenia na urządzenie min. 25 kW 
z podłączeniem do istniejących przewodów wentylacyjnych,

- wykonanie instalacji sterowania,

- montaż pompek skroplin,

- uruchomienie oraz szkolenie z zakresu obsługi urządzeń,

- sprawdzanie poprawności działania urządzeń,

- kontrolne pomiary temperatury oraz napięć urządzeń.

- Wszelkie prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów, Ustawą Prawo Budowlane, normami oraz na ustalonych umową warunkach.

- Wykonawca zapewnia kompatybilność i współdziałanie nowych urządzeń z istniejącymi jednostkami klimatyzacyjnymi w całym systemie klimatyzacji budynku.

§ 2
Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, na podstawie oferty Wykonawcy, 
w wysokości ………… (słownie :………………………………………..00/100), powiększone o należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszt wykonania całości przedmiotu umowy.

- Zamawiający na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, związane z koniecznością zapłaty za urządzenia producentowi klimatyzatorów, zobowiązuje się dokonać na rzecz Wykonawcy przedpłaty w wysokości 50% wartości przedmiotu umowy. Przedpłata zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę i nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Wykonawcy wysłanej na adres w mailowy: biuro@srodmiescie.tychy.pl zawierającej informację o zamówieniu urządzeń oraz planowanej dacie ich dostawy.

- Zapłata pozostałej części wynagrodzenia, pomniejszonej o dokonaną przedpłatę o której mowa w ust. 3, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności, wystawionej po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru prac.

- Strony oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT. Wykonawca oświadcza, iż posiada NIP ………………………..; Zamawiający oświadcza, iż posiada NIP  6462371001.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.

§ 3
Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym terminie: 45 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego wykonywania wszystkich prac związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością 
i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami branżowymi, w szczególności dotyczącymi kwestii techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, a także do zapewnienia im pełnej swobody w zakresie dostępu do wszystkich części prowadzonych prac oraz sprawdzania postępu prowadzonych prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego 
i osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

§ 5

Odbiór robót

- Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w drodze protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy pod warunkiem, iż zostaną przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Strony nie przewidują odbiorów częściowych.

- Jeżeli przedstawiciele Zamawiającego nie stwierdzą wad, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru prac stwierdzone zostaną istotne wady w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający odmawia odbioru prac do czasu usunięcia braków, błędów lub wad i wyznacza 7-dniowy termin do ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może skorzystać z innych uprawnień związanych 
z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z prawa do odstąpienia od umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów prac zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli istotne wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru prac do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięci i uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania całego przedmiotu umowy bądź jego części dotkniętej wadami po raz drugi.

- Odpowiedzialnymi za realizację umowy z ramienia Zamawiającego są:

Adrianna Latosik, adres e-mail: adrianna.latosik@srodmiescie.tychy.pl, tel: 667 021 050 oraz Ireneusz Kośmider, adres e-mail: ireneusz.kosmider@srodmiescie.tychy.pl, tel. 885 554 674.

- Odpowiedzialnymi za realizację umowy z ramienia Wykonawcy jest ………………………………, 
e-mail: ……………………………

§ 6

Rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, iż wykonanie prac będzie jakościowo dobre, zgodne obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz, że nie będzie posiadać wad, które pomniejszą wartość przedmiotu umowy lub uczynią przedmiot umowy nieprzydatnym do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru prac, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego oraz wykona dwa razy w roku przeglądu nowych jednostek 
wraz z instalacją w okresie trwania rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, z tytułu rękojmi, za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie.

- W razie nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od uzgodnionego protokolarnie terminu
lub wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad nie usuniętych przez Wykonawcę w wyznaczonym mu terminie (wykonanie zastępcze) osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1,

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru końcowego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne należą się bez względu na fakt zaistnienia szkody.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze stron, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

§ 9

Formy korespondencji

Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, drogą elektroniczną (e-mail), pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji niniejszej umowy. O zmianie adresu strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.

§ 10

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: polisa nr …………….………..

- Okres ubezpieczenia od dnia: ……………. do dnia ……………

- W przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres trwania umowy, przy czym polisa ta winna zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym upływ terminu ważności polisy określony w ust. 2, a w przypadku jej braku Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym.

§ 11

Załączniki

Załącznikami do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część, są:

- Załącznik nr 1: oferta wraz z załącznikami.

- Załącznik nr 2: kopia polisy OC.

- Załącznik nr 3: obowiązek informacyjny.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory na tle realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 							Wykonawca