Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania :

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

REGON  450669890

NIP 291-017 -87-18

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

telefon ( 86) 278 6267

strona internetowa: www.turosl.pl

e-mail : zpioc@turosl.pl

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienie treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął 
w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

6.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 4 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

7.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dale pzp.

Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości: Charubiny, Pupki (kolonie), Potasie, Dudy Nadrzeczne, Charubin, Cieciory, część miejscowości Cieloszka (prawa strona od drogi wojewódzkiej 647 relacja Dęby, Stawiski)  przedstawionych na załącznikach graficznych 
o orientacyjnej całkowitej długości ok 63 km wraz z przyłączami. Zakres przyłączy 
w działkach prywatnych zaprojektować jako oddzielne opracowanie.

- Aby zapewnić poprawną pracę sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem należy założyć że może być konieczność zaprojektowania automatycznego układu pompowego podnoszenia ciśnienia min 2 pompownie – ostateczna ilość zostanie ustalona po wykonaniu obliczeń sieci  wodociągowej.

- 3) Dokumentacja projektowa na całość zadania obejmuje projekty z rozbiciem na poszczególne miejscowości: Charubiny, Pupki (kolonie), Potasie, Dudy Nadrzeczne, Charbin, Cieciory, część miejscowości Cieloszka (prawa strona od drogi wojewódzkiej 647 relacja Dęby, Stawiski)  :

- Materiały do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego – 2 egz.

- Projekt  budowlany – 4 egz.

- Projekt techniczny  – 4 egz.

- Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - 3 egz.

- Przedmiar robót na całość robót – 1 egz.

- Kosztorys inwestorski na całość zadania – 1 egz.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  - 2 egz.

- Wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF, Word – 1 płytka CD.

## 4) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2021r., poz. 2458), z rozbiciem na poszczególne miejscowości:

- Charubiny: przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz.

- Pupki (kolonie): przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy – 1 egz.

- Potasie: przedmiar,  kosztorys inwestorski i nakładczy – 1 egz.

- Dudy Nadrzeczne: przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz

- Charubin: przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz.

- Cieciory:  przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz.

- część miejscowości Cieloszka (prawa strona od drogi wojewódzkiej 647 relacja Dęby, Stawiski) przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy – 1 egz.

- Wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF, Word – 1 płytka CD lub na 
   nośniku pamięci USB

5) uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Kolnie w imieniu Zamawiającego prawomocnego dokumentu pozwalajacego na realizację robót budowlanych;

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w każdym egzemplarzu projektu budowlanego;

- wykonanie innych opracowań wymaganych przepisami prawa, które są niezbedne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

- zakup map do celów projektowych;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajcego decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,

- uzgodnienie trasy przez Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Kolnie,

- uzyskanie decyzji na umieszczenie sieci w pasie drogowym,

- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. p.poż.,

- uzgodnienie projektu z Zamawiajcym.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji zawiera:

- Wzór Umowy

- Propozycja trasy przebiegu sieci wodociągowej przedstawiona na załącznikach graficznych

- Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi na roboty budowlane: minimalny termin gwarancji 
i rękojmi wynosi 48 miesiące od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca może 
przedłużyć termin gwarancji i rękojmi do 60 m-cy

- okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po dniu w którym nastąpił bezusterkowy odbiór końcowy całości zadania będącego przedmiotem umowy,

- gwarancją i rękojmią objęte są wszystkie elementy wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji i przedmiotu zamówienia,

4. Kody CPV:      71320000-7  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

5.  Podwykonawstwo:

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców

- Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.

Rozdział VI. Wizja lokalna

Zmawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji 
lokalnej na terenie budowy, a także własnym staraniem zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania zamówienia do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin uznaje się uzyskanie prawomocnego dokumentu pozwalajacego na realizację robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kolnie w imieniu Zamawiająccego.

Rozdział VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do tej treści umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do  treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.

Rozdział IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl

3. Wykonawca na postawie art. 284 ust.1 ustawy pzp ( Dz. U. z 2023 poz. 1605) może zwrócić 
się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/turosl Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

4. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

6. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320)–zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PadES,

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany  oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

7. Za datę przekazania oświadczeń wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania.

8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ staje się jej integralną częścią.

9. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej:

1) za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz 
z  wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 
„ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

2) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów

3) przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza 101 oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 h, aby zdążyć w terminie złożenia oferty,

4) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie: pdf.

10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:

1) pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na platformie i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

2) Wykonawca po złożeniu oferty otrzyma na adres email informację z oznaczeniem czasu odbioru danych przez platformę datę oraz dokładny czas ( hh:mm:ss)

11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub nie działania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zpioc@turosl.pl (nie dotyczy składania ofert).

Rozdział X. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust.1, art.66 i art. 69.

Zamawiający komunikować się będzie z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Rozdział XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są przedstawiciele zamawiającego

- Monika Stachelek 504 913 410, e-mail: srodowisko@turosl.pl – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

- Aneta Bałdyga  tel. 504 913 483, e-mail: zamowieniapubliczne@turosl.pl – w sprawach procedury zamówienia publicznego

w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego.

Rozdział XII. Informacja o warunkach udziału

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

1.2  spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
      o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej :

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż 200 000,00 złotych,

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zdolność techniczna

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania 
zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy,  przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości całkowitej wraz 
z przyłączami 20 km (załącznik nr 7 do SWZ)

- Zdolność zawodowa

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach    zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia , tj:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane do projektowania w/w zakresu prac wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 220).

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 220).

Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie
w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

2. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego
w SWZ i załącznikach.

3. Wykonawca zgodnie z art. 118 może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Rozdział XIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych::

1. w art. 108 ust 1. ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) 31 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. w art. 109 ust 1 pkt  4 ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Rozdział XIV. Oświadczenia i Dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia – podmiotowe środki dowodowe.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2,3.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

2.1.1. Brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, nie zależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy p.z.p.

2.1.2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w Rozdziale XI ust.1 pkt.1.2) ppkt. c)

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  niż  200 000,00 złotych,

b) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale XI ust.1 pkt. 1.2) ppkt. d)    SWZ:
 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane do projektowania w/w zakresu prac wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o  podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 i 6 a do SWZ;

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane – wg załącznika nr 7 do SWZ

- dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

3.  Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

1) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub gdy oświadczenia oraz złożone dokumenty zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości bądź są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

5.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenie Ministra Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego lub konkursie.

7. Zasoby innych podmiotów:

7.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby) - załącznik Nr 8 do SWZ

7.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzić, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określić 
w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawców zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI ust.1 pkt 2) niniejszej SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmioty podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

7.5 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

7.7 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby.

Rozdział XV. Termin związania z ofertą

1. Wykonawca będzie związany z ofertą do dnia 29.03.2024r.

2. Pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 
(art. 307 ust.1)

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 
z ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust.2).

Rozdział XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.  Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/turosl. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1 Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 2 i 3 do SWZ)  sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.

6.2. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.  Poprzez    kliknięcie przycisku  „Złóż ofertę”  do dnia 29.02.2024 r. do godz. 10:00.

6.3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ załączniki (załącznik nr 2 i 3).

6.4. Instrukcja składania oferty:

1) Po wypełnieniu Formularza składnia oferty lub wniosku i załadowania wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania

2) Oferta i inne dokumenty składane w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek 
za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

6.6. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowane nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

6.7. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

6.8. Jeżeli Wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

6.9. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone.

1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub

2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

6.10. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku pkt.6.9 ppkt. 1) jest data kliknięcia 
w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.

6.11. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub wniosków 
w postępowaniu.

6.12. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się 
z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

6.13. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku.

6.14. Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz.

6.15. W przypadku złożenia oferty po terminie wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.

6.16. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020, poz. 1913 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jak tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w odrębnym pliku z opisem „Tajemnica Przedsiębiorstwa nr…...”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowaną.

8. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - sporządzonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania 
i zakres umocowania.

9. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie scanu oferty jako dokumentu elektronicznego (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

13. Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa wykonawcy, adres, „…..” należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

14. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy oraz poda nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 118 w celu wykazania spełnienia warunków, (informacje te należy zamieścić w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 i 2 do SWZ).

15.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r, poz. 1913ze zm.);

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 223 ust. 2 pkt 3;

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

13) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

14) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 
o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyber- bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

ROZDZIŁ XVII. Opis części zamówienia

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uzasadnienie braku podziału na części:

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty (wykonywanie prac przez różnych Wykonawców groziło dublowaniem kosztów pośrednich wpływających na cenę np. transportu sprzętu w tym urządzeń, materiałów i zabezpieczenia prac po częściowym ich wykonaniu przez danego Wykonawcę). Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Ponadto biorąc pod uwagę, że ustawa Pzp poza koniecznością uzasadnienia braku podziału na części nie reguluje w żaden sposób kwestii podziału zamówienia na części Zamawiający winien jest w takim przypadku stosować zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy Pzp przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 379 ust. 2 Kodeksu cywilnego „Świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości”. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że przedmiot zamówienia nie jest podzielny, gdyż jego podział spowodowałby istotną zmianą przedmiotu oraz wartości, gdyż Zamawiający nie jest w stanie dokonać takiego podziału na części z których każda z części spełniałaby samodzielnie swoją funkcję. Dopiero całościowe wykonanie przedmiotu zamówienia powodować będzie, że przedmiot zamówienia spełniać będzie swoją funkcję i przeznaczenie. Ponadto przedmiot niniejszego zamówienia są ze sobą ściśle powiązane co w praktyce uniemożliwiałoby lub w znacznym stopniu utrudniałoby dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty budowlane.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVIII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na   Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl w zakładce „OFERTY" do dnia 29.02.2024r. do godz.10:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

Rozdział XIX. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2024r. o godz. 10:15.

2. Otwarcie jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii (art.222 ust.2 )

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania  (art.222 ust.3 ).

Rozdział XX. Opis sposobu obliczania ceny, oraz kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli
trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik należy zaokrąglić w dół a jeżeli
cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zaokrąglić w górę.

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Ustalenia i uwagi istotne do opracowania kosztów przedmiotu zamówienia:

- Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią  
           dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 
           i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub 
           realizację robót.

5. W cenie oferty uwzględnia się zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 
i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę | 40% |

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz wag.

- Cena  Ofertowa – 60 %

Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (Cof) w złożonych   ofertach liczonych wg wzoru:

Cminimalna

C =                              x 60 pkt

Coferty badanej

- Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę - rękojmia na wykonaną usługę (okres dodatkowo udzielonej rękojmi powyżej 48 miesięcy) - waga kryterium 40%

Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 48 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru końcowego. W powyższym kryterium oceniany będzie okres dodatkowo udzielonej 
rękojmi powyżej 12 miesięcy. Górna, oceniana granica rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesiące. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w następujący sposób:

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o 12 miesiące - 40 pkt

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o  9 miesięcy - 30 pkt

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o  6 miesięcy - 20 pkt.

Nie wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ okresu dodatkowo udzielonej gwarancji powyżej 48 miesięcy będzie oznaczać, że Wykonawca nie zaproponował wydłużenia okresu rękojmi i w w/w kryterium otrzyma 0 pkt. Wykonawca może zaoferować okres rękojmi wyłącznie na ilość miesięcy wskazaną wyżej. W innym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:

OF = C + Odgr

gdzie:  C – to liczba punktów za kryterium cena

Odgr – to liczba punktów za kryterium Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi

OF – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w  SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową.

9. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  przedstawionym w ustawie oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

11. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

12. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom   przedstawionym w Pzp i SWZ oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Rozdział XXI. Informacja dotycząca walut obcych

Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą tylko w walucie polskiej.

Rozdział XXII. Informacje o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na  warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę   regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XXIII. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy   złotych).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turośl - Bank Spółdzielczy  w Kolnie  Nr  34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 z adnotacją:

Wadium  przetargowe na wykonanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy  Turośl – pozostałe miejscowości””

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299)

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt. 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3.

Rozdział XXIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia   należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy oraz – za zgodą Zamawiającego – w art. 450 ust. 2 ustawy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 podając w tytule przelewu „Zabezpieczenie do umowy 
nr  ………………………………..

5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie części zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):

a) w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,

b) w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie – do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

c) zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy.

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

9. W przypadku gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

Rozdział XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie  czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Formie pisemnej albo w formie         elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o której mowa w art. 519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony   prawnej” ustawy Pzp.

Rozdział XXVI. Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich  otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.  Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

3. W sprawach nie  uregulowanych  w  SWZ  mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ) i akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks  Cywilny.

Rozdział XXVII. Klauzula informacyjna art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turośl

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Zadroga, kontakt: mail,iod@turosl.pl. tel. 508 965 399

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości”

- numer ZPK.271.2.2024 prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób    zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznikami do Specyfikacji warunków zamówienia:

|  | Wzór Formularza Ofertowego |
| --- | --- |
|  | Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu |
|  | Wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania |
|  | Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grypy kapitałowej |
|  | Wzór umowy |
|  | Wykaz osób |
|  | Wykaz usług |
|  | Zobowiązanie do oddania do dysponowania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
| Załącznik nr 9 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Załącznik nr 10 | Oświadczenie o podziale obowiązków wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| Załącznik nr 11 | Załączniki graficzne |

Załącznik nr 1  do SWZ

....................................................

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.......................................................................................................................

Siedziba....................................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................

NIP..............................................     REGON...........................................................

###### OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl

- pozostałe miejscowości”

1.  Oferuję (my) realizację zamówienia w zakresie określonym w SWZ za kwotę:

cena  netto................................................................zł

podatek VAT.............................................................zł

cena brutto...............................................................zł

(słownie: .........................................................................................)

2. Jednocześnie oferujemy okres dodatkowo udzielonej rękojmi na wykonaną usługę ponad wymagany przez zamawiającego okres 48 miesiące:

………………………………………

UWAGA: należy wpisać oferowany wydłużony okres rękojmi (6 miesięcy lub 9 miesięcy lub 12 miesięcy). W przypadku nie  wpisania okresu wydłużonego okresu rękojmi lub podania innego niż wymieniono w SWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu rękojmi 
i udziela 48 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty a w/w kryterium otrzyma 0 pkt.

3. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

4.  Oświadczam/y, że:

1) Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przepisami zawartymi specyfikacji warunków zamówienia oraz innych dokumentach stanowiących integralną część SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go.

- Gwarantuję(my) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmiany.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję(my) się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

- Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego w SWZ.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia 
w terminie do 18 miesięcy od podpisania umowy.

- Pozostałe dane Wykonawcy

Rodzaj wykonawcy:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Zastrzegamy ujawnienie następujących danych zawartych w dokumentach dołączonych do niniejszej oferty:    ............................................................................................................................

Integralną częścią niniejszej oferty są:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- itd.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                  -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik Nr 2 do SWZ– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525Turośl
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

( Dz. U. z 2023r., poz. 1605)Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości”, prowadzonego przez Gminę Turośl, 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49, znak sprawy ZPK.271.2.2024 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  zakresie opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1…………………………………………………………………………………….………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2…………………………………………………………………………………….………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.               …………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

W przypadku części oświadczenia, które nie dotyczy wykonawcy należy wpisać „ nie dotyczy”.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm. )

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl  - pozostałe miejscowości”, znak sprawyZPK.271.2.2024 oświadczam, co następuje:

##### Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

1. Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605).

2. Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września  r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605).

- Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..…………………...........…………….……….…....………………………………………………………………………………………………………………………….……

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                          -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                           Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

*wypełnić jeśli dotyczy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………..….** ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy).

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                          -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                           Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

**wypełnić jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                        -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

*

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

WYKONAWCA:		                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………………..		                 GMINA TUROŚL

UL. JANA PAWŁA II 49

…………………………………………………...	                   18-525  TUROŚL

(pełna nazwa / firma, adres, w zależności od	        (pełna nazwa / firma, adres)

podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………...…….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; „Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości” prowadzonego przez GMINĘ TUROŚL, znak sprawy ZPK.271.2.2024 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z  2021 r., poz. 275 )

- Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108  ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostałyprzedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                       -------------------------------------------------------

/miejscowość,  data /                                                               Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

* wybrać odpowiednie

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

projekt                                                                                                                     Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu -……………………. roku   w  Turośli

pomiędzy: Gminą Turośl , zwanym dalej "Zamawiającym" posiadającym NIP 291-017-87-18; REGON 450669890 i reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   - Pana  ………………………………

a firmą

………………………………………………………………………………………… posiadającą  NIP……………………….. Regon……………………………………. wpisaną do KRS pod Nr…………

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………………

…………………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej Pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę 
o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości”

2. Zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości: Charubiny, Pupki (kolonie), Potasie, Dudy Nadrzeczne, Charubin, Cieciory, część miejscowości Cieloszka (prawa strona od drogi wojewódzkiej 647 relacja Dęby, Stawiski)  przedstawionych na załącznikach graficznych o orientacyjnej całkowitej długości ok 63 km wraz z przyłączami. Zakres przyłączy w działkach prywatnych zaprojektować jako oddzielne opracowanie.

- Aby zapewnić poprawną pracę sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem należy założyć że może być konieczność zaprojektowania automatycznego układu pompowego podnoszenia ciśnienia min 2 pompownie – ostateczna ilość zostanie ustalona po wykonaniu obliczeń sieci  wodociągowej.

3) Dokumentacja projektowa na całość zadania obejmuje projekty z rozbiciem na poszczególne miejscowości: Charubiny, Pupki (kolonie), Potasie, Dudy Nadrzeczne, Charbin, Cieciory, część miejscowości Cieloszka (prawa strona od drogi wojewódzkiej 647 relacja Dęby, Stawiski)  :

- Materiały do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego – 2 egz.

- Projekt  budowlany – 4 egz.

- Projekt techniczny  – 4 egz.

- Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - 3 egz.

- Przedmiar robót na całość robót – 1 egz.

- Kosztorys inwestorski na całość zadania – 1 egz.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  - 2 egz.

- Wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF, Word – 1 płytka CD.

## 4) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2021r., poz. 2458), z rozbiciem na poszczególne miejscowości:

- Charubiny: przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz.

- Pupki (kolonie): przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy – 1 egz.

- Potasie: przedmiar,  kosztorys inwestorski i nakładczy – 1 egz.

- Dudy Nadrzeczne: przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz

- Charubin: przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz.

- Cieciory:  przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy - 1 egz.

- część miejscowości Cieloszka (prawa strona od drogi wojewódzkiej 647 relacja Dęby, Stawiski) przedmiar, kosztorys inwestorski i nakładczy – 1 egz.

- Wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF, Word – 1 płytka CD lub na 
   nośniku pamięci USB.

- uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Kolnie w imieniu Zamawiającego prawomocnego dokumentu pozwalajacego na realizację robót budowlanych;

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w każdym egzemplarzu projektu budowlanego;

- wykonanie innych opracowań wymaganych przepisami prawa, które są niezbedne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

- zakup map do celów projektowych;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajcego decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,

- uzgodnienie trasy przez Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Kolnie,

- uzyskanie decyzji na umieszczenie sieci w pasie drogowym,

- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. p.poż.,

- uzgodnienie projektu z Zamawiajcym,

3. Zakres i forma projektu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania zadania (na dzień wszczęcia postępowania obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.)

4. W przypadku niekompletności lub wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia i poprawienia na własny koszt.

3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w ……………………  nr polisy ………………………… na kwotę  …………………….. zł.

4. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w  siedzibie Zamawiającego nową polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy.

§2

Termin realizacji Umowy.

- Termin wykonania zamówienia do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin uznaje się uzyskanie prawomocnego dokumentu pozwalajacego na realizację robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kolnie w imieniu Zamawiająccego.

§3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) udostępnienie Wykonawcy dokumentów i materiałów będących w jego posiadaniu i potrzebnych do wykonania umowy,

2) współpraca z Wykonawcą w celu realizacji umowy,

3) odbiór przedmiotu umowy, który zostanie uznany przez Zamawiającego za wykonany zgodnie z jej treścią, w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,

4) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych,

2) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

3) konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań dotyczących istotnych elementów, w tym mających wpływ na koszty,

4) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń,

5) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,

6) uzyskanie wszelkich warunków do projektowania, badań, zgód, pozwoleń, oświadczeń postanowień, decyzji, uzgodnień branżowych i innych uzgodnień niezbędnych do projektowania,

7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy w szczególności opisem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i należytą starannością,

8) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem uprawnienia zawodowe i przekazania przedmiotu umowy w wersji pisemne (papierowej) oraz elektronicznej na                                                    płycie CD lub na nośniku pamięci USB w formacie PDF, Word – 1 płytka CD i ilości wskazanej 
w Opisie przedmiotu zamówienia,

9) dokonywanie niezbędnych poprawek, uzupełnień, uzgodnień, wyjaśnień, koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej zgody na wykonanie robót budowlanych wydanej przez organ Achitektoniczno-Budowlany,

10) usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia,

11) przekazania przedmiotu umowy do odbioru na zasadach określonych niniejszą umową,

12)  wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami umowy,

13) prowadzenie nadzoru autorskiego,

14) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji inwestycji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby, które będą realizować umowę.

§4

Prawa autorskie i zależne

            - W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, uzgodnienia, opinie, broszury, obliczenia i wszelkie inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami- tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

            - Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy oraz,

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego bądź elektronicznego,

- w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła lub jego części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt d, w szczególności poprzez publiczne wyświetlanie,

- w zakresie dokonywania zmian,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania wykonywania zależnego prawa autorskiego do dzieła powstałego w wykonaniu niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia, przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksloatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Przeniesienie takie wymaga formy pisemnej.

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy oraz przedsięwzięć realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

- W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń, o jakich mowa w ust.6.

- Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§5

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przewiduje wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługę zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, obowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1)  Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi  wynikająca z oferty wykonawcy.

2)  Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia  oraz  jej         zakresu  wymagają zgody Zamawiającego.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa:

a)   niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w pkt.4 niniejszego § uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługę przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Przepisy ust.1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługę.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

# 13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# 14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia lub nie wystarczającą ich jakość.

§6

Odbiór dokumentacji projektowej

1. Strony postanawiają, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

2. Uzyskanie prawomocnego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych w Starostwie 
Powiatowym w Kolnie stanowi podstawę do odbioru dokumentacji projektowej.

3. W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.

4. Przyjęcie dokumentacji projektowej nie jest równoznaczne z jej odbiorem. Zamawiający w terminie maksymalnie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej dokona jej sprawdzenia pod kątem zgodności z umową.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania przekazanej dokumentacji projektowej 
niezgodnie z umową, jej niekompletność lub wadliwość, Zamawiający odmówi dokonania odbioru i zwróci 
dokumentację projektową Wykonawcy wyznaczając mu odpowiedni termin na usunięcie ujawnionych nieprawidłowości, na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.

6. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Strony nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wady w dostarczonej dokumentacji.

7. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie podpisanego przez obydwie Strony protokołu 
odbioru.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji oraz rozwiązaniami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

10. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w dokumentacji projektowej. Na wniosek Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może ten termin przedłużyć.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych 
z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

12. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy:

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo

2) zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo

3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo

4) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają zgodną z warunkami Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

13. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie projektu budowlanego w całości lub części na potrzeby realizowanej inwestycji.

§7

Odpowiedzialność Wykonawcy względem dokumentacji projektowej

            - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, przez okres  …….  miesięcy (nie krótszy niż 48 miesięcy) licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie:

1) dokonywać niezwłocznie wszelkiego rodzaju poprawek i niezbędnych uzupełnień przedmiotu 
             umowy;

2) 	udzielać niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o takiej konieczności, wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, w tym odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych wykonawców robót budowlanych objętych dokumentacją projektową stanowiąca przedmiot umowy na etapie postepowań przetargowych związanych z realizacją robót budowlanych określonych dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej umowy;

3) dokonać aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wystąpienia konieczności jego aktualizacji z uwagi na przepisy prawa zamówień publicznych w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o takiej konieczności.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanej inwestycji.

4. Przez wady przedmiotu umowy rozumie się:

1) niezgodność przedmiotu niniejszej umowy z umową, polegająca w szczególności na braku właściwości, którą przedmiot umowy powinien mieć ze względu na jego przeznaczenie, niespełnianiu celu określonego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu umowy stanie niezupełnym;

2) jawne albo ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy lub w jakimkowiek jego elemencie, powodujące: niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, obniżenie stopnia użyteczności jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy.

5. Przez wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy w chwili wydania Zamawiającemu nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji, rozwiązaniami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

7. O zauważonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający niezwłocznie pisemnie zawiadomi Wykonawcę.

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

10. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

1) żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

11. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie projektu budowlanego w całości lub części na potrzeby realizowanej inwestycji.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zgodnie z ofertą wynosi ………………………. zł. brutto, . brutto (słownie ………………………………..), w tym podatek VAT w wysokości ………… zł. (słownie: …………………………………………………. podatek VAT)

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie w przypadku wzrostu lub spadku długości sieci wodociągowej  wraz z przyłączami oraz ilości przyłączy wodociągowych.

3. Wypłata wynagrodzenia końcowego nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy Nr  ……………….

4. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury przejściowej do wysokości 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po komisyjnym odbiorze części wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
i wykonaniu zakresu prac powyżej 50% zakresu określonego w §1 niniejszej umowy.

5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokolarny odbiór dokumentacji, o którym mowa 
w §2 i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia/zgłoszenia.

6. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, NIP 291-017-87-18

Odbiorca: Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl.

7. W przypadku zawarcia §umowy/umów z podwykonawcą/podwykonawcami na zasadach określonych 
w §5 ust. 2-14 Umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem/oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.

8. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosowanej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosowanych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

9. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za usługę wykonaną przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

10. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

11. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy tj. ………………. zł, (słownie złotych: …………………)

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania za należycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji

4. Kwota zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu jest oprocentowana zgodnie z warunkami umowy na prowadzenie obsługi bankowej Zamawiającego.

§10

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku nierozpoczęcia wykonywania realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 i braku reakcji na złożone pisemne wezwanie Zamawiającego do ich rozpoczęcia w terminie 7 dni - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy,

2) w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 10 dni - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,

3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej w okresie rękojmi w wysokości 0,20% o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego – w wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, w którym stwierdzono nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy,

6) przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy.

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom -  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,

3. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych określonych w umowie, to może należną mu kwotę (niezależnie od wymagalności wierzytelności o zapłatę kary umownej) potrącić z wymagalnej płatności należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową, z zastrzeżeniem ust. 3.

6. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone łącznie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, za działania i zaniechania Wykonawcy pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałą szkodą.

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia wykonywania lub nie reaguje na złożone na piśmie 
wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia świadczenia usług, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od upływu powyżej wskazanego terminu,

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od upływu powyżej wskazanego terminu,

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od upływu powyżej wskazanego terminu,

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

5) gdy ogłoszono upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy,

6) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, których suma przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy,

7) gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji usług w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz przejmie następujące obowiązki szczegółowe:

1) zabezpieczy przerwane usługi w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych usług, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub podpisania protokołu 
                 odbioru,

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający przeprowadzi odbiór usług i za odebrane bez uwag usługi zapłaci należne wynagrodzenie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę jakiemukolwiek z terminów zawartych w harmonogramie prac projektowych, Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłacenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 12

Rękojmia za wady

- Wykonawca na wykonane usługi, będącej przedmiotem zamówienia udziela Zamawiającemu rękojmi, która kończy się po zakończeniu realizacji robót budowlanych przewidzianych projektem.

- W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej uniemożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę, Wykonawca usunie niezwłocznie zgłoszone wady.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót wad wynikających z dokumentacji projektowej 
objętej niniejszą umową. Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że z przyczyn technicznych jej usunięcie w w/w terminie nie będzie możliwe.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.

§13

Zmiana  umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do:

1) terminu wykonania umowy, o których mowa w §2, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 
a w szczególności:

a) opóźnienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do ich wydania, 
w przypadku gdy Wykonawca dochował należytej staranności w przygotowaniu wniosku 
o wydanie takiej decyzji i opinii,

b) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub  podmiotów,

c) wykonania uzupełniających analiz, opracowań,

d) gdy zaistnieje inna – niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,

2) przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana zakresu przedmiotu umowy stała się konieczna 
ze względu na uwarunkowania techniczno – prawne oraz interes Zamawiającego,

3) wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana uwarunkowana jest:

a) zmianą zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na ograniczenie zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne lub niemożliwe do zrealizowania z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. w przypadku braku konieczności wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko),

b) rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy,

c) uwarunkowaniami formalno-prawnymi, w tym urzędowa zmiana stawki VAT.

4) Wykonawca może dokonać zmiany projektantów wymienionych w ofercie za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy projektant będzie spełniał wszystkie wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia.

5) W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 ppkt. a i b, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, udowodnione kalkulacją kosztów przedłożoną

Zamawiającemu wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, może nastąpić w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079); jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmian umowy, jeżeli jest ona wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca.

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Waloryzacja

1. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obniżenie tych cen lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na następujących zasadach:

1) strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, a kolejne zmiany wysokości wynagrodzenia mogą nastąpić po upływie 6 miesięcy od ostatniej zmiany,

2) strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 3 będzie wynosił co najmniej 10%,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do ostatniego kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem poprzedzającym wniosek o waloryzację, wydanego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

4) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim przypadku dana Strona zobowiązana jest do zwrócenia się do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia), przedstawić pisemne zestawienie zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (zarówno przed jak i po zmianie) z określeniem zakresu, w jakim ma ta zmiana bezpośredni wpływ na koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

5) zmiana wynagrodzenia wykonawcy nastąpi o wysokość wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 pod warunkiem, że udokumentowana zmiana będzie równa lub wyższa w stosunku do tego wskaźnika.

6) waloryzacji (odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenia) podlegać będzie wynagrodzenie za usługi niewykonane do dnia złożenia wniosku o waloryzację,

7) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść nie więcej 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1.

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§15

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605.) nie stanowią inaczej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu 
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:   Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

NIP 291-017-87-18

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.                                                          5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu w przeciwnym wypadku taki spór Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się ………………………………, tel………….email…………………………………………….

8. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych, ze strony Zamawiającego wyznacza się Panią Monika Stachelek tel. 504 913 410 email; srodowisko@turosl.pl

9. Umowę sporządzono w 3–ch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  1 egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający					                            Wykonawca:

………………….……                                                                  ……………………………

Kontrasygnata Skarbnik Gminy

……………………………

## Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób

Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe – uprawnienia | Doświadczenie zawodowe (ilość lat pracy jako projektant) | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Główny projektant |  |  |  |

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

(miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik  Nr 6a do SIWZ

_________________________

Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wskazane w Wykazie osób posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie wymaganym w SWZ - zgodne z polskim prawem budowlanym.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz usług

#### Zał. nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ USŁUG

polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  w zakresie wymaganym w SWZ

| Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana | Nazwa zadania | Wartość usługi brutto w PLN | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| itd. |  |  |  |

Należy dołączyć dowody  określające czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy usługi wykonano zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….……………..………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), odda Wykonawcy: …………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby……………………………..……….

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana nw. zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wpisać nazwę zadania /zadań, którego/których dotyczy)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Jednocześnie oświadczam(y), że wymieniony podmiot będzie odpowiadał solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

…………………………………………………..

………………………………………….. 		             ……….…….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                      	(pieczęć i podpis osob(y) uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego

do dyspozycji zasoby)

_______________________________________________________________________

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- Zdolności techniczne lub zawodowe

- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres 	wykonywanych

czynności)

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

2.  np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo.

3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

## Załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

Podmiot udostępniający zasoby

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605.) zwanej dalej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości”, znak sprawy ZPK.271.3.2024  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania: na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  oraz  na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w cz. XII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

(podać zakres warunków udziału, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
  w   błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                        -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisty

Załącznik nr 10- Oświadczenie o podziale obowiązków

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE

o podziale obowiązków

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) w składzie:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP |
| --- | --- | --- | --- |

oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości”

wyszczególnione poniżej  usługi zostaną zrealizowane przez wskazanych

Wykonawców:

  - Wykonawca ……………………………………………………………….…………… (wskazać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następującą usługę (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - ………………………………………….………………..

    - …………………………………………………………...

  - Wykonawca ……………………………………………………………….…………… (wskazać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następująca usługę (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - …………………………………………………….……..

    - …………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisty

# Footnotes

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

# Text boxes

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonania zamówienia

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)