UMOWA NR…..ZP/……2024

zawarta dnia …................ r. w Pilchowicach pomiędzy:

| Nazwa | Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa | NIP | 9691162275 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | 44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 | REGON | 276215293 |
| Organ Rejestracyjny | Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS | Nr KRS | 0000050139 |
| Reprezentant | lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska | Stanowisko | Dyrektor Szpitala |

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

| Nazwa |  | NIP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | REGON |  |
| Organ Rejestracyjny |  | Nr KRS |  |
| Reprezentant |  | Stanowisko |  |

zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 - dalej w treści: UPZP) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn ”ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ PRACOWNI”:

    - dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie tomografu komputerowego (zwanego również Aparatem), wraz z systemem komputerowym, oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem,

    - integracja dostarczonego tomografu komputerowego z funkcjonującym u Zamawiającego systemami informatycznymi,

    - wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych (jeżeli okaże się to konieczne),

    - adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni Tomografii Komputerowej w niezbędnym zakresie na potrzeby nowo montowanego aparatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem ochrony radiologicznej w zakresie osłon stałych oraz ich pozytywne zaopiniowanie przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w tym:

- wykonanie projektu technicznego oraz branżowych projektów specjalistycznych

- wykonanie całości robót budowlano-instalacyjnych,

- dokonanie z wynikiem pozytywnym odbiorów pomieszczeń, urządzeń, instalacji itp z instytucjami albo urzędami, których takie decyzje są wymagane dla użytkowania.

- Przedmiot umowy:

              - jest realizowane przy wsparciu środków pochodzących z dotacji celowej przyjętej Uchwałą Województwa Śląskiego nr VI/63/2/2023 z dnia 21.12.2023 r.

              - będzie realizowany w budynku szpitala, który wraz z pozostałą częścią kompleksu Szpitala w ramach otaczającego ogrodzenia wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/1312/23 z dnia 01.12.2023r (stary nr wpisu: 290/60 z dnia 07.03.1960r).

- Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki;

b) znane mu są ogólne i szczegółowe warunki związane z terenem budowy, uwarunkowania realizacji prac, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy, w tym również w zakresie bezpieczeństwa pracy;

c) dokładnie zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględnił w całości w swojej ofercie, a w szczególności przy wycenie kosztów robót i dostaw;

d) szczegółowo i należycie rozważył wszystkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla należytego zrealizowania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że urządzenia i wyposażenie będące przedmiotem umowy są nowe, dobrej jakości, a dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada ofercie oraz wszelkim wymogom określonym w niniejszej umowie, a także posiada dopuszczenie do sprzedaży i stosowania w jednostkach ochrony zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej potwierdzone właściwymi dokumentami:

- Wypełnione i podpisane Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych Przedmiotu Zamówienia – według załącznika nr 2a do SWZ.

- certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) - w odniesieniu do wszystkich wyrobów medycznych m.in. tomografu komputerowego oraz strzykawki automatycznej.

- deklaracje zgodności (potwierdzająca oznakowanie wyrobu medycznego symbolem CE) - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Nowego Podejścia oraz w normach zharmonizowanych (w odniesieniu do wszystkich wyrobów medycznych).

- zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na terenie gospodarczym UE lub powiadomienie o wyrobach medycznych,

- karty katalogowe lub inne materiały informacyjne potwierdzające oferowane parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Techniczno-Użytkowych Przedmiotu Zamówienia, które zaoferował Wykonawca.

§ 2

PODSTAWA REALIZACJI I WYMAGANIA

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

- ofertą z dnia ……... (Załącznik nr 1),

- Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2: część A oraz część B),

- obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  - Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane,

  - Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

  - Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych,

  - Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,

  - Ustawą z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych,

  - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach,

  - aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

  - obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu umowy,

  - przepisami BHP, przepisami p. poż., w tym odnoszącymi się do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- opracowania dokumentacji zgodnej z wymaganiami prawnymi, która to dokumentacja będzie podstawą dla wykonywania robót budowlanych i instalowania specjalistycznych urządzeń,

- opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje, a na żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty to potwierdzające,

- wykonania przedmiaru robót oraz kosztorysu będącego podstawą ustalenia ceny, odzwierciedlających wszystkie roboty wskazane w sposób opisowy w SOPZ. Przy czym opis w SOPZ jest głównie wskazaniem oczekiwanych robót, a zatem szczegóły wynikające z niezbędnego zakresu prowadzącego do wykonania kompletnych, trwałych i właściwych robót należą do odpowiedniego projektanta, który powinien uzgodnić propozycje rozwiązań z Zamawiającym

- bieżących konsultacji z Zamawiającym w celu właściwego zrozumienia intencji, ograniczenia do minimum wystąpienia błędów lub zbędnego nakładu pracy, przy czym Zamawiający może udzielić informacji w zakresie w jakim posiada wiedzę lub precyzuje oczekiwania,

- opracowania dokumentacji w oparciu o systematyczne i bieżące konsultacje z Zamawiającym oraz przekazywanie wersji roboczych do weryfikacji przez Zamawiającego,

- prowadzenia koordynacji całości prac projektowych, w tym koordynacji międzybranżowej w celu niedopuszczenia do kolizji w zakresie branż,

- uzyskania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, opinii, zgód, decyzji i pozwoleń,

- stosowania się do uwag Zamawiającego, chyba że uwagi byłyby niezgodne z przepisami prawa,

- bieżącego przekazywania Zamawiającemu kopii korespondencji dotyczącej Przedmiotu umowy, nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia przekazania lub odbioru tej korespondencji, w szczególności dotyczącej warunków technicznych, pozyskiwania zgód, uzgodnień dokumentacji projektowej itp.,

- wykonania na własny koszt uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej w zakresie i w terminie wymaganym przez odpowiednie instytucje lub urzędy, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania terminu umownego.

- W projekcie technicznym Wykonawca zamieści oświadczenie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane.

- Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw do reprezentowania przed organami administracji, urzędami i instytucjami w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy określone zostały w Załączniku nr 4.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą o tych samych kompetencjach i uprawnieniach .

- Zmiana osób wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

§ 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z zakresem obejmującym przedmiot umowy,

- spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę, strukturę organizacyjną, potencjał finansowy oraz inne środki i zasoby, potrzebne do rzetelnej i kompletnej realizacji przedmiotu umowy,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- * w przypadku jeśli realizację przedmiotu umowy realizuje konsorcjum, to Zamawiający otrzyma od konsorcjantów podpisany przez nich oryginał umowy konsorcjum szczegółowo regulującej zapisy dotyczące wzajemnych relacji Stron, w tym zasady płatności za poszczególne zakresy robót. Dokument ten zostanie przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy.

/* - skreślić jeśli nie dotyczy/

- Wykonawca oświadcza, że urządzenie główne tj. tomograf komputerowy:

- jest fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, a jego data produkcji nie jest wcześniejsza niż 2024,

- posiada nienaruszone cechy stanu technicznego pierwotnego,

- spełnia wszystkie wymagania i parametry techniczne określone w SOPZ,

- jest wyrobem medycznym zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

§ 4

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

  - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość brutto niniejszej umowy i zobowiązuje się utrzymać takie ubezpieczenie na nie gorszych warunkach przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu w/w ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia. W przypadku gdy w/w ubezpieczenie wygasa przed upływem okresu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia obowiązującego ubezpieczenia lub przedstawienia nowego ubezpieczenia.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym standardom i normom technicznym w placówkach ochrony zdrowia, w tym z wykorzystaniem materiałów budowlanych i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz w medycynie,

- informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu,

- udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 2 dni od ich zgłoszenia,

- zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy do odbioru końcowego.

§ 6

PODWYKONAWCA

- Wykonawca wykona przedmiot umowy:

- samodzielnie (bez udziału Podwykonawcy /-ów),

- tworząc Konsorcjum z ……………………. (nazwa /-y rejestrowa/-e udziałowca /-ców Konsorcjum)

- z udziałem Podwykonawcy /-ów w zakresie części wskazanych w ofercie przetargowej.

- O wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umowy zaistniałych pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcą (Podwykonawcami), Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, a także projektu jej zmian w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem realizacji części zamówienia, której dotyczy podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 UPZP.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług. Strony przyjmują, że dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o faktur uregulowaniu należnego mu wynagrodzenia przez płatnika (Wykonawcę, Podwykonawcę) i zrzeczeniu się roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11 powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca (podwykonawca) nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował i którą otrzymał w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podwykonawca (dalszy podwykonawca) może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający w wezwaniu do zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa powyżej określa termin na ich zgłoszenie nie krótszy niż 3 dni kalendarzowe.

- W przypadku zgłoszenia uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może we wskazanym przez siebie terminie:

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub podmiotu, któremu płatność się należy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty;

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca będący stroną niniejszej umowy uprawniony jest do poświadczania „za zgodność z oryginałem” wszystkich kopii umów o podwykonawstwo, które są przedkładane Zamawiającemu. Zamawiający wymaga by ww. poświadczenie „za zgodność z oryginałem” ze strony Wykonawcy dokonywane było przez osobę upoważnioną i zawierało pieczęć imienną osoby poświadczającej w imieniu Wykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 7

TERMIN REALIZACJI

  - Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od daty zawarcia umowy do dnia 29.11.2024 zgodnie z opisem w SOPZ.

§ 8

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

    - Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego odbioru i fakturowania części opisanej w § 9 pkt 5.

    - Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych części lub jednorazowo jako całość. Przedmiotem odbioru częściowego może być część przedmiotu umowy określona  w§ 9 ust. 5

    - W chwili zgłoszenia gotowości do odbioru danej części Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów i dokumentacji związanej z tą częścią (tzw. dokumentów odbiorowych), a ich skład powinien odzwierciedlać wymogi formalno-prawne wynikające np. z prawa budowlanego, wymogów urzędowych, tzw. dobrych praktyk, a także zakres przywołany w SOPZ.

    - Niedostarczenie ww. dokumentów albo dostarczenie dokumentów niekompletnych lub nieodpowiednich skutkować będzie przesunięciem terminu odbioru do czasu otrzymania dokumentów właściwych.

    - Zamawiający wyznaczy termin odbioru danej części przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania kompletu właściwych dokumentów. Zastrzeżenie to dotyczy również odbioru końcowego.

    - W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynności odbioru:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, tj. do czasu, w którym będzie możliwe dokonanie odbioru bezusterkowego,

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a wykorzystanie lub korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jest możliwe, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w podstawowym terminie odbiór nie będzie mógł być dokonany jako bezusterkowy, to w protokole z czynności odbioru zostaną zapisane wady lub usterki, które uniemożliwiły odbiór bezusterkowy oraz zostaną wyznaczone terminy na ich usunięcie (zgodnie z pkt. 6a), albo zostanie wskazana wartość obniżenia wynagrodzenia (zgodnie z pkt. 6b).

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek i zgłosi gotowości do ponownego odbioru. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

- Odbiór przedmiotu umowy może być dokonany:

- jako odbiór częściowy bezusterkowy - jeśli dana część została wykonana bezusterkowo lub stwierdzone usterki zostały usunięte,

- jako odbiór częściowy dokonany w trybie 6 a lub b niniejszego paragrafu,

- jako odbiór końcowy bezusterkowy - jeśli przedmiot umowy został wykonany bezusterkowo lub stwierdzone usterki zostały usunięte,

- jako odbiór końcowy dokonany w trybie wg pkt 6 a lub b niniejszego paragrafu.

- W razie nieusunięcia wad lub usterek w terminie określonym w dowolnym z protokołów odbioru, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie innemu wykonawcy, a kosztami zastępczego wykonania obciąży Wykonawcę. Tym samym zastrzega się, iż odbiór końcowy nie będzie mógł być dokonany przed usunięciem wad lub usterek w ramach wykonawstwa zastępczego.

- Jeśli odbiór końcowy odbędzie się po dacie wskazanej w § 7 pkt.1, to Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 12 pkt.1a.

§ 9

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie umowne w łącznej kwocie:

…………………………….zł netto

VAT w wysokości: 	………………... zł,

razem: ………………………………….. zł brutto,

na które składają się następujące składniki:

a) tomograf komputerowy wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, integracja oprogramowania, instruktaż:

cena netto ……………zł

podatek VAT ...............%

b) prace projektowe i roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy (objęte stawką VAT 23%)

cena netto: ……………….. zł

podatek VAT ...............%

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wiążące i niezmienne i wynika z oferty Wykonawcy.

- Kwota, o której mowa w pkt. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 
z tytułu wykonania przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, 
w szczególności:

- wykonanie projektu technicznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie pozostałych czynności projektowych i formalnych,

- zakup i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko urządzenia głównego do siedziby Zamawiającego,

- transport urządzenia głównego wewnątrz budynku szpitala, zabezpieczenie zabytkowych podłóg, ewentualne poszerzenie otworów w budynku szpitala i odtworzenie do stanu pierwotnego,

- koszty wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów, bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

- koszty Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego, oraz z doświadczeniem wymaganym dla prowadzenia robót przy zabytkach, a także koszty Kierowników robót branżowych,

- koszty pozostałych osób posiadających uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy,

- wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie odpadów,

- koszty związane z odbiorem robót, uruchomieniem tomografu i oprogramowania, koszty prób, sprawdzeń, niezbędnych zgłoszeń,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- instruktaże dla personelu prowadzone w siedzibie Zamawiającego:

- instruktaż dla personelu medycznego, inżynieryjnego i technicznego na poziomie podstawowym po uruchomieniu aparatury u Zamawiającego w zależności od potrzeb – min. 5 dni po 6 godzin na dzień – odbycie instruktarzu będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego,

- instruktaż stanowiskowy specjalistyczny, które odbędą się po przekazaniu urządzenia do zastosowań klinicznych w terminie do 8 miesięcy (od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). Termin instruktażu specjalistycznego obędzie się w terminach uzgodnionych z Wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od zlecenia przez Zamawiającego. Całkowity czas trwania instruktażu stanowiskowego wynosi 7 dni po 5 godzin dziennie bez ograniczeń ilościowych osób przeszkalanych

- serwis gwarancyjny,

- wszystkie przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz z wymianą wskazanych przez niego części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych itp.,

- ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

- podatek VAT (jeśli dotyczy),

- wszelkie koszty odprawy celnej i cło (jeśli dotyczy),

- podatek akcyzowy (jeśli dotyczy),

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 	podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w pkt. 1.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wynagrodzenia w transzach, o ile zakres zaawansowania prac projektowych i realizacyjnych będzie nie mniejszy niż opisany poniżej:

- transza pierwsza, której podstawą będzie przekazanie Zamawiającemu na podstawie częściowego protokołu odbioru:

  - projektu technicznego,  innych opracowań których wykonanie było niezbędne dla przedmiotu umowy, w formie papierowej i elektronicznej w formatach .pdf, .doc i .xls i .dwg  oraz innych edytowalnych w jakich była tworzona dokumentacja techniczna.

  - wykonanych na podstawie projektu robót budowlanych obejmujących adaptację pomieszczeń,

  - tzw. "dokumentów odbiorowych" wynikających z zapisu zawartego w §8 pkt 3, których skład powinien odzwierciedlać wymogi formalno-prawne wynikające np. z prawa budowlanego, wymogów urzędowych, tzw. dobrych praktyk. Zasadniczo  dla  robót budowlanych  dotyczy  to  atestów,  certyfikatów,  deklaracji zgodności,  świadectw  jakości, protokołów  prób,  testów  lub  sprawdzeń,  instrukcji  obsługi  na dostarczone  i  zainstalowane urządzenia lub systemy

z zastrzeżeniem, że transza pierwsza nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w § 9 pkt 1 b.

- transza druga o wartości dopełniającej do 100% wartości całej umowy, której podstawą będzie przekazanie Zamawiającemu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego):

    - kompletu przedmiotu umowy

    - projektu osłon stałych pozytywnie zaopiniowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

    - dokumentacja wentylacji pracowni rentgenowskiej zawierającej protokołu pomiarów skuteczności wentylacji z uwzględnieniem krotności wymiany powietrza w ciągu godziny,

    - protokołu z pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu,

    - protokołu potwierdzającego spełnienie przez pracownię wymagań ochrony radiologicznej, zawierające oświadczenie o zgodności osłon stałych pracowni rentgenowskiej z projektem ochrony radiologicznej,

    - w przypadku stosowania materiałów na dodatkowe osłony dołączenie do dokumentacji certyfikatów/specyfikacji użytych materiałów oraz opisu wykonanych prac z naniesieniem na rzutach pracowni rentgenowskiej miejsc zastosowania dodatkowych osłon i podaniem ich wymiarów,

    - protokół z przeprowadzonych testów odbiorczych i eksploatacyjnych (podstawowych i specjalistycznych) w zakresie TK zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, Poz. 2759),

    - protokół z przeprowadzonych testów odbiorczych i eksploatacyjnych (podstawowych i specjalistycznych) monitorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, Poz. 2759),

    - informację dotyczącą narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazującą, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu,

    - informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

    - decyzji urzędowych zezwalających na pełne funkcjonowanie przedmiotu umowy z wyłączeniem zezwolenia PWIS na uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej i stosowanie tomografu komputerowego, które Zamawiający uzyska we własnym zakresie.

    - pozostałych dokumentów odbiorowych wynikających z zapisu zawartego w § 8 pkt 3,

    - dokumentacji powykonawczej.

z zastrzeżeniem, że przedmiotem odbioru będą również ewentualne naprawy i uzupełnienia w robotach powstałe po dostawie i montażu w tym również roboty wcześniej już odebrane, albo takie które nie mogły być dokończone przed pełną instalacją tomografu komputerowego (np. drobne roboty budowlane lub odtworzeniowe, pomiary końcowe itp)

- Wynagrodzenie wynikające z wystawionych faktur będzie płatne przez Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze znajdujące się na tzw. białej liście VAT.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.

- Podstawą wystawienia każdej z faktur jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

- Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z następującymi danymi Zamawiającego: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa, 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31, NIP 9691162275.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT i kopii odpowiedniego protokołu odbioru do siedziby Zamawiającego lub na adres email: faktury@szpital-pilchowice.pl. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VATuznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Jeśli w realizacji przedmiotu umowy będą brać udział podwykonawcy to rozliczenia z Wykonawcą będą następować po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zapłatę Podwykonawcom i dalszym podmiotom realizującym przedmiot zamówienia.

- Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji, tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości równej 5 % wynagrodzenia całościowego brutto określonego w § 9 pkt 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………………………………………. Zł.

  - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………

  - Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi w części obejmującej 70 % (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku i kosztów przelewu) w ciągu 30 dni od dnia skutecznego Odbioru końcowego, tj. wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia (wraz z należnymi odsetkami, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz kosztów przelewu) zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady całego przedmiotu umowy.

§ 11

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Z WYPOSAŻENIEM

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na Aparat wraz z wyposażeniem, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.

- Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne Aparatu, które powstaną lub zostaną ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi.

- Naprawy oraz przeglądy techniczne i kalibracje w okresie gwarancji wszystkich dostarczonych elementów tomografu komputerowego oraz wyposażenia (obejmujące dojazd, robociznę, materiały, wszystkie części zamienne, transport części, testy specjalistyczne i kalibracje, o ile będą wymagane po naprawie) wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do napraw i przeglądów przy użyciu podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z w/w naprawami i przeglądami obejmujące m.in. koszty dojazdu, koszty materiałów, części zamiennych, robocizny, transport urządzeń do i z serwisu, a także wszelkie ewentualne szkody i straty, które zostały spowodowane usuwaniem usterek i awarii w ramach udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw wyłącznie na miejscu, gdzie zainstalowany jest Aparat. W uzasadnionych przypadkach Aparat będzie naprawiany u Producenta. W przypadku konieczności wysłania elementu Aparatu poza miejsce zainstalowania Aparatu wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wymagany termin przystąpienia do naprawy (czas reakcji) – nie dłuższy niż 48h w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę. Termin usunięcia usterki bez konieczności wymiany części zamiennych nie dłuższy niż 3 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.- pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia do wykonania naprawy części zamiennych Zamawiający dopuszcza termin usunięcia usterki w terminie nie dłuższy niż 10 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić badania w innej jednostce na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy. Wykonawca pokryje koszty badań TK łącznie z całkowitym kosztem transportu pacjenta ze szpitala do alternatywnej pracowni TK i z powrotem do szpitala.

- W przypadku, gdy liczba napraw danego podzespołu aparatu przekroczy 3 (z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy.

- W przypadku zgłoszenia usterki lub awarii powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, usterka lub awaria zostanie usunięta niezwłocznie od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca udowodni, że zachodzi obiektywna sytuacja, która nie pozwoli na usunięcie usterki w terminie jw., wówczas Strony ustalą jakie działania zaradcze należy wykonać i w jakim terminie, przy czym to Zamawiający ma decydujące zdanie w tym zakresie.

- Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego VPN. Czas podjęcia działań diagnostycznych przy zdalnej diagnostyce do 12h w dni robocze, po zgłoszeniu niepoprawnego działania systemu."

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram planowanych przeglądów na pierwszy rok pracy Aparatu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W kolejnych latach pracy Aparatu Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram przeglądów na następny rok do końca października danego roku.

- Wykonawca na swój koszt wykonywał będzie przeglądy techniczne aparatu (w tym stanowisk opisowych z kalibracją monitorów medycznych, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu i pozostałego wyposażenia) w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, a także ostatni przegląd  w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy) muszą zostać potwierdzane pisemnym protokołem podpisanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Zamawiającego, sporządzonym w języku polskim.

- Wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy) będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy komunikujących się w języku polskim.

- Czynności związane z przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnych narzędzi, przyrządów pomiarowych i materiałów.

- Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do Aparatu przez okres 10 lat, od daty podpisania protokoły zdawczo-odbiorczego z wyłączeniem sprzętu IT z dostępnością części zamiennych w okresie 5 lat.

- Aktualizacja aplikacji oprogramowania przeprowadzana w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu w czasie gwarancji będzie wykonywana na koszt Wykonawcy. Wykonawca przekaże, w terminie trzech dni po upływie okresu udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia, wszystkie niezbędne klucze serwisowe tak aby aparat w przyszłości  był dostępny dla innych firm serwisowych. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przekaże wszystkie niezbędne klucze serwisowe w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy.

- Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy, a podlegające wymianie, zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. W związku z powyższym dopuszcza się zmianę numerów fabrycznych elementów dostawy, jeżeli dojdzie do ich wymiany w okresie gwarancji.

- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez serwis techniczny …………………………. z siedzibą w …………………………………………………..… O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu ………..(w dni robocze, w godzinach pracy Działu). W pozostałych dniach / godzinach - techników lub lekarzy radiologii. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub telefonicznie (e-mail ………………………………, tel. …………………………)

- Wykonawca każdą czynność serwisową (przegląd, naprawa) jest zobowiązany potwierdzić wpisem do paszportu technicznego Aparatu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy lub przeglądu technicznego.

- W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej, niewykonania w terminie naprawy lub wymaganego przeglądu Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia  wykonania tych czynności wykwalifikowanym podmiotom posiadającym autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 24 godzin do udostępnienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych kluczy serwisowych.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji.

- Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu określonego w pkt. 1, o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed upływem tego terminu.

§ 12

GWARANCJE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

ORAZ WYPOSAŻENIA DOSTARCZONEGO W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEŃ

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany należycie jakościowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, bez wad pomniejszających jego wartość lub uniemożliwiających albo utrudniających użytkowanie zgodnie przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na wykonane prace, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek i wad robót budowlanych, a także wykonywania serwisu zainstalowanych urządzeń technicznych zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach gwarancyjnych tych urządzeń. Okres gwarancji na elementy naprawione lub wymienione w efekcie napraw gwarancyjnych rozpoczyna bieg od początku.

- Równolegle do okresu gwarancji robót budowlanych biegnie okres rękojmi, który trwa pięć lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek i wad w terminach nie dłuższych niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania zgłoszenia e-mailem wysłanym na wskazany adres Wykonawcy.

- Prace polegające na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, po zgłoszeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- skutecznego i trwałego usuwania zgłaszanych usterek, awarii oraz ich skutków,

- wykonania naprawy oraz wymiany elementów urządzeń lub wyposażenia, które uległy awarii lub uszkodzeniu,

- wykonania przeglądów technicznych urządzeń z częstotliwością zalecaną przez producenta, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, w tym ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, wraz z wymianą wszelkich zużywających się części, akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych – jeśli wykonywanie takich przeglądów okresowych oraz okresowa wymiana konkretnych części w urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę wynika z dokumentów producenta,

- wykonywania czynności opisanych w pkt a) do c) przez wykwalifikowane ekipy budowlano-instalacyjne, a w przypadku urządzeń przez autoryzowany serwis producenta na miejscu tj. w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 9. Ponadto usunięcie usterek i awarii wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wszelkie koszty związane z w/w naprawami i przeglądami obejmujące m.in. koszty dojazdu, koszty materiałów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, robocizny, transport urządzeń do i z serwisu, a także wszelkie ewentualne szkody i straty, które zostały spowodowane usuwaniem usterek i awarii w ramach udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

- W przypadku zgłoszenia usterki lub awarii powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, usterka lub awaria zostanie usunięta niezwłocznie od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca udowodni, że zachodzi obiektywna sytuacja, która nie pozwoli na usunięcie usterki w terminie jw., wówczas Strony ustalą jakie działania zaradcze należy wykonać i w jakim terminie, przy czym to Zamawiający ma decydujące zdanie w tym zakresie.

- Jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek albo będzie robił to nienależycie lub opieszale, wówczas Zamawiający może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - zlecić innemu podmiotowi wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek oraz ewentualnej szkody powstałej wskutek ich wystąpienia. O powyższym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Koszt usunięcia usterek będzie w tym przypadku obciążać Wykonawcę i może zostać potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z jakichkolwiek innych należności Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu takich kosztów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

- Naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie gwarancji wszystkich urządzeń oraz wyposażenia dostarczonych w ramach adaptacji pomieszczeń (obejmujące dojazd, robociznę, materiały, wszystkie części eksploatacyjne i zamienne, transport części, testy specjalistyczne, o ile będą wymagane po naprawie) wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

- Roboty w ramach wykonawstwa zastępczego zostaną wykonane na całkowity koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca w pierwszej kolejności zostanie wezwany do uregulowania noty obciążeniowej wystawionej z tego tytułu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty, Zamawiający potrąci odpowiednią należność z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku niewystarczającej ilości środków, będzie dochodził odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek usterki lub awarii przedmiotu umowy objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

- Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie terminów, o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed ich upływem.

§ 13

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 7 w wysokości 3.500 zł,

- za każdy dzień niedotrzymania czasu reakcji określonego w § 11 ust 8 na zgłoszenie awarii urządzenia lub urządzeń uniemożliwiających wykonywanie pełnowartościowych badań TK  w wysokości 2.000 zł,

- za każdy dzień niedotrzymania terminu naprawy  określonego w § 11 ust 8 urządzenia lub urządzeń uniemożliwiających wykonywanie pełnowartościowych badań TK  w wysokości 2.000 zł,

- za każdy dzień zwłoki w usuwaniu innych wad przedmiotu umowy niż wyszczególnionych w pkt b) i c) w wysokości 1.000 zł,

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego w okresie gwarancji  w wysokości 1.000 zł,

- w razie nie przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych kluczy serwisowych w sytuacji określonej w § 11 ust. 20 w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy (w całości lub w części) przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji opisanej w §18 pkt. 1a,  w wysokości 150.000 zł netto,

- w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy robót budowlanych bez zawarcia wymaganej umowy o podwykonawstwo i nie przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy w wysokości w wysokości 10.000 zł za każdy taki przypadek.

- za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10.000 zł za każdy taki przypadek,

- za zawarcie z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, bez zgody Zamawiającego w wysokości 10.000 za każdy taki przypadek,

- za nieterminową płatność wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych – w wysokości 20.000 zł za każdy taki przypadek.,

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone przez Zamawiającego w SWZ i wzorze umowy czynności (przy czym niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku  niedokonania potrącenia, Wykonawca zapłaci kwotę naliczonych kar umownych w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 25 % wartości netto umowy.

§ 14

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- udostępnienie terenu niezbędnego do urządzenia zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że ustalona przez Wykonawcę organizacja terenu budowy i organizacja prac nie może ograniczać dostępu do użytkowanych przez Zamawiającego obiektów;

- podejmowanie decyzji związanych ze zmianami związanymi z realizacją przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty otrzymania pisemnego wystąpienia Wykonawcy zawierającego uzasadnienie o  ile podjęcie decyzji będzie leżało wyłącznie w kompetencji Zamawiającego i nie będzie wymagało konsultacji, zezwoleń czy ustaleń z innymi organami.

- pisemne udzielanie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze o  ile podjęcie decyzji będzie leżało wyłącznie w kompetencji Zamawiającego i nie będzie wymagało konsultacji, zezwoleń czy ustaleń z innymi organami.

.

§ 15

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ

  - Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny dokona adaptacji pomieszczeń, w których zlokalizowany będzie Aparat, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, który w szczególności uwzględniać będzie wymogi prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania aparatu oraz korzystania z niego przez Zamawiającego i jego pacjentów. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia, w których mają być dokonane prace adaptacyjne w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

  - Wszelkie prace związane z adaptacją pomieszczeń wykonane będą w oparciu o określony przez Wykonawcę i dostarczony w terminie 3 dni po zawarciu Umowy harmonogram prac, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej umowy i określający zakres przewidywanych prac i termin ich wykonania. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.

  - Wykonawca opracuje harmonogram w taki sposób, aby wykonywane prace nie zakłócały pracy Zamawiającego, ponieważ roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca nie może doprowadzić do dezorganizacji pracy działających oddziałów i innych komórek organizacyjnych szpitala oraz nie może doprowadzić do sytuacji, która mogłaby zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów oraz osób przebywających w szpitalu. Termin prac o dużym natężeniu dźwięku każdorazowo należy uzgadniać z Działem Technicznym (pok. 15, tel 32/33-19-974 w godz. 7-14). Nie dopuszcza się wykonywania prac o dużym natężeniu dźwięku między godziną 19:00 a 7:00

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace adaptacyjne zgodnie z:  opracowanym przez siebie wielobranżowym projektem technicznym, warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlane oraz niniejszą umową.

  - Wykonawca w imieniu własnym albo jako pełnomocnik Zamawiającego zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności, w tym uzyskać wszelkie decyzje lub pozwolenia, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji prac.

Wszelkie prace adaptacyjne wykonane być powinny zgodnie z przyjętym harmonogramem, jednak nie później niż do czasu dostawy Aparatu Zakończenie robót budowlanych może zostać potwierdzone Protokołem zdawczo-odbiorczym (częściowym) zgodnie z warunkami opisanymi w § 9 pkt. 5.1

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane zarówno w przypadku wykonawstwa własnego, jak i prowadzonego przez Podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego i zgodnego z prawem zrealizowania niniejszej umowy, a w szczególności do:

- prowadzenia wszelkich prac w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość nieprzerwanego funkcjonowania w szczególności komórkom organizacyjnym zamawiającego zlokalizowanych w obrębie wykonywanych prac budowlano- instalacyjnych (izba przyjęć, pracownia rtg)

- niezwłocznego podjęcia robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz zagrożenie dla samego obiektu oraz osób trzecich pozostających na obiekcie lub w jego pobliżu;

- wykonania wszelkich prac niezbędnych dla należytego wykonania umowy,

- zabezpieczenia powierzonego mienia na każdym etapie przed dewastacją i zapewnienia właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy i właściwego zabezpieczenia p. pożarowe zarówno własnym pracownikom, jak i osobom przebywającym w bezpośrednim otoczeniu prac adaptacyjnych, a także zapewnienia szczególnej czystości wykonywanych prac mając na uwadze dobro pacjentów i pracowników Zamawiającego

- protokolarnego przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów i kontroli, w tym przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i pomiarów, dla potwierdzenia właściwej jakości prac, w zakresie niezbędnym dla dokonania odbioru końcowego i uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej (jeżeli konieczne),

- usunięcia wszelkich stwierdzonych wad i usterek w terminie i w sposób zgodny z niniejszą umową.

- naprawienia części obiektu adekwatnie do stanu pierwotnego na własny koszt – w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części budynku na skutek działań prowadzonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

- okazania niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopii umów z właściwymi podmiotami dotyczących utylizacji odpadów, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz potwierdzenia utylizacji odpadów (karty odpadów).

  - W ramach obowiązków umownych i ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest również do:

- dostawy wszelkich materiałów i urządzeń oraz wszelkich materiałów pomocniczych w zakresie niezbędnym dla należytego zrealizowania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami;

- dostarczenia atestów, aprobat i dopuszczeń dla poszczególnych materiałów, urządzeń i wyposażenia;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (1 egzemplarz wydrukowany i oprawiony) i elektronicznej w formatach .pdf, .doc i .xls i .dwg  oraz innych edytowalnych w jakich była tworzona dokumentacja techniczna (po 1 egzemplarzu), a także złożenie Zamawiającemu oryginałów wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu zestawienia asortymentowo-cenowego zainstalowanego wyposażenia.

- uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, informacji, opinii, decyzji, koniecznych do uzyskania odbioru końcowe obejmujące m.in. odbiory radiologiczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej, jeśli będą wymagane, itp. W celu uzyskania w/w dokumentów, Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.

- Do realizacji prac adaptacyjnych, Wykonawca ma obowiązek stosować wyłącznie materiały spełniające wymagania ustawy - Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, a także posiadające wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności (z uwzględnieniem stosowania równoważnych norm czy materiałów). Wykonawca jest zobowiązany okazywać na każde żądanie Zamawiającego: atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla użytych materiałów (zgodnie z obowiązującą dyrektywą europejską i aktualną ustawą dot. wyrobów budowlanych).

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo na swój koszt dokonywać, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, kontroli realizacji umowy, a w szczególności kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich wykonania jak i terminowej ich realizacji.

- Wykonawca oświadcza, iż wszelkie osoby, którymi się będzie posługiwał przy realizacji Umowy będą posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności i prac oraz będą posiadać aktualne przeszkolenie BHP odpowiadające rodzajowi wykonywanych czynności i prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP przez osoby, którymi się posługuje przy realizacji Umowy.

§ 16

ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIAMI

- Wykonawca oświadcza, że:

  - osoby wykonujące przedmiot umowy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami oraz niezbędne dla realizacji umowy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne według potrzeb,

  - osoby wykonujące przedmiot umowy przebywające na terenie Zamawiającego będą odpowiednio zabezpieczone odzieżą roboczą i będą posiadały widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widoczną nazwą firmy).

- Informacje, o których mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany przekazać osobom wykonującym prace na terenie Zamawiającego.

- Nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy zasad określonych powyżej może skutkować wstrzymaniem prac przez Zamawiającego.

§ 17

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Jeżeli czynności wykonywane przez Wykonawcę będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320), Zamawiający wymaga, aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy. Dotyczy to osób wykonujących wszystkie czynności polegające na wykonywaniu prac  fizycznych remontowo – budowlano - instalacyjnych oraz pracowników bezpośredniego nadzoru biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę;

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1;

- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących czynności, wskazane przez zamawiającego w pkt 1;

Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3.  	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest również do wykonywania innych czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. 	Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów/żądanego przez zamawiającego dokumentu w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. 	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym wykazu osób wykonujących czynności (o których mowa w pkt 1 powyżej) oraz oświadczenia/oświadczenia Podwykonawcy (jeżeli jest on znany już na etapie zawarcia umowy, lub jeżeli nie jest znany to na etapie realizacji umowy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju zawartej umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności wskazane powyżej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu wraz z oświadczeniami Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu nowych osób na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do spełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 3 powyżej. Niezbędne dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 18

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ją i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- niewykonywania (czyli wówczas, gdy Wykonawca nie spełnił umówionego świadczenia) lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (czyli wówczas, gdy Wykonawca wprawdzie podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, jednak osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu sprecyzowanemu w treści umowy, harmonogramie prac lub wymogom określonym w obowiązujących przepisach

- zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych.

- Zamawiającemu służy prawo wypowiedzenia umowy o ile Wykonawca narusza postanowienia umowy, w sytuacjach innych niż opisane w ust. 1 powyżej, sposób rażący lub uporczywy. Zamawiający – w przypadku realizacji wyżej wskazanego prawa wypowiedzenia umowy dokonuje tej czynności za jednotygodniowym uprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wskazując w nim podstawę wypowiedzenia Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne. Przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przywrócenia stanu zgodnego z umową.

- Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym lub jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 UPZP. Zamawiający w tej okoliczności odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 UPZP,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W terminie 7 dni od daty wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, bądź jej części Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania lub na dzień odstąpienia.

§19

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

- Zmiana zawartej umowy dopuszczalna jest  w przypadku:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy się nie zmieni, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Powyższa zmiana obowiązuje od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,

- zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inną osobę, na której kwalifikacjach opiera się realizacja całości lub części przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. śmierć, poważna choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że zaproponowana osoba będzie posiadała kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi SOPZ,

- konieczności przesunięcia terminu realizacji umowy lub innych terminów umownych będących wynikiem wystąpienia Siły Wyższej. Okoliczności te nie stanowią podstawy do zmiany wartości zamówienia,

- konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, które okażą się niezbędne w wyniku stanu jaki został odkryty oraz bez których kontynuacja wiodących robót jest niemożliwa. Okoliczności te nie stanowią podstawy do zmiany wartości zamówienia,

- jeśli roboty zostały wstrzymane na żądanie Zamawiającego z przyczyn wynikających z działalności szpitala (np. konieczność zapewnienia łóżek dla zwiększonej ilości pacjentów; w celu zwiększenia odizolowania pacjentów; tymczasowego braku możliwości rozpoczęcia intensywnych robót w strefie sąsiadującej ze strefą przebywania pacjentów i ich stanem zdrowia).

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyposażenia objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta wyposażenia objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji.

- Zmiana, o której mowa w ust. 4 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany ostatecznej daty wykonania przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1 Umowy pod warunkiem:

- wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie prac adaptacyjnych; za siłę wyższą uważa się wystąpienie nieprzewidywalnych i niezawinionych przez żadną ze Stron zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia lub niemożliwych do zapobiegnięcia przy zawieraniu umowy.

- opóźnienia w dostawie aparatu nie leżące po stronie Wykonawcy.

- konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych lub budowlanych, które okażą się niezbędne w wyniku stanu jaki został odkryty oraz bez których kontynuacja wiodących robót jest niemożliwa. Okoliczności te nie stanowią podstawy do zmiany wartości zamówienia,

- Wynagrodzenie za roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, ustalane będzie na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

  - ceny składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla Województwa Śląskiego) za okres ich wbudowania,

  - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach załączonych do harmonogramu, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR; w przypadku ich braku zostaną Wykonawca dokona wyceny indywidualnej, którą przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Rozpoczęcie wykonania robót, o których mowa powyżej, może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu do umowy.

- Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

§ 20

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Dla celów umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły przewidzieć, zapobiec i przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy.

W szczególności pod pojęciem Siły Wyższej należy rozumieć wojnę, klęskę żywiołową, epidemię, poważną chorobę lub śmierć osoby na której kwalifikacjach opierała się realizacja całości lub wiodącej części przedmiotu umowy, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, przedłużający się czas dostawy mimo podjęcia przez Wykonawcę wszelkich starań w odpowiednio zaplanowanym czasie, przedłużający się okres uzyskania decyzji administracyjnych mimo prawidłowo złożonych kompletnych wniosków w odpowiednio zaplanowanym czasie, strajk spowodowany przez osoby nie związane z realizacją inwestycji, zamieszki społeczne, katastrofę ekologiczną, katastrofę budowlaną.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni kalendarzowych powiadamia drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wykonawca zaś zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wpływie tych okoliczności na termin i/lub sposób wykonania umowy wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie.

- Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania Siły Wyższej.

- W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, decyzje co do dalszego przebiegu realizacji Przedmiotu umowy, podejmują upoważnieni przedstawiciele Stron.

- W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania umowy, decyzja taka może być podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron na podstawie dokumentu regulującego wzajemne zobowiązania.

§ 21

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, będzie obejmowało wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania i upubliczniania dowolną techniką oraz wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych i udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania autorskich praw osobistych do nich.

- Wykonawca zapewnia sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

- Powyższe nastąpi bez odrębnego wynagrodzenia z chwilą odbioru dokumentacji, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tej kwestii.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na nieodpłatne i dowolne wykonywanie zależnego prawa autorskiego do części projektowej Przedmiotu umowy.

§ 22

KLAUZULA POUFNOŚCI

- Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, w szczególności prowadzonej przez nią działalności, metod działania, powiązań handlowych, organizacyjnych i funkcjonalnych, sytuacji prawnej i własnościowej, planów rozwoju, pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę.

- Obowiązek zachowania poufności informacji obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez Strony na podstawie umowy o pracę, powołania lub umowy cywilnoprawnej, jak również osoby trzecie, które otrzymały informacje poufne w związku z łączącymi je z daną Stroną kontaktami, w tym zwłaszcza handlowymi.

§ 23

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że w związku z zawartą umową, mogą wystąpić przypadki przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym każda ze stron zobowiązana jest realizować wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa jakie na niej spoczywają w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych.

- W przypadku wystąpienia naruszenia przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych przez jedną ze Stron, jest ona zobowiązana pokryć wszelkie koszty poniesione w związku z tym naruszeniem.

- Zamawiający jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych występujących w jego imieniu, biorących udział w wykonaniu umowy  oraz  w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z niniejszą umową.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania w jego imieniu informacji zawartych w Załączniku nr 6 dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw w zawiązku z przetwarzaniem tych danych, o których mowa w art. 14 RODO, wszystkim osobom biorącym udział w wykonaniu umowy, w tym wskazanym do bieżącego kontaktu, koordynacji, nadzoru oraz obsługi wszelkich formalności w ramach realizacji umowy.

§ 24

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

    - Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem umowy, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień.

    - W trakcie trwania umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu niniejszej umowy.

- W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu miejsce siedziby Zamawiającego.

§ 25

Warunki płatności

- Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666) ma obowiązek odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

- Każdorazowo za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. Zamawiający posiada numer identyfikacyjny NIP ……………………..

- Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

§ 26

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub podanych w umowie danych telefonicznych i e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany w umowie uważa się za skutecznie doręczoną, nawet w razie zwrotu do nadawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) składający się z:

część A – część ogólna, w tym odnosząca się do prac projektowych oraz robót budowlanych

część B – część specjalistyczna odnosząca się do tomografu komputerowego, urządzeń

związanych oraz urządzeń i systemów współpracujących i teleinformatycznych

Załącznik nr 3 – Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz podwykonawców wykazanych w dniu podpisania umowy

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 -  Harmonogram prac, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy

| PODPIS I PIECZĄTKA REPREZENTANTA WYKONAWCY | PODPIS I PIECZĄTKA REPREZENTANTA ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |

Załącznik 3

### OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Adres e-mail / telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze strony Wykonawcy |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Ze strony Zamawiającego |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Załącznik nr 4

WYKAZ PODWYKONAWCÓW WYKAZANYCH W DNIU PODPISANIA UMOWY

| Lp. | Rodzaj robót lub pozycje kosztorysu | Wartość planowanych robót | Nazwa i adres podwykonawcy, NIP | Nazwisko i imię osoby reprezentującej podwykonawcę, nr telefonu, adres email | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca zawiadamia na bieżąco o wszelkich zmianach ww. danych

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach,        ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, tel. 32 33 19 903, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl                     (dalej: Administrator).

- Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@szpital-pilchowice.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Szpitala.

- Administrator przetwarza Pani/Pana  dane  osobowe na  podstawie  i  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia 10  maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Przetwarzaniem danych osobowych objęte są Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres email.

- Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu kontaktowania się z Panią/Panem jako osoby do  realizacji, bądź osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne, a także innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi niezbędne do wykonania Umowy. W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane              i udostępniane innym osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom lub sądom.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy lub innych stosunków prawnych, które zostaną nawiązane w związku z jej realizacją, a po ich zakończeniu jedynie w przypadku gdy będzie to niezbędne do realizacji praw stron wynikających z Umowy bądź tych stosunków prawnych, w tym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń –przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

- Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  w  tym  uzyskiwania  ich kopii, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych  lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych.

- Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

- W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).