Leszno, dnia 01.06.2023 r.

**Zamawiający:**

Zarząd Dróg Powiatowych

Plac Kościuszki 4

64-100 Leszno

**INFORMACJA**

**Dotyczy:** **Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn.: „Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o przekazanie rysunków zbrojeniowych dla elementów konstrukcyjnych:

- oczep żelbetowy

- ściany czołowe

- fundament pod bariery

*Odpowiedź:*

*Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków układu zbrojenia elementów konstrukcyjnych.*

Pytanie 2:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości oraz długości pali prefabrykowanych 0,4 x 0,4 na dojazdach do mostu. Dane te nie wynikają z dokumentacji projektowej.

*Odpowiedź:*

*Ilość ww. pali została zamieszczona na rysunkach załączonych w dniu 31.05.2023 r. do dokumentacji przetargowej.*

Pytanie 3:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości oraz długości pali prefabrykowanych 0,4 x 0,4

stanowiących posadowienie pośrednie mostu. Dane te nie wynikają z dokumentacji projektowej

*Odpowiedź:*

*Ilość ww. pali została zamieszczona na rysunkach załączonych w dniu 31.05.2023 r. do dokumentacji przetargowej.*

Pytanie 4:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dotyczącej ściągów stalowych fi 50 (poz. 3.13 kosztorysu) oraz jednoznaczne określenie:

- ilości ściągów

- długości ściągów

- sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego

- wytrzymałości na rozciąganie

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że ściągi stalowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz z załączonymi rysunkami projektu budowlanego.*

Pytanie 5:

Prosimy o przekazanie specyfikacji M 19.01.04 dotyczącej balustrady.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, w dniu 31.05.2023 r. opublikował na stronie internetowej w dokumentacji przetargowej.*

Pytanie 6:

Prosimy o przekazanie specyfikacji D.03.01.02 dotyczącej obrukowania skarp.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z opisem na rysunkach projektu budowlanego.*

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na moście zastosować balustradę aluminiową?

*Odpowiedź:*

*Zamawiający nie wyraża zgody*

Pytanie 8:

Na rysunkach projektu budowlanego (widok z góry) widoczny jest kanał technologiczny oraz studzienki telekomunikacyjne. Brakuje takich pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, iż aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Sieć telekomunikacyjna nie jest objęta postępowaniem przetargowym*

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w sąsiedztwie przebudowywanego mostu nie trzeba utrzymywać ruchu pieszych poprzez budowę tymczasowej kładki dla pieszych

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że obiekt znajduje się poza obszarem zabudowanym, na którym brak jest drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.*

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robot

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że zamieścił projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, jednocześnie zalecamy do zapoznania się z Projektowymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.*

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji

administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że posiada niezbędne aktualne decyzje do prowadzenia prac budowlanych.*