### Załącznik nr  2 do umowy

Harmonogram prac

#### Szczegółowy rodzaj i zakres prac  oraz terminy ich wykonania dla terenów zieleni parkowej

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Termin wykonania dla obszaru strefy I (data) | Termin wykonania dla obszaru strefy II (data) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Pielęgnacja zieleni niskiej |  |  |  |
| 1. | Koszenie trawników z wygrabieniem i wywozem - kwiecień, - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik | 30 IV, 30 V, 15 VI, 30 VI, 15VII, 30VII, 30VIII, 30 IX, 30X | 30 IV, 30 V, 30 VI, 30VII, 30VIII, 30 IX, 30X |
| 2. | Pielęgnacja trawników dywanowych z piaskowaniem, odchwaszczaniem, wapnowaniem, nawożeniem | 15.IV, |  |
| 3. | Aeracja/ wertkulacja ( napowietrzanie) trawników | do 30 IV | do 30 IV |
| 4. | Odcięcie darni przy krawężnikach z czyszczeniem obrzeży z wywozem pozyskanej masy organicznej | Od 30 IV do 30VI | Od 30 IV do 30VI |
| 5. | ##### Podlewanie trawników dywanowych w czasie suszy | na bieżąco | - |
| 6. | Nawożenie trawników nawozami mineralnymi- preparat „Florovit” w dawce 500kg/h | od 30 V do 30 VII | do 30 V |
| 7. | Jesienne i wiosenne grabienie trawników – z wywozem pozyskanej masy organicznej | Do 30 III, od 30 X do 30XI | Do 30 III, od 30 X do 30XI |
| 8. | Zasypywanie humusem dołów i ubytków w trawnikach, wysianie trawy |  |  |
| II. Pielęgnacja kwiatów rabatowych i bylin |  |  |  |
| 1. | Przygotowanie kwietników sezonowych do obsadzenia łącznie z uprawieniem podłoża, z wymianą gleby o gr. 20 cm, z wywozem urobku, z całkowitym uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5 kg/m2, włókna kokosowego i nawożeniem nawozem Osmocote o działaniu do 6 m-cy | 18- 30 V | - |
| 2. | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi, z zastosowaniem nawozów Osmocote o działaniu do 6 m-cy | 30V |  |
| 3. | Pielęgnacja rabat kwiatowych jednorocznych w tym obcinanie przekwitniętych kwiatostanów: pielenie ze spulchnianiem gleby i wywozem masy organicznej i zbędnych pędów i liści oraz zastosowanie środków ochrony roślin oraz nawożenie | od 1 VI do 30 IX 2 razy w miesiącu | - |
| 4. | Odcinanie brzegów rabaty z wywozem | 30V, 30 VII | 30V, 30 VII |
| 5. | Pielenie rabat ze spulchnieniem gleby i wywozem masy organicznej | 15 VI, 30 VI, 15 VII, 30VII, 30VIII, 30 IX, |  |
| 6. | Podlewanie rabat kwiatowych jednorocznych i bylin w dawce 5 l/m2 | od 1 VI do 30 IX 3 razy w tygodniu |  |
| 7. | Pielęgnacja rabat bylinowych zlokalizowanych w Alei Orła Białego (58.800 szt bylin) z zastosowaniem środków ochrony roślin, podlewaniem oraz nawożeniem (pielenie ze spulchnianiem gleby i wywozem masy organicznej) | od 1 VI do 30 IX raz w miesiącu |  |
| 8. | Podlewanie rabat bylinowych w dawce 5 l/m2 | od 1 VI do 30 IX 3 razy w tygodniu |  |
| 9. | Pielęgnacja rabat bylinowych zlokalizowanych na terenach rozproszonych, z zastosowaniem środków ochrony roślin oraz nawożeniem (pielenie ze spulchnianiem gleby i wywozem masy organicznej) | od 1 VI do 30 IX raz w miesiącu | - |
| 10. | Obcinanie przekwitniętych kwiatostanów i zbędnych pędów | wg wskazań Zamawiającego od 30V do 30IX |  |
| 11. | Uzupełnianie (wysadzanie) zniszczonych lub wykradziony bylin. Sadzonki zapewnia Zamawiający | wg wskazań Zamawiającego od 30V do 30IX |  |
| 12. | Usuwanie założeń rabatowych na zimę | do 1 XI |  |
| 13. | Pielęgnacja rabat różanych, obcinanie przekwitniętych kwiatostanów, "wilków", plewienie, stosowanie środków ochrony roślin, podlewanie, nawożenie |  |  |
| 14. | Zabezpieczanie róż na okres zimowy (wraz z przycięciem i kopczykowaniem). Zdjęcie zabezpieczenia, rozgarnięcie kopczyków i przycięcie pędów po okresie zimowym | do 1 XI |  |
| III. Pielęgnacja zieleni średniej (krzewy) |  |  |  |
| 1. | Pielęgnacja żywopłotów (cięcie z trzech stron), zgrabienie, wywóz, odchwaszczanie, | 30 IV,30V,30 VII | 30 IV,30V,30 VII |
| 2. | Odmładzanie i prześwietlanie krzewów | 30 IV | 30 IV |
| 3. | Formowanie krzewów soliterowych lub skupin krzewów |  |  |
| 4. | Usuwanie samosiewów drzew i krzewów ze skupin krzewów | od III do VI | od III do VI |
| 5. | Wysadzanie krzewów z pełną zaprawą dołów. Sadzonki zapewnia Zamawiający |  |  |
| 6. | Usuwanie krzewów z wywozem pozyskanej masy organicznej, zasypanie dołów, dosianie trawy |  |  |
| 7. | Przekopanie skupin krzewów z pieleniem, wykonanie mis i wywóz pozyskanej masy organicznej | 30 IV, 30 VI | 30 IV, 30 VI |
| 8. | Podlewanie krzewów w dawce 10 l/szt z dowozem wody | do 30 V do 30 VI do 30 VII do 30 VIII wg wskazania inwestora | do 30 V do 30 VI do 30 VII do 30 VIII wg wskazania inwestora |
| IV. Pielęgnacja zieleni wysokiej (drzewa) |  |  |  |
| 1. | Pielęgnacja młodych drzew ( z wymianą palików) oraz krzewów rosnących w skupinach – odchwaszczanie i formowanie mis oraz obcinanie odrostów, wyłamanych gałązek, formowanie koron | 30 IV 30V 30 VII 30 IX | 30 IV 30V 30 VII |
| 2. | Usunięcie samosiewów i odrostów tzw. „wilków” (za 1 drzewo) przy drzewach z wywozem pozyskanej masy organicznej | do 30.V | do 15 VI |
| 3. | Przycinanie gałęzi i konarów kolidujących z ruchem pieszym i ruchem rowerowym, podnoszenie koron drzew | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 4. | Usuwanie konarów i gałęzi zawieszonych w koronach drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa | na bieżąco | na bieżąco |
| 5. | Formowanie podwójnego szpaleru koron grabów w Alei Wodnej | II - III | - |
| 6. | Formowanie topiarów w Ogrodzie Francuskim | II-III | II-III |
| 7. | Przycinanie gałęzi i konarów drzew kolidujących z ruchem pieszym i ruchem rowerowym | II-III | II-III |
| V. Konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej |  |  |  |
| 1. | Mycie ławek, lamp ulicznych | VI, VIII, | VI, VIII, |
| 2. | Mycie koszy |  |  |
| 3. | ##### Malowanie ławek parkowych (usunięcie starej farby, dwukrotne pomalowanie lakierobejcą) | do 10.IV | do 20.IV |
| 4. | Montaż listew w ławkach parkowych(listwy zapewnia Zamawiający) | do 30.IV | do 30.IV |
| 5. | Zamontowanie ławek parkowych z oparciem, na postumencie betonowym, z wykopaniem 2 dołów pod postumenty o wymiarach 0,5m x 0,5m x 0,5m | wg wskazań Zamawiającego | wg wskazań Zamawiającego |
| 6. | Utrzymanie czystości w Muszli Koncertowej | na bieżąco |  |
| 7. | Utrzymanie czystości Pergoli | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| 8. | Utrzymanie czystości szachownic (2) | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| 9. | Utrzymanie czystości lustra wody „Koziego Stawu” | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| 10. | Koszenie wyspy „Koziego Stawu” | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| 11. | Utrzymanie czystości lustra wody „Żabiego Dołka” | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| 12. | Utrzymanie bulwaru nad Kaczawą wraz z altaną z grillem | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| VI. Utrzymanie czystości przestrzeni parkowej |  |  |  |
| 1. | Codzienne utrzymanie czystości (zbieranie papierków, folii, puszek, opakowań itp.) | 26 dni roboczych w miesiącu | 26 dni roboczych w miesiącu |
| 2. | ## Zamiatanie ciągów pieszych, alejek i schodów | 16 dni roboczych w miesiącu | 16 dni roboczych w miesiącu |
| 3. | ## Opróżnianie koszy | 20 dni roboczych w miesiącu | 20 dni roboczych w miesiącu |
| 4. | ## Oczyszczanie obrzeży | 30 IV, 3 V,30 VI,30 VII,30 VIII | 30 IV,30 VI,30 VIII |
| 5. | ## Oczyszczanie ciągów pieszych ( alejek spacerowych i schodów z liści, trawy i innych nieczystości) | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| 6. | ## Oczyszczanie rynsztoków w parku | wg wskazań Zamawiającego |  |
| 7. | Usunięcie darni z płyt chodnikowych i ciągów pieszych | na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego |  |
| 8. | Zimowe utrzymanie alejek: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, posypanie piaskiem, usuwanie śliskości | na bieżąco od 1 XI do 1 III. | na bieżąco od 1 XI do 1 III. |
| 9. | Wiosenne oczyszczenie alejek, placów i schodów z piasku i błota | Od 1 III do 30 III | Od 1 III do 30 III |
| 10. | Dodatkowa obsługa porządkowa na terenie parku w związku z planowanymi imprezami kulturalnymi lub sportowymi w dni wolne lub święta | wg wskazań Zamawiającego | wg wskazań Zamawiającego |