**Zał. Nr 3 (dla wszystkich części) do SWZ**

**UMOWA Nr NE/ZP/…../2023**

zawarta w dniu ………………...2023 r. w Kielcach pomiędzy:

**Gminą Kielce,** Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: **Przemysława Chmiela – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach**, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta miasta Kielce, zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

NIP: ……………………………………., REGON: ………………………………,

Reprezentowana przez: **…………………………………………………….**

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), – dalej Pzp, o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa** **urządzeń do utrzymania nawierzchni sportowych** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy u. Ściegiennego w Kielcach dla akademii Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania nawierzchni sportowych”.

**§ 2.**

**Obowiązki, odpowiedzialność Wykonawcy**

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

**-** dostawy **fabrycznie nowych urządzeń**, nie używanych tym:

**- ……………………………………………………………………….**

**- ……………………………………………………………………….**

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera formularz asortymentowo-cenowy złożony przez wykonawcę – stanowiące **załączniki nr 1.1 i 1.2**  do umowy.

3. Miejsce dostawy: **Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 w Kielcach**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt nowe urządzenia, wymienione w ust. 1, dokonać rozładowania własnymi siłami i środkami. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo.
2. Razem z dostawą nowych urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty: atesty, karty gwarancyjne itp.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników MOSiR w Kielcach w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za:
5. wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy;
6. szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z transportem i rozładunkiem, w tym także ruchem pojazdów, z poniesieniem wszystkich kosztów   
   i odszkodowań w tym przedmiocie.
7. **Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu „Rozwój Infrastruktury Piłkarskiej” – edycja 2022 i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości niniejszą informację i zobowiązuje się do przestrzegania wymogów z tego wynikających.** Informacje dostępne pod linkiem <https://www.gov.pl/web/sport/program-rozwoju-infrastruktury-pilkarskiej--edycja-2022>

**§ 3.**

**Terminy**

Termin realizacji zamówienia Strony ustalają :

……………………………………………….( ………………. dni od podpisania umowy) tj. do **……………………..2023 roku.**

**§ 4.**

**Odbiory**

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość dostawy przedmiotu umowy co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem dostawy.
2. Strony dokonają odbioru dostarczonego sprzętu protokołem odbioru.
3. Data podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zarazem datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
4. W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu Umowy będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość przedmiotu umowy do odbioru.
7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Protokół odbioru stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy i przekazania go Zamawiającemu.

**§ 5.**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:

**…….. miesięcznej gwarancji** na : ……………………………………………………………….

1. Bieg terminu gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Formą zawiadomienia będzie „Protokół reklamacji” wystosowany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta na obiekcie i przekazany do Wykonawcy   
   w ciągu 14 dni od daty ujawnienia wad fizycznych.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie   
   **21 dni** licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu   
   o czas naprawy.
4. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi wady niemożliwa do usunięcia, Zamawiającemu przysługiwać będzie wymiana sprzętu na nowy, o takich samych parametrach techniczno-jakościowych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji określonej w ust. 1
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji i rękojmi lub opóźnia się w wykonaniu naprawy/usunięciu wady, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy.

**§ 6.**

**Podwykonawcy**

1. Zamawiający dopuszcza realizację przez Podwykonawców części zamówienia, określonego w ofercie Wykonawcy.
2. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kserokopię umowy z Podwykonawcą w terminie do **7 dni** od daty jej zawarcia.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna   
   z treścią niniejszej umowy.
4. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części zamówienia.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że Podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia i zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniami Podwykonawców, włączając w to odsetki za zwłokę, koszty procesu, egzekucji i inne.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

**§ 7.**

**Wynagrodzenie, płatności**

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma od Zamawiającego **wynagrodzenie** w wysokości :

**…………………………………………………….. zł brutto**

/słownie: ………………………………………………………………… złotych …../100/, w tym:

- wartość netto: ……………………………… zł

- podatek VAT w stawce ………… %

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy i nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.
2. Należność będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, przekazania dokumentów wymienionych w § 2 ust. 3 umowy oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wykonawca umowy zobowiązuje się, że faktury będą wystawiane z następującymi danymi:

**Nabywca:**

Gmina Kielce

ul. Rynek 1

25-303 Kielce

NIP: 6572617325

**Odbiorca faktury:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

ul. Żytnia 1

25-018 Kielce

1. Termin płatności faktury ustala się do **45 dni** od daty dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.
2. Należność będzie płatna z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, do faktury Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie Podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę wraz z zestawieniem kwot, które są podwykonawcy należne z tej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy.
4. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust.7, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania potwierdzenia,   
   o którym mowa w ust. 7.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim na osoby trzecie.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. Kary umowne:
2. w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony po 14 dniowym terminie wyznaczonym na usunięcie wad,
4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych   
   w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość odszkodowania z tytułu kar umownych.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwie wykonanego przedmiotu umowy, a także w wyniku zaniedbań przy jego wykonaniu.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie umowy w terminie określonym w ofercie przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

**§ 9.**

**Przedstawiciele**

Strony umowy ustalają swoich przedstawicieli do nadzorowania realizacji umowy:

1. ze strony Zamawiającego: **Jacek Domoradzki – Kierownik ZOS ul. Ściegiennego 8, tel. 608 078 888;**email : [stadion@mosir.kielce.pl](mailto:stadion@mosir.kielce.pl)

2) ze strony Wykonawcy: **………………………………… tel.: ………………………;** email : …...................................

**§ 10.**

**Zmiany umowy**

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 Ustawy Pzp.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;

2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

3) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana:

1. na skutek wystąpienia okoliczności nie znanych w momencie zawierania niniejszej umowy, w tym m.in.:
2. zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego,
3. nie planowanymi zdarzeniami na czynnym obiekcie,
4. związanych ze skutkami epidemii,
5. ewentualnej **zmiany osób** nadzorujących wykonanie zamówienia.
6. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron, w postaci aneksu do umowy.

**§ 11.**

**Prawo odstąpienia od umowy**

1. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
2. Wykonawca realizuje umowę wadliwie lub stosuje materiały niezgodne z wymaganiami technicznymi, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z umową i wymaganiami technicznymi i upłynął termin wskazany w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;
3. Wykonawca zlecił wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub z pominięciem procedury określonej w § 6 umowy,
4. wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy limit 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 umowy;
5. ogłoszono upadłość Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
6. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 12.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**§ 13.**

**Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
2. W załączeniu umowy - informacja dla Wykonawcy w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załączniki stanowiące integralną część umowy:**

- Formularz asortymentowo cenowy sporządzony przez wykonawcę

Kontrasygnata Głównej Księgowej Zamawiającego: ………………………………………