Załącznik nr 2 do SWZ

Wzór umowy

UMOWA Nr ……………………………..

Zawarta w dniu …………………………. 2023 roku  pomiędzy Gminą Łapy
z siedzibą przy ul. Gen. Sikorskiego 24; 18-100 Łapy ; NIP 9662106860; REGON  050659094 zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego

przy kontrasygnacie

Anny Marty Sokół– Skarbnika ,

a

..................................................................................................................................................................... , NIP .......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:

1. ……………………….. - ………………………….

2. …………………………. - ………………………..

zwanymi dalej łącznie Stronami.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” współfinansowanego ze środków UE w ramach projektu partnerskiego pn.: „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

- Strony ustalają, że dostawa i montaż kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łapy, będzie realizowana zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1.1 i 1.2 do SWZ stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w ofercie Wykonawcy, zgodnie z Uproszczonymi Dokumentacjami Technicznymi, Specyfikacją Warunków Zamówienia, instrukcjami obsługi producentów urządzeń, instrukcjami obsługi Gwaranta oraz przepisami BHP, z najwyższą zawodową starannością, sumiennie.  Pozostałe świadczenia Wykonawcy, które zobowiązany jest on spełnić na rzecz Zamawiającego w ramach obowiązków objętych przedmiotem umowy, własnym staraniem, przy użyciu własnych materiałów i na własny koszt, obejmują:

- dokonanie pierwszego uruchomienia instalacji fotowoltaicznych, a także przeprowadzenie wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów technicznych niezbędnych do przekazania do użytkowania instalacji fotowoltaicznych,

- dostarczenie towaru, który ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne opisane w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji,

- udzielenie zamawiającemu gwarancji jakości na całość (komplet) dostarczonej, zamontowanej oraz uruchomionej instalacji fotowoltaicznej,

- zapewnienie serwisowania i przeglądów technicznych urządzeń objętych zamówieniem – w okresie obowiązującej gwarancji. Serwis i przeglądy techniczne powinny być prowadzone w terminach uzgodnionych z zamawiającym i wyznaczonych przez producenta/sprzedawcę urządzeń oraz w przypadku konieczności stwierdzonej przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego zrealizowania świadczeń objętych przedmiotem umowy, informowania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymania do zakończenia prac montażowych i instalacyjnych ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości zamówienia.

- Wykonawca złoży uwierzytelnioną kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) polisy ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki Zamawiającemu najpóźniej przed zawarciem umowy, a w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej na okres krótszy niż okresy wskazane powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczać kolejne uwierzytelnione kopie polisy na dalsze okresy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki najpóźniej w dniu upływu ważności dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, pod rygorem kary umownej.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

§ 2

- Wykonawca udziela Zamawiającemu:

- …… – letniej gwarancji na wykonane prace montażowe i instalacyjne

- …… – letniej gwarancji na zainstalowane kompletne moduły fotowoltaiczne

- …… – letniej gwarancji na zainstalowane falowniki

- …… – letniej gwarancji na zainstalowany pozostały osprzęt instalacji

- …… – letniej gwarancji na zainstalowane sterowniki i automatykę kontrolną

- Terminy gwarancji określone w ust. 1 biegną od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru dotyczącego przedmiotu zamówienia

- Strony rozszerzają rękojmię za wady w przedmiocie umowy w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do występowania z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi w terminie 5 lat od podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego końcowego protokołu odbioru dotyczącego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez zamawiającego w okresie trwania gwarancji w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Fakt usunięcia wady lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z Użytkownikiem przedmiotu zamówienia protokole. Kopię protokołu każdorazowo Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty usunięcia usterki lub wady.

- Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad zestawów paneli fotowoltaicznych.

- Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Wykonawca poza udzieloną przez siebie gwarancją, zobowiązany jest wówczas przekazać Zamawiającemu gwarancję danego producenta. Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji jeśli wymaga tego producent w celu utrzymania  gwarancji.

- Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mają prawo w każdej chwili nakazać przeprowadzenie inspekcji lub prób i badań każdego elementu z zastosowaniem metody, którą uzna za najbardziej odpowiednią, włączając w to demontaż, kiedy w jego ocenie okaże się to konieczne, przyjmując wówczas na siebie odpowiedzialność jedynie za powstałe koszty inspekcji, prób oraz badań i wyłącznie, gdy wykonanie  kontroli okaże się należyte.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany części, które w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady okażą się niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek złego materiału, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności lub wadliwego wykonania lub z innych przyczyn, przy czym Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu.

- W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do zasadności reklamacji Strony zlecą wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty ekspertyzy ponosi Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy Strony w ciągu 14 dni nie uzgodnią osoby niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługuje Zamawiającemu. W przypadku, gdy ekspertyza ta potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego kosztów tej ekspertyzy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy – Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi (pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.), niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, wad powstałych w wyniku napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione, itp.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin zakończenia umowy uważa się datę zgłoszenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę, osiągnięcia gotowości do odbioru.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym wykonywane będą prace polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Przekazanie terenu zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania terenu pod montaż w/w instalacji, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zasilenie terenu 
w energię elektryczną oraz wodę i dokona oznakowania i zabezpieczenia terenu zgodnie 
z przepisami BHP.

- Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu pod montaż do dnia odbioru końcowego zamontowanych instalacji, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 435 Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody w sąsiedztwie terenu pod montaż, powstałe w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie pod montaż, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów, urządzeń, narzędzi, które znajdują się na w/w terenie pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robót.

- Teren ten na każdym etapie winien być zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na składowisku odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2019.701). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca i jest zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy

- Do dnia protokolarnego odbioru końcowego zamontowanych instalacji Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować/usunąć z terenu przeznaczonego pod montaż sprzęt, materiały, narzędzia i obiekty, wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robót.

§ 5

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego własność; materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom oraz odpowiednim certyfikatom; powinny być  fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r., a także muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne opisane w  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach stanowiących integralną część Specyfikacji;

- w przypadku konieczności dostawy i instalacji innych niż zaoferowane w ofercie urządzeń i podzespołów uzyskiwania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych zmian. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany zostanie do ich usunięcia na własny koszt;

- okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu.

- Odbiór świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 nastąpi po ich spełnieniu przez Wykonawcę, w tym po pomyślnym uruchomieniu zamontowanych instalacji i po sprawdzeniu prawidłowości ich działania w zakresie wszystkich funkcji oraz po przeszkoleniu użytkowników w zakresie obsługi zamontowanych instalacji. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział swojego upoważnionego przedstawiciela  w czynnościach odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie instalacji, wówczas Zamawiający może dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przedmiotu umowy, uważa się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru końcowego. Powyższe będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 6

      - Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, objętego niniejszą umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto …………………….. zł (słownie: …….................. złotych), powiększone o naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (23%), tj., kwotę………………. zł brutto (słownie:............................................................................ brutto)

      - Wynagrodzenie powyższe w kwocie netto jest rozumiane jako stałe w okresie obowiązywania umowy i uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia netto plus obowiązujący podatek VAT obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się on posługuje, z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy.

      - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

      - Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Płatność zostanie dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

      - Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę jako nabywcę należy wskazać Gminę Łapy, 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, NIP 9662106860, a jako odbiorcę Urząd Miejski w Łapach, 
18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24.

§ 7

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości  5 % ceny oferty brutto co stanowi kwotę …………………… w formie …………………………………

- 70% kwoty zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% określonej w ust. 1 i zostanie zwrócona nie później niż po upływie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady (art. 453, ust. 3, Pzp).

§ 8

- Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela Pana/Panią ……………………………… do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach objętych niniejszą umową, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.

- Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela Pana Krzysztofa Dudzińskiego do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących przedmiotu zamówienia objętych niniejszą umową, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa, upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.

- Zamawiający ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie …………………………………….

§ 9

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- z tytułu zwłoki Wykonawcy z wykonaniem obowiązków umownych 
w stosunku do terminów, określonych w § 3 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu zwłoki Wykonawcy z przystąpieniem do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi za wady/ gwarancji jakości, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- za nieprzedstawienie Zamawiającemu do uprzedniej akceptacji materiałów i urządzeń, które Wykonawca zamierza zastosować, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.

- za dopuszczenie do wykonywania prac montażowych i instalacyjnych objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zatwierdzony podwykonawca w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień ich wykonywania przez ten podmiot

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,  w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek;

- z tytułu nieprzedłożenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę określoną w § 1 ust. 6 w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu braku zachowania ciągłości polisy, o której mowa w § 1 ust. 7 w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień nieprzedłużenia okresu ważności polisy.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z dalszym podwykonawcą lub jej zmiany  w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy z dalszym podwykonawcą,  w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek;

- braku zmiany umowy z dalszym podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek.

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Aby dokonać skutecznego odstąpienia, Wykonawca pierwszy obowiązany jest wezwać na piśmie Zamawiającego do zaprzestania naruszeń uniemożliwiających wykonanie przez niego umowy  i udzielenie Zamawiającemu miesięcznego terminu na zaprzestanie czynności lub usunięcie naruszeń z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu będzie mu przysługiwało skuteczne prawo odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, określonych w ust. 1.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy.

§ 10

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umową, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego,

  - łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczy kwotę 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

  - Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej Umowy przekraczającej 30 dni.

      - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa w terminie 20 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach opisanych w ust. 1.

      - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac instalacyjnych w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prowadzonych prac instalacyjnych urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Strony zgodnie ustalają, iż odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie wywoływało skutki wyłącznie na przyszłość (ex nunc). Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie będzie go pozbawiało prawa dochodzenia kar umownych określonych umową.

§ 11

1.	Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie sam, za wyjątkiem następującego zakresu: …………………………………………………………………………………………, który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. 	Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. 	Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy i montażu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w § 3 niniejszej umowy;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru dostaw przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na prace montażowe i instalacyjne z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

- umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w Ofercie Wykonawcy;

- umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.

5. 	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. 	Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust.4.

8. 	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

9. Przepisy ust. 2 –8  stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac montażowych i instalacyjnych podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy i montaż jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji prac montażowych i instalacyjnych tj. polecenie dokonania przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

13. 	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. 	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15. 	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy /usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 Umowy, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.

18. 	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/usługodawców/ dostawców jak za swoje własne.

§ 12

- Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności dostarczenia innych, niż określone w Umowie produktów, spowodowane zakończeniem ich produkcji lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić (np. przedłożyć oświadczenie producenta produktu) Zamawiającemu powyższe okoliczności. Parametry zastępowanych produktów nie mogą być gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie terminu wykonania umowy:

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, trzęsienia ziemi, i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;

  - w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie dostaw i montażu, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość prac lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku po akceptacji na piśmie przez Zamawiającego;

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne);

  - w przypadku braku udostępnienia Wykonawcy miejsca realizacji zadania przez właściciela nieruchomości/ użytkownika Instalacji;

  - w przypadku zniszczenia/uszkodzenia budynku na którym miała być zainstalowana instalacja fotowoltaiczna;

  - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczącą zakresu dostaw i wynagrodzenia gdy:

a) zachodzi konieczność wykonania dostawy i montażu zamiennego w przypadku, gdy na skutek okoliczności wcześniej nieznanych stronom dla prawidłowego wykonania zamówienia, konieczne jest wykonanie dostawy i montażu przy zastosowaniu odmiennego rozwiązania,

b) zachodzi możliwość/konieczność zmiany stawki podatku VAT w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia w sytuacji montażu poszczególnych zestawów – zakres zmian stawki VAT zależeć  będzie od ostatecznej liczby zestawów zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej będących przedmiotem niniejszej umowy,

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

- Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowa niniejsza została sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………..……..					          ………..…………………………….

WYKONAWCA:                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:

Załącznikami  do niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy,

- specyfikacja warunków zamówienia

- kosztorys ofertowy

- ochrona danych osobowych

- oświadczenie podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy

- karta gwarancyjna

Załącznik do umowy nr 4

Ochrona danych osobowych

  - Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  - W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, w razie zaistnienia konieczności, strony zawrą odrębną umowę o przetwarzanie danych osobowych lub w stosownych przypadkach zostanie nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

  - Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostępnione dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, stanowisko. Każda ze Stron będzie administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  - Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Strony przyjmują do wiadomości, że:

- dane osobowe ich dotyczące przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- odbiorcami danych osobowych ich dotyczących mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych, obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

- dane osobowe ich dotyczące będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

- przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących.

- przysługuje im prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i Strony są zobowiązane do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

- dane osobowe ich dotyczące nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Załącznik do umowy nr 5

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy”

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY Z DNIA …………..

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………

niniejszym oświadczam, że:

- wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień ………………………… złożenia niniejszego oświadczenia , zostały/nie zostały* zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

- do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ……………………………………….zł słownie: ……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące/całkowite* rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

- między Podwykonawcą a Wykonawcą istnieje/nie istnieje* żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi

Podwykonawca oświadcza, że wystawił na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy nr …………..…. fakturę vat nr …………..…. z dnia …………. na kwotę…............... (słownie……………………………………………………………………………..) opłaconą w części/całości* na kwotę……………...

Rozliczenie realizacji ww. umowy

a) Całkowita wartość wykonanych prac / dostaw * wg umowy (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

b) Wartość wykonanych prac / dostaw *  na podstawie zapłaconych faktur (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

c) Wartość prac / dostaw * na podstawie wystawionych a niezapłaconych faktur (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

d) Wartość wykonanych prac / dostaw *  a niezafakturowanych (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

e) Pozostała wartość prac / dostaw *  do wykonania (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

Data, pieczęć i podpis

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy nr 6

Karta gwarancyjna

Wystawiona w dniu: ………………………. r.

Zamawiający: Gmina Łapy z siedzibą w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 reprezentowana przez Burmistrza Łap – Krzysztofa Gołaszewskiego

Wykonawca: …………………………………………..

Umowa z dnia ………………………..

Przedmiot umowy:„………………………………………………………………………..”

Data odbioru: ……………………..r.

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane dostawy, prace montażowe, prace instalacyjne, materiały, urządzenia i pozostały osprzęt użyte w ramach umowy.

Warunki gwarancji

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji na wykonane wynosi:

  - …… – lat na wykonane prace montażowe i instalacyjne

  - …… – lat na zainstalowane kompletne moduły fotowoltaiczne

  - …… – lat na zainstalowane falowniki

  - …… – lat na zainstalowany pozostały osprzęt instalacji

  - …… – lat na zainstalowane sterowniki i automatykę kontrolną

licząc od dnia następnego po dniu spisania protokołu odbioru w zakresie wolnym od wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze od dnia następnego po dniu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze.

- W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;

  - w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia chyba, że na piśmie zostanie ustalona przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą inna data usunięcia takich wad.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części prac na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania prac.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

ZAMAWIAJĄCY:								  WYKONAWCA:

Przyjmujący gwarancję							Wystawiający gwarancję