###### Załącznik nr 2
###### Umowa ( Projekt ) Nr ………...2022.IPSiP

zawarta w dniu …….……… 2022 r. w Małogoszczu pomiędzy:
Gminą Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
NIP: …………………., REGON: ……………………..
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Mariusza Piotrowskiego – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
przy kontrasygnacie Skarbnika – Iwony Szymkiewicz
a
Przedsiębiorstwem …………………………………………………….…………..
NIP: …………………… , REGON: ……………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………..
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.:
„Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji
 i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”
W ramach: Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”
Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
        i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz
        w Żarczycach Dużych
Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
        i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz
        w Mieronicach
Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
        i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz
        w Karsznicach
w ramach projektu:
Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Lasochowie
Zadanie nr 4 – Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie
        rekreacyjno-wypoczynkowym w Lasochowie

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji, gwarancji,  rękojmi, trwałości projektu, polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu
    i rozliczeniu prac w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
2. Prace będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prac.
3. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania, w okresie od zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady nad realizacją prac w n/w zakresie:
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek
 Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania, w okresie od zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady nad realizacją prac, które Wykonawca wykona w n/w
zakresie:
Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Żarczycach Dużych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających
 obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 1051
 położonej w miejscowości Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem
granic działki Nr 1051 przez uprawnionego geodetę.
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu, wykarczowaniu
i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz
obsianiem skarp trawą.
Po wykonaniu robót ziemnych wykonać wzdłuż drogi kanał odwadniający z rur PP SN8 fi 600 mm na warstwie piasku grub. 20 cm i obsypaniem piaskiem. Na wlocie kanału
zamontować ściankę czołową prefabrykowana, a zakończyć studzienką przelotową
z kręgów żelbetowych fi 1200 mm przykrytą płytą żelbetową fi 1400 mm. Kanał zasypać, nadmiar ziemi rozplantować.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy
znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm po obu stronach
przepustu pod drogą.
Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki na podbudowie
 z piasku grub. 12 cm i kruszywa grub. 8 cm o wym. 3,00x2,50 m (pod grill) i 6,00x4,00 m (pod stół z ławkami) oraz chodniki o szer. 2,00 m na odcinku 10,00 m z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie betonowej 8x5 cm. Zamontować grill ogrodowy
 betonowy wysokości 223 cm. szerokości 156 cm i głębokości 61 cm. Zamontować ławki na
stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm. Zamontować kosze kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą
natryskową. Ławki, stół i kosze mocować na stałe do podłoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym.25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm. Po zakończeniu robót montażowych teren wyrównać, wyplantować i obsiać trawą.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty
i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Mieronicach

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających
obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działkach Nr ewid. 153/1
i 153/2 położonych w miejscowości Mieronice, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działek Nr 153/1 i 153/2 przez uprawnionego geodetę.
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu wraz z remontem
i przedłużeniem przepustu, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna
z roślinności i dna z namułu warstwa grub. około 50 cm wbudowaniu urobku w groble
i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych
umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, przedłużyć wjazd kręgami fi 50 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m i dług. 1,50 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i słupek w kolorze biało-czerwonym.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się
w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Wykonać remont murku oporowego, poprzez rozebranie zniszczonego i popękanego murku, zabetonowanie nowego na podkładzie betonowym, zbrojonego 2 siatkami o oczkach 15x15 cm ze stali fi 12 mm. Nadmiar ziemi z wykopu wbudować w nasyp i rozplantować.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty
 i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Karsznicach

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 213 położonej
w miejscowości Karsznice, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym na działce 213 polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności
i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu,
i przedłużeniem przepustu, wykonaniu zastawki oraz montażu studzienki przelotowej
z kręgów betonowych, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych utwardzić plac
o wym. 10,00x5,00 m kruszywem grub. około 42 cm, umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką
 ażurową o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i np. U12a typ olsztyński kolorze biało-czerwonym, dług, 1,50 m.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy
znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki o wym. 5,00x5,00 m na istniejącej podbudowie z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie betonowej 8x5 cm. Zamontować ławki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na
siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski
 o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm. Zamontować kosz kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm
 i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany
 i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosz mocować na stałe do podłoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym.25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje
o wys. 100-110 cm.
W związku z robotami remontowymi i zabezpieczającymi obszar wodny przy terenie
rekreacyjno- wypoczynkowym na działce 213 przy sąsiedniej działce Nr 208 należy tylko
wykarczować i uporządkować powierzchnię stawu i grobli na obszarze około 0,20 ha.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty
i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
Zadanie nr 4 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Lasochowie

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr 622 położonych w miejscowości Lasochów, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym polegają na odmuleniu cieku odprowadzającego wodę wraz
z remontem przepustu., wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i dna namułu
warstwa grub. około 70 cm wbudowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową
 o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka w kolorze biało-czerwonym.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy
znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie platformy zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/642228

§ 2
1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków
    i uprawnień ( łącznie z kontrolowaniem rozliczeń przedmiotu zamówienia ) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
2. Udział w przekazaniu przez Zamawiającego terenu dostaw wykonawcy prac.
3. Obecności inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres trwania
   realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy prac i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu
   inspektora nadzoru, minimum 1 raz w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie
   Zamawiającego, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz
   sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia
   problemów.
4. Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez
   Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych przez wykonawcę prac.
5. Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwłoczne
    informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.
6. Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót
    z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami (dokumentacjami) technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami
    i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy techniczne.
7. Bieżącej współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji dostawy
   i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, na każde żądanie Zamawiającego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.
8. Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym
   dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę prac ( wynagrodzenie Wykonawcy prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym ).
9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań,
   deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.
10. Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,
    sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
11. Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności/uzgodnień” dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.
12. Kontroli postępu prac, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego
     realizacji zadania inwestycyjnego.
13. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz prac zamiennych – pełnienie
    nadzoru nad tymi pracami.
14. Sporządzenie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.
15. Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.
16. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych ( w okresie gwarancji, rękojmi )
    i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek ( minimum jeden raz w roku ).
17. Inspektor czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w prac.
18. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy w Gminie Małogoszcz.
19. Sprawdzanie faktur częściowych i faktury końcowej wraz z dokumentami
    przedkładanymi przez Wykonawcę - w terminie 3 dni od daty dostarczenia
    dokumentów, potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego wykonanych prac, ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy.
20. Udział w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze
    poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą prac.
21. W razie konieczności wydanie opinii o zastosowanych przez wykonawcę prac
    materiałach/urządzeniach lub rozwiązaniach „równoważnych”. Opinia winna zawierać informację, czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne tych
    materiałów/urządzeń zapewniają uzyskanie parametrów technicznych/użytkowych nie gorszych od założonych w projekcie i specyfikacji materiałów dostaw.
22. Monitorowanie wskaźników realizacji projektu w okresie rękojmi, gwarancji, trwałości projektu.
23. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia przekazania terenu
    budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia i rozliczenia
     rzeczowo – finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych termin obowiązywania umowy na pełnienie funkcji
    Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo – finansowego
     inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych
    wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz bez zwiększenia wynagrodzenia. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.
24. Inspektor w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji
    i zapobiega stratom i marnotrawstwu.
25. Wykonawca sporządzi dokumentacje fotograficzną z przebiegu realizacji projektu ( na nośniku elektronicznym ).
§ 3
1. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenionego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności, za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy prac oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.
§ 4
Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty:
Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.

§ 5
1. Inspektor nadzoru – .................................................uprawnienia.........................................
2. Zmiana inspektora jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
§ 6
1. Umowa zostaje  zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru
końcowego  i rozliczenia finansowo rzeczowego inwestycji.
Przewidywany termin zakończenia  inwestycji - w ciągu 7 m-cy od dnia  podpisania umowy.
     Umowa może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu
        wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.
Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 7
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą w wysokości:
        brutto ..........................................zł, słownie: .................................................................złotych
        w tym:
        a) wynagrodzenie netto: ..........................zł słownie: .........................................................złotych
        b) podatek VAT …….% ...............................zł, słownie: ..................................................złotych
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno – prawne, podatek VAT,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające z niniejszej umowy dotyczące nadzoru i rozliczania robót podstawowych oraz ewentualnych prac zamiennych i dodatkowych.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonania prac,
5. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego będzie płatne jednorazowo.
6. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto będące własnością Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę na fakturze / rachunku w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. Rachunek Wykonawcy powinien znajdować się w danych zgłoszonych do tzw. „białej listy” podatników VAT.
7. Strony ustalają, że za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy
   w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksu do umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT.

§ 8
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu
  2. za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w sprawie realizowanych prac lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200 zł.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.
§ 10
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.
2. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 11
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 12
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:

Integralną część umowy stanowią:
1. Formularz zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy