**Załącznik nr 5 do SWZ**

**WYKAZ CEN DO OFERTY**

Wykaz cen do oferty na:

**Robota budowlana: usługi zaprojektowania, uzyskania decyzji administracyjnych, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji absorpcyjnej pompy ciepła (APC) w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie**

Kraków, dnia ……. 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Etapy realizacji | Procentowy udział wartości kontraktu | Oferowany procentowy udział wartości kontraktu | Oferowana Cena ( PLN netto) | Oferowana cena ( PLN brutto) |
|  | **Dokumentacja projektowa** | **3,0 – 4,5%** |  |  |  |
| 1.1 | Projekt Podstawowy | 1 – 1,5% |  |  |  |
| 1.2 | Projekty Architektoniczno-budowlany i Techniczny | 0,5 – 1,0% |  |  |  |
| 1.3 | Projekt Wykonawczy | 1,5 – 2,0% |  |  |  |
|  | **Roboty budowlane** | **1,0 – 1,5%** |  |  |  |
|  | **Dostawa i zamontowanie urządzeń i instalacji** | **50,0% – 62,5%** |  |  |  |
|  | Instalacja APC | 30,0 – 35,0% |  |  |  |
|  | Instalacje pomocnicze | 5,0 – 7,5% |  |  |  |
|  | Rurociągi | 15,0 – 20,0% |  |  |  |
|  | **Zintegrowanie systemu AKPiA z systemem DCS** | **10,0 –15,0%** |  |  |  |
|  | **Uruchomienie instalacji (próby, testy, pomiary itp. itd.)** | **10 – 15,0%** |  |  |  |
| 5.1. | Ruch Regulacyjny | 2,0 - 5,0% |  |  |  |
| 5.2. | Ruch Próbny | 8,0 – 10,0% |  |  |  |
|  | **Szkolenie Obsługi** | **0,5 – 1,0%** |  |  |  |
|  | **Przekazanie do eksploatacji** | **8% – 10,0 %** |  |  |  |
| **SUMA** | | | **100 %** |  |  |

……………..dnia…………… Podpis Wykonawcy