Załącznik nr 6b do SWZ – wzór umowy w zakresie II części zamówienia

UMOWA  NR  ……………………….

zawarta w dniu …………… w Sejnach pomiędzy:

Gminą Sejny z siedzibą w Sejnach przy ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, 
NIP 8442143456, REGON 790671142, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika – ………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………….., reprezentowanym przez:

..................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, znak sprawy: ..................................., Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ l

Przedmiot umowy

- Przedmiot umowy obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Umowa będzie finansowana z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3470/PolskiLad.

- Inwestycja określona w ust. 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczących przebudowy drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach 571, 572, 573, 547 obręb Klejwy, w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, gmina Sejny. Długość projektowanego odcinka wynosi około 1,13 kilometra.

- Wykonawca robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, zobowiązany jest również do opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dalej STWiOR) wszystkich niezbędnych branż – zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia  na budowę oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 2

Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 682  ze zm.), nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji, o której mowa w § 1. Usługa obejmuje w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 4, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

- wizytowanie placu budowy z częstotliwością …………………………..;

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowalnych;

- systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- akceptację wniosków materiałowych przedkładanych przez wykonawców przed wbudowaniem materiałów;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

- uczestniczenie w odbiorach częściowych robót;

- udział w czynnościach odbioru końcowego robót;

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

- żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 4;

- wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4;

- udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia;

- udział w naradach roboczych – koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy;

- sprawdzenie kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (dokumentacji powykonawczej) sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych;

- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i obowiązującymi przepisami;

- sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją prac budowlanych, o których mowa w § 1 umowy;

- udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - bez dodatkowej zapłaty (wymagany okres gwarancji od wykonawcy robót budowlanych wynosi … miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót).

- Wykonawca ma obowiązek opiniowania treści opracowań przedprojektowych i dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 umowy, przygotowanej przez  wykonawcę robót budowlanych, przed przekazaniem jej przez wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do akceptacji.

§ 3

Termin realizacji umowy

Usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do:

- dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych określonych w § 1 ust. 3 umowy (planowany termin zakończenia robót budowlanych: do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy);

- do upływu okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, tj. … miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego odbioru robót – w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej.

§ 4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w formie ryczałtu w wysokości ……………. zł netto + podatek VAT 23%, co stanowi …………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w sobie zapłatę za wszystkie czynności Wykonawcy podjęte w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy w całym okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:

- wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- koszty dojazdów i pobytu na budowie.

- Zamawiający przewiduje dokonanie płatności wynagrodzenia określonego w ust. 1 w trzech transzach:

- pierwsza transza w wysokości maksymalnie 20% otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3470/PolskiLad (z zastrzeżeniem regulacji określonej w art. 443 ust. 2 ustawy Pzp), płatna po przeprowadzeniu odbioru częściowego robót określonych w § 1 umowy, zakończonego podpisaniem przez Wykonawcę, wykonawcę robót budowlanych oraz Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego zakresu prac. Wykonawca zobowiązany jest do faktury częściowej dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji tego etapu zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji tego etapu zamówienia lub dowody zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji tego etapu zamówienia;

- druga transza w wysokości maksymalnie 30% otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3470/PolskiLad (z zastrzeżeniem regulacji określonej w art. 443 ust. 2 ustawy Pzp), płatna po przeprowadzeniu odbioru częściowego robót określonych w § 1 umowy, zakończonego podpisaniem przez Wykonawcę, wykonawcę robót budowlanych oraz Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego zakresu prac. Wykonawca zobowiązany jest do faktury częściowej dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji tego etapu zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji tego etapu zamówienia lub dowody zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji tego etapu zamówienia;

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 (nie większej niż 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1), z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej transz wynagrodzenia, po dokonaniu odbioru końcowego robót określonych w § 1 umowy, w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, a także Protokół Odbioru Końcowego niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy i podpisany przez Wykonawcę, wykonawcę robót budowlanych oraz Zamawiającego. Wraz z fakturą VAT Wykonawca ma obowiązek przedstawienia oświadczeń wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia lub dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia.

- Faktury dotyczące płatności częściowych oraz faktura końcowa będą płatne w terminie 30 dni od daty przedłożenia ich przez Wykonawcę Zamawiającemu na rachunek bankowy nr ……………………………………………….

- Faktury winny być wystawiane w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, NIP: 844-21-43-456

Odbiorca: Urząd Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

Faktury należy przesłać na adres e-mail: faktury@gmina.sejny.pl

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych określonych w § 1 umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie.

§ 5

Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy zamówienia: [______________________________]

- Wykonawca wykona następujący zakres zamówienia przy pomocy podwykonawców:
[______________________________] (podwykonawca, adres, zakres prac)

- Wykonawca dołączy do faktur oświadczenia podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, że ich wymagalne roszczenia z tytułu realizacji prac zostały zaspokojone. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza zasady rozliczeń z podwykonawcą, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia płatności jego podwykonawcom.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania projektu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu w tym terminie oznacza akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w tym terminie oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Uregulowania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmian tych umów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

Prawa i Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca ustanawia ......................................... do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

- Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 możliwa jest jedynie w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny (np. rozwiązania umowy o pracę ze wskazanym w ofercie pracownikiem, śmierci, wyjazdu zagranicznego itp.). Nowa osoba, która miałaby sprawować funkcję określoną w ust. 2, musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu skutkującym zawarciem niniejszej umowy w stopniu nie mniejszym niż osoba, która zostanie przez nią zastąpiona.

- W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

- Inspektorowi nadzoru nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez Inspektora nadzoru) i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora nadzoru do udzielenia wykonawcy robót budowlanych zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru będzie przystępować do odbioru robót ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez wykonawcę robót budowlanych.

- W ciągu 5 dni od zawiadomienia wykonawcy robót budowlanych o gotowości do odbioru końcowego robót, Inspektor nadzoru potwierdzi zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, bądź zażąda uzupełnienia dokumentów lub poprawienia przedmiotu umowy.

- Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru robót.

§ 7

Prawa i Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, o których mowa w § 1 umowy.

  - Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu warunków ustalonych w umowie.

  - Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanych prac.

§ 8

Zasady porozumiewania się Stron

  - Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie jej drogą elektroniczną (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), pod warunkiem niezwłocznego przekazania jej w formie pisemnej.

  - Korespondencja będzie kierowana pod następujące adresy:

A. dla Zamawiającego:

nazwa: [_________]

adres: [_________]

telefon/fax: [_________]

email: [_________]

B. dla Wykonawcy

nazwa: [_________]

adres: [_________]

telefon/fax: [_________]

email: [_________]

  - Do bieżących kontaktów roboczych Strony przewidują następujące osoby:

    - ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………

    - ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………….

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

  - Narady, o których mowa w ust. 4, będą protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim Stronom i osobom zaproszonym na naradę bezpośrednio po odbyciu narady.

  - Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 1.

  - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres umowy, ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o odmowie wykonania polecenia przedstawiciela Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopię polecenia przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

  - Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 7 i 8, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 9

Zmiany w umowie

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić:

- na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- na skutek konieczności zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- na skutek zaistnienia Siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia i okoliczności znajdujące się poza kontrolą Stron, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązań umownych.

- Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne określone w ustawie Pzp oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 427).

- W sytuacji określonej w ust. 4 lit. a) obowiązuje cena netto określona w § 4 ust. 1, do której zostanie doliczony podatek VAT w nowej wysokości, odzwierciedlającej nową wysokość stawki podatkowej.

- Warunkiem wprowadzenia zmian określonych w ust. 4 lit. b) – d) jest bezpośrednie wywieranie przez nie wpływu na koszty wykonania zamówienia ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udowodnić wysokość kosztów wykonania zamówienia, jaka ulegnie zmianie wskutek zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4 lit. b) – d).

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Kary umowne

  - Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez Wykonawcę, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne powstałe w wyniku popełnionych błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych (… miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru robót) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji za wady wykonanych robót.

§ 12

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestał ich realizacji przez 7 dni kalendarzowych;

- zostanie trzykrotnie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie;

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy;

- Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę;

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, spośród wymienionych w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną na podstawie § 10 ust. 1 lit. a) umowy.

  - Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 w terminie określonym w § 3 lit. a) umowy.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

  - Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

  - Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób polubowny, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

  - Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Przelew wierzytelności dokonany bez zgody Zamawiającego jest nieważny.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

  - Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Zamawiający: 						Wykonawca: