UMOWA Nr …... (Projekt)

zawarta w dniu …............ r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, z siedzibą ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, NIP: 664-19-09-150, REGON: 291009892, w imieniu której działa  Marek Materek  –  Prezydent  Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

….................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez …............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: „Naprawy bieżące, konserwacje i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych na nieruchomościach
i w lokalach stanowiących własność gminy Starachowice” w zakresie obejmującym naprawy
i konserwacje jako ogólnobudowlane w lokalach gminnych.

- Integralne części dla umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy  wraz z dodatkowymi dokumentami i oświadczeniami złożonymi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

- zawiadomienie o wyborze oferty.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz że warunki prowadzenia tych robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych uwag.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego na naprawy bieżące, konserwacje i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych
w lokalach stanowiących własność gminy Starachowice.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na czas realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywanym zamówieniem.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane bądź usługi, o ile takie dane są już znane Wykonawcy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji zamówienia, nie później niż w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o tych zmianach.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia przekazuje dane, o których mowa w ust. 4 również w odniesieniu do nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług przed ich powierzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę w zakresie zleceń awaryjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności określone w zakresie przedmiotu zamówienia, będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami określonymi w ust. 7. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami zgodnie z ust. 8 będą traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników  na podstawie umowy o pracę co oznacza brak spełnienia warunku postawionego w przetargu i stanowi podstawę naliczenia kar umownych zgodnie z § 16 Umowy.

§ 4

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić specyfikę wykonywania prac, zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia na terenie prowadzonych prac.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót ogólnobudowlanych prawną i materialną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren prac/robót ogólnobudowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić swoje zaplecze budowy.

- Koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników i liczników, koszty wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków itp. dla potrzeb prac ogólnobudowlanych ponosi Wykonawca.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do informowania przedstawiciela Zamawiającego o  terminie wykonania robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego.

§ 6

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, przywrócić go do stanu pierwotnego na warunkach określonych przez właścicieli/zarządców terenu i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane własnym działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

- Na każde żądanie Zamawiającego – Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania - na żądanie Zamawiającego - jakości robót z wykonanych materiałów Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych  jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyń ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny przydatności materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania oraz pozostawienie takich materiałów do dyspozycji Zamawiającego.

§ 9

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - Do obowiązków Zamawiającego należy ponadto:

a. dokonanie odbioru zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

b. regulacja należności za wykonane i odebrane roboty.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie: …................................................................................

- Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione ze strony Zamawiającego do podpisywania protokołów odbioru robót.

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie: …..............................................................................

- Wykonawca może dokonać zmiany Przedstawiciela, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 3 wymagają aneksu do umowy.

§ 11

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą faktycznie wykonane zadania (zlecenia), zlecane pisemnie przez Zamawiającego w miarę bieżących potrzeb i objęte niniejszą umową.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych.

- Jeżeli brak jest wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub gdy te wady zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Jeżeli w trakcie odbioru, zostaną stwierdzone wady i usterki sporządzany jest protokół odbioru  z zastrzeżeniami. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z obiektu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia ich na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym od dnia podpisania protokołu z zastrzeżeniami;

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o wartość wadliwie wykonanych elementów przedmiotu umowy wynikających z kosztorysów powykonawczych;

c. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, co zostanie potwierdzone stosownym czynnościami i sporządzony odpowiedni protokół.

- Od daty odbioru ostatniego zadania dla  przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, rozpoczynają swój bieg okres rękojmi i gwarancji jakości  na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty ogólnobudowlane wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców w obiekcie.

§ 12

PODWYKONAWCY

  - Wykonawca, zgodnie z ofertą, powierzy następującym podwykonawcom wykonanie niżej wymienionych części zamówienia: ….....................

  - Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, powołał się na zasoby podmiotu: …......................

  - Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby Podmiot wymieniony w ust. 2 realizował roboty ogólnobudowlane, dla realizacji których wymagane są  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie udostępniane przez ten Podmiot.

  - Wykonawca oświadcza, że pozostałą część zamówienia będzie realizował siłami własnymi.

  - Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Zobowiązanie takie dotyczy również dalszego podwykonawstwa w zakresie robót ogólnobudowlane, z zastrzeżeniem, że do projektu umowy zostanie załączona zgoda Wykonawcy - na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy jeżeli:

- projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane,  w terminie określonym w ust 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Zobowiązanie takie dotyczy również dalszego podwykonawstwa.

- Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy jeżeli:

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7,

- kopia zawartej umowy jest niezgodna z treścią projektu umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 – 7

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany umowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o niezgodnym  z ust. 7 terminie zapłaty.

- Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, w tym również Podmiotu wskazanego w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia musi być udokumentowana przez.

- Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna w postępowaniu, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. Brak spełnienia tych wymagań w trakcie realizacji umowy będzie stanowił podstawę do nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

§ 13

WYNAGRODZENIE

  - Strony ustalają  łączne maksymalne wynagrodzenie  za przedmiot umowy w wysokości:

…......................... zł (brutto),

słownie: ...........................................

w tym: netto ….................... zł, słownie złotych: ………….........………................

VAT (8%) …..................  zł, słownie złotych: ………….....…...........................

VAT (23%) …..................  zł, słownie złotych: ………….....…...........................

  - Strony ustalają że rozliczanie robót będzie odbywało się na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego z zastosowaniem czynników cenotwórczych przedstawionych zgodnie z ofertą:

- stawka roboczogodziny 	- …..........

- wskaźnik narzutu kosztów do R i S 	- …....... %

- wskaźnik narzutu zysku do (R+Kp) i (S+Kp) 	- …... %

  - Wartość wykonanych robót ogólnobudowlane będzie obliczana na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, na następujących zasadach:

- ceny czynników produkcji, wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zakupu i zysku zostaną przyjęte  z oferty,

- brakujące ceny czynników produkcji wykonawca przyjmie w faktycznej wysokości, jednak nie wyższej niż ceny średnie, podane w aktualnie obowiązującym cenniku SEKOCENB (kwartalnym),

- kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych a w przypadku ich braku – kolejno odpowiednie pozycje KNR-ów, KNNR-ów, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty zakupu materiałów na żądanie Zamawiającego. Brak okazania niniejszych dokumentów stanowi podstawę niekwalifikowania danego wydatku i pomniejszenia o jego wartość końcowego rozliczenia danego zlecenia.

  - W przypadku gdy z rozliczenia robót wyniknie, że wynagrodzenie przekroczy wynagrodzenie określone w ust 1 – wymaga się sporządzenia aneksu do umowy.

  - Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy                           za wykonany zakres robót ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT. Zmiana taka wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

  - Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi poprzez wystawianie faktur dla każdego załącznika lub zlecenia.

  - Zamawiający dokona zapłaty poprawnie wystawionej faktury, przelewem na nr konta bankowego stanowiącego własność Wykonawcy i wskazanego na fakturze, w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, stosując mechanizm podzielonej płatności. Rachunek Wykonawcy powinien znajdować się w danych zgłoszonych do tzw. „białej listy” podatników VAT.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w formie (niepotrzebne skreślić): papierowej (tradycyjnej) / w formie faktury elektronicznej ustrukturyzowanej. Faktura powinna zawierać wskazanie Nabywcy i Odbiorcy według poniższego schematu:

Nabywca – Gmina Starachowice, NIP: 664-19-09-150, 27-200 Starachowice ul. Radomska 45.

Odbiorca – Urząd Miejski w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Radomska 45.

GLN: 5907741532003

  - Strony ustalają, że za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to wraz z fakturą składa:

- zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, zawierające zakres i termin wykonanych robót oraz wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze składanej faktury,

- zestawienie kwot należnych podwykonawcy ze składanej faktury z tytułu przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia              za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za poprzedni okres płatności. Dowodami, o których mowa wyżej jest oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu należnej zapłaty wraz z dowodami zapłaty tych należności oraz oświadczenie o niezaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami w stosunku do podwykonawcy.

  - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 11 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

  - Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

  - Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 13, informuje Wykonawcę aby ten w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązać wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi, we wskazanym terminie, mogą być podstawą:

a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykaże zasadność takiej zapłaty albo

b) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co                        do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się  należy, albo

c) do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

    - Na objęte zakresem umowy roboty ogólnobudowlane oraz dostarczone urządzenia, zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres60 miesięcy rękojmi i gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (gwarancja Wykonawcy).

    - Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

§ 15

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wskazanego w zleceniu;

- 2500 zł za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – za każdą osobę poniżej liczby pracowników zgłoszonych przez Wykonawcę;

- 200 zł za nieprzekazanie w terminie Zamawiającemu informacji, o których mowa w § 3 ust. 9 za każdy jednostkowy przypadek;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za ustalenie w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty faktury/rachunku dłuższego aniżeli wskazany w § 12 ust. 7 niniejszej umowy;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną od upływu terminu wskazanego w umowie, za każdy dzień zwłoki;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki - za zwłokę w nieprzedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zamiany zgodnie z § 12 ust. 5 niniejszej umowy;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki - za zwłokę w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z  § 12 ust. 9 i 12 niniejszej umowy;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji określonej w § 12 ust. 13.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym odbiór miał być rozpoczęty

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z wniesionego zabezpieczenia wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń,  w następujących przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – bez obowiązku płacenia kar umownych.,

b) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź restrukturyzacyjne w stosunku do Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót bądź bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa trwa  dłużej niż 14 dni,

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1.

- Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów prawa bądź na podstawie umownego prawa odstąpienia określonego w ust. 1 następuje pod rygorem nieważności z chwilą pisemnego zawiadomienia  o przyczynie odstąpienia od umowy wraz z uzasadnieniem.

- W razie odstąpienia od umowy w terminie 7 dni strony sporządzają protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz uzgadniają sposób i zakres zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy § 12 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem od dnia doręczenia oświadczenia a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane w sposób zgodny z umową do dnia odstąpienia, odebrane bez zastrzeżeń, w oparciu o kosztorys powykonawczy na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

- Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

a. gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych niniejszym zamówieniem, o ile stały się niezbędne, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych oraz spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów, pod warunkiem, że wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50 % wartości realizowanego zamówienia określonego pierwotnie w niniejszej umowie,

b. zmiany spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a ich wartość nie przekracza 50% wynagrodzenia wykonawcy określonego pierwotnie w umowie,

c. gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

d. zmiany nie są istotne w rozumieniu ustawy Pzp,

e. łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: 					                   Zamawiający: