Projekt umowy									     Załącznik nr 3

UMOWA Nr ….....

Zawarta w dniu ….............................. we Wronkach pomiędzy Gminą Wronki zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Mirosława Wieczór, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Szulczyk

a  firmą ................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez p. .............................................................

po przeprowadzonym postępowaniu (ZP.271.2.13.2018) zgodnie z § 6 Regulaminu zamówień publicznych, obowiązującym u Zamawiającego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do remontu nawierzchni asfaltowej na 
ul. Ratuszowej w m. Wronki, zgodnie ze złożonym kosztorysem ofertowym z dnia …… 
i harmonogramem rzeczowo – finansowym, które stanowi integralną część umowy.

2.  Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:

1) ze strony Zamawiającego: p. Bartosz Kalitka, tel. 67 25 45 318, e-mail: b.kalitka@wronki.pl,

2) ze strony Wykonawcy – osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia p. …………….. 
tel.  e-mail…………,

3. Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- montaż krawężników i obrzeży betonowych,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,

- podbudowa z chudego betonu gr. 15 i 20 cm

- wykonanie chodnika i zjazdu z kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- montaż odbojników parkingowych

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie określone w umowie roboty w terminie do dnia 30.05.2018r. (wykonanie nawierzchni asfaltowej do dnia 30.04.2018r. dotyczy pkt. a-f zakresu wykonania robót o którym mowa w § 1 ust. 3  pkt a-f  umowy).

- Wykonawca będzie prowadził prace przy ich oznakowaniu we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i wynosi:

1) ….......................... zł netto (słownie: …............................... 00/100),

2) ….......................... zł brutto (słownie: …............................. 00/100).

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego zostanie obliczona po ukończeniu robót na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na zasadach określonych w ust. 3, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy kosztorys powykonawczy zatwierdzony musi zostać przez Zamawiającego i Wykonawcę, obejmujący zakres robót faktycznie wykonanych z uwzględnieniem cen przyjętych 
w kosztorysie ofertowym.

4. Należność Wykonawcy za wykonane, objęte przedmiotem umowy roboty zostaną uiszczone na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, pod warunkiem zaakceptowania poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §2, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę (po protokólarnym odbiorze), w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania faktur do siedziby Zamawiającego w ciągu trzech dni od daty ich wystawienia.

6. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

1. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu robót.

2. Strony nie będą dokonywać częściowych odbiorów robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni celem dokonania ich odbioru.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów 
i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 
a w szczególności cywilną za wszelkie szkody w mieniu i osób trzecich związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, jak również jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpieczeństwa (warunków ppoż., BHP), zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonania i utrzymania na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót i w jego otoczeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty do czasu ich odbioru końcowego. Za szkody powstałe na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

- Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach lub otoczeniu, powstałe 
w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały udzielonemu zamówieniu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca powinien zawrzeć na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową i w okresie gwarancyjnym. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 
36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminach określonych w załączniku do niniejszej umowy – Pisemnej gwarancji. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 2,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 - za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego jemu wynagrodzenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie – do wyznaczonego terminu na ich usunięcie.

- Zamawiający może po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad powierzyć wykonanie prac innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania prac nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania, oraz zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy jak również może odstąpić od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

- Pisemna gwarancja, której wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy, zostanie podpisana przez Wykonawcę i dołączona do protokołu odbioru końcowego robót.

- W przypadku nieuregulowania zapłaty kar umownych w okresie gwarancji, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, określonym w wezwaniu do zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości ustawowej w transakcjach handlowych, za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacji firmy Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia.

§ 7

Fakturę należy wystawić na Gminę Wronki ul. Ratuszowa 5; 64-510 Wronki, 
NIP 763-10-02-006.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu wg siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Kosztorys ofertowy

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

3. Warunki gwarancji.

Zamawiający:                                                            Wykonawca:

Załącznik nr  …..

do umowy Nr ……………...

z dnia ……….

Warunki gwarancji

Wykonawca:

Firma……………………………………………………………………………………………………………………,

Adres .................................................................................................,

Telefon ....................................., e-mail .................. FAX………………………………..

udziela na okres ..................... gwarancji.

(którego początek liczony od dnia ........................... końcowego odbioru),

na wykonane roboty budowlane pn.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

w/na obiekcie ………………………..................................................................., położonym

w ................................ adres:..............................................................................,

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Gminą Wronki,

nr ……………............................, z dnia ………………………….,

zwana dalej Umową.

1. Gwarancja obejmują swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały zawarte w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu  w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, e-mailem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt 5.

4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż do 3 dni od daty zawiadomienia.

5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określone w punkcie 4, i nie powodujące niemożliwość eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne niż w punkcie 4 i 5 terminy usunięcia wad.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę: we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, lub przez podmiot trzeci również na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą, bądź wystawienia dowodu księgowego P.K.

8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony  z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.