Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 w operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

załącznik nr 9 do siwz

do sprawy nr RG.271.03.00.2023.ZJ

POPRAWIONY

UMOWA  NR  …. /2023

Zawarta w dniu ………………………….. 2023 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 44 14 024, fax. 61 44 14 212, e-mail: urzad@lwowek.com.pl,

NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza   – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………….

reprezentowanym przez :

………….…………………………………………………….…………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie: …………………...………………………………………..………..

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) „Pzp” o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Pzp”; nr sprawy RG.271.03.00.2023.ZJ

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 
w komplecie prace polegające na w pierwszej kolejności sporządzeniu projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę, a w drugiej kolejności wykonaniu robót  budowlanych w oparciu o sporządzony projekt budowlany w zamierzeniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, gmina Lwówek” w formuły „zaprojektuj i wybuduj”, w podziale na dwa etapy.

Przedmiot umowy obejmuje jedną kompletną część – jedno zadanie określone przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  („PFU”), który opisuje zakres wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych  przedmiotowego zamierzenia budowlanego branży instalacyjnej.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) Sporządzenia wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego – Gminy Lwówek i na jego rzecz decyzji lokalizacji celu publicznego, stosowna decyzja zostanie wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.  

2) Przygotowania wstępnej koncepcji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo gmina Lwówek, z częścią opisową oraz częścią graficzną - planem sytuacyjnym oraz przedstawienia wstępnej koncepcji budowy do uzgodnienia Zamawiającemu w oparciu o przygotowany na tę okoliczność Program Funkcjonalno-Użytkowy.

3) Wystąpienia do stosownych gestorów sieci z wnioskami o wydanie warunków branżowych przyłączenia się do istniejącej sieci, usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z planowanym, a także wystąpienie do właściwych właścicieli gruntów na uzgodnienia przejść sieci technologicznych i umieszczenia w ich pasach dróg infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami potrzebami ruchu drogowego (jeżeli przedmiotowe okaże się niezbędne). 

4) Sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej – projektu budowlanego dla poszczególnych elementów zamówienia obejmujących zakres dla wszystkich branż występujących w przedmiocie zamówienia w zakresie:

- Projektu Planu Zagospodarowania Terenu (PZT),

- Projektu Architektoniczno-Budowlanego (PAB),

- Projektu Technicznego (PT), oraz;

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych (STWiORB),

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,

- Projektu odtworzenia nawierzchni,
- Opinii geotechnicznej terenu (przygotowanej i dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego),

Sporządzenie projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, w ilościach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowanych przez osobę/y z odpowiednimi uprawieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami, uzgodnieniami i w niezbędnym zakresie.  

5) Przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego – Gminy Lwówek (Inwestora) wniosku do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, celem zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania stosownej decyzji pozwolenia na budowę (z uwzględnieniem ewentualnych postanowień Starostwa).

6) Sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych i uzgodnienie go ze stosownymi organami w przypadku takiej potrzeby. 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji prywatnej i publicznej w czasie trwania budowy i prowadzenia wszelkich robót budowlanych, w tym oznakowania miejsc robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas trwania budowy, w czasie prowadzonych robót zostanie utrzymany ruch pojazdów i pieszych na przedmiotowych odcinkach dróg, na których będą prowadzone roboty.

7) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

8) Wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i na warunkach uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie na tej podstawie zobligowany do: 
- geodezyjnego wytyczenia obiektu,
- wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp i p.poż., 
- zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego autorów projektu budowlanego w okresie trwania realizacji zamówienia i prowadzenia robót budowlanych (w przypadku takiej potrzeby) w ramach przedmiotu umowy, 
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, w wersji papierowej – 3egz.,
- wykonania badań i pomiarów kontrolnych oraz sprawdzających potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Wszystkie inne szczegóły z zakresu przedmiotu umowy i wynikające z niego zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jej załącznikach w przedmiotowym postępowaniu.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych prowadził dziennik budowy - zapisując historię prowadzonych robót, upoważniając do tego swojego kierownika budowy, osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i zakresie, uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi, odpowiedzialnej za realizację robót, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p. zm.), dysponującej aktualnym zaświadczeniem OIIB.

5. Odniesienia do dokumentacji projektowej – projektu budowlanego:
1) Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej od Wykonawcy, dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia-umowy Zamawiający nabywa do niej nieodpłatne prawa autorskie, w szczególności dotyczące opracowań ujętych w przedmiotowej dokumentacji na wszystkich polach ekspozycji w szczególności; wielokrotne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie dowolną techniką, zmiana i rozpowszechnianie.
2) Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania praw zależnych (autorskie prawa zależne do dokumentacji projektowej), tj.: prawo do dokonywania opracowań dokumentacji projektowej, w szczególności w postaci zmian projektowych, tłumaczeń, przeróbek, adaptacji, zmian formatu, retuszy, kolorystyki oraz wykonywania rozporządzania i korzystania z przedmiotowego opracowania.
3) Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej – projektu budowlanego.

6. Roboty i prace towarzyszące przedmiotowi umowy:

1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne (w tym tablicę budowy) zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy (jeżeli zajdzie taka potrzeba, zapewniając możliwość bezpiecznego poruszania się po przebudowywanym odcinku drogi), Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w otwartym terenie i związane z tym utrudnienia.                              
2) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń oraz budowli i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót budowlanych w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, istniejący drzewostan i chodniki, ogrodzenia i wjazdy na posesje prywatne).
3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokrywa koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykonuje na swój koszt wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia oraz próby w celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z SWZ i jej załącznikami (oraz sporządzoną przez Wykonawcę na tę okoliczność dokumentacją projektową – projektem budowlanym) wykonania przedmiotu zamówienia.                                                                                                                               
5) Wykonawca przed przystąpieniem do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych zawiadamia zainteresowane instytucje, gestorów sieci znajdujących się w obrębie planowanej budowy oraz użytkowników, lokalne społeczeństwo, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia i możliwych utrudnieniach.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone przez siebie szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty budowlane. 

7. Inne informacje związane z przedmiotem umowy.

1) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym:                                                                                                                           
- wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- urządzenia, sprzęt i transport niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz ich eksploatację, 
- transport urządzeń i materiałów na plac budowy,  
2) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich pracowników, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu budowlanego i transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy.                                                                                                                                                  3) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, zagospodaruje  i przywróci do stanu pierwotnego.

4) W przypadku takiej potrzeby Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych robót budowlanych, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane). 
5) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem uzgodnień podczas wykonywania robót, oraz pozwoleń, łącznie z przyjęciem zgłoszenia o zakończeniu budowy przez właściwy organ nadzoru budowlanego (niezgłoszeniem sprzeciwu) po wykonaniu wszystkich robót, w wymaganym przez ustawę Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p. zm.) terminie, a przed przystąpieniem do użytkowania (bądź                          uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takowe będzie wymagane z uwagi na kategorię obiektu).

8. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały elementy robót budowlanych określone w opisie przedmiotu umowy (czynności polegające na bezpośrednim - fizycznym wykonywaniu robót budowlanych) polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 570 ze zm.), ww osoby winny być zatrudnione na okres co najmniej realizacji przedmiotowej umowy. 

9. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

10. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji umowy, w formie oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

11.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §12 ust. 1 ppkt. 4) umowy. 
Niezłożenie na Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia  umowy/umów powinna zostać „anonimowa” w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poświadczonego za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, „anonimowo”  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót - przedmiotu umowy określa się w uzgodnieniu z Wykonawcą wybranym do realizacji przedmiotu umowy na dzień …………………………..…………………..,

2. Zakończenie wszystkich robót w nieprzekraczalnym terminie:

- etap I – 30 sierpień 2024 rok. 
- etap II – 31 marzec 2025 rok.

od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów.
4. Realizacja przedmiotu umowy może odbywać się będzie etapowo na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć,

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
7. Za termin zakończenia wykonania wszystkich robót budowlanych z przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót określonych w §2. Zgłoszenie to musi być dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia - umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., stosownie do złożonej oferty przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wynoszące ogółem:

netto: ……………….……… złotych plus podatek VAT w wysokości ………... % to jest …………….……………………… złotych,

brutto: ……….…………….……. złotych, słownie: …………………………………………………………………………….………………………….

i w podziale na etapy:

- etap I;

netto: ……………….……… złotych plus podatek VAT w wysokości ………... % to jest …………….……………………… złotych,

brutto: ……….…………….……. złotych, słownie: …………………………………………………………………………….………………………….

- etap II;

netto: ……………….……… złotych plus podatek VAT w wysokości ………... % to jest …………….……………………… złotych,

brutto: ……….…………….……. złotych, słownie: …………………………………………………………………………….………………………….

2. Rozliczanie wykonanych robót – przedmiotu niniejszej umowy będzie następować w etapach obejmujących 
grupy robót na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo -finansowego robót i przedstawienie go Zamawiającemu, obejmującego etapy robót z zakresu rzeczowego wymienionego w Wycenie kosztów inwestycji – stanowiącej załącznik do Oferty (harmonogram rzeczowo - finansowy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie obowiązkowym załącznikiem do umowy).   

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego  przedmiotu umowy, wyszczególnione w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym podczas trwania robót i złożonej przez Wykonawcę oferty.

5. Faktury za wykonany przedmiot umowy (etapy I i etap II) będą wystawiane, po wykonaniu wszystkich robót z danego etapu i stwierdzeniu że zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone, po wykonaniu prób, badań i sprawdzeń, wyrażonych w  pozytywnym podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót z zakończenia etapu i protokołu końcowego odbioru z zakończenia wszystkich robót – całego zakresu robót.

6. Faktura/y za wykonany przedmiot umowy płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ….……………….…………… na konto Wykonawcy w banku ……………………..………… nr ………………………………………………..………..…………

7. Warunkiem uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robót poprzez dołączenie do faktury dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 5
                                                                      WARUNKI  REALIZACJI  PRAC
1. Podstawą wykonania przedmiotu umowy są warunki określone w zatwierdzonym projekcie budowlanym i  decyzji pozwolenia na budowę, wydanej przez Starostę Nowotomyskiego, oraz projekcie technicznym dotyczącym rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie posiadane dokumenty (mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną dla projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscowości Lwówek na dz. o nr 899.) po podpisaniu umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni od dnia otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzoną dokumentacją - projektem budowlanym dla przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bhp podczas wykonywania robót.                                                                  
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących roboty budowlane na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 mln złotych.  Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 
W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia, na co najmniej taką samą sumę gwarancyjną (co najmniej 1 mln złotych).

§ 6
                                                                                  OBOWIĄZKI  STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 3,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywania odbiorów częściowych (w tym odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4) dokonania odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów (w uzgodnieniu z Zamawiającym),
2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy na terenie budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem z zachowaniem najwyższej staranności,
3) ubezpieczenia budowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
4) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
5) uzyskania uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg przyległych do terenu budowy z ich właścicielami z ewentualnym pokryciem roszczeń odszkodowawczych, a także wykonaniem napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód,  z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratorów przeszkód na trasie prowadzonych robót drogowych,
6) zgłaszanie Zamawiającemu i jego przedstawicielowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) robót do odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu),
7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad i usterek w przypadku ich stwierdzenia,
8) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
9) po zakończeniu grup robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco porządkować teren budowy oraz po zakończeniu etapów robót uporządkować i zagospodarować teren budowy oraz przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.
10) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

11) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami branżowymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa.
2. Wykonawca wyznacza projektanta branży ……………………………………..….. pana/pani ………………..……………………………

– posiadającego / ej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności …………………………………………………..…. i zakresie ……………………………………………. nr ………………………….……………………………

3. Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie pana/pani …………………………………..………………………………………. – posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………….………… w specjalności …………………….……………………………, i zakresie ……………………………………….. pełniącego funkcję kierownika budowy branży ……………………………………………….., tel. do kont.: ……………………………………….…………………

4. Zmiana projektanta, kierownika budowy, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
5. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania, kierowania budową nowej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta lub kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby projektanta, kierownika budowy (lub kierownika robót), o których mowa w ust. 3, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku pan ………………………………………………………………, tel. kom. ….…………………………………………,
lub pan ………………………………………………………………, tel. kom. ….………………………………………… .

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i ……………………….…………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie branży ……………………………… i specjalności ………………………….…………..,
tel. do kont.: ……………………………………….…………………
8. Zakres obowiązków  kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 8

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy,
okres gwarancji jest zrównany z okresem rękojmi.
2. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót i wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli

zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 ust 1 pkt 2) umowy.

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z usterek czy wad przedmiotu umowy.

§ 9

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do

powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnować z podwykonawstwa.

2. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania umowy, Wykonawca o ile są już znane, podał

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi,

zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji umowy, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

3. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści

zgodnej z projektem umowy.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

6. Umowa z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót budowlanych,

które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

2) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w

Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

5) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy,

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 2

przedmiotowej umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony jest od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z

dalszym Podwykonawcą, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i

zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla podmiotów

innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione).

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca

przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych

przez Podwykonawcę.

10. Zamawiający, w ciągu 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto określonej w § 4 ust 1 oraz umów o

podwykonawstwo, Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty

budowlanej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

17. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany

warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.

18. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących

podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.

21. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 10

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI PODWYKONAWCÓW

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez kierownika budowy,

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi.

2. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zapłaci wymagalne wynagrodzenie

przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez zamawiającego,

zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub

Podwykonawcy.

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………… (do dnia podpisania umowy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………złotych, w formie ……….……………….………………… słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych), 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p. zm.).

3. Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

4. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na koncie bankowym w

w PKO BP O/ Nowy Tomyśl  o nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

6. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

7. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

8. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

9. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 12

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne. 
Kary te będą naliczane odpowiednio w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - wykonania przedmiotu umowy

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi, w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań społecznych,  o których mowa w  §2 ust. 10 niniejszej umowy  wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy)  oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę powyżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych  wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

2) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 13

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy, etapy z harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz roboty ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na co najmniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu, świadectwa badań z pomiarów, deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, dokumenty te mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia;

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć umowne wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 14

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień, w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT.
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

b) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływa na niemożliwość realizacji świadczenia, a potwierdzi je inspektor nadzoru inwestorskiego,

d) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,

f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową,

h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań, gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności;

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą,

3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, postanowienia:  
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy, z wyłączeniem kierownika budowy - osoby (wskazanej w ofercie) odpowiedzialnej za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
                                                                                                  § 15

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lwówek, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Piotra Długosza z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lwówek jest Sekretarz Gminy pan Maciej Piechowiak, nr tel. 61 44 14 024 - centrala, adres email: iod@lwowek.com.pl

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją przedmiotowego zadania;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji oraz okres rękojmi;

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osoby, której dane dotyczą posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych   
                 osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
                  że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

- Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 17

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi  
do tej ustawy,

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p. zm.) wraz z przepisami  
wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

5. Wykaz załączników do umowy:

1) Oferta Wykonawcy wraz z wyceną kosztów inwestycji.

2) Harmonogram rzeczowo – finansowy.

3) SWZ wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia.

...................................................................  			............................................................................
 	       Wykonawca 					          		Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………..……………………………………………..…