Rybnik, dnia 11.06.2024 r.



KMR/PN/03/2024

Platforma zakupowa Zamawiającego Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

Odpowiedzi na pytania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego   
w trybie przetargu nieograniczonego pn.** **„Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na części”.**

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tej informacji przy opracowywaniu oferty.

**Pytanie 2**   
Proszę o informację odnośnie realizacji Zadania nr 2.

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania podłoża pod montaż koszy np. rozbiórki bruku, wykonania/ montażu fundamentu pod kosz itp.? Czy w przypadku braku kostki brukowej podłoże będzie odpowiednio utwardzone/oczyszczone pod montaż koszy? Jak Zamawiający wyobraża sobie montaż koszy w przypadku podłoża asfaltowego?  
Czy montaż koszy będzie możliwy w przypadku, gdy wiaty nie będą jeszcze gotowe - np. realizacja Zadania nr 1 będzie opóżniona?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

**Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do przygotowania podłoża pod montaż koszy. Podłoże będzie odpowiednio utwardzone. Zamawiający nie przewiduje podłoża asfaltowego.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż lokalizacje montażu koszy podane zostaną   
po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Tym samym zmienia się zapisy   
w załączniku nr 7 *Opis przedmiotu zamówienia*, część II pkt. 2.1. oraz 2.2., które otrzymują nowe brzmienie:**

***2.1. Wykonawca dostarczy i zamontuje kosze na śmieci na trwale związane z wiatą lub trwale związane z podłożem poprzez 4 otwory (po dwa z każdej strony) na śruby kotwiące M12.***

***2.2. Sposób związania zostanie uzgodniony z Zamawiającym dla każdej wiaty osobno przed montażem koszy. Lokalizacje zostaną podane po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.***

**Zamawiający informuje, iż montaż koszy będzie możliwy wyłącznie** w przypadkach, gdy podłoże pod wiatą oraz konstrukcja wiaty będą posadowione. Jeżeli realizacja Zadania nr 1 będzie opóźniona, montaż koszy również ulegnie przesunięciu **o czas opóźnienia realizacji Zadania nr 1**. Wówczas nie będzie to miało wpływu na kary umowne za zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający modyfikuje również błędnie podany nr załącznika w informacji: ***Wygląd kosza zgodny z załącznikiem nr 13.***

**Pytanie 3**

Pytanie odnośnie Zadania nr 3.

Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem poglądowym ławki? Wymiary ławki (szerokość ławki i długość desek) sugerują ławkę "rybnicką", natomiast pozostały opis już nie (ilość desek, kształt boków). Prosimy o doprecyzowanie wyglądu ławki.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że nie wymaga takiej ławki jak „rybnicka”. W załączniku poglądowy rysunek ławki – załącznik nr 15.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia i doprecyzowuje wymiary ławki.   
Tym samym zapisy w załączniku nr 7 *Opis przedmiotu zamówienia*, część III   
pkt. 3 ppkt. 3.1., 3.3., 3.4. oraz 3.6. otrzymują nowe brzmienie:**

3. Ławka z oparciem wraz z posadowieniem (8 szt)

3.1. Konstrukcja stalowa połączona z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych śrub. Konstrukcja o szerokości maksymalnej   
 2.0 m z oparciem.

3.2. (…)

3.3. Siedzisko: minimum 3 deski

3.3.1. Długość desek (wymiar **a**): 1710mm (± 5mm)

3.3.2. (…)

3.3.3. Wysokość siedziska nad powierzchnią ziemi (wymiar **b**): 475mm   
(± 25mm)

3.4. Oparcie: min. 3 deski o kształcie prostokątnym o wym. min. 3cm x 4,5cm

3.4.1. Wysokość oparcia nad powierzchnią ziemi (wymiar **c**): 800mm   
 (± 10mm)

3.5. (…)

3.6. Długość desek: 1710mm (± 5mm)

Zamawiający informuje, że:

1. w załączniku nr 8A – Projektowane Postanowienia Umowy (dotyczy zadania 1),   
   **w §** 1 dodaje się kolejny ust. 7, w brzmieniu:

7. Prawo opcji. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany/zwiększenia zamówienia podstawowego o 1 wiatę 4-modułową (4M)   
w lokalizacji „Meksyk Kamyczek”. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i stawki zgodne z kosztorysem zawierającym wyspecyfikowane koszty dla każdej lokalizacji zawartej w załączniku „Specyfikacja lokalizacji” złożonym po zawarciu umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Wykorzystanie prawa opcji zależy od potrzeb Zamawiającego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w trakcie realizacji umowy dla zamówienia podstawowego i nie wymaga aneksu do umowy.

**2)** w załączniku nr 8B – Projektowane Postanowienia Umowy (dotyczy zadania 2),   
**w §** 3 ust. 2 dodaje się kolejny ppkt 2.7, w brzmieniu:

**2.7. j**eżeli realizacja Zadania nr 1 „Dostawa i montaż wiat” będzie opóźniona, montaż koszy również ulegnie przesunięciu o czas opóźnienia realizacji Zadania nr 1.

Zamawiający informuje również, iż zamieszcza na platformie SWZ oraz uzupełniony załącznik nr 9 i załącznik nr 14 o brakujące projekty nadruku tablic przystankowych   
oraz ich wymiary.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **11 lipca 2024 r.** do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się **11 lipca 2024 r.** o godz. **10:00.** Zmianie ulega także termin związania ofertą do 08 października 2024 r.

Łukasz Kosobucki

Prezes Zarządu

/-/