UMOWA NR TR. 243-……./2023

zawarta w dniu ………………………… r. we Wrocławiu, pomiędzy:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. B. Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitał zakładowy: 318.184.875,00 zł, reprezentowaną przez:

**Witolda Woźnego** – Prezesa Zarządu,

**Przemysława Nowickiego –** Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

**……………………………………………………………………….**

na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest wymiana rozjazdów na zajezdni Borek wraz z wykonaniem podbudowy B 10, B 11; B18 B19 .
2. Określony w ust. 1 powyżej przedmiot umowy obejmuje:
3. Realizacje montażu na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną i zasadami sztuki;
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
5. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2**

**Obowiązki Stron**

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie z jej postanowieniami umowy, a także obowiązującym prawem oraz zaleceniami Zamawiającego.
2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren prac. Teren prac zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy. Wniosek ten należy zgłosić Zamawiającemu na minimum 7 dni przed planowanym przejęciem przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac z chwilą jego przejęcia, aż do momentu jego przekazania Zamawiającemu po wykonaniu wszelkich prac. W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania frontu robót w należytym porządku oraz podejmowania wszelkich kroków dla ochrony środowiska oraz uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób, a także dóbr publicznych, lub innych negatywnych skutków, wynikających z jego działania.
4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze ich rozpoczęcia.
5. Wykonawca musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego mając szczególnie na względzie prowadzenie prace w czasie ruchu pojazdów, tramwajów i pieszych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.
6. W przypadku jednoczesnego wykonywania robót przez pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, Wykonawca przed przejęciem terenu prac spisuje porozumienie o współdziałaniu, w którym wyznacza koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy winno zostać odnotowane w protokole przekazania terenu prac.
7. Wykonawca zobowiązany jest również do:
8. prowadzenia dokumentacji prowadzonych prac, a po jej zakończeniu do przygotowania i skompletowania dokumentacji powykonawczej;
9. uczestniczenia, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z jego realizacją;
10. zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Stosowane materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności;
11. opracowania projektu organizacji ruchu zastępczego w związku z realizowanym przedmiotem umowy, a następnie zorganizowania ruchu zastępczego, w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
12. zastosowania sprzętu nieprzekraczającego dopuszczalnych wartości progowych poziomu hałasu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w przypadku wykonywania robót w porze nocnej;
13. zawiadamiania, w przypadku robót ingerujących w urządzenia obce właścicieli tych urządzeń, a konieczne prace wykonywać również pod ich nadzorem;
14. uczestniczenia, na każde żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;
15. zgłaszania do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót będzie stanowiło podstawę dla Zamawiającego do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
16. zgłaszania gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczenia w procedurze odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy;
17. powołać kierownika budowy.
18. Wykonawca ponosi koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz do informowania Zamawiającego, w odstępach nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.
19. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów oraz postępowania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w razie potrzeby zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego, przy czym:
20. odpady powstałe przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie składowisko odpadów. Opłata za składowisko została uwzględniona w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
21. Wykonawca lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzenia prac, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
23. przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa;
24. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na terenie budowy;
25. zapewnienie oświetlenia, ochrony i dozoru robót, aż do ich ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego;
26. wykonania wszelkich robót tymczasowych (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu;
27. Do obowiązków Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:
    1. przekazanie Wykonawcy terenu prac;
    2. zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją umowy;
    3. kontrola postępu i jakości wykonanych prac;
    4. przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w terminach wynikających z umowy.
28. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren realizacji prac, a w czasie ich realizacji zobowiązany jest do utrzymania terenu w należytym porządku oraz podejmowania wszelkich kroków dla ochrony środowiska oraz unikania szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób, a także dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających z jego działania.
30. Zamawiający zobowiązany jest do: udostepnienia Wykonawcy wszelkich posiadanych danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, terminowego dokonywania odbioru prac oraz zapłaty za wykonane i odebrane prace.

**§ 3**

**Termin wykonania/realizacji przedmiotu umowy**

* + - 1. Strony ustalają że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 30 dni od podpisania umowy.
      2. Wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy Wykonawca zrealizuje i przekaże do odbioru końcowego do dnia określonego w ust. 1 powyżej. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, że roboty zostały zakończone.
      3. Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

**§ 4**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Strony ustalają, że w ramach zawartej umowy będzie wykonany odbiór wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
2. Miejscem przekazania dokumentacji powykonawczej jest siedziba Zamawiającego, Dział Torów i Sieci MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zajezdnia Tramwajowa Borek, ul. Powstańców Śląskich 209, 52-443 Wrocław.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru końcowego prac.
4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
6. Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i w tym przypadku za „datę zakończenia prac” uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, o ile wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad po upływie wyznaczonego terminu za „datę zakończenia prac” uważać się będzie termin ich faktycznego usunięcia;
7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
8. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może zażądać wydłużenia gwarancji o co najmniej 12 miesięcy,
9. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego.
11. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. O fakcie usunięcia wad Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, wraz ze złożeniem wniosku o wyznaczenie terminu odbioru robót, zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt. 1 powyżej.
13. Zamawiający raz w roku dokona **przeglądu gwarancyjnego**, tj. przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, w którym Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć.
14. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o termie przeglądu gwarancyjnego na 10 dni kalendarzowych przed wyznaczona datą przeglądu gwarancyjnego.
15. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji tych robót ustalonego w umowie.
16. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

**§ 5**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 powyżej, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie w wysokości **…….zł** zł sześć złotych) oraz podatek VAT w wysokości 20 280,48 zł( słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 48/100).
2. Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy rozliczone będzie fakturą wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu prac.
3. W wynagrodzeniu Wykonawcy, określonym w ust. 1 powyżej, ujęte są wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności robocizny bezpośredniej, koszt zakupu materiałów, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła, koszty odszkodowań, ubezpieczenia, mogące wystąpić w trakcie realizacji prac i w okresie gwarancyjnym oraz wszystkie inne dodatki i koszty związane z realizacją umowy:

**§ 6**

**Rozliczenie**

* + - 1. Podstawę zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, będzie stanowić faktura wystawiona na podstawie podpisanego przez Strony „Protokołu odbioru”, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Protokół odbioru będzie wskazywał wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.
      2. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia.
      3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
      4. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
      5. W przypadku faktury, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000,00 zł, obejmującej dokonane na rzecz Zamawiającego roboty budowlane, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturze wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
      6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”, w następstwie czego zostanie wydana przez właściwy organ orzekająca decyzja o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Wykonawcy, w związku z wykonanymi na podstawie niniejszej umowy robotami budowlanymi na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.
      7. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz ust. 6 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych robót budowlanych.
      8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, także w przypadku zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 15 000,00 zł, za wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.
      9. Faktura będzie wystawiona w języku polskim.

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawioną fakturę VAT dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty jej wystawienia.
2. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.
3. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się sytuacją w terenie oraz wycenił wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem jakichkolwiek elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5. Strony postanawiają, że jeżeli Zamawiający będzie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (tj. w razie powstania prawnego obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na podstawie art. 647¹ k.c.), to potrąci on z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Każdy przypadek braku terminowej płatności całości lub części wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę lub Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca nie zapłacą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Zamawiający wejdzie w spór z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przedmiocie zasadności roszczeń tych podmiotów, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy na kwotę odpowiadającą sumie należności dochodzonej przez podwykonawcę wraz z kosztami procesu oraz należnościami ubocznymi do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. W razie oddalenia przez Sąd w całości lub w części pozwu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wstrzymane wynagrodzenie w części odpowiadającej oddalonemu roszczeniu podwykonawcy lub dalszego wykonawcy. Wypłata nastąpi w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku Sądu. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w kwocie nominalnej zgodnie z zaakceptowanymi fakturami, tj. bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań z tytułu wstrzymania wypłaty.

**§ 7**

**Kary umowne i odszkodowanie**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
2. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy;
3. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, określonym w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,8 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie zamówienia;
4. za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
5. za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 0,8 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego;
6. za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w § 16 ust. 1, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek;
7. za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy (np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika budowy i nie zgłoszenia Zamawiającemu innej uprawnionej osoby na kierownika budowy) w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez kierownika budowy;
8. za zwłokę w dokonaniu uzupełnień i poprawek dokumentacji powykonawczej w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
9. za brak oznakowania terenu robót, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień braku oznakowania;
10. w przypadku nieoznakowania terenu budowy tablicą informacyjną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;
11. za nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 2, w wysokości 2 000,00 zł odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie narady lub spotkania;
12. za powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) zgodnie z § 8, w wysokości 5 000,00 zł;
13. za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 8 ust. 6 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany bądź też za przedstawienie umowy z podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami określonymi w § 8, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek;
14. w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;
15. w razie niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, określonego w § 8 ust. 8 umowy, – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu zmiany umowy;
16. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
17. Łączna suma naliczonych kar umownych, z tytułów określonych w ust. 1 powyżej, nie może przekroczyć 20% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy.
18. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji, opisanej w ust. 1 pkt 4) powyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
19. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
20. Termin płatności kar umownych wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.
21. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

**§ 8**

**Podwykonawcy**

1. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę siłami własnymi.
2. O zawarciu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.
5. Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentów może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany.
6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ich zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia lub zmiany.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia z żądaniem o zapłatę kary umownej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 6).
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
10. W razie dokonania przez Zamawiającego zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku określonym w ust. 9, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę wynagrodzenia.
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Zapisy w niniejszej umowie odnośnie do umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio także do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.
13. W przypadku zmiany podwykonawcy, lub powierzenia całości lub części robót nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego bez konieczności zawarcia aneksu do niniejszej umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy ustępy od nr 3 do 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie, a w trakcie realizacji umowy będzie chciał powierzyć część zadania podwykonawcy, będzie musiał pisemnie poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. Brak wyrażenia zgody przez Zamawiającego na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy oznaczać będzie konieczność realizacji umowy w sposób zgodny z zadeklarowanym w ofercie. W przypadku powierzenia części zadania podwykonawcy od nr 3 do 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy/ów jak za własne oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niepowiadomienia Zamawiającego o fakcie zmiany podwykonawcy.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym za podwykonawców.

**§ 9**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat po jej zakończeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 2 poniżej, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
2. Szczegółowa specyfikacja dotycząca warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wymaganych zapisów w jej treści określona została w Załączniku nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatów/zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenie zostało zawarte i jest obowiązujące wraz z dowodami, że jest prawidłowo opłacane.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia przez cały okres trwania obowiązku każdorazowo nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidłowych tj. zgodnych z wymaganiami Zamawiającego umów ubezpieczenia (polis) zapewniających ciągłość ubezpieczenia w okresie trwania obowiązku, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami.

**§ 10**

**Zmiany w umowie**

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez Strony, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku:
3. przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,
4. w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, pod pojęciem której Strony uznają jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec, nie mogły się zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, amunicja wojskowa, materiały wybuchowe oraz działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności których nie można w istocie przypisać drugiej Stronie czas, określony w § 3 ust. 1 umowy, zostanie odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności;
5. w przypadku zmiany obowiązujących zasad opodatkowania lub stawek podatku VAT – określone w § 5 ust. 1 umowy wynagrodzenie zostanie wyliczone przy uwzględnieniu zmienionych zasad opodatkowania lub zmienionej stawki podatku VAT.
6. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w § 12 umowy nie wymaga aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie przedstawiciela.

**§11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:
2. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje prac mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,
3. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 powyżej.
5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.
6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony
7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karą umowną, określoną w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.

**§ 12**

**Przedstawiciele Stron**

* + 1. Zamawiający wyznacza........ oraz , który będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i rozliczaniem umowy (w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktów z Wykonawcą.
    2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy, która będzie odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym jest **§ 13**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Na wykonane przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 3 (trzech) lat Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Gwarancja na roboty obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. Gwarancji będą podlegać materiały wyłącznie dostarczone przez wykonawcę.
2. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady fizyczne i prawne jest równy okresowi gwarancji jakości. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego, o którym mowa w § 4umowy.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bez dodatkowej opłaty i niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Termin usunięcia wady Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym.
4. Jeżeli w ramach gwarancji jakości Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji jakości lub rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
6. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców (dotyczy realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców).
7. Wykonawca odpowiada za wady również po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
8. Stwierdzone wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć bez opłat w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.
9. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, wskazanemu w ust. 8 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wady innej osobie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady.
10. Zamawiający w ramach rękojmi za wady ma prawo żądać usunięcia wad robót, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy, jeżeli wady są istotne lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne.
11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad powstałych w wyniku błędów w dokumentacji sporządzonej przez Podwykonawcę a w przypadku ich nie usunięcia poniesie koszty powstałej szkody.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

**§ 14**

**Przetwarzanie danych osobowych**

* + - 1. Zamawiający oświadcza, iż zna oraz stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
      2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonującym niniejszą umowę, których dane osobowe będą ujawnione Zamawiającemu.

**§ 15**

**Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy**

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

**§ 16**

**Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu**

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:
5. Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa.
6. Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
7. Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***(Dokumentacja Projektowa stanowi odrębny dokument)*

**Załącznik nr 2 do umowy**

**WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat po jej zakończeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

* 1. Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy;
  2. Umowa gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie;
  3. Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie dla szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego/franszyzy redukcyjnej;
  4. Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych;
  5. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie;
  6. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy, dostawy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”);
  7. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność;
  8. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy);
  9. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu;
  10. Zakres ubezpieczenia winien obejmować w szczególności szkody w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy;
  11. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług świadczonych przez Wykonawcę;
  12. Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy. Dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
  13. umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe podczas rozładunku (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dokonywał rozładunku);
  14. Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody w pojazdach mechanicznych.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik nr 3 do umowy**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: [biuro@mpk.wroc.pl](mailto:biuro@mpk.wroc.pl), tel.: 71308 5070, fax: 71 32 50 802.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016)** w związku z:

1. **zawarciem i wykonaniem umowy na:** Wymiana zwrotnicy N9 na Zajezdni Tramwajowej Ołbin przy ul. Słowiańskiej wraz z pasowaniem się do układu torowego (art.6 ust.1 lit. b);
2. **realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)**, tj. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów;
3. **koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f)**, tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

**Okres przechowywania danych.**

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

**Przekazywanie danych innym podmiotom.**

Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

**Przysługujące Państwu uprawnienia.**

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
4. w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

**Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.** .

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**