**Warunki realizacji przedmiotu umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy Zambrów.
2. Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie:
3. Wykonanie pomiaru mebli w Urzędzie Gminy Zambrów – 30 dni od dnia podpisania umowy;
4. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego – 60 dni od dnia przekazania miejsca montażu, nie później niż do 08.11.2024 r.

Miejsce montażu, tj. Urząd Gminy Zambrów zostanie przekazane po zdaniu budynku przez Wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia robot budowlanych planowany jest na sierpień 2024.

1. Podana przez Wykonawcę cena w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, obejmuje wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych oraz usunięcie wszelkich opakowań i odpadów.
2. Wykonawca dostarczy meble do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, zgodnie z Wykazem wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. W celu ułatwienia Wykonawcy właściwego ustawienia mebli w poszczególnych pomieszczeniach, Zamawiający przekaże Wykonawcy plan budynku tj. rzuty parteru, piętra I i II.
3. Dostarczone meble muszą być nieużywane, fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione  
   w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wszystkie materiały wykorzystane do produkcji mebli muszą być fabrycznie nowe  
   i muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający wyklucza wykorzystanie przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów pochodzenia powystawowego.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble objęte były co najmniej 60 miesięcznym okresem gwarancji, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych produktów.
6. Zamawiający dopuszcza, aby montaż mebli odbył się w pomieszczeniach Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

* przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p. poż.
* zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie w szczególności przed zabrudzeniem, zakurzeniem  
  i uszkodzeniem w tym stolarki drzwiowej, podłóg, wykładziny, posadzek;
* wykonania na własny koszt niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych  
  w związku z realizowanym zamówieniem, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, wykładzin, istniejących przewodów elektrycznych i istniejącego okablowania;
* usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości po zakończonych pracach.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w dniach i godzinach ustalonych  
   z Zamawiającym.