Załącznik Nr 2 do umowy

Harmonogram rzeczowo-czasowy prac dla zadania pn „Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej”.

| Lp. | ## Wyszczególnienie prac | Termin wykonania dla obszaru strefy II | Termin wykonania dla obszaru strefy III |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pielęgnacja trawników: |  |  |
| 1. | Koszenie trawników z zagrabieniem i wywozem trawy . Podkaszanie w miejscach niedostępnych, uprzątnięcie trawy z jezdni, alejek, chodników | 30 IV, 15 V, 30 V, 15 VI, 30 VI, 15VII, 30VII, , 15VIII, 30VIII,15 IX, 30 IX, 30X | 15IV, 15V, 30 V,15 VI, 30VI, 30VII, 30VIII, 30 IX, |
| 2. | Jesienne grabienie trawników – z wywozem | od 30 IX -do 30XI | od 30 IX -do 30XI |
| 3. | Nawożenie trawników nawozami mineralnymi – preparatem wieloskładnikowym w dawce 500kg/ha | 30 IV, 30 VI, 30VII | 30 IV, 30VII |
| 4. | Odcięcie darni przy krawężniku | 30 IV, 30VI, 30 VII | 30 IV,30 VI, 30VII |
| 5. | Aeracja trawników | 30 III - 30 IV | 30 III - 30 IV |
| 6. | Nawożenie trawników | 30 III - 30 IV | - |
| II. | Pielęgnacja krzewów: |  |  |
| 1. | Przekopanie skupin krzewów z pieleniem i wywozem pozyskanej masy organicznej | 30IV, 30VI, 30VIII | 30IV, 30VI, 30VIII |
| 2. | Pielenie (odchwaszczanie) żywopłotów z wywozem pozyskanej masy organicznej | 30IV, 30VI, 30VIII | 30IV, 30VI, 30VIII |
| 3. | Odmładzanie, formowanie i prześwietlanie krzewów z wywozem pozyskanej masy organicznej | 30IV | 30IV |
| 4. | Przycinanie żywopłotów z usuwaniem samosiewów, z wywozem pozyskanej masy organicznej | 30IV, 30VI, 30VIII | 30IV, 30VI, 30VIII |
| 5. | Nawożenie krzewów nawozami mineralnymi preparatem Florovit w dawce 0,1 kg/szt | 30V, 30 VI, 30 VII | 30V, 30 VI |
| 6. | Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gr. Kat. III w doły o wymiarach 0,5 x 0,5, z wywozem urobku, z całkowitym uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5 kg/m2, włókna kokosowego warstwą 2 cm, | 30 IV | 30 IV |
| 7. | Sadzenie 500 szt krzewów żywopłotowych na terenie płaskim w gr. Kat. III w rowy o szer.pow. 45cm, z wywozem urobku, z całkowitym uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5 kg/m2, włókna kokosowego warstwą 2 cm, | 30 IV | 30 IV |
| 8. | Usuwanie krzewów z wywozem pozyskanej masy organicznej | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| III. | Pielęgnacja rabat bylinowych: |  |  |
| 1. | Obsadzenie rabat bylinami, z przygotowaniem terenu pod obsadzenie, z wymianą gleby o gr. 20 cm, z wywozem urobku, z całkowitym uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5 kg/m2, włókna kokosowego warstwą 2 cm, | 30V- 15VI | 30V- 15VI |
| 2. | Odcinanie brzegów rabaty z wywozem pozyskanej masy organicznej | 30 V | 30 V |
| 3. | Pielenie rabat ze spulchnieniem gleby z wywozem masy organicznej | 30V,15 VI, 30VI 15VII, 30.VII, 30VIII | 30V,15 VI, 30VI 15VII, 30.VII, 30VIII |
| 4. | Nawożenie rabat nawozami mineralnymi preparatem Florovit w dawce 0,2 kg/m2 | 30V,15 VI, 30VI 15VII, 30.VII, 30VIII | 30V,15 VI, 30VI 15VII, 30.VII, 30VIII |
| 5. | Podlewanie rabat w dawce 5 l/m2 | wg potrzeb od 30Vdo 30VIII | wg potrzeb od 30Vdo 30VIII |
| 6. | Obcinanie przekwitniętych kwiatostanów i zbędnych pędów | 30V,15 VI, 30VI 15VII, 30.VII, 30VIII | 30V,15 VI, 30VI 15VII, 30.VII, 30VIII |
| IV | Pielęgnacja zieleni wysokiej |  |  |
| 1. | Usunięcie samosiewów i odrostów przy drzewach z wywozem pozyskanej masy organicznej | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 2. | Przekopanie mis przy drzewach o obwodzie do 80 cm z pieleniem | 10V,30 V | 10V,30 V |
| 3. | Podlewanie młodych drzew w dawce min. 30 l/szt | wg potrzeb od 30Vdo 30VIIInie mniej niż raz w tygodniu | wg potrzeb od 30Vdo 30VIII mniej niż raz w tygodniu |
| 4. | Zapobiegawcze opryskiwanie drzew opryskiwaczem ręcznym preparatem Promanal 60 EC (lub innym o podobnym działaniu) w dawce 5 l/szt cieczy roboczej | 15.IV, 30 VI | 15.IV, 30 VI |
| 5. | Wycinanie drzew dla średnic pni mierzonych w cm w pierśnicy od 20 cm do 300 cm, metodą alpinistyczną z użyciem lin lub podnośnika i wywozem pozyskanej masy organicznej | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 6. | Usuwanie pni wraz z zasypaniem dołów | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 7. | Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 8. | Prostowanie drzew pochylonych | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 9. | Ustawienie pali (3 szt/drzewo) i założenie wiązania | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 10. | Sadzenie drzew form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III w doły o wymiarach 1,0 x 0,7, z wywozem urobku, z uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5 kg/m2, włókna kokosowego warstwą 2 cm, | 30 IV | 30 IV |
| V. | ## Konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej |  |  |
| 1. | Naprawa ławek zamontowanych na terenach będących przedmiotem usługi, montaż listew (listwy zapewnia Zleceniodawca) | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 2. | Malowanie ławek (materiał zapewnia Wykonawca) wg technologii wskazanej przez Zleceniodawcę | 30 IV | 30 IV |
| 3. | Zamontowanie ławek parkowych z oparciem na postumencie betonowym, z wykopaniem 2 dołów pod postumenty o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5, | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| VI | Utrzymanie czystości i porządku |  |  |
| 1. | Zbieranie wszystkich nagromadzonych odpadów (utrzymanie czystości) i opróżnianie koszy na śmieci i na psie odchody z wywozem odpadów, uzupełnianie wkładów do koszy | na bieżąco | na bieżąco |
| 2. | Oczyszczanie ciągów pieszych, schodów | wg wskazań zamawiającego raz w tygodniu | wg wskazań zamawiającego raz w tygodniu |
| 3. | Mycie ławek, koszy, lamp ulicznych | 15 VI, 15 VII,15 VIII, 15 IX, | 15 VI, 15 VII, 15 IX, |
| 4. | Usunięcie darni alejek o różnych nawierzchniach, schodów, podjazdów, pól piaskowych z wywozem odpadów | 15 VI, 15 VII,15 VIII, 15 IX, | 15 VI, 15 VII,15 VIII, 15 IX, |
| 5. | Oprysk dróg, opasek schodów środkami chwastobójczymi wraz z kosztem środków chemicznych, wody, oczyszczenie nawierzchni | 15.IV, 30VIII, | 15.IV, 30VIII, |
| 6. | Zamiatanie ciągów pieszych, alejek i schodów | wg wskazań zamawiającego raz w tygodniu | wg wskazań zamawiającego raz w tygodniu |
| 7. | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych, alejek: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, posypanie piaskiem, | 1.XI do 30 III, | 1.XI do 30 III, |
| 8. | Wiosenne oczyszczenie ciągów pieszych, alejek i schodów z piasku i błota | od 30 III do 30 IV | od 30 III do 30 IV |
| VII. | Utrzymanie"Doliny" przy ul.Wrocławskiej |  |  |
| 1. | Opróżnianie koszy o pojemności 80 - 120 litrów | na bieżąco | na bieżąco |
| 2. | Utrzymanie czystości (zbieranie papierków, folii, butelek, puszek, pustych opakowań po zniczach, itp.) | na bieżąco | na bieżąco |
| 3. | Koszenie trawników z wygrabieniem i wywozem |  | 15IV, 15V, 30 V,15 VI, 30VI, 30VII, 30VIII, 30 IX, |
| 4. | Pielęgnacja krzewów i drzew | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 5. | Jesienne grabienie liści z wywozem | od 30 IX -do 30XI | od 30 IX -do 30XI |
| 6. | Wiosenne grabienie liści z wywozem | od 30 III | od 30 III |
| 7. | Odśnieżanie ciągów pieszych, odkuwanie lodu, posypywanie piaskiem | na bieżąco | na bieżąco |
| VIII | Utrzymanie Lasku Złotoryjskiego |  |  |
| 1 | Koszenie trawników z wygrabieniem i wywozem: -górki saneczkowej (0,1910 ha) -ścieżek rowerowych (7.9860) -polan (1,2350 ha) -pasa drogowego wzdłuż ul. Złotoryjskiej (obie strony) (1,5920 ha) -wykaszanie trawy wzdłuż ogrodzenia do 1m wzdłuż nieruchomości(od.ul.Wybickiego) (0,2687 ha) | , | 15IV, 15V, 30 V,15 VI, 30VI, 30VII, 30VIII, 30 IX, |
| 2 | Grabienie/ zdmuchnięcie liści : -ze ścieżek rowerowych, -pod kasztanowcami (szrotówek kasztanowcowiaczek)- liście spalić, | od 30 IX -do 30XI | od 30 IX -do 30XI |
| 3 | Utrzymanie czystości (zbieranie papierów, folii, butelek itp.), w tym czystości polan, wokół oczek wodnych (poza granicami dzierżawy przez PZW) | na bieżąco | na bieżąco |
| 4 | Opróżnianie koszy na odpadki o pojemności 120 - 140 litrów | raz w tygodniu | raz w tygodniu |
| 5 | Cięcia techniczne mające na celu usunięcie kolizji z pasa zieleni izolacyjnej od układu komunikacyjnego w tym usunięcie wywałów i wiatrołomów | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 6 | Wycinka samosiewu krzewów i drzew o obwodzie do 50 cm na wys. 5 cm od podstawy pnia, na terenie zaznaczonym na załączniku mapowym. Materiał biologiczny należy zezrębkować i rozrzucić w miejscu prowadzonych prac ( dz. nr 33/7, 36/1 obręb Ogrody ) .Udrożnienie zarośnietych alejek. | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 7 | Wycinka roślin niepożądanych i obcego pochodzenia (niecierpek drobnokwiatowy, rdestowiec ostrokończysty, nawłoć kanadyjska, dąb czerwony, robinia akacjowa, klon jesionolistny, topola kanadyjska) | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 8 | Przygotowanie tras biegów podczas planowanych imprez w Lasku np. „Święta Lasku Złotoryjskiego”,Maratonu, „Biegu Mikołajkowego” i innych. | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |
| 9 | Naprawa uszkodzonych elementów małej architektury (ławek, koszy, stanowisk grillowych, schodów) w tym malowanie koszy | wg wskazań zamawiającego | wg wskazań zamawiającego |