Słupsk, dnia 9 sierpnia 2024 r.

**Zamawiający:**

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,**

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

**Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13**

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

Adres strony internetowej: <https://www.zimslupsk.pl>

Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

**ZP.261.31.6.2023.ZP3**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie roboty budowalnej pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku”.** Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zawiadamia, że działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania zawarte we wnioskach Wykonawców złożonych w oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy Pzp
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść pytań wraz odpowiedziami Zamawiającego poniżej:

**Pytanie**

Po analizie projektu oraz wizji lokalnej na obiektach części murów przedstawionych w zamówieniu

informuję że nie ma możliwości wykonania murów bez dodatkowej kwoty ok 20 % doliczenia cegły

zabytkowej ,,dużej gotyckiej '' ponieważ nie jest możliwa do odzyskania cegła która jest wykonana na

bazie zaprawy cementowej. Aby wykonać prawidłowo prace związane z odzyskaniem cegieł z ponownym wmurowaniem należałoby doliczyć ok 200 tyś zł brutto na zakup dodatkowych cegieł i zaprawy wapiennej WTA. Mam pytanie czy jest możliwość doliczenia dodatkowych cegieł oraz zaprawy poza przedstawionym zakresem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje o dokonaniu korekty przedmiaru i kosztorysu ofertowego. W pozycjach nr 8, 30, 32 i 97 nastąpiła zmiana opisu w zakresie wykorzystania materiału z odzysku.
Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca winien opierać się na załączonym do postępowania zmienionym  przedmiarze.

2. Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 ustawy Pzp niniejszym pismem zmienia treść SWZ, jak wskazano poniżej:

1. W rozdziale XVI SWZ „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia** **12.09.2024** r.”

1. W rozdziale XVII SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do dnia **14.08.2024 r.** do godziny **10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.08.2023 r**. o godzinie **10:15**.”

3) W załączniku nr 9 do SWZ (Dokumentacja projektowa) :

 – Kosztorys Ofertowy (po zmianach),

 – Przedmiar robót (po zmianach).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane
z wprowadzonymi zmianami, w tym terminem związania, składania i otwarcia ofert będą podlegały nowym terminom, w szczególności takie jak aktualność dokumentów określona w SWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowi integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

**Załączniki – NOWE OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY:**

Załącznik – Kosztorys ofertowy

Załącznik – Przedmiar robót

**Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku**

**mgr Tomasz Orłowski**

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>
2. ZIM aa