UMOWA  Nr 271.7.1.2024.IRG

zawarta w dniu ……………2024r. roku w Trzcińsku-Zdroju pomiędzy Gminą Trzcińsko-Zdrój ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdroju, NIP 858 1731665 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Bartłomieja Wróbla, zwanego dalej ,,Zamawiającym’’

z jednej strony a

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony, o następującej treści:

§ 1

Postępowanie jest prowadzone w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy  Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DZ.U. z 2023 r, poz. 1605 ze zm.) tj. przepisów tej ustawy nie stosuje się do niniejszego zamówienia.

§ 2

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego  „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Góralicach”.

2.Przedmiotem umowy określonym w ust.1 jest wykonanie robót ujętych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną załogę jak również niezbędne środki produkcyjne do wykonania przedmiotu umowy i zapewnia, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub podwykonawcy z zachowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz utrzymaniem ogólnego porządku na terenie prowadzonych robót.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się objęte umową roboty:

1)  rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2)  całość robót zakończyć: do dnia 30.09.2024 roku

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą wykonawcy.

- Ogółem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty   …………………………. (słownie: …………………………………………. 00/100).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że:

1). Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy;

2). wartość umowy określona w ust. 2 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy;

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty prac projektowych i uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty materiałów pomocniczych, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.;

- Zamawiający przewiduje jedną płatność: płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych Umową.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego robót bez uwag stwierdzający prawidłowe wykonanie robót.

- Podstawą zapłaty końcowej będzie faktura prawidłowo wystawiona Zamawiającemu po wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.

- Faktura winna być wystawiona zgodnie z poniższym wzorem:

GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdroju, NIP 858 1731665

- Podpisany, bez uwag, przez Strony protokół odbioru końcowego robót jest załącznikiem do faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku realizacji Umowy przy pomocy podwykonawców, a także dalszych podwykonawców, dodatkowym warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku zobowiązań finansowych wynikających z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, oraz kopia wszystkich dowodów zapłaty dla podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

§ 8

- Przedstawicielem Zamawiającego jest Sylwia Tyrpa

- Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………….

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5% ceny umownej  określonej w § 7 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % ceny umownej określonej w § 7 ust.2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne obliczane są przez Zamawiającego i mogą być potrącane z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10

## Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta cenowa.

§ 11

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela ……………… miesięcznej gwarancji.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w wyniku obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod kognicję Sądu właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: