Działoszyce, dnia 25. 05. 2022 r.

Znak sprawy: BID.ZP.03.2022

Zamawiający: Gmina Działoszyce, woj. Świętokrzyskie

ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

tel. 41 35 26 010

strona internetowa: www.dzialoszyce.pl

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

Prowadzący postępowanie: Gmina Działoszyce, woj. Świętokrzyskie

ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

tel. 41 35 26 010

strona internetowa: www.dzialoszyce.pl

e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnień treści SWZ.**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. *„*Budowa boiska przy SP w Dzierążni”.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153166/01 z dnia 11. 05. 2022 r.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: 23. 05. 2022 r.

**Pytanie 1:**

W SWZ Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, (wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej) co jest

terminem nie możliwym do utrzymania, że względu choćby na czas oczekiwania na zamówione materiały (piłkochwyty czas oczekiwania na zamówienie w granicach dwóch miesięcy, wyposażenie sportowe podobnie). Przy czym kara umowna za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie terminów: końcowego i każdego z

terminów częściowych wynikających z harmonogramów, o których mowa § 1 ust. 10 - w wysokości 0,08%wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z trudną sytuacją na runku oraz ilości prac do wykonania na rzeczonej inwestycji termin 60 dni jest niemożliwy do dotrzymania, co z

automatu skazuje Wykonawców na płacenie kar umownych Zamawiającemu. Zapis ten jest bardzo krzywdzący dla każdego kto chciałby się podjąć wykonania realizacji zamówienia. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający wydłuży czas realizacji inwestycji ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i taki zapis znajdzie się w umowie na wykonanie robót.

**Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce**