Krotoszyce, dnia  24.05.2024 r.

IB.271.10.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „ Budowa Centrum Integracji Społecznej”.

Data publikacji: 24.05.2024 r.

Termin składania ofert: 03.06.2024 r. godz. 09:00

- Zamawiający: Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca wykona zadanie w terminie :

-  do 30 dni od daty podpisania umowy wstępna koncepcja,

- złożenie wniosku o cel publiczny w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia koncepcji,

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do 30 listopada 2024r.

- uzyskanie pozwolenia na budowę do 30 stycznia 2025r.

- Opis sposobu przygotowania oferty

      - Oferta powinna zostać złożona na formularzu elektronicznym

      - Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT),

      - Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

      - Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

      - Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

      - Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Kryterium oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie komunikatu na platformie zakupowej.

- Termin, miejsce i forma składania ofert

      - Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert

      - Termin składania ofert do 03.06.2024. r. o godz. 09:00.

      - Za pośrednictwem platformy zakupowej.

Dane wejściowe:

Lokalizacja inwestycji działka 748 obręb Krotoszyce- brak MPZP.

Główne przeznaczenie obiektu  to Centrum Integracji Społecznej (CIS) która jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.  ( Dz. U. 2023 poz. 1143).

Zamawiający zakłada, iż będzie to obiekt w którym przebywać łącznie może około 100-150 osób ze sceną modułową.

Obiekt  o minimalnych wymiarach boiska 12,75×24 m spełniający najwyższe standardy energooszczędności wraz z zapleczem technicznym ( szatnia damska, męska, pomieszczenie gospodarcze, toalety, scena modułowa). Wielkość obiektu finalnie Zamawiający omówi przy założeniach koncepcyjnych.

Usunięcie kolizji z siecią energetyczną, uzyskanie odstępstwa od przepisów pożarowych (prawdopodobnie za mało miejsca do zawracania).