- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.29.2024

Komorniki, 7 sierpnia 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa rekreacyjnego parku rodzinnego "Nad Wirynką"

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający udostępni karty urządzeń zabawowych zawartych w projekcie.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącza TOM2 PAB, który zawiera rysunki wraz z opisami technicznymi urządzeń, Zamawiający nie udostępni dodatkowych kart technicznych. Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść rozdziału II SWZ poprzez dodanie ust.15 oraz załącznika nr 8 do SWZ poprzez dodanie ust. 7 o następującej treści:

„Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe równoważne, o parametrach takich samych lub lepszych, spełniające te same funkcje, zbudowane z takich samych elementów składowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia różnicy wymiarów urządzeń na poziomie ±10%, z zastrzeżeniem, że zaproponowane urządzenia muszą mieścić się we wskazanych strefach bezpieczeństwa, a strefy bezpieczeństwa urządzeń nie mogą na siebie nachodzić.”

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż linarium o parametrach zawartych w załączonej karcie produktu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe równoważne, o parametrach takich samych lub lepszych, spełniające te same funkcje, zbudowane z takich samych elementów składowych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w konstrukcji zestawu do Street Workout profile o wymiarach 80 mm x 80 mm grubość ścianki 2 mm lub 3mm cynkowanych ogniowo malowanych proszkowo.

Odpowiedź

Należy zastosować konstrukcję zgodną z projektem.

Pytanie 4

Czy Wykonawca powinien uwzględnić wycenę wykonania oświetlenia solarnego? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji- opis lamp solarnych.

Odpowiedź

Wykonawca musi wycenić wykonanie oświetlenia solarnego. Dokumentacja w rozdziale 13 zawiera opis lamp solarnych.

Pytanie 5

Czy strefy bezpieczne mają być ograniczone obrzeżami? Jeśli tak to proszę podać jakimi oraz ilość.

Odpowiedź

Strefy bezpieczeństwa zaprojektowano z piasku o wielkości ziarna od  0,2 do 2 mm o  minimalnej grubości warstwy 20 cm, bez cząsteczek pyłowych i iłowych układanego na uprzednio rozłożonej geowłókninie. Strefy nie posiadają  ograniczeń obrzeżowych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.

Odpowiedź

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 240 000,00 złotych brutto.

Pytanie 7

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź

Zamawiający załącza mapę inwentaryzacyjną z systemu podgik.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącza TOM2 PAB.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający posiada wymagane prawem dokumenty umożliwiające realizację zadania.

Pytanie 10

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź

Obowiązuje ograniczenie w dojeździe do placu budowy do 7,5 tony.

Pytanie 11

Czy do obowiązków Wykonawcy należy pielęgnacja trawnika? Jeśli tak proszę o określenie dokładnych prac pielęgnacyjnych oraz okres przez jaki mają być wykonywane prace.

Odpowiedź

W zakresie robót związanych z roślinnością przewiduje się prace porządkowe mające na celu wyrównanie terenu oraz usunięcie gałęzi istniejących starych drzew od dołu, na taką wysokość aby uzyskać wymaganą widoczność. Trawnik w miejscach, w których został uszkodzony należy przywrócić do stanu pierwotnego. Pielęgnacja trawnika po zakończonych pracach należy do Zamawiającego.

Pytanie 12

Jaki rodzaj obrzeża powinien być zastosowany przy nawierzchni bezpiecznej?

Odpowiedź

Projekt nie zakłada obrzeży stref bezpieczeństwa. Obrzeże stanowi naturalna krawędź pomiędzy trawą a piaskiem.

Pytanie 13

Proszę o określenie ilości obrzeży przy nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź

Projekt nie zakłada obrzeży stref bezpieczeństwa.

Pytanie 14

Czy do obowiązków Wykonawcy jest wykonanie dojść pieszych do placu zabaw?

Jeśli tak proszę o określenie rodzaju nawierzchni oraz ilości.

Odpowiedź

Ścieżki i dojścia należy wykonać zgodnie z projektem

Pytanie 15

Na żadnym z PZT nie ma legendy określającej rodzaj nawierzchni oraz rodzaj obrzegowania. Prosimy o uzupełnienie tego załącznika. W chwili obecnej są niejasne rodzaje nawierzchni czy rodzaje obrzegowań.

Odpowiedź

Informacje niniejsze zawarte są w Projekcie architektoniczno – budowlanym pkt. 15 „Budowa ścieżki z pospółki i tłucznia.”

Pytanie 16

Proszę o określenie nawierzchni przy stole pingpongowym. (określenie ilości i rodzaju)

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. 8 projektu budowlanego należy zapewnić  bezpieczne podłoże w strefie bezpiecznej. Podłoże wokół stołu musi stanowić wyrównany teren z  zadbaną darnią/trawą  zapewniając pewne właściwości amortyzujące do wysokości upadku z 1 m.

W niniejszym opracowaniu zakłada się wykorzystanie istniejącego trawiastego podłoża i z domieszką cienkiej warstwy piasku w celu wyrównania podłoża.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

Odpowiedź

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających utylizację ziemi.

Pytanie 18

Czy jest możliwość zastosowania sprzętu do wykonywania koryt pod nawierzchnie?

W pomocniczym przedmiarze są określone roboty ręczne, co może spowodować nieadekwatną wycenę do zakresu prac.

Odpowiedź

Podłoże strefy bezpieczeństwa  dla tyrolki i dla linarium stanowi piasek gr. 20 cm,  a dla zestawu stacji workout  piasek gr. 30 cm, ścieżki z tłucznia 15 cm. W związku z powyższym wykopy będą o głębokości od 15 cm do 30 cm.  W PAB założono wykopy ręczne, ale dopuszcza się  korzystanie ze sprzętu mechanicznego lekkiego.

Pytanie 19

Czy Zamawiający posiada przykładowe wizualizacje urządzeń i małej architektury?

Odpowiedź

Projekt zawiera rysunki wraz z opisami technicznymi urządzeń.

W związku ze zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 19 sierpnia 2024 roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2024 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 sierpnia 2024 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/957605.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17 września 2024 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko