**OPIS ZADAŃ OBJĘTYCH WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” – etap 1.1a”**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” – etap 1.1a” na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.
2. Zamówienie obejmuje nadzór nad realizacją robót budowlanych na odcinku oznaczonym jako etap I.1.a tj. odcinek drogi (od km 0+540 do km 0+960) w obszarze 10.III.KD.L wraz z sięgaczem w obszarze 35.IIIKD.W o długości: 201,29 m z placem do zawracania.
3. Główny kod CPV:

71 54 00 00-5 - usługi zarządzania budową;

Dodatkowe kody CPV:

- 71 24 70 00-1 - nadzór nad robotami budowlanymi;

- 71 52 00 00-9 - usługi nadzoru budowlanego.

1. W ramach wcześniej zleconego zamówienia zostały wykonane: sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna oraz instalacja kablową oświetlenia (bez montażu słupów oświetleniowych i opraw). Nadzór nad powyższym zakresem robót w tym etapie nie jest przedmiotem zamówienia.
2. Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót z branży drogowej oraz branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i nasadzeń zieleni:

Zakres robót obejmuje m.in.:

1. prace przygotowawcze:

- rozbiórka istniejących płyt drogowych i innych na odcinku objętych

zamówieniem;

1. branża drogowa:

-budowa drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik (w pasie

oznaczonym w mpzp symbolem 10.III.KD.L) – jezdnia, chodnik, ścieżka

rowerowa, zatoki autobusowe i postojowe,

-budowa drogi wewnętrznej na terenie Centrum Usług Mulnik (w pasie oznaczonym w mpzp symbolem 35.III.KD.W) – jezdnia, chodnik, plac do zawracania,

- wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego;

1. branża sanitarna:

- budowa układu odwodnienia dróg systemami rozsączającymi,

1. branża elektroenergetyczna:

- budowa oświetlenia dróg,

- przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi;

1. branża telekomunikacyjna:

-usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych;

1. prace towarzyszące:

- niwelacja terenu inwestycyjnego,

- wykonanie nasadzeń przy drogach oraz trawników.

**Z zakresu Etapu I.1 a wyłączono z realizacji – wzdłuż odcinka drogi (od km 0+540 do km 0+960) w obszarze 10.III.KD.L chodnik po południowo zachodniej ( prawej) stronie wraz z dwoma przejściami dla pieszych oraz wzdłuż odcinka drogi w obszarze 35.III.KD.W chodnik po stronie zachodniej. Zakres wyłączenia zaznaczono na rys. poniżej.**

**RYS. Etap I.1a**



1. Zamówienie obejmuje również nadzór nad opracowaniem aktualizacji Projektu Stałej Organizacji Ruchu w oparciu o przekazaną dokumentację.
2. Realizacja inwestycji dofinansowana jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.