Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego | ulica Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego do ul. Ks.Skorupki - z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Mielczarskiego |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Miejski Zarząd Dróg Ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski |

Kody i nazwy robót:

Przedmiot główny:

45000000-7  -  Roboty budowlane

Przedmiot dodatkowy:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego do ul. Ks.Skorupki - 
z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Mielczarskiego.

Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, o którym mowa w Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 ze zm. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych dokumentów:

- Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) – załącznik nr 9

- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10

- Projekt budowlany

- Projekt techniczny

- Projekt stałej organizacji ruchu

- SST

- Uzgodnienia branżowe – załącznik nr 11

a także na etapie budowy na podstawie wytycznych inspektora nadzoru
i  Zamawiającego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego do ul. Ks.Skorupki - długości około 540 m - z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Mielczarskiego.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę betonowych płyt drogowych, krawężników, chodników 
i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych i trylinki,  wykonanie nowej konstrukcji  jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej o szerokości zmiennej, zjazdów indywidualnych o szerokościach dostosowanych  indywidualnie do szerokości każdego wjazdu, wykonanie skrzyżowania z ulicą  Prądzyńskiego z kostki betonowej 
w formie skrzyżowania wyniesionego  4 cm ponad nawierzchnię bitumiczną jezdni, wykonanie elementów odwodnienia jezdni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8, przedmiarze robót (załącznik nr 9), dokumentacji projektowej (załącznik 
nr 10) oraz uzgodnieniach branżowych (załącznik nr 11).

Miejsce inwestycji – ulica Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego do ul. Ks.Skorupki - z wyłączeniem skrzyżowania 
z ulicą Mielczarskiego.

- Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa:

Wykonawca jest zobowiązany:

- 	zapewnić właściwy nadzoru nad realizacją zadania oraz przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją,

- 	uczestniczyć w naradach koordynacyjnych,

-  	zapewnić  dojazd  do obiektów zlokalizowanych w rejonie inwestycji,

- 	przekazać właścicielom obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac, informacji o  mogących wystąpić utrudnieniach w odprowadzaniu ścieków,

- 	zapewnić niezbędne zabezpieczenie p.poż, BHP,

- 	zapewnić pomieszczenia sanitarne, magazynowe, a także we własnym zakresie zabezpieczyć dostawę mediów do celów budowy,

-	posiadać ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzenia robót.

- - 		zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestnictwa 
w czynnościach odbiorowych

- - potwierdzić jakość materiałów wbudowanych poprzez dostarczenie aprobat, certyfikatów,

- 	wykonać i dostarczyć zamawiającemu dokumentację powykonawczą, łącznie  
z protokołami, aprobatami certyfikatami i inwentaryzacją geodezyjną;

- 	rozpocząć roboty na przedmiotowym obiekcie bez zbędnej zwłoki,

- 	po zakończeniu budowy doprowadzić tereny sąsiednie do stanu nie gorszego od zastanego w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

III. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2. 	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

3. 	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

6. 	Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

7.	Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

7. 	Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

8. 	Inne przepisy i unormowania ujawnione w dokumentacji projektowej

9. 	Wytyczne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

10. Tzw. „sztuka budowlana” – ogólnoinżynierska wiedza specjalistyczna

IV. UWAGI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 	niniejsze opracowanie łącznie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym), uzgodnieniami branżowymi, SST i ustaleniami zawartymi 
w umowie stanowi opis przedmiotu zamówienia.

Ostrów Wielkopolski, 04.04.2024 r.