ZAŁĄCZNIK NR 1

Formularz ofertowy

| Pełna nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |
| Telefon Fax e-mail | Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (odpowiednie zaznaczyć) Tak Nie |
| REGON | NIP |
| Nr konta bankowego |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym |  |
| Imię i nazwisko | Telefon email |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie"

akceptujemy w całości warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zobowiązujemy się do realizacji zamówienia za:

Cena netto: ………………………………. złotych

Podatek VAT (23%) …………………

Cena brutto:  ………………………….… złotych

słownie wartość oferty: …………………………………………………………

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że udzielamy …… miesięcy gwarancji na roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia w zakresie opisanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*  (niepotrzebne skreślić).

Przewidujemy powierzenie podwykonawcy (om) realizację zamówienia w części:

| Lp. | Część zamówienia (powierzane czynności) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Razem |  |  |  |

- Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ………… informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zamówienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

  sami

  w konsorcjum z:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący  (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wraz z ofertą składamy następujące  dokumenty i oświadczenia (wymienić):

- ……..…...

- …………...

- ………..…

.................................................................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

……………………………………………..

miejscowość, data

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zamawiający:

Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie", prowadzonego przez Gminę Somonino, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp.

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………... ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r

…………………………………………

(podpis)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie VIII SWZ.

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r.

…………………………………………

(podpis)

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 3.

Zamawiający:

Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. , "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie"  oświadczam co następuje:

- * oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1)

2)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:

,

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami:

(nazwa i adres Wykonawcy)

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- * oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia.

- * oświadczam, że nie przynależę do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.

__________________, ____________________

Miejscowość     	data

_______________________________

podpis osoby upoważnionej/ podpisy 	osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - nieodpowiednie skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4

WZÓR UMOWY

UMOWA NR …………………………..

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu............................. w Somoninie, pomiędzy:

Gminą Somonino –z siedzibą 83-314 Somonino ul. Ceynowy 21, NIP: 589-10-31-191, Regon: 191675008
reprezentowaną przez:

Mariana Kowalewskiego  – Wójta Gminy,

Przy kontrasygnacie

Cecylii Kitowskiej – Skarbnika Gminy ,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
podmiotem: ......., z siedzibą: .......,

posiadającym NIP ............, REGON ............, reprezentowanym przez:
1) ..........................................,
2) ..........................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Umowa zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp, o następującej treści:

§1

[Przedmiot umowy]

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej     Bernardyna - Goręczyno położonego nad linią kolejową nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176. Wszelkie opłaty za przejęcie pasa kolejowego oraz szkolenie BHP wszystkich osób pracujących przy realizacji inwestycji leżą po stronie wykonawcy.

W ramach zadania wchodzi również wykonanie tablicy informacyjnej (1szt.)

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać́ się będzie zgodnie ze złożoną ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową wraz z przedmiarem robót i STWIORB oraz załącznikiem nr.8 do SWZ uwzględniający szczegóły dotyczące tablic informacyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się̨ z dokumentacją oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§2

[Terminy realizacji przedmiotu umowy]

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu umowy w terminie 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ..................r.

- Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data ważnego zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu o gotowości do odbioru zakresu przedmiotu umowy wraz z wymaganą dokumentacją powykonawczą pod warunkiem, że Zamawiający dokona tego odbioru. Zasady dokonywania zgłoszenia gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru przedmiotu umowy lub jego etapu oraz zasady jego dokonywania opisano w § 7 niniejszej umowy.

- Przekazanie terenu budowy dla danej części zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

§3

[Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców]

- Podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca, działając zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, powierzy realizację części przedmiotu zamówienia na zasadzie umowy o podwykonawstwo, następującym podmiotom trzecim, na których zasoby Wykonawca powoływał się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:

1)  ................................................... - .............................................................. (Nazwa i adres podmiotu) 
(Zakres powierzonych robót/usług)

2)  ................................................... - .............................................................. (Nazwa i adres podmiotu)
 (Zakres powierzonych robót/usług)

Lub

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, nie powoływał się na zasoby podmiotów trzecich, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp.

- Każdorazowy zamiar zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są̨ roboty budowlane objęte niniejszą umową musi być́ poprzedzony wyrażeniem zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

- W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć́ Zamawiającemu do akceptacji:

1)  Informację w formie pisemnej o zamiarze zlecenia określonemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania robót budowlanych wraz z określeniem ich zakresu,

2)  projekt umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, wraz z pisemną zgodą odpowiednio Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy,

3)  zgodę̨ Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą,

- Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień́ dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę̨ do siedziby Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do projektu tej umowy, w następujących przypadkach:

- gdy projekt umowy nie spełnia wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót oraz określenia przedmiotu i zakresu tej umowy,

- gdy do projektu umowy nie załączono dokumentów określonych w ust. 3,

- gdy projekt umowy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż̇ 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

- gdy projekt umowy zawiera wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych

powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przekraczające wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

- gdy zamieszczono w projekcie umowy postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę̨ lub dalszego podwykonawcę̨ płatności od Wykonawcy lub podwykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę̨ lub dalszego podwykonawcę̨,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę̨ kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

7)  gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż̇ przewidywany Umową dla tych robót,

8)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,

- gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 4,

- gdy projekt umowy nie zawiera obowiązków wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie obowiązków wynikających z § 4 niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę̨ do siedziby Zamawiającego dokumentów określonych w ust. 3 lub ust. 7, poczytuje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na warunkach określonych w tych dokumentach.

- W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca składa informację w formie pisemnej o tej sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie mają warunki określone ust. 1 – 5 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż̇ podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty dotyczące proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Części X SWZ. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy (Podwykonawców), jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność́ z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę̨, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 10, zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do tej umowy, w przypadku stwierdzenia, że jej treść́ rożni się od treści zaakceptowanego wcześniej jej projektu lub gdy jej treść́ nie spełnia warunków określonych w ust. 5. Niezgłoszenie sprzeciwu w wyżej określonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zmiany treści zawartej umowy o podwykonawstwo w celu dostosowania do zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru umowy lub do warunków określonych w ust. 5 - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu, pod rygorem cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 2.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność́ z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż̇ 50 000 złotych brutto. Uchybienie powyższemu obowiązkowi skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 5 umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną̨ za zgodność́ z oryginałem kopię umowy również̇ Wykonawcy.

- Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż̇ 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę̨ i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy tej informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 umowy.

- Do jakichkolwiek zmian w treści projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 10 - 15.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią̨ inaczej.

§4

[Obowiązki Stron umowy]

- Strony niniejszej umowy są̨ zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągniecia celu, dla którego niniejsza umowa jest realizowana.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1)  wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2)  odbiór końcowy należycie wykonanego przedmiotu umowy,

3)  terminowa zapłata wynagrodzenia.

- Zamawiający może polecić́ przeprowadzenie badań, które okażą̨ się konieczne do stwierdzenia zgodności cech materiałów i jakości robót budowlanych. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność́ cech materiału lub jakości robót z warunkami określonymi niniejszą umową Wykonawca zwraca Zamawiającemu całość́ kosztów wykonania badania (w tym koszty pobrania próby, transportu, itp.). Wynik badania potwierdzający wady jest tożsamy z uznaniem reklamacji, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału wadliwego na wolny od wad lub powtórne wykonanie robót budowlanych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiającego, zapoznanie się z terenem

robót, jego zagospodarowanie i zabezpieczenie oraz utrzymywanie przez okres prowadzenia robót. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót lub odcinka robót.

- sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy;

- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniając bezpieczne warunki pracy;

- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych i jego aktualizacji na każde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać́ Inspektorowi Nadzoru w celu ich opiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego należy przekazać́ Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Aktualizacje wraz z uzasadnieniem dokonywanych zmian należy składać́ w terminie 5 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących ich wprowadzenie;

- realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń́ własnych. Wszystkie materiały muszą spełniać́ aktualnie obowiązujące polskie i europejskie normy jakościowe, posiadać́ atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- wszystkie materiały przewidziane do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia, podlegają̨ obowiązkowej akceptacji Zamawiającego. Podstawą akceptacji materiału jest wniosek materiałowy wraz z kartą katalogową produktu, certyfikatami oraz deklaracjami zgodności;

- zapewnienie sprawnego technicznie sprzętu w ilości odpowiedniej dla zakresu robót będących przedmiotem umowy,

- zainstalowanie dla potrzeb budowy liczników zużycia wody, energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót budowlanych,

- przedkładanie dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 5), na każde żądanie Zamawiającego, nie później niż̇ w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania,

- przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają̨ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP),

- przemieszczanie i składowanie materiałów w sposób wykluczający spadek ich jakości,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe z tego tytułu ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których wykonania był zobowiązany,

- sporządzanie dodatkowych badań materiałów lub robót (co do których zachodzą̨ wątpliwości dotyczące ich jakości) na polecenie Zamawiającego w celu wyeliminowania użycia materiałów niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadających wymaganych parametrów,

- poinformowanie gestorów infrastruktury technicznej o rozpoczęciu oraz zakończeniu robót budowlanych a także uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych zgodnie z warunkami uzgodnień́ technicznych, STWiORB i opisem technicznym,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień́ oraz zatwierdzeń́ czasowej i stałej organizacji ruchu według załączanej dokumentacji;

- Uczestniczenie Koordynatora Wykonawcy w spotkaniach dotyczących spraw, które wymagają̨ rozstrzygnięcia przez Zamawiającego,

- wstrzymywanie, na żądanie Zamawiającego, robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- udzielanie Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę̨, zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzęcie,

- podejmowanie wszelkich niezbędnych działań́ celem ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych,

- przekazanie w terminie do dnia odbioru robót, uporządkowanego terenu budowy w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem,

- zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Materiał pochodzący z rozbiórek stanowi własność́ Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do składowania materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  W razie dyspozycji Zamawiającego o niezatrzymywaniu danego materiału rozbiórkowego, Wykonawca na własny koszt wywiezie i zutylizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok).

- ) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę̨ lub Podwykonawcę̨ osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające

- prace remontowe przy rozbudowie wiaduktu

- prace w zakresie nawierzchni i budowy dróg

- prace ziemne

- wbijanie ścianek szczelnych

- ) Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy z pracownikami, którzy będą̨ realizować́ czynności wskazane w ust. 5, w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Dokument ten powinien zawierać́ oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń́ i być́ podpisany przez osobę̨ uprawnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

- ) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę̨ lub Podwykonawcę̨ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)  żądania oświadczeń́ i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

2)  żądania wyjaśnień́ w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

4)  zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w sytuacji

gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość́ co do sposobu zatrudnienia personelu.

- ) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i zakresie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej  dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę̨ lub Podwykonawcę̨ osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Oświadczenie zatrudnionego pracownika wskazujące jego pracodawcę̨ oraz formę̨ zatrudnienia, Oświadczenie to powinno zawierać́ w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę̨ złożenia oświadczenia, wskazanie, czynności wykonywanych przez tę osobę̨, jego pracodawcę̨, formę̨ zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie), wymiar etatu oraz podpis osoby składającej te oświadczenie;

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać́ w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę̨ złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują̨ osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę̨ lub Podwykonawcę̨ składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną̨ za zgodność́ z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać́ zanonimizowana w sposób zapewniający ochronnę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię̨ i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być́ możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczoną̨ za zgodność́ z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę̨ lub Podwykonawcę̨ kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę̨ do ubezpieczeń́, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę̨ danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9.) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję określoną w § 11 ust. 1 pkt 7). Niezłożenie przez Wykonawcę̨ w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.

§5

[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień́ umowy]

- Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień́ dotyczących realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ................................... lub osoba zastępująca.

- Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym wykonywanie przedmiotu umowy jest ................................................... lub osoba zastępująca.

§6

[Wynagrodzenie za przedmiot umowy]

- ) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

- ) Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie w całości przedmiotu umowy, określone w złożonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT:....... zł (słownie: ........... złotych ... gr). Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT w wysokości ..............zł wg stawki: 23%.

- ) Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawierają̨ między innymi:

- wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

- normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć́ w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej.

- ) Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania umowy na bank, inną instytucję finansową lub inny podmiot gospodarczy bądź́ osobę̨ fizyczną, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego na piśmie oraz przedłożeniu zawartej pomiędzy Cesjonariuszem a Cedentem umowy przelewu wierzytelności.

§7

[Odbiór robót budowlanych i przedmiotu umowy]

- Strony ustalają̨ stosowanie następujących rodzajów odbiorów robót budowlanych i przedmiotu umowy:

1)  odbiory częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,

2)  odbiór końcowy przedmiotu umowy,

3)  odbiór ostateczny całego przedmiotu umowy (przed upływem rękojmi i gwarancji)

- W przypadku częściowego odbioru robót:

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić́ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie;

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć́ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac. W wypadku braku wyżej wymienionych dokumentów lub stwierdzenia ich nienależytego przygotowania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić dokonania odbioru.

- Zamawiający lub Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przystąpić́ do ich odbioru

(sprawdzenia robót) niezwłocznie, lecz nie później niż̇ w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę̨. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół.

- W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak również̇ w razie braków lub niekompletności dokumentów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić́ dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót.

- Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż̇ w ciągu 7 dni, usunięcia wad albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawniły się już̇ po dokonaniu odbioru, przy czym bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wady.

- Odbiory częściowe robót dokonywane są dla potrzeb fakturowania w oparciu o procentowe zaawansowanie wykonania robót objętych umową. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołów odbioru robót częściowych nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą̨ się ujawnić́ w dalszym ciągu realizacji inwestycji.

- W przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy, Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:

- Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca załączy następujące dokumenty pozwalające na ocenę̨ prawidłowości wykonania robót budowlanych, w szczególności:

    - Dziennik budowy z wpisem końcowym Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru potwierdzającym zakończenie robót, o ile nie został wcześniej przekazany Zamawiającemu;

    - aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) użytych materiałów;

    - Geodezyjne pomiary powykonawcze w dwóch egzemplarzach – o ile nie zostały wcześniej przekazane Zamawiającemu – przyjęte do zasobów geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach;

    - protokoły potwierdzające odbiór robót przez właściwych gestorów infrastruktury technicznej;

    - dokumenty potwierdzające zawiadomienie właściwych gestorów infrastruktury technicznej o przystąpieniu do realizacji robót, o ile nie zostały wcześniej przekazane Zamawiającemu;

    - informację potwierdzoną przez uprawnionego geodetę̨ dotyczącą m.in.: powierzchni utwardzonych nawierzchni z podziałem na rodzaj nawierzchni oraz przeznaczenie (np. chodnik, ciągi jezdne),

  spadków utwardzonych nawierzchni,

  ilości wykonanego uzbrojenia terenu z podziałem na rodzaj sieci,

materiały, przekroje oraz długości,

  zgodności wykonanych robót budowlanych w stosunku do dokumentacji

budowlanej uzgodnionej z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej (ZUDP).

- karty gwarancyjne producentów na zamontowane urządzenia (1 oryginał + kopia)        oraz ewentualne instrukcje obsługi dotyczące tych urządzeń́;

- oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy oraz terenów przyległych, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy korzystał z tych terenów oraz przywrócił tereny te do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem.

- Komplet dokumentów powykonawczych należy przedłożyć́ w 2 egzemplarzach, z wyjątkiem kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić́ do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy niezwłocznie, lecz nie później niż̇ w terminie do 7 dni od daty ważnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

- W trakcie czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół,  zawierający wszelkie ustalenia związane z ewentualnymi wadami, usterkami i terminem ich usunięcia,

- Po upływie terminu na usuniecie usterek, Zamawiający w terminie do 7 dni wznowi  czynności związane z dokonaniem końcowego odbioru przedmiotu umowy z uwzględnieniem usuniętych usterek.

- Z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek Zamawiającemu  przysługują̨ – wedle własnego wyboru i oceny wad i usterek - następujące uprawnienia:

- Jeżeli stwierdzone wady i usterki nadają̨ się do usunięcia i nie uniemożliwiają̨ użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać́ odbioru przedmiotu umowy wyznaczając termin usunięcia wad i usterek. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek nastąpi w ramach udzielonej rękojmi bądź́ gwarancji, według wyboru Zamawiającego.

- Jeżeli wady i usterki nie nadają̨ się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają̨ użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać́ odbioru przedmiotu umowy obniżając odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- Jeżeli wady i usterki nadają̨ się do usunięcia lecz uniemożliwiają̨ użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią̨ zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić́ od czynności odbiorowych. Sytuacja taka będzie traktowana jako nie wykonanie przedmiotu umowy, a zgłoszenie gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt 1 uzna za nieważne. Ponowne przystąpienie do czynności odbiorowych będzie miało miejsce po usunięciu przez Wykonawcę̨ wad i usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowiących zagrożenie użytkowania i po ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej braków w dokumentacji powykonawczej lub niezakończenia robót objętych umową Zamawiający może odstąpić od czynności odbiorowych. Sytuacja taka będzie traktowana jako niewykonanie przedmiotu umowy, a zgłoszenie gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt 1 uzna za nieważne. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu wskazanych robót oraz uzupełnieniu braków w dokumentacji.

- Jeżeli wady i usterki nie nadają̨ się do usunięcia i uniemożliwiają̨ użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią̨ zagrożenie użytkowania albo też rażąco naruszają̨ estetykę̨ wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części, Zamawiający może uznać zgłoszenie gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt 1 za nieważne oraz:

- odstąpić́ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy i naliczyć́ kary umowne na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt 8 lub,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub,

- zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i pełne ryzyko Wykonawcy.

- ) Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych strony sporządzają̨ protokół odbioru końcowego. W sytuacji stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad i usterek zgodnych z pkt 5) lit. a) protokół odbioru końcowego będzie zawierał ich wykaz wraz z terminem ich usunięcia. Potwierdzeniem dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie zapis w protokole wskazujący jednoznacznie dokonanie tego odbioru (np. „Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy...”).

- ) Usuniecie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego zostanie potwierdzone ostatecznym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

- ) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania terenu budowy, jego ubezpieczenia oraz ochrony do momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- ) W przypadku ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin odbioru przedmiotu umowy nie później niż̇ 10 dni przed datą upływu rękojmi za wady i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie. Jeżeli wystąpi zwłoka w terminie usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt 2.

- ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania innych przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę̨ na piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego, z co najmniej 10-cio dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia swojego przedstawiciela, który będzie uczestniczył w tych przeglądach.

- ) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek odbioru lub przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności związane z odbiorem lub przeglądem bez jego obecności ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.

§8

[Zasady rozliczeń́ i płatności za przedmiot umowy]

- Rozliczenie finansowe przeprowadza się etapowo w następujący sposób:

- Rozliczenia za wykonane roboty nastąpią w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie protokołów odbioru bez uwag, proporcjonalnie do stopnia wykonanych robót, na podstawie zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur nie częściej niż raz na dwa miesiące , do wartości 80% przedmiotu zamówienia; z zaznaczeniem że:

  - w 2021 roku łączna wartość płatności częściowych nie przekroczy 306 000 zł,

- Należność za wykonanie pozostałych robót budowlanych zostanie rozliczona fakturą końcową, po odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, po uprzednim złożeniu w siedzibie Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z wymaganą dokumentacją powykonawczą.

- Wykonawca do faktury, pod rygorem wstrzymania płatności, zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty:

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców:

- Dowód potwierdzający zapłatę̨ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (dowód księgowy potwierdzający zapłatę̨ lub oryginał oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającego brak wobec niego nieuregulowanych zobowiązań́ Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy) lub,

- Polecenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w oparciu o wcześniej złożoną umowę̨ przelewu wierzytelności. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność́ przypadającą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek a należność́ wynikającą z faktury, po pomniejszeniu o kwoty przelane na rachunek Podwykonawcy/ów lub dalszych podwykonawców, zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy. Polecenie cesji musi zostać́ potwierdzone przez Podwykonawcę̨ lub dalszego podwykonawcę̨.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że świadczenia, które są rozliczane fakturą zostały wykonane bez udziału Podwykonawców lub przy udziale jedynie Podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu,

- Kopia zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zawierającego stwierdzenie, że przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowej faktury wraz z wymaganymi dokumentami. Dopuszcza się składanie faktur elektronicznych.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w terminie określonym w ust. 3.

- W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień́ opóźnienia.

- W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 2, Wykonawcy nie przysługują̨ odsetki wskazane w ust. 5.

- W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę̨ wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1), Zamawiający przekazie Wykonawcy pismo zawierające:

- wezwanie do uzupełnienia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie,

- informację dotyczącą zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 465 ustawy PZP w przypadku nieuzupełnienia w/w dokumentów,

- Informację odnośnie możliwości zgłoszenia w formie pisemnej przez wykonawcę̨ uwag

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wraz ze wskazaniem terminu składania tych uwag, nie krótszego niż̇ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie może powoływać́ się na potracenie roszczeń́ Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo przedmiotu niniejszej umowy.

- ) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę̨ uwag w formie pisemnej, o których mowa w ust. 7 pkt 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać́ bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność́ takiej zapłaty, albo

- złożyć́ do depozytu sadowego kwotę̨ potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność́ się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 9, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność́ takiej zapłaty.

- ) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę̨ o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną̨ Zamawiającemu umowę̨ o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę̨ lub dalszego podwykonawcę̨. W tym celu Zamawiający potrąca kwotę̨ wypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- ) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność́ z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- ) W przypadku zaistnienia okoliczności określonej w ust. 9 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w § 11 ust. 1 pkt 3.

- ) Wykonawca na zewnętrznym dokumencie księgowym zobowiązany jest wskazać́:

- Nabywcę̨: Gmina Somonino 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21; NIP: 589-10-31-191

- Odbiorcę̨: Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21

- ) Strony ustalają̨, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - i tylko taki rachunek do płatności może zostać́ wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca innych numer rachunku bankowego do płatności jako wystawiona niezgodnie z Umową – będzie podlegała korekcie, a Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej korekty faktury. Przy płatnościach stosuje się/ nie stosuje się mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. (treść́ tego ustępu dotyczy Wykonawców będących czynnym płatnikiem podatku VAT).

- ) Strony zgodnie ustalają̨ ,że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych wierzytelności naliczonych z tytułu szkód lub kar umownych.

§9

[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy]

- Warunkiem zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa, zwanej w umowie SWZ, jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ………. zł (słownie: …………..) 
w formie ………………………..

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 2) stanowi 5% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: ………………w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 10).

- 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. …… zł zostaje pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 7) jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady z uwzględnieniem ust. 10).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych 
na wykonanie, na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania um W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

[Rękojmia oraz gwarancja jakości na przedmiot umowy]

- Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. Gwarancją objęte  są roboty budowlane łącznie z zastosowanymi materiałami budowlanymi i wbudowanymi urządzeniami.

- Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzają̨ odpowiedzialność́ z tytułu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę na piśmie lub mailowo w terminie 7 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

- Istnienie wady lub usterki powinno być́ potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad lub usterek, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Podczas oględzin Zamawiający wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzględniając możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy, nie dłuższy niż̇ 2 miesiące chyba, że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, konieczne jest wyznaczenie dłuższego okresu.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do oględzin, o których mowa w ust. 2, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności związane określeniem rodzaju i rozmiaru wad lub usterek oraz wyznaczeniem terminu ich usunięcia, będą̨ wiążące dla Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić́ do ich usunięcia. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu dłuższego niż̇ 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić́ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć́ Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.

- Zamawiający będzie realizować́ uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień́ wynikających z gwarancji jakości określonych w ust. 3-7. Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień́ Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

- Okresy wskazane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie.

§ 11

[Kary umowne]

- ) Na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu Cywilnego, Strony zgodnie ustalają̨, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 – za każdy rozpoczęty dzień́ zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień́ zwłoki, a w przypadku zwłoki dłuższej niż 7 dni Zamawiający może zlecić́ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć́ Wykonawcę,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę̨ wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

- za nieprzedłożenie lub nieterminowe złożenie poświadczonej za zgodność́ z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

- w przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że Wykonawca lub podwykonawca nie

zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby/osób, o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 2.000,00 zł za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

- za niezłożenie lub nieterminowe złożenie harmonogramu rzeczowo – finansowego, w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 oraz Wykonawca naprawi ewentualne szkody wynikłe z niewykonania przedmiotu umowy.

- ) Strony zastrzegają̨ sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość́ kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- ) Wysokość́ kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 nie może łącznie przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2.

- ) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2, z wyjątkiem okoliczności określonych w § 12 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje.

§ 12

[Odstąpienie od umowy]

- ) Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą̨ przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości określonej w § 11.

- ) Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w szczególności:

- jeżeli w terminie 7 dni od dnia przekazania miejsca realizacji robót Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- w sytuacji, kiedy Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa dłużej niż̇ 7 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca zwleka z zakończeniem realizacji całości przedmiotu umowy co najmniej 21 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

- Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym również̇ w zakresie podwykonawstwa, mimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do poprawy.

- ) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać́ złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie nadane w placówce pocztowej.

- ) Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń́ w stosunku do Zamawiającego przekraczających wartość́ wykonanych robót budowlanych na dzień́ odstąpienia od umowy.

- ) Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić́ Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę̨ chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

- ) W razie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót budowlanych w toku na dzień́ odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

§ 13

[Forma zmian i uzupełnień́ umowy]

- ) Strony, poza możliwością̨ zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują również̇ możliwość́ dokonywania zmian postanowień́ zawartej Umowy, które mogą̨ dotyczyć́:

- terminu wykonania przedmiotu umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych które uniemożliwiają̨ prawidłowe wykonanie realizowanych robót budowlanych, z wyłączeniem niskich temperatur lub opadów śniegu występujących w okresie zimowym,

- w wyniku potrzeby dokonania zmian lub uzupełnień́ w projekcie, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin wykonania umowy,

- w wyniku udzielenia robót dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy,

- w wyniku wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć́, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość́ (lub niemożność́ realizowania z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć́ na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy,

- jeżeli wystąpią brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- z powodu okoliczności będących działaniem „siły wyższej” mającej wpływ na terminowość́ realizacji przedmiotu umowy, za którą̨ Strony rozumieją̨ działanie niezależne od Stron, których nie mogły przywidzieć́ ani im zapobiec pomimo zachowanej staranności należytej w obrocie profesjonalnym,

- zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 Pzp.

- zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz związaną z tym zmianę wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:

- usuniecie niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,

- w wyniku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, konieczności dokonania

zmian lub uzupełnienia dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań́ groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.

- zmiany zasad lub terminów rozliczeń i płatności za realizację przedmiotu umowy, wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują̨ konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,

- powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień́ § 3 ust. 8.

- ) Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- ) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

- ) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają̨ formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

[Sposób doręczania pism]

- ) Strony oświadczają̨, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować́ będą̨ jako adresy do doręczeń́ wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

- ) W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić́ drugą Stronę̨ o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę̨ do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również̇ zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.

§ 15

[Klauzula Salwatoryjna]

- ) Strony uznają̨ wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność́ pozostałych postanowień́ Umowy chyba, że bez tych postanowień́ Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.

- ) W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą̨ do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 16

[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]

- ) Administratorem danych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą w Somoninie ul. Ceynowy 21.

- ) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać wiadomość na adres email: iod@somonino.pl

- ) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy.

- ) Dane osobowe wymagane przez przepis prawa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- ) Administrator danych może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  - będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków,

  - podmiotom, które na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych, przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych.

- ) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu następnie archiwizowane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Kategorię archiwalną w danym zakresie oznaczono jako B5, co oznacza, że po upływie 5 lat obowiązkowego okresu archiwizowania dokumentacja podlega brakowaniu.

- )  Prawo, osoby której dane dotyczą obejmuje dostęp do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- )  W przypadku, gdy podstawą do przetwarzanie danych jest zgoda, osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- ) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- )  Podanie danych osobowych jest:

  - warunkiem zawarcia umowy, gdy są przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b  RODO

- ) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 17

[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]

- ) Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą̨ rozstrzygane na drodze polubownej a w sytuacji gdyby strony nie doszły do porozumienia  na drodze sadowej przez właściwy rzeczowo Sad Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- ) W sprawach nie uregulowanych w umowie będą̨ miały zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień́ publicznych oraz aktów prawnych

wydanych na jej podstawie,

- obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 18

[Ilość́ egzemplarzy umowy]

Umowę̨ sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:       		                                                                                                     WYKONAWCA:

............................................													                                                                                             ............................................

ZAŁĄCZNIK NR 5  DO SWZ

Wykonawca

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Data wykonania zamówienia | Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. |

Do wykazu należy załączyć  dowody – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, potwierdzające 
ich należyte wykonanie.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r

...........................................................................

czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SWZ

Wykonawca

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

(zg. z rozdz. VIII.ust.2.pkt 4 lit.b SWZ)

| Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe osoby | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby: …………………………….………………………………………………… Zakres wykonywanych czynności: ............................................................................................................................................ | Numer uprawnień: ...…………..…….…………….………………………….…………………………………. Data wydania: ………-……….-…………. Zakres uprawnień: Projektowanie bez ograniczeń w specjalności ……...........................……………..........................................w zakresie ….....………........................................................................ Nazwa organu wydającego uprawnienia: ………………………….............................................................. | Osoba stanowi zasób własny wykonawcy * / osoba stanowi zasób innego podmiotu na podstawie * ……………….....……………………………..…………………….…………….………… |
| Imię i nazwisko osoby: …………………………….………………………………………………… Zakres wykonywanych czynności: ............................................................................................................................................ | Numer uprawnień: ...…………..…….…………….………………………….…………………………………. Data wydania: ………-……….-…………. Zakres uprawnień: Projektowanie bez ograniczeń w specjalności ……...........................……………..........................................w zakresie ….....………........................................................................ Nazwa organu wydającego uprawnienia: ………………………….............................................................. | Osoba stanowi zasób własny wykonawcy * / osoba stanowi zasób innego podmiotu na podstawie * ……………….....……………………………..…………………….…………….………… |
| Imię i nazwisko osoby: …………………………….………………………………………………… Zakres wykonywanych czynności: ............................................................................................................................................ | Numer uprawnień: ...…………..…….…………….………………………….…………………………………. Data wydania: ………-……….-…………. Zakres uprawnień: Projektowanie bez ograniczeń w specjalności ……...........................……………..........................................w zakresie ….....………........................................................................ Nazwa organu wydającego uprawnienia: ………………………….............................................................. | Osoba stanowi zasób własny wykonawcy * / osoba stanowi zasób innego podmiotu na podstawie * ……………….....……………………………..…………………….…………….………… |

* niepotrzebne skreślić

Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

.............................................................................

czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 6  DO SWZ

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW WYKONAWCY

Stosownie do treści art. 118 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p., ja/my:

.............................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy - podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję/my się do oddania na rzecz:

.............................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbędnych zasobów tj.

.............................................................................................................................................................................................................................

(rodzaj udostępnianych zasobów, np. wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, sprzęt, zdolności finansowe – zasoby należy dodatkowo wyszczególnić)

do realizacji zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie”,

w zakresie powierzonych do wykonania

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wskazać rodzaj i zakres powierzonych do wykonania usług lub czynności)

na okres: .........................................................................................................................................................................

(okres na jaki udostępniane są zasoby)

w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…......................................................................................................................................................................................................................

(wskazać sposób realizacji udostępnienia zasobów np. podwykonawstwo, wynajem, konsultacje i doradztwo, itp)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, w odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy p.z.p, oświadczam, że będę realizował usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane lub których wskazane zdolności dotyczą.

....................................................	                                                                         				.......................................................................

(miejsce i data złożenia oświadczenia)		                                                                                                             			  (podpis Wykonawcy oddającego do dyspozycji zasoby)

## Załącznik nr 9 DO SWZ

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych, które roboty budowlane wykonają poszczególni

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zamawiający:	                     			                                                                              Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

| (nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): | …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... |
| --- | --- |

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy wymienionego w punkcie 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie”, oświadczam, że następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

| Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia | Zakres robót budowlanych, które wykona wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia |
| --- | --- |

Podstawa prawna złożenia oświadczenia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić.