Załącznik 1

do umowy Nr ………

z dnia ……

Szczegółowy zakres zamówienia na część 4 zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
na przebudowę drogi gminnej w m. Marianowo

a) orientacyjna długość odcinka do zaprojektowania: ca 0,600 km

b) rodzaj nawierzchni istniejącej: bitumiczna,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nakładka bitumiczna wraz 
z poszerzeniem jezdni,

d) zakres opracowania: droga, pobocza z kruszywa, zjazdy, przepusty, rowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskanie map zasadniczych,

- uzyskania wszystkich opinii i uzgodnień,

- wykonania projektu budowlano - wykonawczego w formie papierowej – 3 egz.,

- wykonania projektu budowlano - wykonawczego w formie elektronicznej (na płycie CD) – 1 szt.,

- wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), w formie papierowej i elektronicznej (na płycie CD) – po 1 egz.,

- wykonania kosztorysu inwestorskiego pełnego, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego pełnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), –   2 egz. w formie papierowej oraz  1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive)

- wykonanie projektu stałej zmiany organizacji ruchu

- przedstawienia potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów prawa budowlanego, lub potwierdzenia złożenia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w sytuacji gdy pozwolenie na budowę nie będzie wymagane,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzgodnień wodnoprawnych z Wodami Polskimi (zgłoszenie wodnoprawne lub pozwolenie wodnoprawne),

- wykonania projektu budowy kanału technologicznego zgodnie z  ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1815) - 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive), a w przypadku gdy jego budowa nie będzie konieczna  to zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 1783) przygotowania wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego, bądź w przypadku okoliczności w których zwolnienie może nastąpić z mocy prawa bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego przez Ministra Cyfryzacji dołączenia do dokumentacji przedkładanej organom administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenia inwestora potwierdzającego okoliczności z powodu których zwolnienie z budowy kanału technologicznego może nastąpić.

Ww. dokumentację należy sporządzić zgodnie z art. 29-31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

3. Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający nie przewiduje wykonania projektów podziału nieruchomości,

b) Projekty budowlano - wykonawcze mają określać sposób odwodnienia drogi,

c) Projekty budowlano - wykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zrzutu wód i mają one określać wszystkie parametry,

d) Elementem każdego z projektu budowlano - wykonawczego ma być projekt kolizji 
z urządzeniami obcymi wraz z uzgodnieniami przeniesienia bądź przebudowy urządzeń kolidujących (jeżeli dotyczy),

e) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy, do występowania w imieniu Gminy Wronki przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi w celu składania wniosków oraz uzyskiwania informacji i uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

4.  Postanowienia szczegółowe:

- Rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania 
w siedzibie Zamawiającego z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. Ostateczne uzgodnienie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego z osobami zainteresowanymi przedmiotowymi dokumentacjami, w momencie opracowania propozycji rozwiązania 
ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu w ciągu 2 dni odpowiedzi na pytania zadane na etapie ogłoszonego postępowania na realizację zamówienia dotyczące rozwiązań projektowych oraz przedmiarów robót, a także na etapie realizacji zamówienia.

5. Mapa z zaznaczonym zakresem zamówienia: