|  |
| --- |
| 1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania pn. „ Budowa łącznika ulicy I.J. Paderewskiego z ulicą Henryka III w Siechnicach”.**1. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego
2. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane,
3. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw.
4. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynował czynności pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym.
5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie.
6. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr nr 542/155, 542/154, 542/322, 542/160, 542/325, 542/327, AM-2, Obręb Siechnice.W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności: * Budowę jezdni o szerokości 5,5m (poszerzona na łuku do szerokości 7,2 m)
* Budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5m,
* Budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0m,
* Budowę kanalizacji deszczowej
* Budowę oświetlenia ulicznego,
* Budowę kanału teletechnicznego

Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę:NOVA-PROJECT SP. Z O.O., ul. Parkowa 25/70B, 51-616 Wrocław, na którą składają się:1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy

- branży drogowej,- branży sanitarnej- kanału technologicznego- branży elektroenergetycznej- STWIORB- Tymczasowa organizacja ruchu- Docelowa organizacja ruchu- Przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPZ)1. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:

- Decyzja ZRID- Opinia Zarządu Powiatu Wrocławskiego- Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego- Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu- Pozwolenie wodnoprawne – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wroclawiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Pozwolenie wodnoprawne – przedłużenie terminu ważności – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu – zostanie przekazane po podpisaniu umowy- Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu – zostanie przekazane po podpisaniu umowyDokumentacja projektowa została dołączona do postepowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i znajduje się pod linkiem [Postępowanie: Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w Siechnicach - Platforma Zakupowa](https://platformazakupowa.pl/transakcja/910916). Umowa na realizację robót budowlanych jest procedowana.1. Dostępność:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.1. Załączniki:
2. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3.
3. Zarządzenie Nr 335/2023 z dnia 27.12.2023r.
4. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
5. Wzór świadectwa wykonania robót,
6. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń,
7. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów,
8. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,
9. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane,
10. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
11. Procedura – Dokumentacja powykonawcza
12. Wzór OFERTA
13. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
14. Wzór upoważnienia
 |

 Opracowała:

 ……………………………..

 data i podpis