OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont drogi gruntowej w Górnicy”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gruntowej w Górnicy o długości 300 mb i szerokości 3,5 mb.  Zakres robót obejmuje:

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 10 cm

- Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości po zagęszczeniu 8 cm

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie – w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- zakończenie – do dnia 7 grudnia 2021 r.;

Wykonawca dysponuje:

- Kierownikiem budowy w branży drogowej