**Do wykonawców**

Poddębice, dnia 14.12.2022 r.

Dotyczy *postępowania* o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pn. **„Przebudowa dróg na terenie gmin Poddębice i Uniejów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA DRUGA – droga powiatowa Nr 3707E na odcinku Góra Bałdrzychowska – Kałów.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy treść zapytania z dnia 14.12.2022 r. wraz odpowiedzią.

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający, w przypadku zakończenia robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie wcześniejszym niż przewidziany w umowie, dokona wcześniejszej płatności za wykonane roboty, czy będzie czekał z płatnościami do upływu „sztywnego” terminu wykonania umowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający termin wskazany w § 5 ust. 1, który przewiduje zakończenie zadania do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Harmonogram ten ma pokazywać kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować roboty będące przedmiotem Umowy, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w terminie wskazanym powyżej, włączając terminy pośrednie wraz z uwzględnieniem czasu na odbiory, inwestycji, oraz rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót. Ponadto harmonogram rzeczowo – finansowy ma uwzględniać 4 płatności (§ 6 ust. 2 projektu umowy). Każda z tych płatności będzie realizowana po zakończeniu danego etapu robót przyjętego w harmonogramie rzeczowo – finansowym.