Odpowiedź na pytania nr  1

dot.: postępowania  w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Grodzisku Mazowieckim: ul. Bankowa (Zadanie nr 1), ul. Łowicka (Zadanie nr 2), ul. Głogowa (Zadanie nr 3)  oraz ul. M. Konopnickiej (boczna) (Zadanie nr 4) ZP.271.99.2023

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późzn.zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania w następującym zakresie:

- Pytanie nr 1: Wzór umowy; §6 - Rozliczenie i płatności; ust. 3 mówi:

3.Uwaga: Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia dysponuje kwotami:

- w roku 2023 kwotą 1 300 000 zł brutto, w związku z czym łączna wartość faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę a przypadających do zapłaty w 2023 roku nie może przekroczyć kwoty 1 300 000 zł brutto

- Pozostała kwota wynikająca z umowy zostanie zapłacona w 2024 roku (przy zachowaniu zasad i terminów płatności określonych w Umowie).

- Podane powyżej limity roczne kwot przeznaczonych na realizację inwestycji mogą  ulec zwiększeniu w zależności od sytuacji finansowo-budżetowej Zamawiającego. Zmiana limitu rocznego, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga podpisania aneksu do umowy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

W związku z powyższym zapisem we wzorze umowy, czy wykonawca może zrealizować i zafakturować roboty w 2023 r. na kwotę do 100 000, 00 zł brutto, a pozostałą kwotę w roku 2024?

Otwarcie ofert w przetargu planowane jest na 3 listopada. Biorąc pod uwagę procedury wyboru oferty, a potem podpisania umowy, rozpoczęcie robót będzie możliwe na koniec listopada, lub początek grudnia br. Wobec powyższego wybrany wykonawca będzie miał około miesiąc na roboty, przy założeniu sprzyjających warunków atmosferycznych, co wg. wykonawcy uniemożliwia zrealizowanie zakresu na kwotę aż 1 300 000 zł brutto.

Odpowiedź nr 1;  Tak, Wykonawca może zrealizować i zafakturować roboty w 2023 r. na kwotę do 100 000,00 zł brutto, a pozostałą kwotę w roku 2024r.

Grodzisk Mazowiecki dnia, 25.10.2023r

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego