# Umowa o wykonanie usługi

# Nr INO.272.2.U.19

# zawarta  w dniu ........................... pomiędzy

# Gminą Sitkówka-Nowiny reprezentowaną przez Pana Sebastiana Nowaczkiewicza – Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, NIP: 959 146 89 22, REGON: 291010665, zwaną dalej Zamawiającym,

a ..........................., reprezentowanym przez ..........................., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dla zamówień, dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

§1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami określonymi w Zaproszeniu do złożenia ofert cenowych oraz niniejszą umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

§ 2

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- Demontaż, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, oraz innych rodzajów materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest, bezpośrednio z terenów nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wskazanych przez Zamawiającego oraz unieszkodliwienie ich na odpowiednim składowisku, w ilości do 14,900 Mg.

- Pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest                           w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych, oraz innych rodzajów materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest, bezpośrednio  z terenów nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wskazanych przez Zamawiającego oraz unieszkodliwienie ich na odpowiednim składowisku, w ilości do  44,700 Mg.

§ 3

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy :  od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy :  do dnia 31 października  2019 r.

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.

2. Miejscem odbioru odpadów zawierających azbest będą nieruchomości osób fizycznych znajdujące się na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 5

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ........................... (słownie: ...........................) i zawiera podatek od towarów i usług VAT.

- Cena jednostkowa za:

- Demontaż, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 1 Mg wynosi: cena netto  ................. złotych (słownie: ................) cena brutto ................. złotych (słownie: ..................),

- Pakowanie, załadunek, transport i  unieszkodliwianie  odpadów  zawierających  azbest  1 Mg  wynosi: cena netto .................. złotych (słownie: ...................) cena brutto ................... złotych (słownie: ...................).

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu faktycznego wykonania przedmiotu umowy wyliczane będzie w oparciu o zakres i obmiar robót oraz ceny jednostkowe wymienione w ust. 2  niniejszego paragrafu.

- Ceny jednostkowe wymienione w ust. 2 obejmują wszystkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu umowy, tj. demontażem, pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem 1m2 wyrobów zawierających azbest i nie będą podlegać podwyższeniu.

§ 6

- Płatnikiem faktur za wykonanie przedmiotu umowy będzie Gmina Sitkówka-Nowiny, posiadająca NIP 959 146 89 22.

- Rozliczanie Wykonawcy następować będzie fakturami miesięcznymi wystawionymi po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym realizowany był przedmiot umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy poprzez załączenie do faktury następujących dokumentów:

- podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy,

- podpisanego przez właściciela nieruchomości protokołu odbioru, zawierającego adres nieruchomości, nazwisko właściciela oraz określenie faktycznej ilości odpadów,

- podpisanej przez właściciela nieruchomości karty przekazania odpadu,

- karty przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania odpadów.

- Faktury dla Wykonawcy płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

- Za datę doręczenia faktury uważa się datę przyjęcia faktury przez osobę upoważnioną do odbioru w imieniu Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura końcowa powinna być złożona Zamawiającemu do dnia 31 października 2019 r.

§ 7

- Nadzorującym wykonanie robót w imieniu Zamawiającego będzie:

Pani Urszula Antoniak – pracownik Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

- Odpowiedzialnym za wykonanie prac w imieniu Wykonawcy będzie: ...........................

§ 8

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają kary umowne w następujących  wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu  zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości równej odsetkom ustawowym obowiązującym w okresie pozostawania Zamawiającego w zwłoce,  za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 9

  - Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy:

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jego wykonania pomimo wezwania Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 10

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki wynikające z niżej wymienionych aktów prawnych:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.);

- uchwały RG-XXXI/369/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w            sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka Nowiny (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 1 czerwca 2017 r., poz. 1874;

- uchwały  Nr  XXVIII / 350 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032" (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 25 kwietnia 2017 r., poz. 1618.

- oraz innych mających znaczenie przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 11

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

1. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca zapoznał się z Zaproszeniem, zawierającym m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Integralną częścią niniejszej umowy są  następujące Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert

- Oferta Cenowa Wykonawcy

# WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY: